Báo cáo Đánh giá tác động môi trường


MỞ ĐẦU

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án
Quảng Châu là một xã thuộc huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Có diện tích tự nhiên 41.01km2, địa hình thuộc dạng đồng bằng ven biển nhìn chung nền kinh tế trong vùng có tốc độ phát triển chậm so với tiềm năng sẵn có, các thế mạnh về nông nghiệp, cũng như các ngành nghề dịch vụ khác chưa được khai thác tốt… Nhìn chung đời sống của người dân trên địa bàn xã tương đối ổn định nhưng cơ sở hạ tầng còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là hệ thống giao thông, cụ thể là các tuyến đường nội thôn xã Quảng Châu, chưa đáp ứng được nhu cầu lưu thông của nhân dân trên địa bàn. Để phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tiềm năng sẵn có, khu vực này đang rất cần sự hỗ trợ đầu tư của nhà nước trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đầu tư xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng giao thông. Tạo nên sự giao lưu thông suốt giữa các thôn xóm và giữa các vùng xa với trung tâm xã và huyện, tạo nên mạng lưới đường giao thông nối nông thôn với trung tâm huyện có chất lượng khai thác cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy quá trình đô thị hoá nông thôn ngày càng phát triển.
Hiện tại các tuyến  đã có đường mòn, nền đường rộng 3,0-5,0m. Các tuyến đường này là đường đất sau nhiều năm sử dụng, đã xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ gà, mùa mưa thì lầy lội, mùa nắng thì bụi. Chính vì vậy cần phải đầu tư xây dựng mới lại các tuyến đường này. Việc đầu tư xây dựng các tuyến đường này nhằm tạo nên sự giao lưu thông suốt đi lại giữa các thôn xóm với trung tâm xã, huyện, tạo nên mạng lưới đường giao thông nối thôn xóm với trung tâm xã, trung tâm huyện có chất lượng khai thác cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy quá trình ngày càng phát triển.

Như vậy việc đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư xây dựng các tuyến đường xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch là vấn đề cấp bách và cần thiết.

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình.
1.3. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch và các quy định của pháp luật

Dự án: “Đầu tư xây dựng các tuyến đường xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch” thuộc xã Quảng Châu, với quy mô các tuyến đường L=4.904,74m; Bn=5m. Dự án sẽ đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại của người dân nhất là trong mùa mưa bão, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân trong việc đi lại sinh hoạt, sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Như vậy, việc triển khai xây dựng tuyến đường dự án phù hợp với Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 27/5/2022 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn (lần 2), giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn tỉnh quản lý và Quyết định số 4115/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND huyện Quảng Trạch về việc quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã nông thôn mới xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch.
2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
2.1. Căn cứ pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn

2.1.1. Căn cứ pháp lý
Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Đầu tư xây dựng các tuyến đường xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch” được thực hiện dựa trên những cơ sở pháp lý sau:

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 29/11/2013; 

- Luật Xây dựng 50/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015;

- Luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022;

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 /11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 

- Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ngày 07/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 

- Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
2.1.2. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng trong báo cáo bao gồm:

- QCVN 14 : 2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt;

- QCVN 02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt;

- QCVN 26 : 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

- QCVN 27 : 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

- QCVN 05 : 2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

- QCVN 08-MT : 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;
- QCVN 24 : 2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.
2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định liên quan đến dự án

- Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 27/5/2022 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn (lần 2), giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn tỉnh quản lý; 

- Thống kê kết quả chỉnh lý địa chính (Phục vụ thu hồi đất). 
2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập
- Thuyết minh dự án đầu tư: Đầu tư xây dựng các tuyến đường xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch.
- Hồ sơ thiết kế dự án đầu tư: Đầu tư xây dựng các tuyến đường xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch.
3. Tổ chức thực hiện báo cáo ĐTM 

Ban quản lý dự án ODA Quảng Trạch (Đại diện chủ đầu tư) và Công ty Cổ phần môi trường HPT (Đơn vị tư vấn) tổ chức thực hiện báo cáo ĐTM dự án: Đầu tư xây dựng các tuyến đường xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch
* ĐD Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ODA Quảng Trạch 

- Người đại diện: Ông Nguyễn Thế Hảo
- Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ liên hệ: số 383, đường Quang Trung, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. 

- Điện thoại: 0232 3513025


* Đơn vị tư vấn và thực hiện lập báo cáo ĐTM:

Công ty Cổ phần môi trường HPT

- Người đại diện: Ông Nguyễn Trung Thành    - Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ: TDP 10, đường Chu Huy Mân, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại: 0232.202909.

Những người tham gia thực hiện:

Bảng 1: Thành phần tham gia thực hiện báo cáo ĐTM

	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Nội dung 

phụ trách
	Chữ ký

	I
	Thành viên cơ quan dự án
	

	1
	Nguyễn Thanh Tâm
	P. Giám đốc
	Cung cấp các hồ sơ, thông tin liên quan đến dự án
	

	2
	Trương Đình Hưng
	Cán bộ
	
	

	3
	Hoàng Thị Lệ Năm
	Cán bộ
	
	

	II
	Thành viên đơn vị tư vấn lập báo cáo
	

	1
	Nguyễn Trung Thành
	Giám đốc
	Chủ trì
	

	2
	Đặng Thị Tuyết Hạnh
	Thành viên
	Khảo sát, thu thập số liệu; tổng hợp thông tin, số liệu viết báo cáo
	

	3
	Trần Thị Thủy
	Thành viên
	
	

	4
	Trần Thi Kim Tuyết
	Thành viên
	Khảo sát, thu thập số liệu
	

	5
	Ngô Phi Triều
	Thành viên
	
	


4. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM

Các phương pháp đánh giá tác động môi trường chủ yếu được sử dụng trong quá trình thực hiện báo cáo:
Bảng 2: Các phương pháp đánh giá tác động môi trường sử dụng trong

quá trình thực hiện báo cáo

	TT
	Các

phương pháp
	Mục đích áp dụng

	I. Các phương pháp đánh giá tác động môi trường

	1
	Phương pháp 
lập bảng liệt kê
	Phân tích quá trình thực hiện dự án, quá trình thi công, biện pháp thi công và phương tiện sử dụng... Phương pháp này được sử dụng để lập mối quan hệ giữa các hoạt động của dự án và các tác động môi trường.

	II. Các phương pháp khác

	1
	Phương pháp 
khảo sát
	Quan sát, đánh giá hiện trường (kết hợp với sự hướng dẫn của cán bộ thông thạo địa hình).

	2
	Phương pháp 
thu thập thông tin
	Sưu tầm các nguồn tài liệu liên quan phục vụ quá trình ĐTM; thu thập các số liệu về điều kiện kinh tế - xã hội và khí tượng thủy văn khu vực; tham khảo các tài liệu ĐTM.

	3
	Phương pháp đo đạc
	Đo đạc các chỉ số môi trường bằng các thiết bị đo đạc có độ chính xác cao.

	4
	Phương pháp
 so sánh
	Tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải, khí thải và so sánh với các chỉ tiêu trong tiêu chuẩn, QCMT Việt Nam.

	5
	Phương pháp dự báo
	Dựa trên số liệu nền, nội dung dự án để dự báo nguồn phát sinh, tải lượng, nồng độ và mức độ tác động do quá trình thực hiện công trình đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, kinh tế - xã hội.

	6
	Phương pháp tham vấn điện tử
	Tham vấn người dân được thực hiện thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường. Phương pháp này được áp dụng ở Chương 5 của Báo cáo.


5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM

5.1. Thông tin chung về dự án

5.1.1. Thông tin chung

a. Tên dự án 

Đầu tư xây dựng các tuyến đường xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch

Địa điểm thực hiện: xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. 

b. Chủ đầu tư

- Chủ đầu tư: UBND huyện Quảng Trạch

- Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ODA Quảng Trạch 

- Người đại diện: Ông Nguyễn Thế Hảo
             - Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ: số 383, đường Quang Trung, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. 

- Điện thoại: 0232 3513025


- Tiến độ thực hiện dự án: 2023 - 2025

c. Vị trí địa lý
Dự án “Đầu tư xây dựng các tuyến đường xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch” thuộc địa phận xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Tuân thủ theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng các tuyến đường xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, vị trí các tuyến đường như sau:

+ Tuyến số 1: Tuyến chính có điểm đầu nối với đường liên thôn Hạ Lý đi Tân Châu, điểm cuối nối với khu dân cư thôn Tùng Giang;

+ Tuyến số 2: Tuyến chính có điểm đầu tuyến  nối với tuyến số 1, điểm cuối tuyến giao với đường liên xã Quảng Châu đi Quảng Hợp;

+ Tuyến số 3: Điểm đầu nối với tuyến số 1 tại Km1+759,04, điểm cuối nối với đường liên thôn Hạ Lý đi Tân Châu.

5.1.2. Phạm vi quy mô, công suất

- Thiết kế 03 tuyến đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp B (Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10380:2014), với tổng chiều dài L= 4.904,74m, gồm: Tuyến số 1 có chiều dài L1= 2.186,65m; Tuyến số 2 có chiều dài L2= 1.628,63m và Tuyến số 3 có chiều dài L3= 1.089,46m.

Các tuyến thiết kế với quy mô mặt cắt ngang như sau:
- Bề rộng nền đường: 

Bnền = 5,0m;

- Bề rộng mặt đường: 

Bmặt = 3,5m;

- Bề rộng lề đường: 

Blề = 2x0,75 = 1,5m.

- Độ dốc ngang mặt đường: 
imặt = 2%.

- Độ dốc ngang lề:


ilề = 4%.

- Mái ta luy nền đào 1/1; Mái ta luy nền đắp 1/1,5. 

- Kết cấu mặt đường bê tông xi măng, cống thiết kế bằng BTCT chiều dài phù hợp với bề rộng nền đường.

- Chiều dài tuyến đường thiết kế L = 4.904,74m.
5.1.3. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án

a. Các hạng mục công trình của dự án:
- Trắc ngang thiết kế tuyến như sau:

+ Bề rộng nền đường: 

Bnền = 5,0m;

+ Bề rộng mặt đường: 

Bmặt = 3,5m;

+ Bề rộng lề đường: 

Blề = 2x0,75 = 1,5m.

+ Kết cấu mặt đường: Mặt đường bê tông xi măng.

- Các hạng mục công trình trên tuyến:
+ Thoát nước ngang:
. Thiết kế mới các các cống hộp, nối cống hộp đúc sẵn kích thước (50x50)cm và kích thước (75x75)cm. Cụ thể: 

Tuyến số 1: Thiết kế mới 01 cống hộp kích thước (50x50)cm; nối dài 02 cống hộp kích thước (50x50)cm.

Tuyến số 3: Thiết kế mới 09 cống hộp kích thước (75x75)cm.

. Kết cấu: Ống cống bằng BTCT M250; tường đầu, tường cánh bằng BTXM M200; hố thu và tấm đan hố thu kích thước (114x56x15)cm bằng BTXM M250. Móng cống, sân cống bằng BTXM M200 trên lớp đá dăm đệm dày 10cm. 

+ Thoát nước dọc: 

Thiết kế rãnh đất hình thang, kích thước rãnh (40x40x120)cm. Tại các đường vào nhà dân bố trí cống hộp kích thước (50x50)cm; kết cấu dạng ống bằng BTCT lắp ghép.

b. Các hoạt động của dự án

* Giai đoạn thi công xây dựng tuyến đường:

- Hoạt động giải phóng mặt bằng;
- Hoạt động vận chuyển đất đổ thải, nguyên vật liệu đến công trường;
- Hoạt động đào, đắp, thi công tuyến đường;

- Hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công;
- Hoạt động sinh hoạt của công nhân thi công tuyến đường.
* Giai đoạn Tuyến đường đi vào sử dụng:
- Hoạt động của các phương tiện giao thông trên tuyến đường.
5.1.4. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Dự án chuyển đổi 1.565,4m2 đất trồng lúa nước 2 vụ là yếu tố nhạy cảm về môi trường theo điểm đ, khoản 4, điều 28 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020 và mục 6, phụ lục IV, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đên môi trường
	a. Giai đoạn thi công tuyến đường:
Các hạng mục và hoạt động 
	Tác động xấu 

	- Hoạt động giải phóng mặt bằng
	- Tác động đến hệ sinh thái

	- Hoạt động vận chuyển đất đổ thải, nguyên vật liệu đến công trường
	- Bụi, khí thải 

- Tiếng ồn

- Sự cố

	- Hoạt động thi công tuyến đường (đào, đắp, lu lèn, đổ bê tông...)
	- Bụi, khí thải 

- Chất thải rắn

- Tiếng ồn

- Sự cố

	- Hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công và phương tiện vận tải
	- Bụi, khí thải 
- Chất thải nguy hại

	- Hoạt động sinh hoạt của công nhân thi công tuyến đường
	- Nước thải sinh hoạt

- Chất thải sinh hoạt


b. Giai đoạn tuyến đường đi vào sử dụng
	Các hoạt động
	Tác động xấu 

	- Hoạt động của các phương tiện giao thông trên tuyến đường.
	- Bụi, khí thải


5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án
5.3.1. Giai đoạn thi công tuyến đường
a. Nước thải
* Nguồn phát sinh: 
- Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân;

- Nước thải xây dựng;

- Nước mưa chảy tràn cuốn theo các chất bẩn bề mặt như bụi, đất đá, dầu mỡ trên công trường. 

* Quy mô, tính chất:

- Đối với nước thải sinh hoạt: 
Công nhân làm việc thường xuyên là 21 người (mỗi tuyến có 7 công nhân thi công) và lượng nước thải sinh hoạt tối đa ước tính khoảng 1.050 lít/ngày. Thành phần và tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng dự án được trình bày trong bảng sau: 
	Chất ô nhiễm
	Tải lượng theo WHO         (g/ng​ười/ngày)
	Tải lượng ước tính cho 

21 công nhân (g/ngày)

	BOD5
	45 - 54
	905 - 1.134

	COD
	72 - 103
	1.512 - 2.163

	Chất rắn lơ lửng
	70 - 145
	1.470 - 3.045

	Dầu mỡ
	10 - 30
	210 - 630

	Tổng nitơ
	6 - 12
	126 - 252

	Amoni
	2,4 - 4,8
	50,4 - 100,8

	Tổng phôtpho
	0,6 - 4,5
	12,6 - 94,5

	Tổng Coliform
	106 - 109 MPN/100ml
	106 - 109 MPN/100ml


- Đối với nước thải xây dựng:

Khối lượng tuỳ thuộc vào ý thức tiết kiệm, tái sử dụng nước của đơn vị thi công. Thành phần chính của nước thải chủ yếu là đất, cát, xi măng.

- Nước mưa chảy tràn:

Lượng nước mưa chảy tràn vào ngày mưa lớn nhất là 4.477,48m3/ngày. Thành phần nước mưa chảy tràn chủ yếu chứa đất, cát,… 
b. Bụi, khí thải

* Nguồn phát sinh: 

- Bụi phát sinh do hoạt động đào, đắp; 

- Bụi và khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển đất đào, đắp;

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng;

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công tuyến đường;

- Khí thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên.

* Quy mô, tính chất:

- Bụi phát sinh do hoạt động đào, đắp: 

Lượng bụi khuếch tán do hoạt động đào, đắp của dự án thể hiện qua bảng sau:
	TT
	Đặc tính
	Giá trị đất đào, đắp

	1
	Khối lượng (tấn)
	41.873,97

	2
	Tải lượng (kg)
	418,74

	3
	Tải lượng (kg/ngày)
	3,49


Nồng độ bụi phát sinh do quá trình đào, đắp của dự án như sau:

	Chất ô nhiễm
	Tải lượng bụi

(kg/ngày)
	Nồng độ bụi (*) (mg/m3)
	QCVN 05 : 2013/BTNMT

TB 1h (mg/m3)

	Bụi lơ lửng
	3,49
	0,89
	0,3


- Bụi và khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển đất đào, đắp:

Tổng tải lượng bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển đất đào, đắp được trình bày ở bảng sau: 

	TT
	Hạng mục
	Khối lượng (tấn)
	Số

chuyến xe

(chuyến)
	Hệ số ô nhiễm (kg/km/lượt xe)
	Tải lượng (kg/km)

	1
	Đất đào vận chuyển đến bãi thải (50 ngày)

	
	Đất đào
	14.568,92
	2.082
	0,788
	1.640,6

	2
	Đất đắp vận chuyển đến công trình (90 ngày)

	
	Đất đắp
	27.305,05
	3.901
	0,788
	3.073,9


Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm được trình bày ở bảng sau:

	Hạng mục
	Độ cao tính toán
	E
(mg/m.s)
	Nồng độ bụi ở khoảng cách x (mg/m3)

	
	
	
	2
	3
	5
	10
	20
	30
	50

	
[image: image1.wmf]z

d


	0,88
	1,18
	1,72
	2,85
	4,72
	6,35
	9,22

	Đất đào vận chuyển đến bãi thải (50 ngày)

	Đất đào
	z = 1
	1,14
	0,36
	0,36
	0,30
	0,20
	0,13
	0,09
	0,07

	
	z = 2
	
	0,15
	0,031
	0,001
	0
	0
	0
	0

	Đất đắp vận chuyển đến công trình (90 ngày)

	Đất đắp
	z = 1
	1,19
	0,38
	0,37
	0,31
	0,21
	0,13
	0,10
	0,07

	
	z = 2
	
	0,15
	0,033
	0,001
	0
	0
	0
	0


Khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển đất chủ yếu là sản phẩm từ quá trình đốt cháy nhiên liệu. Hai loại nhiên liệu chính sử dụng đối với các phương tiện này là dầu diezel và xăng. Do đó, thành phần khí thải chủ yếu là: NOx, SO2, CO, CO2... Nồng độ khí thải phát sinh trên tuyến đường vận chuyển đất đào, đắp nằm trong giới hạn cho phép QCVN 05 : 2013/BTNMT.
- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng:
Tổng tải lượng bụi phát sinh trên 1km tuyến đường vận chuyển được trình bày ở bảng sau: 

	Khối lượng (tấn)
	Số chuyến xe (chuyến)
	Hệ số ô nhiễm (kg/km/lượt xe)
	Tải lượng (kg/km)

	49.192,32
	7.028
	0,788
	5.538,1


Nồng độ các chất ô nhiễm được trình bày ở bảng sau:

	Độ cao 

tính toán
	E
(mg/m.s)
	Nồng độ bụi ở khoảng cách x (mg/m3)

	
	
	2
	3
	5
	10
	20
	30
	50

	


[image: image2.wmf]z

d


	0,88
	1,18
	1,72
	2,85
	4,72
	6,35
	9,22

	z = 1
	2,14
	0,68
	0,67
	0,56
	0,38
	0,24
	0,18
	0,12

	z = 2
	
	0,28
	0,059
	0,002
	0
	0
	0
	0


Các chất ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu chủ yếu là sản phẩm từ quá trình đốt cháy nhiên liệu. Hai loại nhiên liệu chính sử dụng đối với các phương tiện này là dầu diezel và xăng. Do đó, thành phần khí thải chủ yếu là: NOx, SO2, CO, CO2... Nồng độ các chất ô nhiễm không khí phát sinh trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu nằm trong giới hạn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT. 
- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công tuyến đường:
Bụi, khí thải phát sinh từ công đoạn thi công tuyến đường chủ yếu từ quá trình rãi đá dăm và trộn bê tông. Khí thải phát sinh trong quá trình thi công dự án bao gồm các loại như: CO2, NO2, SO2, CO...

- Mùi, khí thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên:
Trong suốt quá trình thi công, công nhân ở lại lán trại tại vị trí tập kết vật liệu để trông giữ vật liệu và máy móc thi công. Hoạt động sinh hoạt của các công nhân này như ăn uống, vệ sinh... sẽ làm phát sinh mùi hôi.
c. Chất thải rắn, chất thải nguy hại:
c1. Chất thải rắn sinh hoạt

* Nguồn phát sinh:
Chất thải sinh hoạt của công nhân trên công trường

* Quy mô:
Số lượng công nhân thi công khoảng 21 người (7 người trên 1 tuyến) thì tổng lượng thải trung bình ước tính khoảng 6,3 kg/ngày. Thành phần chính được thể hiện ở bảng sau:

	TT
	Thành phần chất thải ước tính
	Tỷ lệ (%)

	1
	Thực phẩm thừa, rác hữu cơ
	50,1

	2
	Giấy coton, gỗ…
	4,2

	3
	Ni lon, chất dẻo, cao su...
	5,5

	4
	Kim loại, vỏ hộp 
	2,5

	5
	Các loại chất thải khác
	37,7


c2. Chất thải rắn thông thường
*  Nguồn phát sinh:
- Chất thải rắn của quá trình GPMB;

- Chất thải rắn của quá trình bóc đất phong hóa; 
- Chất thải rắn xây dựng.

* Quy mô, tính chất: 
- Chất thải rắn của quá trình GPMB: Chủ yếu là thảm thực vật và một số cây cối. Tuy nhiên, khu vực triển khai dự án chủ yếu trên nền hiện trạng nền cũ nên thảm thực vật và cây cối chặt bỏ không đáng kể.

- Chất thải rắn của quá trình bóc đất phong hóa: Đất không tận dụng được là 3.375,44m3.
- Chất thải rắn phát sinh từ quá trình thi công xây dựng:

Thành phần chủ yếu gồm: Đất đá, phần dư của sắt thép, dây buộc, bao bì, kim loại... Tổng lượng chất thải rắn phát sinh trong thời gian xây dựng cơ bản của dự án là 145,9tấn. Lượng chất thải xây dựng này còn phụ thuộc vào khả năng tiết kiệm, tay nghề của công nhân thi công dự án và biện pháp thu gom tái sử dụng các phế liệu này vào các mục đích khác. 

c3. Chất thải nguy hại

* Nguồn phát sinh:

- Từ các hoạt động thi công xây dựng tuyến đường.
* Quy mô, tính chất: 
Thành phần chính là dầu mỡ thải, giẻ lau nhiễm dầu thải từ hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị các phương tiện vận chuyển và thi công. Khi dự án triển khai các phương tiện máy móc thi công sẽ thay dầu nhớt tại các gara trong khu vực và các loại giẽ lau dính dầu mỡ không nhiều khoảng 0,5 - 1kg/tháng.

d. Tiếng ồn và độ rung

* Nguồn phát sinh: 
- Tiếng ồn phát sinh từ quá trình thi công tuyến đường dự án chủ yếu do:

+ Hoạt động đào đắp, san gạt, đầm nén với các loại phương tiện là: Máy ủi, máy xúc có gầu ngoạm, máy san gạt, máy đầm, xe lu,...

+ Vận chuyển đất đào, đắp, vật liệu xây dựng với phương tiện như máy xúc có gàu ngoạm, xe tải... 

- Tiếng ồn còn phát sinh do các máy móc cũ không được bảo trì, bảo dưỡng (ốc vít lỏng, khô dầu mỡ...).

* Quy chuẩn áp dụng:
- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

f. Sự cố và rủi ro
* Sự cố tai nạn lao động: 

- Tai nạn lao động trong thi công có thể xảy ra do công nhân không tuân thủ đúng các nội quy an toàn lao động.

- Khi công trường thi công trong những ngày mưa thì nguy cơ gây ra tai nạn lao động có thể tăng cao do đất trơn dẫn đến trượt té cho người lao động. 
- Các công cụ, máy móc phục vụ công trình gặp sự cố hỏng hóc.

- Các tai nạn lao động từ công tác tiếp cận với điện như thi công va chạm hoặc vướng vào hệ thống điện dẫn ngang qua khu vực dự án…
* Sự cố tai nạn giao thông, hư hỏng đường giao thông: 

Hoạt động của dự án sẽ làm gia tăng mật độ phương tiện giao thông trong khu vực do vận chuyển nguyên vật liệu, trang thiết bị phục vụ cho tuyến đường. Ngoài ra, công nhân lái xe không chấp hành đúng luật an toàn giao thông hay trên tuyến đường vận chuyển của dự án nếu bố trí lưu lượng xe tải vận chuyển không hợp lý có thể gây ách tắc giao thông. 

Sự xuất hiện và tăng đột biến các xe tải vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ dự án có thể gây hư hại, xuống cấp đường giao thông.

* Sự cố cháy nổ:
Sự cố cháy nổ có thể làm hư hại trang thiết bị và phương tiện phục vụ thi công, ảnh hưởng đến tính mạng của công nhân.

5.3.2. Giai đoạn tuyến đường đi vào sử dụng

* Tác động đến môi trường không khí:

Các phương tiện tham gia giao thông này với nhiên liệu sử dụng chủ yếu là dầu Diesel sẽ thải vào môi trường một lượng khói thải chứa các chất ô nhiễm như: CO, NOx, SO2... Hệ số ô nhiễm không khí của các loại xe được thống kê trong bảng sau:

	Các loại xe
	Đơn vị

(km)
	TSP (mg/l)
	SO2

(mg/l)
	NOx

(mg/l)
	CO

(mg/l)

	Xe ô tô và xe máy
	1000
	0,07
	2,05S
	1,19
	7,72

	Xe tải
	1000
	0,9
	4,76S
	10,3
	18,2

	Xe máy
	1000
	0,8
	0,57S
	0,14
	16,7


* Tác động đến môi trường nước:
- Lưu lượng xe cộ tăng đồng nghĩa với việc tăng lượng dầu mỡ rò rỉ xuống mặt đường, xâm nhập vào các nguồn nước.


*  Tác động của các chất thải rắn:
Đất, cát rơi vãi phát sinh từ phương tiện vận tải tham gia giao thông làm tăng hàm lượng bụi trên mặt đường, khi có xe cộ chạy qua gây ra hiện tượng bụi cuốn làm ảnh hưởng đến môi trường sống của dân cư hai bên đường đặc biệt vào những ngày thời tiết khô nóng, gió to và vào những ngày trời khô, hanh trong mùa lạnh.

* Các sự cố môi trường có thể xảy ra trong quá trình tuyến đường đi vào sử dụng:

- Sự cố tai nạn giao thông có thể xảy ra do lưu lượng xe trên tuyến đường tăng nhanh.

- Sự cố thời tiết: Khi có bão, sức gió kèm theo mưa to có thể phá hủy các công trình xây dựng bằng cả sức mạnh của gió và nước. 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án
5.4.1. Giai đoạn thi công tuyến đường
a. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải

* Đối với nước thải sinh hoạt: 

- Ưu tiên thuê nhà dân cho công nhân lưu trú sinh hoạt để tận dụng các công trình nhà vệ sinh, xử lý nước thải của người dân để xử lý nước thải của công nhân.

- Tại khu vực lán trại đơn vị thi công sẽ lắp đặt công trình vệ sinh di động.
- Nước thải xám không chứa các chất gây ô nhiễm đáng kể, nên có thể cho tự thấm vào đất.

* Đối với nước thải xây dựng:
- Lót đáy các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào đất gây ô nhiễm môi trường; 

- Nước làm sạch dụng cụ xây dựng, được chứa trong các thùng phuy tận dụng lại cho việc trộn vữa xi măng;

- Giáo dục ý thức tiết kiệm nước trong hoạt động xây dựng của công nhân tham gia thi công.

- Tại khu vực xịt rửa bánh xe, đơn vị thi công bố trí hố lắng tạm thời để thu gom nước xịt rửa bánh xe. 

* Đối với nước mưa chảy tràn: 

- Áp dụng biện pháp thi công đào, đắp và san lấp tạo mặt bằng theo hình thức cuốn chiếu, thi công đến đâu tiến hành san gạt, vận chuyển nguyên vật liệu về khu vực công trình đến đó.
- Không thi công đào đắp vào những ngày mưa.
- Các điểm tập kết vật liệu như xi măng, sắt thép, nhà chứa máy móc, thiết bị thi công sẽ được che chắn cẩn thận để tránh nước mưa cuốn theo dầu mỡ, chất rắn lơ lửng.
b. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý bụi và khí thải

- Chủ đầu tư sẽ bố trí lưu lượng xe hợp lý và sử dụng bạt che phủ thùng xe để giảm thiểu khả năng rơi vãi, đất bóc hữu cơ gây ô nhiễm môi trường sống đối với các khu dân cư dọc tuyến đường vận chuyển. 

- Đối với đất rơi vãi sẽ cử công nhân vệ sinh hàng ngày tránh làm ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực và phát tán bụi trong những ngày nắng nóng và nhiều gió. 
- Áp dụng biện pháp thi công theo hình thức cuốn chiếu từ đầu tuyến đến cuối tuyến để đảm bảo cho việc đi lại của các hộ dân. 

- Lập kế hoạch xây dựng và bố trí nhân lực chính xác để tránh chồng chéo trong quá trình thi công tuyến đường.

c. Các công trình và biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại

* Đối với chất thải sinh hoạt:

Đơn vị thi công, sẽ bố trí các thùng đựng rác 90 lít tại khu vực lán trại để thu gom rác thải hàng ngày. Đồng thời, phối hợp với đội vệ sinh môi trường khu vực thu gom vận chuyển để xử lý theo quy định.

* Đối với chất thải thông thường:

- Đất đất không thích hợp xà bần… từ quá trình GPMB và thi công sẽ vận chuyển đến tập kết ở khu vực bãi thải tại thôn Tùng Lý, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch. Vị trí bãi thải đã được thỏa thuận thống nhất giữa chính quyền địa phương xã Quảng Châu và chủ đầu tư nên rất thuận tiện trong việc tập kết chất thải GPMB.
- Chất thải trong quá trình xây dựng được xử lý như sau:

+ Các loại chất thải tái sử dụng được như sắt thép loại, vỏ bao xi măng... thu gom bán phế liệu, các loại gạch, đá vụn, vữa... sử dụng vào việc đắp đường;

+ Các loại chất thải không tận dụng được như bao bì rách nát được thu gom cùng với rác thải sinh hoạt và hợp đồng với Đội vệ sinh môi trường khu vực thu gom vận chuyển đi xử lý;

+ Chất thải xây dựng sẽ được thu gom, dọn dẹp sau khi thi công xong bất kỳ hạng mục nào của dự án.


* Đối với chất thải nguy hại:

- Đối với giẻ lau nhiễm dầu mỡ và dầu mỡ loại thải: Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công bố trí tại khu vực thi công 01 thùng phi loại 200 lít và 1 thùng 50 lít có nắp đậy kín (bố trí tại khu lán trại để thiết bị máy móc thi công) để thu gom. Thực hiện việc thu gom, lưu giữ theo đúng Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

d. Tiếng ồn và độ rung

- Bảo dưỡng thiết bị, máy móc bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật nhằm hạn chế khả năng gây ồn do thiết bị thi công và vận chuyển sinh ra;

- Áp dụng các công nghệ thi công tiên tiến nhằm giảm khả năng gây ồn rung do hoạt động thi công các tuyến đường gây ra. 
- Hạn chế sử dụng nhiều máy móc và thiết bị có độ ồn cao vào cùng một thời điểm thi công nhằm tránh hạn chế sự cộng hưởng tiếng ồn, độ rung;

- Không vận tải và vận hành các máy đào, máy xúc, xe lu vào ban đêm và không vận chuyển nguyên vật liệu vào giờ nghỉ;


- Thiết bị máy móc xây dựng luôn được kiểm tra kỹ thuật và sẽ hoạt động trong tình trạng tốt nhất để đạt các tiêu chuẩn về phát sinh tiếng ồn và rung cho thiết bị xây dựng;

- Trước khi tiến hành thi công xây dựng chủ dự án sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và các hộ dân có liên quan lập biên bản thực trạng công trình nhà cửa để làm cơ sở cho việc giải quyết tranh chấp (nếu có) về sau. 

f. Sự cố và rủi ro

* Đối với sự cố tai nạn lao động: 

- Lập ban an toàn lao động và bảo vệ môi trường tại công trường.
- Vào những ngày nắng nóng, điều kiện thời tiết xấu, bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho công nhân, đảm bảo sức khỏe và an toàn trong lao động.

- Quy định các nội quy làm việc tại công trường.
* Đối với sự cố tai nạn giao thông, hư hỏng đường giao thông: 
+ Cắm biển báo tốc độ, phân luồng giao thông. 

+ Bố trí người phân luồng giao thông trên tuyến đường vận chuyển để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông;

+ Lập rào cản cách ly giữa khu vực có dân cư sinh sống;
+ Sử dụng xe vận chuyển nguyên vật liệu tải trọng ≤7 tấn để phù hợp với đường giao thông khu vực;

+ Tu sửa kịp thời các tuyến đường hư hỏng do xe vận chuyển của dự án gây ra trong khu vực.
* Đối với sự cố cháy nổ: 


- Thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định về phòng cháy chữa cháy trong quá trình thi công dự án;

- Giám sát thường xuyên khu vực cung ứng nhiên liệu.
- Bố trí các bình cứu hoả cầm tay ở những vị trí thích hợp.
5.4.2. Giai đoạn tuyến đường đi vào sử dụng

* Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí

- Cấm các loại xe không đạt tiêu chuẩn vệ sinh, tiêu chuẩn khí thải theo quy định của Nhà nước đi vào tuyến đường;

- Quy định thời gian hoạt động đối với một số loại xe;

- Bảo trì tuyến đường để đảm bảo chất lượng đường tốt kết hợp với bố trí các khu dân cư nằm ngoài tuyến hành lang ảnh hưởng ô nhiễm là biện pháp có tính khả thi trong việc khống chế ô nhiễm không khí.
* Giảm thiểu tác động đến môi trường nước

- Kiểm tra, nạo vét các cống thoát nước ngang của tuyến đường, không để xảy ra tình trạng tù đọng cục bộ.

- Đắp bù phụ những vị trí lề đường, mái taluy bị xói cục bộ không để nước động hay xói lở.

* Giảm thiểu tác động của chất thải rắn

- Đơn vị quản lý đường sẽ phối hợp với đội vệ sinh môi trường khu vực để thu gom và xử lý theo quy định.

- Tuyên truyền giáo dục người dân, ý thức giữ vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi gây mất mỹ quan khu vực.


* Phòng ngừa sự cố, rủi ro:
- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục người dân địa phương về an toàn giao thông để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 

- Kiểm tra nền đường, hệ thống thoát nước, hệ thống báo hiệu đường bộ đặc biệt những ngày mưa to, gió lớn để kịp thời phát hiện những hư hỏng có thể xảy ra tai nạn giao thông. 

- Kịp thời tu sửa những phần đường, cống bị hư hại do bão lũ gây ra tránh tình trạng xuống cấp của tuyến đường.
5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án
Chương trình giám sát môi trường chỉ thực hiện trong quá trình xây dựng tuyến đường.
* Giám sát công tác thu gom và xử lý chất thải rắn thông thường
- Thông số giám sát: khối lượng, vị trí. 

- Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, bãi đỗ đất thải.

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục trong quá trình thi công.

- Quy định áp dụng: Theo văn bản của chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan. 

* Giám sát công tác thu gom và xử lý CTNH
- Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao
nhận chất thải. 

- Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất chất thải nguy hại.

- Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục.

- Quy định áp dụng: Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan. 

* Giám sát các vấn đề môi trường khác

- Vị trí giám sát: Toàn bộ khu vực dự án.

- Nội dung giám sát: Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.

CHƯƠNG 1

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1.1. Thông tin về dự án

1.1.1. Tên dự án 

“Đầu tư xây dựng các tuyến đường xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch”
Địa điểm thực hiện: xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 
1.1.2. Chủ đầu tư
- Chủ đầu tư: UBND huyện Quảng Trạch

- Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ODA Quảng Trạch 

- Người đại diện: Ông Nguyễn Thế Hảo             - Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ: số 383, đường Quang Trung, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
- Điện thoại: 0232 3513025
- Tiến độ thực hiện dự án: 2023 - 2025



1.1.3. Vị trí địa lý

Dự án “Đầu tư xây dựng các tuyến đường xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch” thuộc địa phận xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Tuân thủ theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng các tuyến đường xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, vị trí các tuyến đường như sau:

+ Tuyến số 1: Tuyến chính có điểm đầu nối với đường liên thôn Hạ Lý đi Tân Châu, điểm cuối nối với khu dân cư thôn Tùng Giang;

+ Tuyến số 2: Tuyến chính có điểm đầu tuyến  nối với tuyến số 1, điểm cuối tuyến giao với đường liên xã Quảng Châu đi Quảng Hợp;

+ Tuyến số 3: Điểm đầu nối với tuyến số 1 tại Km1+759,04, điểm cuối nối với đường liên thôn Hạ Lý đi Tân Châu.
Tổng chiều dài tuyến đường: 4.904,74m.
Tọa độ khống chế điểm đầu, điểm cuối của tuyến như sau:

	Tuyến
	Điểm đầu
	Điểm cuối

	
	Tọa độ theo VN 2000

	Tuyến 1
	X: 1978786,415; Y: 542049,339
	X:1977930,389; Y:541344,730

	Tuyến 2
	X:1977840,233; Y:541602,123
	X:1977641,029; Y:540188,572

	Tuyến 3
	X:1977858,094; Y:541848,812
	X:1978623,770; Y:541952,000


[image: image3.jpg]SO HOA TGNG THE VI TRI CAC TUYEN BUGING
CONG TRINH: DAU TU XAY DUNG CAC TUYEN PUONG XA QUANG CHAU, HUYEN QUANG TRACH





Hình 1: Bình đồ sơ họa vị trí tuyến đường

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án
* Hiện trạng quản lý, sử dụng đất:
Khu vực triển khai đường dự án thuộc sự quản lý của UBND xã Quảng Châu và thuộc quyền sử dụng của các hộ dân về đất lúa và đất trồng cây hàng năm. Khu vực triển khai dự án chủ yếu là đi trùng với nền đường cũ (hiện trạng là đường đất cấp phối), riêng tuyến số 3 và 100m ở đầu tuyến số 2 do nền đường hiện trạng chưa đủ chiều rộng thiết kế nên sẽ sử dụng thêm đất lúa. 
* Hiện trạng về mặt nước:

Lân cận khu vực triển khai tuyến đường chủ yếu là đất trồng lúa của người dân và mương tưới tiêu bằng bê tông (lân cận tuyến 2).
Nước mặt xuất hiện trên ruộng lúa, mương nước với độ sâu 0,3 - 0,5m; lưu lượng chảy không lớn. 

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường

* Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư:
Lân cận các tuyến đường đều có dân đang sinh sống và các hộ dân này tiếp giáp với tuyến đường thi công.
* Khu vực nhạy cảm của dự án:
Dự án chuyển đổi 1.565,4m2 đất trồng lúa nước 2 vụ là yếu tố nhạy cảm về môi trường theo điểm đ, khoản 4, điều 28 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020 và mục 6, phụ lục IV, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Hầu hết dân cư sinh sống lân cận tuyến đường dự án. Tiếp giáp với tuyến đường thi công (tuyến số 3 và 100m ở tuyến số 2 ) là ruộng lúa 2 vụ của xã Quảng Châu. Đây là những đối tượng có thể bị ảnh hưởng trong quá trình triển khai dự án cũng như vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thi công… 
1.1.6. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ của dự án

1.1.6.1. Mục tiêu của dự án

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường nhằm nâng cao an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá của người dân thuận lợi, an toàn; phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.
1.1.6.2. Khối lượng, quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật 
* Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật như sau:
- Thiết kế 03 tuyến đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp B (Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10380:2014), với tổng chiều dài L= 4.904,74m, gồm: Tuyến số 1 có chiều dài L1= 2.186,65m; Tuyến số 2 có chiều dài L2= 1.628,63m và Tuyến số 3 có chiều dài L3= 1.089,46m.
- Kết cấu mặt đường bê tông xi măng, cống thiết kế bằng BTCT chiều dài phù hợp với bề rộng nền đường.

(Có bình đồ tổng thể tuyến đường kèm theo phần phụ lục)

1.1.6.3. Giải pháp thiết kế:
a. Bình diện: 

Các tuyến được thiết kế phù hợp với các tuyến đường hiện trạng, có nắn chỉnh cục bộ một số đoạn tuyến để đảm bảo các yếu tố kỹ thuật và hạn chế giải phóng mặt bằng, cụ thể:

- Tuyến số 1: Điểm đầu giao với đường liên thôn Hạ Lý đi Tân Châu, điểm cuối giao với khu dân cư thôn Tùng Giang, chiều dài L1= 2.186,65m. 

- Tuyến số 2: Điểm đầu giao với Tuyến số 1 tại Km2+4,65; điểm cuối tuyến giao với đường liên xã Quảng Châu đi Quảng Hợp, chiều dài L2= 1.628,63m.

- Tuyến số 3: Điểm đầu giao với Tuyến số 1 tại Km1+759,04, điểm cuối giao với đường BTXM liên thôn Hạ Lý đi Tân Châu, chiều dài L3= 1.089,46m.

b. Trắc dọc tuyến: 
Trắc dọc các tuyến thiết kế trên cơ sở các điểm khống chế tại điểm đầu và điểm cuối tuyến, tuân thủ các yếu tố kỹ thuật, hạn chế khối lượng đào đắp, đảm bảo các yêu cầu về độ dốc dọc và chiều dài đoạn đào, đoạn đắp phù hợp với địa hình, địa vật, thủy văn và các yêu cầu kỹ thuật khác.

c. Trắc ngang tuyến: Các tuyến thiết kế với quy mô mặt cắt ngang như sau:
- Bề rộng nền đường: 

Bnền = 5,0m;

- Bề rộng mặt đường: 

Bmặt = 3,5m;

- Bề rộng lề đường: 


Blề = 2x0,75 = 1,5m.

- Độ dốc ngang mặt đường: 
imặt = 2%.

- Độ dốc ngang lề:


ilề = 4%.

- Mái ta luy nền đào 1/1; Mái ta luy nền đắp 1/1,5. 

d. Kết cấu áo đường: 

Mặt đường bằng BTXM M300 có kết cấu từ trên xuống như sau:

- Lớp mặt bê tông xi măng M300, dày 18cm.

- Lót 2 lớp giấy dầu.

- Lớp cấp phối đá dăm loại 2, dày 15cm.

e. Nền đường, lề đường: 

Nền, lề đường được đắp đất K≥0,95, dưới đáy lớp kết cấu áo đường nền đường được đắp lớp đất K≥0,98 hoặc lu lèn tăng cường nền đường cũ đạt K≥0,98, dày tối thiểu 30cm. Gia cố lề đường bằng BTXM M200 dày 15cm qua các đoạn có gia cố mái ta luy.

f. Hệ thống thoát nước

f.1. Thoát nước ngang: 

Tận dụng lại toàn bộ hệ thống thoát nước ngang hiện có đang còn tốt, đảm bảo khả năng thoát nước, thiết kế nối dài một số cống để đảm bảo phù hợp với bề rộng nền đường. Thiết kế mới các các cống hộp, nối cống hộp đúc sẵn kích thước (50x50)cm và kích thước (75x75)cm. Kết cấu: Ống cống bằng BTCT M250; tường đầu, tường cánh bằng BTXM M200; hố thu và tấm đan hố thu kích thước (114x56x15)cm bằng BTXM M250. Móng cống, sân cống bằng BTXM M200 trên lớp đá dăm đệm dày 10cm. Chi tiết như sau: 

- Tuyến số 1: Thiết kế mới 01 cống hộp kích thước (50x50)cm; nối dài 02 cống hộp kích thước (50x50)cm.

- Tuyến số 2: Tận dụng toàn bộ cống trên tuyến đang còn tốt.
- Tuyến số 3: Thiết kế mới 09 cống hộp kích thước (75x75)cm.

f.2. Thoát nước dọc: 
Thiết kế rãnh đất hình thang, kích thước rãnh (40x40x120)cm. Tại các đường vào nhà dân bố trí cống hộp kích thước (50x50)cm; kết cấu dạng ống bằng BTCT lắp ghép.

g. Vuốt nối dân sinh: 
Thiết kế vuốt nối êm thuận đảm bảo an toàn giao thông. Kết cấu mặt đường đường ngang dân sinh như kết cấu tuyến chính.

h. Công trình phòng hộ: 

- Tại những vị trí có mái ta luy sát kênh thủy lợi thiết kế gia cố mái taluy bằng BTXM M200 dày 10cm, vuốt về mép mương thủy lợi.

- Thiết kế gia cố mái taluy phía phải đoạn tuyến Km1+070,00-Km1+086,36 (L=16,36m) thuộc Tuyến số 3 bằng đá hộc xây vữa xi măng M100 dày 25cm kết hợp chân khay bằng bê tông xi măng M200, trên lớp dăm sạn lót dày 10cm. 
i. Hệ thống ATGT: 
Bố trí cọc tiêu, biển báo, lan can phòng hộ... phù hợp với Quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

1.1.6.4. Cấp công trình: 
Dự án thuộc nhóm C, Công trình giao thông cấp IV.
1.2. Nguyên, nhiên, vật liệu, hoá chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án
1.2.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, hoá chất sử dụng của dự án

* Khối lượng nguyên vật liệu thi công dự án

Bảng 1.1: Thống kê khối lượng đất, đào đắp của dự án

	TT
	Hạng mục
	Khối lượng
	Tổng khối lượng

	
	
	Tuyến 1
	Tuyến 2
	Tuyến 3
	m3
	tấn

	1
	Đào đất không thích hợp
	1.081,78
	824,12
	1.469,54
	3.375,44
	4.725,62

	2
	Đào nền đường, nút giao, cống thoát
	3.307,12
	2.461,10
	1.262,71
	7.030,93
	9.843,30

	3
	Đắp đất K95
	6.033,21
	5.215,03
	2.792,74
	14.040,98
	19.657,37

	4
	Đắp đất K98
	2.523,77
	1.782,11
	1.156,75
	5.462,63
	7.647,68


                                                                  Nguồn: Hồ sơ dự toán công trình
Bảng 1.2: Tổng hợp khối lượng nguyên vật liệu phục vụ dự án 
	TT
	Nguyên vật liệu
	Đơn vị 
	Khối lượng
	 Tổng khối lượng

	
	
	
	Tuyến 1
L=2.186,65
	Tuyến 2
L=1.628,63
	Tuyến 3
L=1.089,64
	(Kg)
	(Tấn)

	1
	Đất cấp phối tự nhiên
	m3
	10.340
	7.727,08
	5.170
	32.531.914,8
	32.531,91

	2
	Cấp phối đá dăm loại 2
	m3
	1.564
	1.168,78
	782
	5.623.643,52
	5.623,64

	3
	Đá 1x2 
	m3
	1.618
	1.209,13
	809
	5.817.810,24
	5817,81

	4
	Cát 
	m3
	1.022
	763,74
	511
	3215436,84
	3215,44

	5
	Đá hộc
	m3
	124
	92,67
	62
	417.997,8
	418

	6
	Dây thép
	kg
	164
	122,56
	82
	368,56
	0,37

	7
	Đinh
	kg
	266
	198,78
	133
	597,78
	0,6

	8
	Giấy dầu
	m2
	17.056
	12.745,95
	8.528
	9.582,49
	9,58

	9
	Ma tit chèn khe
	kg
	2.290
	1.711,32
	1.145
	5.146,32
	5,15

	10
	Thép các loại
	kg
	25.520
	19.071,10
	12.760
	57.351,1
	57,35

	11
	Xi măng PCB30, PCB40
	kg
	638.113
	476.861,84
	319.056,5
	1.434.031,34
	1.434,03

	12
	Các loại vật liệu khác
	kg
	
	
	
	78.439,42
	78,44

	Tổng cộng
	
	49.192,32


Nguồn: Hồ sơ dự toán công trình

Tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu:
- Cấp phối đá dăm loại 2: lấy tại mỏ Quảng Đông khoảng cách trung bình đến công trình 15km. 

- Đất cấp phối lấy tại Quảng Thạch khoảng cách đến công trình 21km. 

- Cát nền: lấy tại Quảng Xuân khoảng cách đến công trình 16km. 

- Xi măng, thép, đinh…: Lấy tại xã thị xã Ba Đồn khoảng cách đến công trình 21km.

1.2.2. Nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án

a. Cấp điện 

Dự án sẽ sử dụng nguồn điện sẵn có của xã Quảng Châu.
b. Cấp nước sinh hoạt và thi công 

Trong khu vực hiện tại đã có hệ thống cấp nước sạch từ Nhà máy nước sạch Quảng Châu. Ngoài ra, dân cư trong khu vực dự án còn sử dụng nước giếng khơi để phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Dự án sẽ sử dụng các nguồn nước này để phục vụ cho quá trình thi công tuyến đường. 
- Nước cấp cho giai đoạn thi công xây dựng: công nhân ở lại khu vực lán trại khoảng 3 người.

+ Nước cấp phục vụ sinh hoạt: 0,3m3/ngày.

1.3. Biện pháp thi công

1.3.1. Trình tự tổ chức thi công

- Công tác chuẩn bị:

+ Chuẩn bị mặt bằng công trình: Chặt phá bụi cây và gốc cây, chọn bãi tập kết vật liệu, nguồn nhân công, máy thi công, công tác dân vận, an ninh. 
+ Chuẩn bị về mặt tổ chức: Thiết lập bộ máy quản lý tổ chức thi công, phân bổ tổ đội thi công, xe máy thiết bị thi công.

+ Công tác chuẩn bị kho chứa: Vật liệu máy móc, cấu kiện đến hiện trường.

+ Chuẩn bị kế hoạch và phương án thi công: Thi công phần đường, thi công hệ thống thoát nước, hoàn thiện công trình.

+ Công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự trên công trường...

- Thi công nền đường:

+ Dùng máy ủi, máy đào, ô tô, máy gạt kết hợp với nhân lực. Đào xúc đất hữu cơ vận chuyển đến nơi quy định đổ đi. Đắp đất đạt độ chặt theo yêu cầu: vận chuyển đất tại mỏ đến rải từng lớp và đầm theo qui trình thi công hiện hành.

- Thi công mặt đường:

+ Thi công mặt đường bằng BTXM dùng bê tông trộn tại hiện trường, việc hoàn thiện mặt đường cần đảm bảo độ dốc thiết kế để thoát nước mặt, quá trình thi công cần kiểm soát chất lượng vật liệu, độ sụt bê tông để đảm bảo ổn định lâu dài, chất lượng lớp mặt đường.

- Thi công cống:

+ Cống thi công cùng thời gian với nền đường. Ống cống dùng ống đúc sẵn mua ở nơi khác vận chuyển đến hoặc đổ tại chỗ. 

- Thi công an toàn giao thông:
+ Sau khi các hạng mục như cống, nền, mặt đường hoàn thiện xong sẽ thi công hạng mục ATGT.

1.3.2. Khu vực bãi tập kết vật liệu, lán trại và bãi thải

* Khu vực bãi tập kết vật liệu và lán trại: 

Tuyến đường dự án trải dài 4.904,74m nên để phục vụ cho việc thi công tuyến dựa vào địa hình thực tế chủ đầu tư dự kiến sẽ bố trí khu vực lán trại gần khu vực bãi tập kết vật liệu. Trước khi tiến hành thi công chủ đầu tư cam kết sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để sử dụng vị trí tập kết trên hợp lý nhất sao cho không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân ở khu vực triển khai dự án. Dự án sẽ tiến hành vệ sinh và hoàn trả lại mặt bằng sau khi kết thúc thi công.

* Khu vực bãi thải: 

- Bãi đổ đất thải, đất không thích hợp: chất thải được đổ tại bãi đất trũng xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch và đã có biên bản thoả thuận với địa phương. Khoảng cách từ chân công trình đến vị trí bãi thải là 2km. Xung quanh khu vực bãi thải dân cư thưa thớt, đường vào bãi thải là tuyến đường nhựa rộng 5m. Diện tích khu vực bãi đất thải khoảng 40.000m2, sâu 2,5 - 3m, hiện trạng sử dụng là đất trống có địa hình trũng thấp. Khối lượng đất đào đi đổ khoảng: 3.375,44m3. (Biên bản thoả thuận bãi đất đổ thải, đất không thích hợp được đính kèm ở phần phụ lục).

1.4. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án

1.4.1. Tiến độ thực hiện dự án

- Tiến độ thực hiện dự án: 2023 - 2025
1.4.2. Tổng mức đầu tư

* Tổng mức đầu tư: 16.000.000.000 đồng.  
(Bằng chữ: Mười sáu tỷ đồng chẵn).
Bảng 1.3: Tổng hợp kinh phí thực hiện dự án   

	TT
	Hạng mục
	Kinh phí (đồng)

	1
	Chi phí GPMB
	360.000.000

	2
	Chi phí xây dựng
	13.309.935.000

	3
	Chi phí quản lý dự án
	354.265.000

	4
	Chi phí Tư vấn ĐTXD
	1.396.008.000

	5
	Chi phí khác
	209.627.000

	6
	Chi phí dự phòng
	370.165.000

	Tổng cộng:
	16.000.000.000


* Nguồn vốn đầu tư: Nguồn đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025.
1.4.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

- Quyết định đầu tư: UBND tỉnh Quảng Bình.
- Chủ đầu tư: UBND huyện Quảng Trạch.
- Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ODA Quảng Trạch.
- Tư vấn lập dự án và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán: Liên danh Công ty TNHH Tư vấn giao thông Miền Trung và Công ty TNHH TV&XD Nguyễn Gia. 

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua Ban quản lý dự án ODA Quảng Trạch.
- Thực hiện dự án: Đấu thầu theo quy định hiện hành.

CHƯƠNG 2

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG

MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất
2.1.1.1. Đặc điểm địa hình

Khu vực dự kiến xây dựng tuyến đường xuyên qua các dạng địa hình khác nhau, nhưng chủ yếu là địa hình trũng thấp vùng cửa sông ven biển bao gồm ruộng lúa và hoa màu. 

Tuyến đường chủ yếu đi trùng đường cũ, đi trên địa hình tương đối bằng phẳng. Tim tuyến cơ bản bám theo hiện trạng. Hệ thống thoát nước ngang bố trí tương đối đầy đủ nên cơ bản tuyến không bị ngập khi có mưa lớn; tuy nhiên một số cống không đủ khẩu độ cần thiết phải nâng cấp để đảm bảo thoát nước. 

2.1.1.2. Đặc điểm địa chất

Địa chất khu vực tuyến đi qua có thể phân thành các đoạn đặc trưng như sau:

Theo chiều sâu khảo sát, các thành tạo đất đá trên tuyến đường đang xét có sự biến động lớn về thành phần, tính chất cơ lý, cũng như chiều sâu thế nằm. Cấu tạo nên địa tầng của tuyến đường gồm các trầm tích đất dính, đất yếu và đất rời nằm xen kẹp nhau tạo nên các kiểu cấu trúc nền công trình rất phức tạp và đa dạng rất đặc trưng cho khu vực cửa sông ven biển.

2.1.2. Điều kiện về khí hậu, thuỷ văn
2.1.2.1. Khí hậu:  

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Bình, khí hậu của vùng này có những đặc điểm chính như sau:

* Nhiệt độ:

Chế độ nhiệt cũng được phân hóa theo 2 mùa: Mùa nóng và mùa lạnh. Thời tiết lạnh nhất trong năm vào các tháng 12, 1, 2 với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 17 - 21,30C. Thời tiết nóng nhất trong năm vào các tháng 6, 7, 8 với nhiệt độ trung bình trên 280C. Bình quân nhiệt độ các tháng như sau:
Bảng 2.1: Nhiệt độ trung bình tháng trong năm
                                                                                                                      ĐVT: 0C

	      Tháng

Năm 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Năm 2018
	19,1
	18,0
	24,2
	26,0
	28,6
	30,2
	28,8
	29,2
	28,1
	25,7
	23,9
	21,3

	Năm 2019
	19,7
	23,8
	28,4
	25,4
	29,8
	32,3
	31,0
	29,4
	27,0
	26,1
	22,9
	20,4

	Năm 2020
	21,6
	21,7
	24,5
	23,2
	29,6
	31,7
	30,8
	29,2
	29,0
	24,1
	22,7
	18,7


Nguồn: Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình
* Lượng mưa: 

Tần suất xuất hiện những trận mưa lớn tập trung vào tháng 9, tháng 10. Đồng thời, xói mòn và lũ lớn cũng thường xảy ra vào thời gian này. Thống kê lượng mưa trung bình các tháng như sau:

Bảng 2.2: Lượng mưa trung bình các tháng trong năm



               ĐVT: mm
	   Tháng

Năm
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XI

	Năm 2018
	65,4
	16,0
	19,6
	75,7
	110,9
	121,9
	30,5
	151,2
	570,8
	1.291,8
	551,8
	130,9

	Năm 2019
	115,2
	41,6
	142,3
	48,8
	152,1
	82,8
	479,8
	136,3
	427,9
	533,7
	248,7
	137,6

	Năm 2020
	42,9
	24,1
	50,6
	91,4
	98,3
	40,8
	270,3
	50,1
	255,1
	165,7
	112,2
	276,3


Nguồn: Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình
Ngày có lượng mưa lớn nhất tại trạm đo Ba Đồn là 537 mm/ngày (xuất hiện ngày 05/10/2010).
* Độ ẩm:

Độ ẩm trung bình theo các tháng trong năm phân bố không đều. Tháng có độ ẩm cao nhất là tháng I, tháng có độ ẩm thấp nhất là tháng VI. Số liệu về độ ẩm trung bình của khu vực được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 2.3: Độ ẩm tương đối trung bình các tháng trong năm 

ĐVT: %
	     Tháng

Năm
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Năm 2018
	91
	83
	89
	87
	75
	70
	74
	78
	85
	89
	90
	89

	Năm 2019
	92
	91
	90
	85
	77
	72
	80
	79
	84
	88
	89
	85

	Năm 2020
	89
	87
	87
	87
	73
	71
	80
	77
	84
	87
	89
	91


                                                  Nguồn: Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình
Qua bảng trên cho thấy tại khu vực có sự hình thành hai thời kỳ khô ẩm khác nhau trong năm. Thời kỳ ẩm kéo dài từ tháng IX năm trước đến tháng IV năm sau. Trong những tháng này độ ẩm tương đối đạt từ 85% đến 90%. Từ tháng V đến tháng VII là thời kỳ khô ráo. 

* Gió:

Có 2 mùa gió chính là gió mùa đông (Đông Bắc) và gió mùa hè (gió Tây Nam).

- Gió mùa Đông: Kéo dài từ tháng XI đến tháng I năm sau. Hướng gió thịnh hành là gió Đông Bắc với tần suất giao động trong khoảng 20 - 53%, xen giữa các đợt gió Bắc hoặc Tây Bắc nhưng với tần suất không đáng kể.

- Gió mùa Hè: Kéo dài từ tháng V đến tháng X với hướng gió thịnh hành là gió Tây Nam. Ngoài ra còn gió Đông và Đông Nam thổi xen kẽ từ biển vào. 

Bảng 2.4: Tốc độ gió trung bình các tháng trong năm

                                                                                                          Đơn vị: m/s
	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Năm 2020
	3,3
	2,8
	2,5
	2,4
	2,6
	2,7
	3,0
	2,4
	2,5
	3,3
	3,5
	3,2


                                               Nguồn: Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình
* Nắng:

Số giờ nắng trong năm dao động từ 1.800 giờ đến 1.820 giờ, tháng có số giờ nắng ít nhất là tháng II với số giờ nắng khoảng 74,3 giờ, tháng có số giờ nắng nhiều nhất là tháng V - VII với số giờ nắng trên 237,1 giờ.

* Bão: Tỉnh Quảng Bình, nhất là khu vực ven biển là một trong những nơi hàng năm chịu ảnh hưởng rất nặng nề của bão, thuộc vào loại nhất nước ta. Theo số liệu thống kê, tính trung bình mỗi năm ở Quảng Bình có từ 1-2 cơn bão đổ bộ trực tiếp vào  biển của tỉnh. Bão có thể xuất hiện vào thời kỳ từ tháng VI đến tháng X, trong đó nhiều nhất vào 3 tháng (VIII-X) với khoảng 0,3-0,7 cơn/năm. 
Khu vực từ Quảng Bình - Thừa Thiên Huế: mùa bão từ tháng VIII đến tháng X. Tần suất bão lớn nhất trong tháng IX: 41%, tháng VIII: 17%, tháng X: 26%. Tuy vậy có năm đã xuất hiện bão trong các tháng VI, VII.

Bảng 2.5: Thống kê các cơn bão đổ bộ vào bờ biển Quảng Bình từ năm 2005 - 2020
	Vùng bờ biển
	Thời gian xuất hiện
	Tên cơn bão
	Cấp bão

	 Nghệ An - Quảng Bình  
	15/9/2005
	 Vicente (Số 6)  
	Cấp 9 (75 - 88 km/h)

	 Nghệ An - Quảng Bình  
	28/10/2005
	 Kaitak (Số 8)  
	Cấp 9 (75 - 88 km/h)

	 Nghệ An - Quảng Bình  
	27/09/2007
	 Lekima  
	Cấp 11 (103 -117 km/h)

	 Nghệ An - Quảng Bình  
	27/09/2008
	Mekkhala
	Cấp 9 (75 - 88 km/h)

	 Nghệ An - Quảng Bình  
	13/10/2008
	ATNĐ
	Cấp 7 (50 - 61 km/h)

	 Nghệ An - Quảng Bình  
	21/08/2010
	Mindulee
	Cấp 10 (89 - 102 km/h)

	Hà Tĩnh -Thừa Thiên Huế
	30/9/2013
	Wutip
	 Cấp 10-14 (102 - 149 km/h)

	Hà Tĩnh - Quảng Bình
	15/9/2017
	Doksuri (Số 10)
	Cấp 12 (118 - 133 km/h)

	Nghệ An - Quảng Bình
	30/8/2019
	Podul (số 4)
	Cấp 8 (62 - 74 km/h)

	Quảng Bình - Quảng Nam
	14/11/2020
	Vamco(số 13)
	Cấp 11(100 - 115km/giờ)


* Lũ lụt: 
Hàng năm các trận bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa Đông Bắc đã gây nên những trận mưa lớn hình thành các đợt lũ lụt gây thiệt hại đáng kể. Theo thống kê chỉ trong 10 năm trở lại đây có 36 đợt lũ (bình quân 3,6 đợt/năm). Trong đó, các trận lũ lớn, lũ lịch sử xảy ra khi có bão lớn hoặc do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và gió mùa Đông Bắc. Đặc biệt trong các năm 2007 và 2010 đã xảy ra 3 đợt lũ đặc biệt lớn được gọi là lũ lịch sử và lũ chồng lên lũ.
Trong năm 2010, lượng mưa các tháng trong năm thấp hơn nhiều so với TBNN, riêng các tháng I, VII, VIII và tháng X lớn hơn TBNN, đặc biệt tháng X là tháng có lượng mưa lớn kỷ lục. Riêng lượng mưa tháng X trên lưu vực sông Gianh chiếm 55 - 59% lượng mưa cả năm, lưu vực sông Nhật Lệ và sông Dinh chiếm 45 - 53% lượng mưa cả năm. Cuối tháng IX, đầu tháng X năm 2010 do chịu ảnh hưởng của bão số 3, các sông trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện lũ lớn, lũ chồng lên lũ. Lượng mưa phổ biến từ 600 - 1.100mm. 
Tại khu vực triển khai dự án tham khảo ý kiến của người dân dọc tuyến đường chuẩn bị triển khai cho thấy tại khu vực thực hiện dự án vào mùa mưa lũ thường xuyên bị ngập lụt. Trận lũ lịch sử năm 2020 làm ngập lụt nhà dân ở khu vực thấp khoảng 0,5 - 1m. Tuyến đường qua thôn Pháp Kệ ngập khoảng 0,5m. 
Tuy nhiên, khu vực triển khai dự án có tuyến mương rộng 5m nối với cầu Kênh Kịa chảy về sông Gianh nên khả năng tiêu thoát nước khu vực khá nhanh.

2.1.2.2. Điều kiện thủy văn
Nước mặt xuất hiện trên ruộng lúa với độ sâu 0,3 - 0,5m, lưu lượng chảy không lớn. Mực nước ngầm xuất hiện ở độ sâu 2m. 

2.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội
Theo báo cáo “Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm” xã Quảng Châu đã đạt được những kết quả sau:

2.1.3.1 Lĩnh vực kinh tế:
a. Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp
* Trồng trọt: Tình hình sản xuất vụ Đông Xuân năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi. Tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân năm nay đảm bảo kế hoạch đề ra, năng suất và sản lượng một số cây trồng tăng so với cùng kỳ năm trước. 

* Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi trên địa bàn giảm về số lượng lợn vì xảy ra dịch tả lợn châu phi. 
* Lâm nghiệp: Công tác chăm sóc, bảo vệ rừng được UBND xã quan tâm, chỉ đạo các thôn tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, bảo vệ rừng.
b. Công tác quản lý Tài nguyên - Môi trường
Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, nhất là khai thác cát, khai thác đất. Phối hợp với tổ liên ngành của UBND huyện và các ban ngành cấp trên, tổ liên ngành của xã để ngăn chặn kịp thời việc khai thác tài nguyên trên địa bàn xã. 

Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm, nhận thức về bảo vệ môi trường của nhân dân được nâng lên. Phát huy hiệu quả các tổ thu gom rác tại các thôn, hợp đồng chặt chẽ với Ban quản lý các công trình công cộng đưa rác thải về bải rác của huyện.            

c. Xây dựng cơ bản, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đất đai căn cứ vào quy định của Luật đất đai năm 2013 Luật xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật, UBND xã chỉ đạo cán bộ chuyên môn thực hiện đúng quy trình về quản lý sử dụng đất và xây dựng, các công trình trên địa bàn xã được tiến hành đúng theo luật quy định.

e. Thu, chi ngân sách
Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp để thu ngân sách theo chỉ tiêu kế hoạch. 

Việc quản lý, điều hành chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, tập trung phân bổ nguồn ngân sách cấp trên kịp thời, đúng nội dung. Đồng thời, chủ động rà soát các nhiệm vụ chi trong dự toán đầu năm, đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi. Chỉ đạo quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, tăng cường kiểm tra chống thất thu ngân sách.

2.1.3.2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội
a. Giáo dục và Đào tạo
Công tác xã hội hóa giáo dục được quan tâm, cơ sở vật chất trường học được chú trọng đầu tư. Mạng lưới trường, lớp ở các cấp học tiếp tục được củng cố và phát triển hợp lý, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

b. Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân
Chỉ đạo Trạm y tế triển khai thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh, đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Trong 6 tháng đấu năm công tác khám chữa bệnh được tăng cường.
c. Văn hoá thông tin - thể dục, thể thao
Công tác thông tin tuyên truyền hoạt động có hiệu quả, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước vào cuộc sống và đến tận người dân, phục vụ tốt công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động văn hóa chào mừng nhân các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước. 

Hoạt động văn hóa văn nghệ - TDTT: Hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân tại các thôn chú trọng quan tâm và thực hiện đúng quy định và đảm bảo công tác phòng chống dịch covid-19.
d. Lao động - thương binh và xã hội:
Đã giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Triển khai hội nghị chuyên đề về công tác giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, ban hành kế hoạch thực hiện, giao chỉ tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm cụ thể cho các thôn. 

e. Công tác phòng chống dịch Covid-19:
UBND xã đã chỉ đạo thực hiện đúng quy định công tác phòng, chống dịch trên địa bàn xã. Công tác tiêm vắcxin phòng, chống dịch Covid-19 cho các đối tượng theo thứ tự nhóm đối tượng ưu tiên theo quy định.
f. Công tác quản lý nhà nước về Tôn giáo:
Các hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường và thực hiện đúng nghi thức tôn giáo. UBND xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tín ngưỡng tôn giáo, nắm chắc tình hình hoạt động của tôn giáo, hướng dẫn chỉ đạo hoạt động tín ngưỡng tôn giáo theo quy định pháp luật.

2.1.3.3. Điều kiện về cơ sở hạ tầng:

- Hiện trạng mạng lưới và các công trình giao thông:

+ Giao thông đối ngoại: Trong khu vực có tuyến đường nhựa liên xã rộng 5m để đi xã Quảng Hợp, xã Quảng Tùng.
+ Các công trình giao thông đối nội: gồm những trục liên thôn, một số tuyến đường đã được bê tông hoá.
- Hiện trạng cấp nước: trong khu vực hiện tại đã có hệ thống cấp nước sạch từ Nhà máy nước sạch Quảng Châu, dân cư trong vùng còn sử dụng nguồn giếng khơi để sử dụng để sinh hoạt và ăn uống.

- Hiện trạng thoát nước: 

+ Thoát nước mưa: Toàn bộ nước mặt được thoát theo độ dốc địa hình về tuyến kênh hiện có trong khu vực.
+ Thoát nước thải: Khu vực chưa có hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt.
- Công tác thu gom và xử lý rác thải: Việc thu gom và xử lý rác thải của người dân xã Quảng Châu được thực hiện bởi đội vệ sinh môi trường thuộc Ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch. Đây cũng là đơn vị dự án sẽ phối hợp để thu gom rác thải trong quá trình triển khai dự án.  
2.1.4. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án
- Đối tượng bị tác động bởi dự án bao gồm:

Trong quá trình thi công dự án đối tượng bị tác động chủ yếu là môi trường không khí, môi trường nước và các đối tượng liên quan đến kinh tế - xã hội (các hộ dân bị mất ruộng, dân cư lân cận dự án cũng như người dân tham gia giao thông trên tuyến đường).
- Yếu tố nhạy cảm:
Dự án chuyển đổi 1.565,4m2 đất trồng lúa nước 2 vụ là yếu tố nhạy cảm về môi trường theo điểm đ, khoản 4, điều 28 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020 và mục 6, phụ lục IV, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
2.2. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án
2.2.1 Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường 
Để làm cơ sở đánh giá tác động của dự án lên môi trường khu vực trong quá trình triển khai, Công ty Cổ phần môi trường HPT đã phối hợp với Công ty Cổ phần dịch vụ tư vấn môi trường Hải Âu thực hiện đánh giá từng thành phần môi trường có khả năng chịu ảnh hưởng bởi hoạt động của dự án với các phương pháp đo, đánh giá phù hợp với từng thông số môi trường, cụ thể như sau:

2.2.1.1. Môi trường không khí

Bằng phương pháp đo nhanh tại một số vị trí liên quan và phân tích trong phòng thí nghiệm, kết quả chất lượng không khí được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 2.6: Chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án

	Chỉ tiêu

phân tích
	ĐVT
	Kết quả
	QCVN 

05:2013/BTNMT
	QCVN

26:2010/BTNMT

	
	
	K1
	K2
	K3
	K4
	K5
	K6
	
	

	Nhiệt độ
	0 C
	21
	20,5
	21
	20
	21
	21
	-
	

	Độ ẩm
	%
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	-
	

	Tốc độ gió
	m/s
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	-
	

	Hướng gió
	-
	Đông Bắc
	Đông Bắc
	Đông Bắc
	Đông Bắc
	Đông Bắc
	Đông Bắc
	-
	

	Tiếng ồn
	dBA
	58
	55
	60
	63
	61
	59
	
	≤70

	Tổng bụi lơ lửng (TSP)
	µg/m3
	159
	156
	165
	192
	160
	158
	300
	

	SO2
	µg/m3
	117
	112
	110
	121
	118
	115
	≤350
	

	NO2
	µg/m3
	75
	72
	71
	76
	74
	73
	≤200
	

	CO
	µg/m3
	8.300
	8.200
	8.000
	8.400
	8.300
	8.300
	≤30.000
	


Ghi chú: 

- Ngày đo mẫu: K1, K2, K3, K4, K5, K6: 8/12/2022. ( Bỏ hàng này khi gửi tham vấn trang thông tin điện tử
- Vị trí lấy mẫu: 

+ K1: Tại vị trí đầu tuyến 1. Tọa độ: (X=1978786,415; Y=542094,339).
+ K2: Tại vị trí cuối tuyến 1. Tọa độ: (X=1977930,389; Y=541344,730). 
+ K3: Tại vị trí đầu tuyến 2. Tọa độ: (X=1977840,233; Y=541602,123). 
+ K4: Tại vị trí cuối tuyến 2. Tọa độ: (X=1977641,029; Y=540188,572). 
+ K5: Tại vị trí đầu tuyến 3. Tọa độ: (X=1977858,094; Y=541848,812). 
+ K6: Tại vị trí cuối tuyến 3. Tọa độ: (X=1978623,770; Y=541952,000).

Nhận xét:

- Từ kết quả đo được, so sánh với QCVN 05 : 2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về không khí xung quanh cho thấy các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép.
- Đối với độ ồn: Theo QCVN 26 : 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn cho thấy các vị trí đo đều nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép.

2.2.1.2. Chất lượng nước mặt

Nguồn nước mặt hiện diện lân cận khu vực dự án là nước tại ruộng lúa và mương nước tưới tiêu. Chất lượng nước thể hiện ở bảng sau:

Bảng 2.7: Chất lượng nước mặt khu vực dự án

	TT
	Chỉ tiêu phân tích
	ĐVT
	Kết quả
	QCVN 08-MT : 2015/BTNMT 

(Cột B1)

	
	
	
	M1
	M2
	M3
	

	1
	pH
	-
	6,72
	6,7
	6,8
	5,5 - 9

	2
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/l
	25
	20
	27
	50

	3
	Oxy hoà tan (DO)
	mg/l
	4,61
	5,3
	4,58
	≥ 4

	4
	Nhu cầu oxy sinh hoá (BOD5)
	mg/l
	9,5
	8
	10
	15

	5
	Nhu cầu oxy hoá học (COD)
	mg/l
	12,4
	9,6
	12,5
	30

	6
	Amoni (NH+4)
	mg/l
	0,6
	0,5
	0,57
	0,9

	7
	Photphat (PO43- -P)
	mg/l
	0,02
	0,01
	0,02
	0,3

	8
	Nitrat (NO3- -N)
	mg/l
	0,17
	0,14
	0,15
	10

	9
	Coliform
	MPN/100ml
	4.300
	3.800
	4.300
	7.500


- Vị trí lấy mẫu: 

- Ngày lấy mẫu: M1; M2; M3: 8/12/2022. ( Bỏ hàng này khi gửi tham vấn trang thông tin điện tử
+ M1: Nước mặt ruộng lúa lân cận khu vực triển khai tuyến 1. Tọa độ: (X=1978517,647; Y=542193,470).
+ M2: Nước mặt tại mương tưới tiêu lân cận khu vực triển khai tuyến 2. Tọa độ: (X=1977645,707; Y=541116,389).
+ M3: Nước mặt ruộng lúa lân cận khu vực triển khai tuyến 3. Tọa độ: (X=1977872,659; Y=541846,531). 
Nhận xét:

Kết quả phân tích ở bảng trên so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt Cột B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2 cho thấy đa số các chỉ tiêu chất lượng nước tại thời điểm lấy mẫu đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. 
2.2.2. Đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án
Qua khảo sát thực tế tại khu vực dự án tại xã Quảng Châu cho thấy hệ sinh thái khu vực như sau:

a. Hệ sinh thái trên cạntc "2.1.1.5. §Æc ®iÓm hÖ sinh th¸i khu vùc thùc hiÖn dù ¸n" \f C \l 1

tc "2.1.1.5. §Æc ®iÓm hÖ sinh th¸i khu vùc thùc hiÖn dù ¸n" \f C \l 1

tc "2.1.4. §Æc ®iÓm hÖ sinh th¸i ®éng thùc vËt" \f C \l 1

tc "2.1.4. §Æc ®iÓm hÖ sinh th¸i ®éng thùc vËt" \f C \l 1

Thảm thực vật ở đây chủ yếu là tràm, bạch đàn, lúa... Ngoài ra, còn có những loại cỏ mang đặc tính sinh học chịu hạn như: Lá cứng, nhọn, cây thấp, đa số có hình dáng của trảng cỏ hay cây bụi thưa thớt và một số cây hoa màu khác được trồng tại các hộ gia đình.
Động vật trên cạn chủ yếu là các loại chim tắc kè, thằn lằn… Nhìn chung, hệ sinh thái của khu vực nghèo về thành phần và chủng loại, không có các loại quý hiếm nằm trong sách đỏ cần được bảo vệ. Vì vậy, việc xây dựng tuyến đường của dự án không ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu vực.


b. Hệ sinh thái dưới nước

Động vật dưới nước chủ yếu là tôm, cua, cá, ốc... với thành phần loài kém đa dạng, số lượng không đáng kể. 
2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án

- Tuyến 1: 
+ Các đối tượng dễ bị tác động như các nhà dân, người dân tham gia giao thông, khu vực ruộng lúa. 
+ Yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án: không có.
- Tuyến 2: 

+ Đối tượng dễ bị tác động: các nhà dân, người dân tham gia giao thông, khu vực ruộng lúa.  

+ Yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án: ruộng lúa 2 vụ đoạn đầu tuyến.

- Tuyến 3: 
+ Đối tượng dễ bị tác động: các nhà dân, người dân tham gia giao thông, khu vực ruộng lúa.   
+ Yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án: ruộng lúa 2 vụ.

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án

Hiện tại, tuyến đường chuẩn bị triển khai với mặt đường nhỏ, hẹp lại nằm trong khu dân cư nên dễ gây mất an toàn giao thông.

Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết trên, việc xây dựng tuyến đường nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển, giao thương hàng hóa, đi lại của nhân dân góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh. 

CHƯƠNG 3

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
 CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 
3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công, xây dựng
3.1.1. Đánh giá, dự báo tác động 
3.1.1.1. Tác động của quá trình giải phóng mặt bằng
Dự án được triển khai trên địa bàn xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch. Thống kê kết quả chỉnh lý địa chính thu hồi đất để triển khai dự án như sau:

Bảng 3.1: Kết quả chỉnh lý địa chính thu hồi đất để triển khai dự án
	Loại đất
	Đơn vị
	Đất hộ gia đình, cá nhân
	Tổ chức sử dụng
	Tổ chức quản lý
	Tổng

	Đất trồng cây hàng năm khác
	m2
	335
	
	
	355

	Đất chuyên trồng lúa nước
	m2
	1.222,4
	343
	
	1.565,4

	Đất giao thông
	m2
	
	
	3.700,1
	3.700,1

	Đất thuỷ lợi
	m2
	
	
	286,1
	286,1

	Tổng cộng
	m2
	
	
	
	5.906,6


Tổng diện tích đất dự án chiếm dụng là: 5.906,6m2 (bao gồm: đất hộ gia đình, cá nhân; tổ chức sử dụng; tổ chức quản lý).
Việc thu hồi đất đã được giao quyền sử dụng cho các hộ cá nhân thường gây tác động tiêu cực đối với người sử dụng đất, ảnh hưởng đến nghề nghiệp, đời sống lâu dài trước đây cũng như phong tục, tập quán và thói quen trong sinh hoạt. 

Công tác thu hồi đất chủ yếu tác động đến các hộ dân có đất trồng lúa, đất ở nông thôn, đất trồng cây hàng năm khác. Do các hộ dân này chủ yếu có nguồn chủ yếu là từ nông nghiệp nên sẽ ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của các hộ dân nếu như không có chính sách bồi thường và hỗ trợ thỏa đáng.

Khi tuyến đường được đầu tư và đưa vào sử dụng thì giá trị sử dụng đất của khu vực sẽ tăng cao, thuận tiện trong quá trình đi lại giữa các vùng trong khu vực. Do đó, việc quy hoạch sử dụng đất dọc theo tuyến khi tuyến đường được đưa vào sử dụng là rất cần thiết nhằm đảm bảo quỹ đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.
3.1.1.2. Tác động trong giai đoạn thi công

1. Nguồn tác động liên quan chất thải

a. Tác động đến môi trường không khí
a1. Nguồn gây ô nhiễm

- Bụi khuếch tán do hoạt động đào, đắp; 

- Bụi và khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển đất đào, đắp;
- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng;
- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công tuyến đường;
- Bụi do xe vận chuyển ra vào công trường mang theo bùn đất;
- Khí thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên.

a2. Thành phần, tải lượng các chất gây ô nhiễm

* Bụi phát sinh từ quá trình đào, đắp
Quá trình đào, đắp đất để làm nền đường, mặt đường, lề đường... có nguy cơ làm phát sinh bụi vì khối lượng đào, đắp của dự án tương đối lớn. Theo bảng 1.1 khối lượng đất đào, đắp của dự án là 29.909,98m3 tương đương 41.873,97tấn.
Hoạt động đào, đắp của dự án dự kiến diễn ra trong vòng 4 tháng (do hoạt động đào, đắp được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu. 

Theo tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động môi trường của Ngân hàng Thế giới (Enviromental assessment sourcebook, volume II, sectoral guidelines, enviroment, World Bank, Washington D.C, 8/1991), hệ số ô nhiễm được xác định theo công thức:


[image: image4.jpg]


 
[image: image5.wmf](

)

3

,

1

4

,

1

2

2

,

2

0016

,

0

M

U

k

E

÷

ø

ö

ç

è

æ

´

´

=


Trong đó: 

- E: Hệ số ô nhiễm, kg/tấn;

                
- k: Thành phần hạt bụi trong đất, k = 35%;

- U: Tốc độ gió trung bình của khu vực (m/s); chọn U = 3m/s; 



- M: Độ ẩm trung bình của vật liệu (%), M(vật liệu đất) = 25%;

[image: image6.wmf](

)

3

,

1

4

,

1

2

%

25

2

,

2

5

,

2

0016

,

0

%

35

÷

ø

ö

ç

è

æ

´

´

=

E

= 0,01 kg/tấn

Lượng bụi khuếch tán do hoạt động đào, đắp của dự án được ước tính trong bảng sau:
Bảng 3.2: Khuếch tán bụi do hoạt động đào, đắp của dự án

	TT
	Đặc tính
	Giá trị đất đào, đắp

	1
	Khối lượng (tấn)
	41.873,97

	2
	Tải lượng (kg)
	418,74

	3
	Tải lượng (kg/ngày)
	3,49


Nồng độ bụi phát sinh do quá trình đào, đắp của dự án như sau:

Bảng 3.3: Nồng độ bụi ước tính phát sinh do quá trình đào, đắp của dự án

	Chất ô nhiễm
	Tải lượng bụi

(kg/ngày)
	Nồng độ bụi (*) (mg/m3)
	QCVN 05 : 2013/BTNMT

TB 1h (mg/m3)

	Bụi lơ lửng
	3,49
	0,89
	0,3


Qua bảng 3.3 ta thấy lượng bụi khuếch tán do quá trình đào đất của dự án là 0,89mg/m3 cao hơn QCVN 05 : 2013/BTNMT. Mức độ khuếch tán bụi trong quá trình này còn phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên cũng như phương pháp thi công. Như vậy, khả năng phát tán của bụi trong không khí tương đối lớn, chủ yếu ảnh hưởng công nhân lao động tại công trường và khu dân cư đoạn qua khu vực triển khai tuyến đường.
* Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển đất đào, đắp 

· Bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển đất đào, đắp:
Bụi phát sinh từ quá trình hoạt động của các xe vận chuyển bao gồm: Bụi lôi cuốn từ mặt đất do xe vận chuyển và bụi do xe làm rơi vãi trên đường.

+ Hệ số phát thải

Tùy theo điều kiện chất lượng đường, phương tiện vận chuyển mà bụi phát sinh nhiều hay ít. Theo Air Chief, Cục Môi trường Mỹ - 1995, hệ số phát thải bụi trong quá trình vận chuyển được tính theo công thức sau:

E = 1,7 x k x 
[image: image7.wmf]12

s

  x 
[image: image8.wmf]48

S

x (
[image: image9.wmf]7

,

2

W

)0,7 x (
[image: image10.wmf]4

w

)0,5 [(365-p)/365]     (3.1)
Trong đó: 

E: Hệ số phát thải bụi (kg/lượt xe.km)

k: Hệ số liên quan kích thước bụi (chọn k=0,8 cho bụi có kích thước <30(m)

s: Hệ số liên quan đến mặt đường (chọn hệ số trung bình đường đô thị s=5,7)

S: Tốc độ trung bình của xe (chọn S=40km/h)

W: Tải trọng xe, chọn W=7 tấn 

w: Số bánh xe, chọn w=6 bánh

p: Số ngày mưa trung bình trong năm (chọn p=141)

Kết quả tính toán được hệ số phát sinh bụi do xe vận chuyển đất cát đào, đắp là: 0,788 kg/km/lượt xe.

+ Tính toán khuếch tán

Để đánh giá mức độ lan truyền chất ô nhiễm của các phương tiện giao thông người ta thường dùng phương pháp mô hình hóa và một trong những mô hình thường áp dụng là mô hình Sutton. Thông thường có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức độ lan truyền các chất ô nhiễm trong môi trường không khí xung quanh như: các yếu tố về khí tượng (Khí quyển, hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, lượng mưa...), yếu tố về địa hình (Khu vực gò đất, đồi núi hay khu vực bằng phẳng...), các công trình xây dựng trong khu vực (độ cao của các công trình...). 

Để đơn giản hóa, ta xét nguồn phát sinh chất ô nhiễm từ các phương tiện giao thông (nguồn đường) là nguồn thải liên tục, ở độ cao gần mặt đất và hướng gió thổi theo phương vuông góc với nguồn đường. Khi đó, để xác định nồng độ chất ô nhiễm tại khoảng cách x theo hướng gió (vuông góc với nguồn đường) và có độ cao z, ta sử dụng công thức mô hình của Sutton: 

                   C(x,z) = 
[image: image11.wmf]22

22

()()

0,8.{exp[]exp[]}

22

.

zz

z

zhzh

E

u

ss

s

-+--

+

       (3.2)
Trong đó:

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí, mg/m3.

E: Tải lượng nguồn thải, mg/m.s.


[image: image12.wmf]z

d

: Hệ số khuếch tán theo phương z, là hàm số của khoảng cách x theo phương gió thổi, 
[image: image13.wmf]z

d

= cxd + f . Trong trường hợp nguồn đường giao thông với độ ổn định khí quyển loại B, 
[image: image14.wmf]z

d

 có thể được xác định theo công thức đơn giản của Sade (1968):    


[image: image15.wmf]z

d

 = 0,53 x0,73, m.

x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải (m), tính theo chiều gió. 

u: Tốc độ gió trung bình của khu vực, m/s (chọn u = 3m/s).

z: Độ cao của điểm tính toán, m.

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), chọn h = 0m.

Trên tuyến đường vận chuyển: Hoạt động vận chuyển đất đắp sẽ làm tăng số lượng xe lưu thông trên các tuyến đường. Hoạt động của các phương tiện vận chuyển phát sinh một lượng lớn bụi do phát sinh từ mặt đất do hoạt động của các phương tiện lôi cuốn bụi và phát tán vào môi trường. 
Kết quả tính toán tổng tải lượng bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển đất đào, đắp được trình bày ở bảng sau: 
Bảng 3.4: Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển đất đào, đắp
	TT
	Hạng mục
	Khối lượng (tấn)
	Số

chuyến xe

(chuyến)
	Hệ số ô nhiễm (kg/km/lượt xe)
	Tải lượng (kg/km)

	1
	Đất đào vận chuyển đến bãi thải (50 ngày)

	
	Đất đào
	14.568,92
	2.082
	0,788
	1.640,6

	2
	Đất đắp vận chuyển đến công trình (90 ngày)

	
	Đất đắp
	27.305,05
	3.901
	0,788
	3.073,9


Thời gian vận chuyển đất cát đào, đắp như đã trình bày ở bảng trên và vận tốc vận chuyển của xe là 40km/h.

Để đánh giá mức độ lan truyền chất ô nhiễm của các phương tiện giao thông người ta sử dụng mô hình Sutton (như trình bày ở trên).
Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm được trình bày ở bảng sau:
Bảng 3.5: Nồng độ bụi trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển 

đất đào, đắp
	Hạng mục
	Độ cao tính toán
	E
(mg/m.s)
	Nồng độ bụi ở khoảng cách x (mg/m3)

	
	
	
	2
	3
	5
	10
	20
	30
	50

	
[image: image16.wmf]z

d


	0,88
	1,18
	1,72
	2,85
	4,72
	6,35
	9,22

	Đất đào vận chuyển đến bãi thải (50 ngày)

	Đất đào
	z = 1
	1,14
	0,36
	0,36
	0,30
	0,20
	0,13
	0,09
	0,07

	
	z = 2
	
	0,15
	0,031
	0,001
	0
	0
	0
	0

	Đất đắp vận chuyển đến công trình (90 ngày)

	Đất đắp
	z = 1
	1,19
	0,38
	0,37
	0,31
	0,21
	0,13
	0,10
	0,07

	
	z = 2
	
	0,15
	0,033
	0,001
	0
	0
	0
	0


Kết quả tính toán cho thấy nồng độ bụi trong không khí trên tuyến đường vận chuyển đất đào, đắp các hạng mục của dự án ở khoảng cách <10m vượt QCVN 05:2013/BTNMT; ở khoảng cách >10m đạt QCVN 05:2013/BTNMT (≤0,3mg/m3).
· Khí thải sinh ra từ các phương tiện vận chuyển đất đào, đắp
Khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển đất chủ yếu là sản phẩm từ quá trình đốt cháy nhiên liệu. Hai loại nhiên liệu chính sử dụng đối với các phương tiện này là dầu diezel và xăng. Do đó, thành phần khí thải chủ yếu là: NOx, SO2, CO, CO2... Hệ số ô nhiễm khí thải từ các động cơ sử dụng xăng, dầu được trình bày tại bảng sau:


Bảng 3.6: Hệ số ô nhiễm khí thải của các động cơ
	Loại động cơ
	Đơn vị
	TSP
	SO2 
	NOX
	CO

	Động cơ xăng
	Kg/1000 km
	0,4
	4,5
	4,5
	70,0

	
	Kg/ tấn nhiên liệu
	3,5
	20,0
	20,0
	300,0

	
	Kg/1000 lít nhiên liệu
	2,7
	15,6
	15,6
	233,3

	Động cơ dầu
	Kg/1000 km
	0,9
	4,3
	11,8
	60,0

	
	Kg/tấn nhiên liệu
	4,3
	20,0
	55,0
	28,0

	
	Kg/1000 lít nhiên liệu
	3,7
	17,4
	47,9
	24,4


             Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land pollution, WHO 1993
Mặt khác, áp dụng công thức (3.2) kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm được trình bày ở bảng sau:
Bảng 3.7: Nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển đất đào, đắp
	Chất ô nhiễm
	Độ cao tính toán
	E
(mg/m.s)
	Nồng độ các chất ô nhiễm ở khoảng cách x (mg/m3)

	
	
	
	2
	3
	5
	10
	20
	30
	50

	
[image: image17.wmf]z

d


	0,88
	1,18
	1,72
	2,85
	4,72
	6,35
	9,22

	Đất đào vận chuyển đến bãi thải (50 ngày)

	TSP
	z = 1
	0,0006
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0001
	0,00007
	0,00005
	0,00004

	
	z = 2
	
	0,00003
	0,00007
	0,00010
	0,00009
	0,00006
	0,00005
	0,00004

	SO2
	z = 1
	0,003
	0,0009
	0,0009
	0,0008
	0,0005
	0,00033
	0,00025
	0,00017

	
	z = 2
	
	0,00014
	0,0003
	0,0005
	0,0004
	0,00031
	0,00024
	0,00017

	NOX
	z = 1
	0,0082
	0,0026
	0,0026
	0,0021
	0,0014
	0,00091
	0,00068
	0,00047

	
	z = 2
	
	0,00037
	0,0009
	0,0013
	0,0012
	0,00085
	0,00066
	0,00046

	CO
	z = 1
	0,042
	0,0132
	0,013
	0,012
	0,0073
	0,0046
	0,0035
	0,0024

	
	z = 2
	
	0,0019
	0,0045
	0,0066
	0,0061
	0,0043
	0,0033
	0,0024

	Đất đắp vận chuyển (90 ngày)

	TSP
	z = 1
	0,00035
	0,00011
	0,00011
	0,00009
	0,00006
	0,00004
	0,00003
	0,00002

	
	z = 2
	
	0,00002
	0,00004
	0,00005
	0,00005
	0,00004
	0,00003
	0,00002

	SO2
	z = 1
	0,0017
	0,00053
	0,00052
	0,00044
	0,00029
	0,00018
	0,00014
	0,00010

	
	z = 2
	
	0,00008
	0,00018
	0,00026
	0,00024
	0,00017
	0,00013
	0,00009

	NOX
	z = 1
	0,0046
	0,00145
	0,00144
	0,0012
	0,0008
	0,0005
	0,00038
	0,00026

	
	z = 2
	
	0,00021
	0,00049
	0,0007
	0,00067
	0,00047
	0,00036
	0,00026

	CO
	z = 1
	0,023
	0,0074
	0,0073
	0,0061
	0,0041
	0,0026
	0,0019
	0,0013

	
	z = 2
	
	0,0011
	0,0025
	0,0036
	0,0034
	0,0024
	0,0019
	0,0013


Theo QCVN 05:2013/BTNMT thì giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí xung quanh là: TSP: 0,3mg/m3; SO2: 0,35mg/m3; CO: 30mg/m3; NOX: 0,2mg/m3.

Với kết quả tính toán cho thấy, nồng độ khí thải phát sinh trên tuyến đường vận chuyển đất đào, đắp nằm trong giới hạn cho phép QCVN 05 : 2013/BTNMT.
Vậy với tải lượng các chất gây ô nhiễm không khí như trên dự đoán bụi và khí thải từ phương tiện vận chuyển đất đào, đắp ảnh hưởng chủ yếu đến khu dân cư hai bên tuyến đường vận chuyển (các tuyến đường liên xã Quảng Tùng, Quảng Hợp, tuyến đường liên thôn, tuyến đường đến bãi đổ thải ở xã Quảng Châu...), công nhân làm việc trực tiếp trên công trường. 
* Bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng tới công trường thi công

· Bụi trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu:

Bụi phát sinh từ quá trình hoạt động của các xe vận chuyển bao gồm: Bụi lôi cuốn từ mặt đất do xe vận chuyển và bụi do xe làm rơi vãi trên đường.

Áp dụng công thức (3.1) ta có kết quả tính toán được hệ số phát sinh bụi do xe vận chuyển nguyên vật liệu là 0,788kg/km/lượt xe.
Mặt khác, để đánh giá mức độ lan truyền các chất ô nhiễm của các phương tiện giao thông người ta thường dùng phương pháp mô hình hóa và một trong những mô hình thường áp dụng là mô hình Sutton (3.2).

Kết quả tính toán tổng tải lượng bụi phát sinh trên 1km tuyến đường vận chuyển được trình bày ở bảng sau: 
Bảng 3.8: Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu 

	Khối lượng (tấn)
	Số chuyến xe (chuyến)
	Hệ số ô nhiễm (kg/km/lượt xe)
	Tải lượng (kg/km)

	49.192,32
	7.028
	0,788
	5.538,1


Thời gian vận chuyển nguyên vật liệu khoảng 3 tháng và vận tốc vận chuyển của xe là 40km/h.

Để đánh giá mức độ lan truyền chất ô nhiễm của các phương tiện giao thông người ta sử dụng mô hình Sutton (3.2).

Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm được trình bày ở bảng sau:

Bảng 3.9: Nồng độ bụi trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu

	Độ cao 

tính toán
	E
(mg/m.s)
	Nồng độ bụi ở khoảng cách x (mg/m3)

	
	
	2
	3
	5
	10
	20
	30
	50

	


[image: image18.wmf]z

d


	0,88
	1,18
	1,72
	2,85
	4,72
	6,35
	9,22

	z = 1
	2,14
	0,68
	0,67
	0,56
	0,38
	0,24
	0,18
	0,12

	z = 2
	
	0,28
	0,059
	0,002
	0
	0
	0
	0


Kết quả tính toán cho thấy, nồng độ bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu (ở khoảng cách <20m) vượt Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT (0,3 mg/m3). Do đó, trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu cho quá trình thi công chủ đầu tư và đơn vị thi công cần áp dụng các biện pháp giảm thiểu thích hợp để hạn chế bụi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
· Khí thải sinh ra từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu
Các chất ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu chủ yếu là sản phẩm từ quá trình đốt cháy nhiên liệu. Hai loại nhiên liệu chính sử dụng đối với các phương tiện này là dầu diezel và xăng. Do đó, thành phần khí thải chủ yếu là: NOx, SO2, CO, CO2... Tương tự cách tính như tính nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển đất đào, đắp ta tính được nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu.
Bảng 3.10: Nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí trên các tuyến đường

vận chuyển nguyên vật liệu

	Chất ô nhiễm
	Độ cao tính toán
	E
mg/m.s
	Nồng độ các chất ô nhiễm ở khoảng cách x(m)

	
	
	
	2
	3
	5
	10

	
[image: image19.wmf]z

d


	0,88
	1,18
	1,72
	2,85

	TSP
	z = 1
	0,00035
	0,00011
	0,00011
	0,00009
	0,00006

	
	z = 2
	
	0,00002
	0,00004
	0,00005
	0,00005

	SO2
	z = 1
	0,0017
	0,00053
	0,00052
	0,00044
	0,00029

	
	z = 2
	
	0,00008
	0,00018
	0,00026
	0,00024

	NOX
	z = 1
	0,0046
	0,0015
	0,0014
	0,00119
	0,00080

	
	z = 2
	
	0,00021
	0,00049
	0,00072
	0,00067

	CO
	z = 1
	0,023
	0,0074
	0,0073
	0,0061
	0,0041

	
	z = 2
	
	0,0011
	0,0025
	0,0036
	0,0034


Kết quả tính toán cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm không khí phát sinh trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu nằm trong giới hạn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT. 
* Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công tuyến đường

Bụi, khí thải phát sinh từ công đoạn thi công tuyến đường chủ yếu từ quá trình rãi đá dăm và trộn bê tông gây ảnh hưởng chủ yếu đến công nhân thi công, một số nhà dân lân cận dự án.
Khí thải phát sinh trong quá trình thi công dự án bao gồm các loại như: CO2, NO2, SO2, CO... Được sinh ra chủ yếu từ ô tô 7T, máy ủi 110 CV, máy đào 0,8m3,  máy lu, máy đầm dùi, máy đầm cóc, máy trộn bê tông... 
Tuy nhiên, dọc tuyến thi công dự án là khu vực ruộng lúa, đất trống và một số hộ dân lân cận tuyến đường, khu vực thi công có mặt thoáng tương đối rộng nên các thành phần gây ô nhiễm nói trên nhanh chóng phát tán vào không khí. Hơn nữa, dự án sẽ được thi công cơ giới kết hợp thủ công, không tập trung một lúc nhiều phương tiện máy móc thi công. Do đó, nồng độ trung bình của CO, SO2, NO2, hơi xăng dầu... trong không khí dự báo không vượt giới hạn quy chuẩn cho phép QCVN 05 : 2013/BTNMT và QCVN 06 : 2009/BTNMT.

* Bụi do xe vận chuyển ra vào công trường mang theo bùn đất

Trong quá trình vận chuyển, các bánh xe có thể mang theo bùn đất từ công trường thi công rải dọc tuyến đường ra vào khu vực dự án. Khi lượng bùn đất rơi vãi trên tuyến đường gặp thời tiết khô hanh sẽ gây ô nhiễm bụi, khi có mưa gây bùn lầy, trơn trượt. Đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư dọc hai bên tuyến đường khu vực dự án, các tuyến đường liên xã, đường vào bãi thải ở xã Quảng Châu... Do đó, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu để hạn chế ô nhiễm môi trường đối với các tuyến đường trong khu vực. 

* Mùi, khí thải từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân tại khu vực lán trại
Trong suốt quá trình thi công, công nhân ở lại lán trại tại vị trí tập kết vật liệu để trông giữ vật liệu và máy móc thi công. Hoạt động sinh hoạt của các công nhân này như ăn uống, vệ sinh... sẽ làm phát sinh mùi hôi. Nhưng lượng công nhân tương đối ít và qua xem xét thực tế đối với một số dự án đang thi công trên địa bàn cho thấy, mức độ tác động của nguồn thải này đối với môi trường khu vực là rất nhỏ.

a3. Đánh giá phạm vi và mức độ tác động

- Phạm vi và đối tượng chịu ảnh hưởng:

Đối với bụi và khí thải phát sinh do quá trình đào, đắp đất nền đường, mặt đường, lề đường và vận chuyển nguyên vật liệu dự án, thi công dự án... chủ yếu làm ảnh hưởng đến công nhân lao động (đây là đối tượng chịu tác động chính), khu vực ruộng lúa lân cận, người tham gia giao thông và các hộ dân sinh sống trên các tuyến đường. Ngoài ra, vào những ngày nắng nóng và nhiều gió thì bụi phát sinh trên công trường sẽ phát tán rộng hơn và sẽ ảnh hưởng đến khu dân cư lân cận khu vực dự án, thảm thực vật xung quanh khu vực dự án và dọc tuyến đường vận chuyển.
- Đánh giá tác động: 

+ Tác động đến sức khỏe công nhân: Công nhân trên công trường sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bụi. Vào mùa hè lượng bụi trên công trường tăng cộng thêm điều kiện thời tiết khô nóng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân và làm giảm năng suất lao động. Lượng bụi phát sinh trong thời gian dài có thể gây ra các bệnh về phổi, bệnh này có khả năng làm xơ hóa phổi và làm giảm chức năng hô hấp. Trong trường hợp này bệnh bụi phổi thường gặp là bệnh bụi silic phổi (Silicosis) - là bệnh đặc biệt nguy hiểm do hít thở bụi có chứa silic. Bụi silic có tầm quan trọng đặc biệt bởi các tính chất gây nhiễm độc tế bào có để lại dấu vết xơ hóa các mô làm giảm nghiêm trọng sự trao đổi khí của các tế bào trong lá phổi. Ngoài ra, bụi có thể gây tổn thương đối với mắt, da hoặc hệ tiêu hóa (một cách ngẫu nhiên) nhưng chủ yếu vẫn là sự thâm nhập của bụi vào phổi do hít thở. Các loại bệnh về đường hô hấp (mũi, họng, khí quản, phế quản...), các loại bệnh ngoài da (bụi bắn vào mắt gây đau mắt, viêm mí...), các loại bệnh đường tiêu hóa. 

+ Tác động đến khu dân cư trên tuyến đường thi công và vận chuyển nguyên vật liệu: các hộ dân sống dọc theo tuyến đường nên trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu cũng như trong quá trình thi công tuyến đường sẽ phát sinh bụi, khí thải (trong trường hợp không có các biện pháp giảm thiểu) làm ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt hàng ngày của người dân và quá trình lưu thông của các phương tiện. Tuy nhiên, nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí mang tính tạm thời, gián đoạn không liên tục, phân tán và tuỳ thuộc vào mật độ xe cơ giới hoạt động do đó mức độ ảnh hưởng đến môi trường không lớn. Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công có các biện pháp nhằm giảm thiểu lượng bụi khi các xe vận chuyển nguyên vật liệu đi qua khu vực dân cư.
+ Bụi phát tán vào môi trường không khí sẽ phủ lên bề mặt lá, làm giảm khả năng quang hợp, giảm năng suất sinh học cũng như tốc độ sinh trưởng và phát triển của thực vật.
+ Tác động đến môi trường không khí: Môi trường không khí bị ảnh hưởng do hoạt động xây dựng dự án là khu vực thi công và hai bên tuyến đường vận chuyển. Tuy nhiên, với lượng thải không tập trung nên bụi và khí thải sẽ được pha loãng.

+ Tác động do xe vận chuyển ra vào công trường mang theo bùn đất.
Trong quá trình vận chuyển, các bánh xe có thể mang theo bùn đất từ công trường thi công trải dọc tuyến đường ra vào khu vực dự án, đặc biệt là tuyến đường liên xã đi Quảng Hợp, Quảng Tùng và liên thôn dẫn vào dự án. Khi lượng bùn đất rơi vãi trên tuyến đường gặp thời tiết khô hanh sẽ gây ô nhiễm bụi, khi có mưa gây bùn lầy, trơn trượt. Các tác động này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư dọc hai bên tuyến đường khu vực dự án người dân tham gia lưu thông trên tuyến đường, đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân sống hai bên tuyến đường vận chuyển. Do đó, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu để hạn chế ô nhiễm môi trường.

Nhìn chung, nồng độ các chất khí ô nhiễm môi trường không khí xung quanh khu vực công trình sẽ không đáng kể, tác hại độc tính của các chất khí đến môi trường và con người ở mức độ không lớn. Tuy nhiên, quá trình tích tụ các chất ô nhiễm này trong môi trường cũng như trong cơ thể con người (nhất là đối với công nhân thi công) về lâu dài sẽ gây ra những tác động nguy hiểm nếu không có các biện pháp giảm thiểu.

b. Tác động do nước thải
b1. Nguồn gốc phát sinh

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân;

- Nước thải xây dựng;

- Nước mưa chảy tràn cuốn theo các chất bẩn bề mặt như bụi, đất đá, dầu mỡ trên công trường. 

b2. Tải lượng ô nhiễm

* Đối với nước thải sinh hoạt:
Theo ước tính, trong một ngày 8h làm việc, nhu cầu sử dụng nước của mỗi người là 30 - 50lit. Vậy với số lượng công nhân làm việc thường xuyên là 21 người (mỗi tuyến có 7 công nhân thi công) lượng nước thải sinh hoạt tối đa ước tính khoảng 1.050 lít/ngày. Trong đó:

+ Nước thải xám chiếm khoảng 80% tổng lượng nước thải là 840 lít/ngày;

+ Nước thải đen chiếm khoảng 20% tổng lượng nước thải là 210 lít/ngày.

- Nước thải xám: Phát sinh chủ yếu từ các hoạt động như: Vệ sinh chân tay…  

Đặc điểm của nước thải xám thường chứa chất rắn lơ lửng, chất dinh dưỡng... Lượng nước thải này chỉ phát sinh cục bộ tại vị trí đặt khu lán trại. Số lượng công nhân ở lại không nhiều nên mức độ tác động đến môi trường xung quanh không đáng kể.

- Nước thải đen: Loại nước thải này phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân của cán bộ, công nhân tham gia thi công trên công trường. Theo kết quả thống kê và tính toán của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dựa vào hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường (khi nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) đối với các quốc gia đang phát triển, có thể dự báo tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công tuyến đường được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.11: Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm do công nhân thải ra

	Chất ô nhiễm
	Tải lượng theo WHO         (g/ng​ười/ngày)
	Tải lượng ước tính cho 

21 công nhân (g/ngày)

	BOD5
	45 - 54
	905 - 1.134

	COD
	72 - 103
	1.512 - 2.163

	Chất rắn lơ lửng
	70 - 145
	1.470 - 3.045

	Dầu mỡ
	10 - 30
	210 - 630

	Tổng nitơ
	6 - 12
	126 - 252

	Amoni
	2,4 - 4,8
	50,4 - 100,8

	Tổng phôtpho
	0,6 - 4,5
	12,6 - 94,5

	Tổng Coliform
	106 - 109 MPN/100ml
	106 - 109 MPN/100ml


Từ kết quả phân tích ở bảng trên cho thấy, các chất ô nhiễm có trong thành phần nước thải đen có mức độ gây ô nhiễm cao. Nhưng nếu nguồn thải từ quá trình sinh hoạt của công nhân không được thu gom và xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường thì nguồn thải này sẽ ngấm xuống đất gây ô nhiễm cục bộ nguồn nước ngầm làm phát tán vi khuẩn gây bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ công nhân cũng như cộng đồng dân cư và ảnh hưởng mỹ quan khu vực.

* Đối với nước thải xây dựng:
Nước thải xây dựng được sinh ra chủ yếu từ các hoạt động vệ sinh thiết bị thi công, bảo dưỡng công trình. Ước tính nước thải phát sinh từ quá trình thi công như sau:

Nước thải từ quá trình thi công tuyến đường chủ yếu là nước trộn vữa, bê tông...: Nước trộn vữa, bê tông phát sinh không đáng kể do lượng nước này đã được ngấm trực tiếp vào nguyên liệu. 
Thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải chủ yếu là xi măng, bùn đất, cát… đặc tính của loại chất thải này là có hàm lượng chất lơ lửng và các chất vô cơ.

Do đặc thù của việc thi công tuyến đường lượng nước thải phát sinh không chứa chất độc hại như các công trình xây dựng khác. Tuy nhiên, để giảm tối đa tác động tiêu cực do nguồn thải này gây ra chủ dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu thích hợp.

* Nước mưa chảy tràn:
Nguồn thải này có tải lượng phụ thuộc vào lượng mưa của khu vực, do đó thay đổi theo mùa, theo ngày. Thành phần các chất ô nhiễm trong nguồn thải phụ thuộc vào điều kiện vệ sinh bề mặt công trường thi công, trong đó chủ yếu là đất, cát, rác... 
Với diện tích dự án 24.523,7m2 và lượng mưa ngày lớn nhất, thì tổng lượng nước mưa dự án có thể tiếp nhận trong một ngày đêm là:

Q = C x q x F

Trong đó:  

F: Tổng diện tích của dự án chiếm dụng 24.523,7m2
q: Lượng mưa lớn nhất trong ngày là 537mm/ngày (tại trạm đo Ba Đồn, xuất hiện ngày 05/10/2010).

C: Hệ số dòng chảy (C = 0,34). (TCVN 7957:2008)

Q: Tải lượng nước mưa chảy tràn của khu vực trong ngày mưa lớn nhất.

Lượng nước mưa chảy tràn vào khu vực dự án vào ngày mưa lớn nhất là:

Q​DA = 0,34 x (537/1.000) x 24.523,7 = 4.477,48m3/ngày.

Theo số liệu thống kế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì nồng độ ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông thường khoảng 0,5 - 1,5mgN/l; 0,004 - 0,03mgP/l; 10 - 20mgCOD/l và 1 - 20mgTSS/l. Trong thực tế của giai đoạn xây dựng, nồng độ TSS trong nước mưa chảy tràn sẽ cao hơn so với số liệu của WHO từ 3 - 5 lần.

Vì vậy, nếu không thiết kế hệ thống cống thoát nước hợp lý sẽ gây ngập úng cho khu vực xung quanh dự án, đặc biệt là sau khi hoàn thành vì tuyến đường sẽ trở thành đê ngăn nước hai bên tuyến đường. Lượng mưa đổ về khu vực dự án trong một giây khoảng 0,05m3/s. Lượng nước mưa chảy tràn trên toàn dự án theo tính toán là khá lớn. Lượng nước mưa chảy tràn này sẽ cuốn trôi bùn đất trên tuyến đường thi công, gây bồi lấp, làm gia tăng độ đục và hàm lượng chất rắn lơ lửng ảnh hưởng cục bộ những vùng thấp của các khu vực xung quanh dự án. 
b3. Đánh giá tác động

- Nước thải sinh hoạt của CBCNV thải ra trong quá trình thi công dự án khi chưa qua xử lý sẽ chứa một lượng đáng kể nitơ (N) và phốt pho (P) và chất rắn lơ lửng, Coliform... gây ô nhiễm môi trường. Số lượng CBCNV thi công dự án khoảng 21 người, công nhân chủ yếu là người địa phương và chủ yếu sinh hoạt tại nhà, số lượng công nhân ở lại lán trại thường xuyên chỉ khoảng 3 người nên lượng nước thải ra môi trường không lớn. Tuy nhiên, để hạn chế tác động do nước thải sinh ra từ các hoạt động của dự án chủ dự án và đơn vị thi công sẽ thu gom, xử lý để không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

- Nước thải xây dựng: Tác động của nguồn thải này là không đáng kể do tải lượng của nguồn thải này là không lớn, ít có khả năng tạo thành dòng chảy bề mặt.

- Nước mưa chảy tràn cuốn trôi bùn đất trên tuyến đường thi công, nguồn nước này có hàm lượng lớn đất, cát sẽ làm gia tăng độ đục và hàm lượng chất rắn lơ lửng ảnh hưởng cục bộ đến khu vực ruộng lúa lân cận dự án (chủ yếu tại đầu tuyến 2 và tuyến 3). Đây là tác động xấu bất khả kháng. Tuy nhiên, chủ dự án và đơn vị thi công sẽ thực hiện các biện pháp giảm nhẹ tác động thông qua việc bố trí thời gian thi công thích hợp, tạo điều kiện thoát nước mưa hợp lý nhằm hạn chế tối đa khả năng gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực.
c. Tác động do chất thải rắn sinh hoạt

c1. Nguồn gốc phát sinh

Chất thải sinh hoạt của công nhân trên công trường

c2. Tải lượng ô nhiễm

* Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân trên công trường

Theo tài liệu đánh nhanh của WHO năm 1993, chất thải rắn sinh hoạt của công nhân trên công trường bao gồm cả hữu cơ và vô cơ phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trên công trường với thành phần chính được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 3.12: Thành phần của chất thải rắn sinh hoạt

	TT
	Thành phần chất thải ước tính
	Tỷ lệ (%)

	1
	Thực phẩm thừa, rác hữu cơ
	50,1

	2
	Giấy coton, gỗ…
	4,2

	3
	Ni lon, chất dẻo, cao su...
	5,5

	4
	Kim loại, vỏ hộp 
	2,5

	5
	Các loại chất thải khác
	37,7




                              Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của WHO, 1993
Mặt khác theo số liệu của “Vietnam Environment monitor 2004-Solid waste” lượng rác thải trung bình trên đầu người là 0,1 - 0,3 kg/ngày. Với điều kiện và tính chất sinh hoạt của dự án thì trung bình một ngày mỗi người thải ra khoảng 0,3kg. Số lượng công nhân thi công khoảng 21 người thì tổng lượng thải trung bình ước tính khoảng 6,3 kg/ngày.

c3. Đánh giá tác động

Công nhân thi công tại công trường sẽ làm phát thải các chất ô nhiễm tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển, gây nguy cơ phát sinh và lây truyền mầm bệnh ra môi trường xung quanh nếu việc tổ chức quản lý không tốt có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân thi công.

d. Tác động do chất thải rắn thông thường

d1. Nguồn gốc phát sinh:
- Chất thải rắn của quá trình GPMB;

- Chất thải rắn của quá trình bóc đất phong hóa; 
- Chất thải rắn xây dựng.

d2. Tải lượng ô nhiễm:
* Chất thải rắn của quá trình GPMB
Dự án chủ yếu thi công theo hiện trạng tuyến cũ chỉ có 100m đầu tuyến 2 và tuyến 3 cần GPMB. Diện tích đất cần giải phóng mặt bằng chủ yếu là bờ cỏ và đất không thích hợp tại các ruộng lúa bị chiếm dụng và một số cây hàng năm. Các cây hàng năm sẽ cho nhân dân tận thu trước khi bắt đầu thi công. Do vậy, thảm thực vật và cây cối chặt bỏ không đáng kể.

* Chất thải rắn của quá trình bóc đất phong hóa 

Quá trình tiền xây dựng của dự án cũng làm phát sinh một lượng đất không tận dụng được là 3.375,44m3. Chất thải quá trình GPMB không phải là chất thải độc hại nên tác động của bãi thải đến môi trường là có thể chấp nhận được. 

Tuy nhiên, khối lượng GPMB tương đối lớn, nếu chủ đầu tư không phối hợp được với địa phương để bố trí bãi thải hợp lý sẽ làm ảnh hưởng đến mặt bằng thi công các tuyến đường. 

* Chất thải rắn phát sinh từ quá trình thi công xây dựng

Quá trình thi công dự án làm phát sinh nguồn chất thải rắn chủ yếu gồm: Đất đá, phần dư của sắt thép, dây buộc, bao bì, kim loại... Tất cả các dạng chất thải này có tính tạm thời sẽ thu gom và vận chuyển để xử lý theo quy định.

Mặt khác, khối lượng thi công cơ bản lượng vật liệu cần thiết để thi công xây dựng dự án chiếm khoảng 49.192,32 tấn. Với hệ số phát sinh chất thải rắn là 0,005 (theo hệ số phát sinh chất thải rắn từ một số công trình đã xây dựng) thì tổng lượng chất thải rắn phát sinh trong thời gian xây dựng cơ bản của dự án là 49.192,32 tấn x 0,005 = 145,9 tấn. Lượng chất thải xây dựng này còn phụ thuộc vào khả năng tiết kiệm, tay nghề của công nhân thi công dự án và biện pháp thu gom tái sử dụng các phế liệu này vào các mục đích khác. 

Với khối lượng chất thải rắn nêu trên, đơn vị thi công và chủ dự án sẽ đưa ra các biện pháp xử lý và hướng dẫn cụ thể để giảm các tác động đến người lao động và môi trường xung quanh. 
d3. Đánh giá tác động

- Chất thải rắn giải phóng mặt bằng:

Quá trình tiền xây dựng của dự án làm phát sinh một lượng chất thải rắn từ quá trình phát quang cây cối, thảm thực vật, đất không tận dụng được. Lượng chất thải rắn và đất yếu này nếu không được vận chuyển đổ thải đúng nơi quy định sẽ gây chiếm dụng mặt bằng thi công và ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực. Khi trời mưa có thể làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu vực dự án.

- Chất thải rắn xây dựng thi công tuyến đường dự án không phải là chất thải độc hại. Tuy nhiên, nếu không được quản lý, thu gom và xử lý phù hợp, chất thải rắn xây dựng sẽ bị phát tán ra môi trường xung quanh làm ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực. Đồng thời, vào những ngày mưa với địa hình xung quanh dự án chủ yếu là ruộng lúa chất thải rắn xây dựng có thể bị cuốn trôi ảnh hưởng quá trình canh tác của người dân. Tuy nhiên, tác động này chỉ mang tính tạm thời trong giai đoạn thi công, các loại rác thải đa phần có thể thu gom, tái sử dụng vào mục đích khác.

e. Tác động do chất thải nguy hại

e1. Nguồn gốc phát sinh:
- Chất thải rắn nguy hại từ các hoạt động thi công xây dựng tuyến đường. 

e2. Tải lượng ô nhiễm

* Chất thải nguy hại

Thành phần chính là dầu mỡ thải, giẻ lau nhiễm dầu thải từ hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị các phương tiện vận chuyển và thi công trong khu vực dự án. Chất thải nguy hại có chứa nhiều hợp chất, dung môi hữu cơ có khả năng tồn tại lâu bền ngoài môi trường và có độc tính cao đối với sinh vật. Lượng dầu mỡ, giẻ lau nhiễm dầu mỡ thải phát sinh tại khu vực dự án tùy thuộc vào các yếu tố sau:
- Lượng dầu nhớt thải ra trong một lần thay nhớt/bảo dưỡng.

- Chu kỳ thay nhớt và bảo dưỡng máy móc.

- Số lượng phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới trên công trường.

Kết quả điều tra khảo sát dầu nhớt thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội theo đề tài Nghiên cứu tái chế dầu nhớt thải thành nhiên liệu lỏng do Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Công nghệ Quân sự thực hiện cho thấy:

- Lượng dầu nhớt thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới trung bình 7 lít/lần thay.

- Chu kỳ thay nhớt và bảo dưỡng máy móc trung bình từ 3 - 6 tháng/lần và còn tùy thuộc vào cường độ hoạt động của các loại phương tiện.

- Đối với lượng giẻ lau nhiễm dầu mỡ thải, ước tính thải khoảng 1 - 2 kg/tuần.

Khi dự án triển khai các phương tiện máy móc thi công sẽ thay dầu nhớt tại các gara trong khu vực và các loại giẽ lau dính dầu mỡ không nhiều khoảng 0,5 - 1kg/tháng.

e3. Đánh giá tác động

Dầu mỡ, dầu máy thay sẽ được thay thế tại các cơ sở dịch vụ sửa chữa mà không thải ra tại khu vực thi công. Tuy nhiên, trong quá trình thi công cũng sẽ phát sinh một ít dầu máy rơi vãi, bóng đèn hỏng ở khu vực lán trại, giẻ lau dầu mỡ... Vì vậy, nếu không có biện pháp thu gom phù hợp, lượng chất thải rắn nguy hại trên sẽ theo dòng nước mưa chảy tràn ngấm xuống đất, gây ô nhiễm môi trường đất, nước ngầm tại khu vực thực hiện dự án. 

f. Tác động đến môi trường sinh thái
Khi triển khai dự án hệ sinh thái khu vực bị ảnh hưởng như sau:

- Đối với thực vật: Làm giảm một phần diện tích cây được trồng trên đất. Tuy nhiên, thực vật được chặt bỏ không nhiều và thảm thực vật, cây bụi, cây nông nghiệp hoa màu với giá trị kinh tế thấp, do đó không làm thay đổi nhiều đến hệ sinh thái trong khu vực. Hơn nữa, chủ dự án đã tính toán hợp lý phạm vi chặt phá để không làm ảnh hưởng đến cây cối ngoài phạm vi làm đường. Vì vậy, việc chặt phá cây cối của dự án là có thể chấp nhận được.

- Đối với động vật: Khi thảm thực vật bị chặt bỏ, các loài động vật sẽ mất đi nơi cư trú, sinh sống. Chúng sẽ di chuyển đến nơi cư trú, sinh sống mới. Tuy nhiên, các loài động vật ở đây chủ yếu là các loài gặm nhấm, bò sát như chuột, rắn, tắc kè và một số loài khác như cóc, nhái, chim… là những loài có giá trị kinh tế thấp, ít mang tính nhạy cảm. 

Nhìn chung, việc GPMB cho dự án hầu như sẽ không ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái khu vực do tính đa dạng sinh thái khu vực thấp. Hơn nữa, chủ đầu tư sẽ chỉ đạo đơn vị thi công phối hợp với chính quyền địa phương quản lý tốt quá trình GPMB để tránh chặt phá cây cối hay giải phóng quá mức ảnh hưởng đến hệ sinh thái chung của khu vực.

g. Các tác động môi trường tại bãi tập kết nguyên vật liệu xây dựng, lán trại công nhân
Dự án sẽ bố trí bãi tập kết nguyên vật liệu tạm tại khu vực thi công tuyến đường. Với điểm tập kết này có thể làm phát sinh bụi, chất thải rắn và nước thải từ quá trình sinh hoạt của công nhân trông giữ nguyên vật liệu ở khu vực lán trại (khoảng 3 người/lán trại) cụ thể như sau:
- Bụi phát sinh tại khu vực tập kết vật liệu thi công:

Nguyên vật liệu thi công xây dựng tuyến đường dự án bao gồm: Cát, đá hộc, đá dăm, xi măng, sắt, thép... Trong đó, xi măng, sắt thép... được cất giữ trong các lán trại nên lượng bụi phát sinh tại các vị trí này không lớn. Lượng bụi phát sinh lớn nhất tại các bãi chứa đá và cát xây dựng, đặc biệt vào các ngày nắng nóng, nhiều gió. Dự báo nồng độ bụi tại các bãi tập kết vật liệu ở mức trung bình từ      0,2 - 0,5mg/m3 và có thể lên đến 1 - 3mg/m3 khi đổ đá, cát xây dựng.

- Chất thải rắn phát sinh ở khu vực lán trại chủ yếu là công nhân trong giữ lán khoảng 3 người với tải lượng phát thải khoảng 0,9kg/ngày.

- Nước thải với khối lượng ước tính khoảng 0,3m3/ngày.

Tuy nhiên, lượng công nhân sinh hoạt tại khu vực này không nhiều, rác thải sinh hoạt được thu gom hàng ngày, dự án sử dụng nhà vệ di động nên các tác động do nước mưa chảy tràn có thể kiểm soát được.

h. Các tác động môi trường ở vị trí bãi thải 

Chất thải rắn phát sinh từ quá trình bóc đất không thích hợp (đất yếu không tận dụng được) để thi công tuyến đường dự án tương đối nhiều. Vì vậy, nếu dự án không bố trí được bãi thải hợp lý để tập kết các chất thải từ quá trình GPMB nêu trên thì sẽ gây chiếm dụng mặt bằng thi công và ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực thực hiện dự án. Do đó, chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương để bố trí bãi thải hợp lý. 
Bãi thải là bãi đất trũng có cao độ thấp hơn khu vực xung quanh là 2,5m, có diện tích khoảng 40.000m2 thuộc sự quản lý của UBND xã Quảng Châu. Bãi thải này đảm bảo tiếp nhận được khối lượng cần đổ thải của dự án là 3375,44m3. Hơn nữa, bãi thải cách khu vực thực hiện thi công tuyến 1 trung bình là 2,7km, tuyến 2 là 1, tuyến 3 là 2km. Khu vực này cách xa khu dân cư, xung quanh chủ yếu là đất trống nên rất thuận tiện trong việc tập kết và vận chuyển đất không thích hợp cũng như không làm ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt, sản xuất của dân cư lân cận khu vực bãi thải. Mặt khác, đất đổ thải không phải là chất thải độc hại, nên tác động của bãi thải đến môi trường và cảnh quan nhân sinh của khu vực là chấp nhận được. 
2. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải

a. Tác động do tiếng ồn, độ rung
a1. Nguồn gây ô nhiễm

- Tiếng ồn phát sinh từ quá trình thi công các tuyến đường dự án chủ yếu do:

+ Hoạt động đào đắp, san gạt, đầm nén, rãi đá dăm, đổ bê tông với các loại phương tiện là: Máy ủi, máy xúc có gầu ngoạm, máy đầm, xe lu, máy trộn bê tông,...

+ Vận chuyển đất đào, đắp, vật liệu xây dựng với phương tiện như máy xúc có gàu ngoạm, xe tải... 

- Tiếng ồn còn phát sinh do các máy móc cũ không được bảo trì, bảo dưỡng (ốc vít lỏng, khô dầu mỡ...).

a2. Thành phần, tải lượng và mức độ tác động 

Dự án sử dụng các máy móc thiết bị gây ồn chủ yếu là: Ô tô 7T, máy đào 0,8m3, máy ủi, máy trộn bê tông, máy đầm dùi, máy đầm cóc... Với các phương tiện máy móc sử dụng thì mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong quá trình thi công tuyến đường phụ thuộc vào đặc tính kỹ thuật, thời gian, tần suất hoạt động của máy móc, vị trí các điểm cung cấp nguyên vật liệu cũng như hướng và khoảng cách tới đối tượng tiếp nhận. Mức áp âm đối với các loại máy, thiết bị thi công tuyến đường như sau:
Bảng 3.13: Mức áp âm từ các phương tiện giao thông và máy xây dựng

	Phương tiện
	Mức ồn phổ biến (dBA)
	Mức ồn lớn nhất (dBA)

	Ô tô có trọng tải > 3,5t
	90 - 95 
	105

	Máy ủi
	85 - 90
	115

	Xe lu
	75 - 80
	80 - 85

	Máy xúc
	80 - 95
	100 - 120

	Máy trộn bê tông
	80 - 85
	100

	Máy đầm 
	70 - 80
	85 - 90


                                                              Nguồn: Báo cáo của WHO
Mức ồn trong các hoạt động thi công tuyến đường được đánh giá cụ thể như sau:

- Các hoạt động bóc đất không thích hợp, san lấp mặt bằng: 

Để san lấp mặt bằng, dự án sử dụng một số máy móc thiết bị như máy xúc, máy ủi và ô tô tải... Các máy móc thiết bị này có thể tạo nên mức ồn 90dBA ở khoảng cách 15m. Nếu chúng cùng hoạt động thì mức ồn sẽ được cộng hưởng, ví dụ nếu 6 máy cùng làm việc có thể gây mức ồn 97 - 98dBA.

- Trên các tuyến đường vận chuyển: 

Dự báo mức ồn do phương tiện vận tải gây ra trên các tuyến đường tại các khu vực công cộng và khu dân cư là 70 - 75dBA, vượt quy chuẩn cho phép QCVN 26 : 2010/BTNMT khi có nhiều phương tiện, thiết bị và máy móc hoạt động cùng một lúc.

Tiêu chuẩn giới hạn mức ồn tối đa cho phép được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 3.14: Giới hạn cho phép trong khu vực công cộng và dân cư

	Khu vực
	Thời gian

	
	Từ 6h-21h (dBA)
	Từ 21h-6h (dBA)

	Khu vực đặc biệt 
	55
	45

	Khu vực thông thường
	70
	55


* Rung động

Độ rung phát sinh do quá trình đào, xúc đất và hoạt động của các thiết bị thi công tuyến đường dự án. Các hoạt động tạo nên độ rung lớn trên công trường gồm có: 

+ Máy ủi có thể tạo ra độ rung 79dBA ở khoảng cách 10m, 59dBA ở khoảng cách 60m.

+ Xe tải có thể tạo ra độ rung 74dBA ở khoảng cách 10m, 54dBA ở khoảng cách 60m.

Theo QCVN 27 : 2010/BTNMT - Mức gia tốc rung cho phép trong hoạt động xây dựng từ 6h - 21h là 75dBA. Như vậy, mức gia tốc rung do các phương tiện thiết bị thi công gây ra không đảm bảo giới hạn cho phép đối với khu vực xung quanh trong khoảng 10m trở lại với các nhà dân rất gần khu vực dự án, nhưng ở khoảng cách 60m trở lên thì đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, xung quanh khu vực dự án chủ yếu là ruộng lúa dân cư mật độ thấp, có một số đoạn của các tuyến không có dân cư. Nên các rung động phát sinh do hoạt động của hệ thống thiết bị trên công trường dự án chỉ tác động trong khu vực thi công, ảnh hưởng tới công nhân ở khoảng cách 10m từ nguồn phát sinh. Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công áp dụng các giải pháp kỹ thuật về xây dựng phù hợp để hạn chế tối đa tác động này.

a3. Đối tượng bị tác động và đánh giá mức độ tác động

* Đối tượng bị tác động: 

Đối tượng bị tác động chủ yếu trong quá trình thi công tuyến đường chủ yếu là công nhân trực tiếp thi công, khu dân cư dọc các tuyến đường vận chuyển ở thôn Tùng Giang, thôn Tùng Lý và thôn Hạ Lý, các tuyến đường liên xã trong khu vực Quảng Tùng - Quảng Châu - Quảng Hợp và các hộ dân sinh sống lân cận khu vực các tuyến đường thi công. 

* Đánh giá tác động

+ Tác động do tiếng ồn:
Tiếng ồn phát sinh do phương tiện vận chuyển đất đi thải bỏ, nguyên vật liệu xây dựng và các loại máy móc, phương tiện trong quá trình thi công, làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của các khu dân xã Quảng Châu chủ yếu khu vực đầu tuyến và cuối tuyến. Theo tài liệu của (Canter - Environmental Impact Assessment, Mc Graw Hill, (1996)) thì khoảng cách tiếng ồn do các xe tải nặng tạo ra đạt tiêu chuẩn cho phép tối thiểu là 38m và có thể lên tới 121m. Như vậy, trong phạm vi này dọc theo các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, đất bóc phong hoá sẽ vượt quy chuẩn QCVN 26 : 2010/BTNMT. Như vậy, một số hộ dân dọc theo các tuyến đường sẽ chịu ảnh hưởng của tiếng ồn do các xe tải phục vụ dự án gây ra. Các nguồn gây ồn còn lại hầu như cố định tại khu vực dự án chỉ ảnh hưởng đến công nhân làm việc tại công trường và các hộ dân lân cận tuyến dự án.
Các tác động của tiếng ồn có thể làm giảm độ nhạy của tai, thính lực giảm sút, gây nên bệnh điếc nghề nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn gây ra các chứng đau đầu, ù tai, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn thần kinh, rối loạn tim mạch và các bệnh về hệ thống tiêu hoá. Rung động gây nên các bệnh về thần kinh, khớp xương...

Tiếng ồn do các phương tiện nêu trên nói chung là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu thích hợp nhằm hạn chế tối đa tác động của tiếng ồn.
Nhìn chung, ô nhiễm tiếng ồn mang tính chất cục bộ, tác động trực tiếp đến công nhân thi công là chủ yếu, mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn nếu không có các biện pháp giảm thiểu sẽ gây ảnh hưởng tới sức khoẻ công nhân lao động. 

Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động của tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới hầu hết các bộ phận trong cơ thể con người. Tác động của tiếng ồn đối với cơ thể con người ở các dải tần khác nhau được thể hiện cụ thể qua bảng sau:

Bảng 3.15: Các tác hại của tiếng ồn có mức ồn cao đối với sức khoẻ con người

	Mức ồn (dBA)
	Tác động đến người nghe

	0
	Ngưỡng nghe thấy

	100
	Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim

	110
	Kích thích mạnh màng nhĩ

	120
	Ngưỡng chói tai

	130 ÷ 135
	Gây bệnh thần kinh, nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp

	140
	Đau chói tai, gây bệnh mất trí, điên

	145
	Giới hạn cực đại mà con người có thể chịu được tiếng ồn

	150
	Nếu nghe lâu sẽ bị thủng màng nhĩ

	160
	Nếu nghe lâu sẽ nguy hiểm

	190
	Chỉ cần nghe trong thời gian ngắn đã bị nguy hiểm


+ Tác động do độ rung:

Quá trình thi công dự án làm phát sinh độ rung chủ yếu là do các thiết bị máy móc có mức rung lớn sinh ra trong quá trình làm việc hoặc do quá trình hoạt động giao thông của các loại xe tải trọng lớn... Các tác động này gây ảnh hưởng chủ yếu đến khu dân cư dọc các tuyến đường thi công và sức khỏe công nhân làm việc trực tiếp trên công trường. Tác động do độ rung từ các phương tiện máy móc thi công có thể gây rạn nứt tường rào của một số hộ dân gần các tuyến thi công. Ngoài ra, ở tuyến số 2 có tuyến mương tưới tiêu của khu vực cấp nước canh tác cho các vùng ruộng của xã Quảng Châu.

b. Tác động đối với môi trường đất
Một phần diện tích đất bị chiếm dụng tạm thời làm bãi chứa vật liệu, chứa chất thải xây dựng hay là nơi tiếp nhận nước thải. Mặt khác, thi công các tuyến đường sẽ làm thay đổi địa hình khu vực, đặc biệt là ngăn dòng chảy tự nhiên. Sự biến đổi này có thể xảy ra cả trong giai đoạn thi công xây dựng và sử dụng tuyến đường. Hơn nữa, khi tôn nền địa hình khu vực lên cao hai bên tuyến đường để tạo mặt bằng thi công sẽ làm thay đổi cos cao địa hình. Tuy nhiên, sự thay đổi này là phù hợp với cos địa hình chung của khu vực. Mặt khác, cùng với các tác động trên việc thi công dự án sẽ san ủi một lượng đất đá để thi công tuyến đường. Vì vậy, sẽ làm cấu trúc đất khu vực bị phá vỡ. Vào mùa mưa quá trình cày xới của dự án sẽ làm rửa trôi bề mặt đất dẫn đến làm giảm lượng chất dinh dưỡng trong đất. Nếu quá trình này xảy ra liên tục lâu dài có thể làm ảnh hưởng đến độ phì nhiêu và thành phần dinh dưỡng trong đất. Tuy nhiên, dự án thi công theo hình thức cuốn chiếu, thời gian thi công ngắn khoảng 12 tháng, vùng đất dự án ít nhạy cảm với các điều kiện thay đổi, nên mức độ tác động đến môi trường đất của khu vực là không đáng kể. 

3. Tác động đến các công trình nhà cửa hai bên tuyến (ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng) trong quá trình thi công 
Khả năng gây tác động đến các công trình hai bên tuyến (ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng) trong quá trình thi công dự án như: Gây rạn nứt các hàng rào của các hộ dân, mương tưới tiêu của khu vực ở tuyến 2 và tuyến 1 do các loại máy móc có độ rung lớn hoạt động cùng một lúc hoặc thao tác máy móc trong quá trình thi công. Đồng thời, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các hộ dân sống hai bên tuyến đường. Tuy nhiên, để hạn chế các tác động đến các công trình hai bên tuyến (ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng) trong quá trình thi công dự án chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu thích hợp.

4. Tác động đến kinh tế - xã hội
a. Các tác động tiêu cực:
- Ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân xây dựng và quá trình sinh hoạt cộng đồng dân cư trong quá trình thi công.

- Ảnh hưởng đến giao thông: Sự xuất hiện và tăng đột biến các xe tải vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ dự án có thể gây cản trở việc đi lại của người dân đường đi qua thôn các thôn Tùng Giang, thôn Hạ Lý và thôn Tùng Lý. Pháp Kệ và quá trình lưu thông trên tuyến đường liên xã Quảng Tùng - Quảng Châu - Quảng Hợp.

b. Tác động tích cực:

- Do các tuyến đường hiện tại xuống cấp trầm trọng gây khó khăn trong việc lưu thông của người dân.  Việc đầu tư xây dựng lại các tuyến đường góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn. Giúp người dân trong khu vực đi lại dễ dàng, thuận tiện và an toàn hơn.

- Tạo việc làm cho một bộ phận lao động địa phương trong các công đoạn thuộc dự án như: Vận chuyển vật tư, thiết bị, đào, đắp đất đá... và tạo điều kiện để người dân địa phương phát triển một số hoạt động dịch vụ phục vụ cán bộ, công nhân thực hiện dự án. 

3.1.1.3. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án

a. Nguyên nhân phát sinh:

Hoạt động xây dựng nói chung chứa đựng nhiều yếu tố tiềm tàng về tai nạn lao động và các sự cố mất an toàn khác, tùy thuộc vào ý thức lao động của công nhân cũng như điều kiện ngoại cảnh.

b. Đối tượng và quy mô tác động:

- Người lao động và dân cư xung quanh;

- Môi trường không khí, đất, nước;
- Tình hình kinh tế - xã hội;

- An toàn giao thông;

- Cơ sở vật chất.
c. Dự báo tác động:
* Sự cố tai nạn lao động: 

- Tai nạn lao động trong thi công có thể xảy ra do công nhân không tuân thủ đúng các nội quy an toàn lao động. Các tai nạn có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng công nhân.

- Khi công trường thi công trong những ngày mưa thì nguy cơ gây ra tai nạn lao động có thể tăng cao do đất trơn dẫn đến trượt té cho người lao động. Đất mềm, dễ lún sẽ gây ra các sự cố cho người và các máy móc, thiết bị thi công...

- Các công cụ, máy móc phục vụ công trình gặp sự cố hỏng hóc.

- Các tai nạn lao động từ công tác tiếp cận với điện như thi công va chạm hoặc vướng vào hệ thống điện dẫn ngang qua khu vực dự án…
* Sự cố tai nạn giao thông, hư hỏng đường giao thông: 

Hoạt động của dự án sẽ làm gia tăng mật độ phương tiện giao thông trong khu vực do vận chuyển nguyên vật liệu, trang thiết bị phục vụ cho tuyến đường. Việc gia tăng lượng phương tiện giao thông sẽ làm gia tăng tình trạng kẹt xe và tai nạn giao thông trên các tuyến đường lưu thông vào dự án. Ngoài ra, công nhân lái xe không chấp hành đúng luật an toàn giao thông hay trên tuyến đường vận chuyển của dự án nếu bố trí lưu lượng xe tải vận chuyển không hợp lý có thể gây ách tắc giao thông.
Sự xuất hiện và tăng đột biến các xe tải vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ dự án có thể gây hư hại, xuống cấp đường giao thông liên thôn, liên xã.
Vì vậy, trong quá trình thi công dự án, chủ đầu tư sẽ đưa ra các biện pháp giảm thiểu phù hợp nhằm hạn chế tai nạn giao thông cũng như hư hỏng các tuyến đường trong khu vực. 

* Sự cố cháy nổ

Sự cố cháy nổ do công nhân làm việc bất cẩn như hút thuốc khi đang làm việc gần nơi dễ bắt lửa. Sự cố cháy nổ có thể làm hư hại trang thiết bị và phương tiện phục vụ thi công, ảnh hưởng đến tính mạng của công nhân.
3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.1.2.1. Biện pháp giảm thiểu nguồn tác động liên quan chất thải

1. Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường không khí 

Để giảm thiểu các tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí như đã đề cập ở phần đánh giá chủ dự án sẽ thực hiện một số biện pháp sau:

- Đất không tận dụng được có độ ẩm cao nên mức độ tác động do bụi từ quá trình vận chuyển là không đáng kể. Chủ đầu tư sẽ bố trí lưu lượng xe hợp lý và sử dụng bạt che phủ thùng xe để giảm thiểu khả năng rơi vãi và ảnh hưởng đến các hộ dân dọc tuyến đường vận chuyển. Riêng đối với đất rơi vãi sẽ cử công nhân vệ sinh hàng ngày tránh làm ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực và phát tán bụi trong những ngày nắng nóng và nhiều gió.

- Áp dụng biện pháp thi công theo hình thức cuốn chiếu từ đầu tuyến đến cuối tuyến để đảm bảo cho việc đi lại của các hộ dân. 

- Lập kế hoạch xây dựng và bố trí nhân lực chính xác để tránh chồng chéo trong quá trình thi công tuyến đường.

- Đoạn thi công qua một số hộ dân sẽ sử dụng biện pháp phun ẩm vào ngày gió lớn để hạn chế bụi phát sinh ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường đang thi công. 

- Lựa chọn các phương tiện cơ giới đồng bộ, thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng các thiết bị máy móc.

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển có tải trọng ≤7 tấn để hạn chế hư hỏng cho đường giao thông khu vực và ít phát tán bụi, khí độc ra khu vực dự án.

- Các phương tiện cơ giới khi tham gia giao thông không chở quá trọng tải quy định.

- Sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng bụi rơi vãi gây ô nhiễm môi trường sống của dân cư xung quanh và người tham gia giao thông trên các tuyến đường vận chuyển, đồng thời làm vệ sinh quanh thùng xe trước khi khởi hành.

- Xe chở vật liệu xây dựng hạn chế hoạt động vào giờ cao điểm và tuân thủ biển báo tốc độ.

- Cường độ xe ra vào khu vực thi công tuyến đường được bố trí hợp lý tránh hiện tượng ùn tắc giao thông.

- Công nhân thi công trên công trường sử dụng bảo hộ lao động như khẩu trang chống bụi, găng tay, giày, ủng...

- Đưa ra tiến độ hợp lý về thời gian kế hoạch thực hiện cho từng giai đoạn.

- Vệ sinh khu vực công trường mỗi ngày. 

- Bố trí thùng rác 90 lit ở khu vực lán trại để thu gom rác thải.

- Để giảm thiểu tác động do xe vận chuyển mang bùn đất từ công trường, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp sau:

+ Chủ dự án và đơn vị thi công sẽ quan sát xem đoạn nào lượng đất rơi vãi từ bánh xe nhiều thì cho công nhân đến làm vệ sinh ở đoạn đường đó nhằm hạn chế khả năng phát tán bụi vào môi trường khi thời tiết khô, cũng như gây bùn lầy khi có mưa. Thực tế ở các dự án đã được triển khai, lượng bùn đất bám vào bánh xe sẽ rơi vãi hết trong khoảng 100 - 200m đầu tuyến đường nên có thể quản lý được nguồn phát sinh chất thải này nhằm hạn chế ảnh hưởng đến mức thấp nhất tới môi trường xung quanh. 

+ Cử công nhân làm vệ sinh đất bám ở bánh xe rơi vãi tại các điểm ra vào công trường nhằm hạn chế bụi cuốn.
2. Giảm thiểu tác động do nước thải
* Đối với nước thải sinh hoạt: 

- Ưu tiên thuê nhà dân cho công nhân lưu trú sinh hoạt để tận dụng các công trình nhà vệ sinh, xử lý nước thải của người dân để xử lý nước thải của công nhân.

- Đối với nước thải đen: Tại khu vực lán trại đơn vị thi công sẽ lắp đặt công trình vệ sinh di động. Vị trí này sẽ được thỏa thuận với chính quyền địa phương để lắp đặt, đặt về cuối hướng gió để tránh ảnh hưởng của mùi hôi đến khu dân cư và khu lán trại. Công trình vệ sinh di động sau khi thi công xong tuyến đường sẽ được đơn vị cho thuê nhà vệ sinh di động tháo dỡ, thu gom và xử lý chất thải để trả lại cảnh quan cho khu vực. 

Thiết kế nhà vệ sinh lưu động như sau:

+ Chiều dài: 0,95 m

+ Chiều rộng: 1,3 m

+ Chiều cao: 2,5 m

+ Dung tích bể nước sạch: 400 lít

+ Dung tích bể chứa chất thải: 500 lít 

+ Nội thất: Quạt thông gió, đèn chiếu sáng bên trong, gương, lô cuốn giấy, vòi nước, công tắc.

+ Vật liệu chế tạo bằng composite nên không bị han rỉ hay lão hóa.

Nguyên lý hoạt động của nhà vệ sinh lưu động như sau:

+ Nhà vệ sinh di động gồm 2 bộ phận chính: buồng và hầm nhà vệ sinh. 

+ Bể chứa nước của nhà vệ sinh công cộng hoạt động dựa trên nguyên lý phao cơ khí. Theo nguyên lý này thì nước sẽ tự động được bơm vào bồn khi hết nước và tự ngắt việc bơm này lại khi nước trong bể đạt tới một giới hạn đã định trước. 

+ Các chất thải của nhà vệ sinh di động được dẫn truyền đến hầm chứa bên dưới thông qua hệ thống dây dẫn. Tại đây các chất thải được xử lý vi sinh và kỵ khí. Sau quá trình đảm bảo các các chất thải lúc đầu không gây ô nhiễm môi trường thì sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng đưa đi xử lý.

- Đối với nước thải xám: Nước thải xám không chứa các chất gây ô nhiễm đáng kể, nên có thể cho tự thấm vào đất. Trong giai đoạn thi công tuyến đường, lượng nước thải này không nhiều nên khả năng tự làm sạch của môi trường có thể đáp ứng được.

Ngoài ra, giải pháp tuyển lao động tại địa phương cũng là một biện pháp giảm thiểu rất khả thi.

Với các biện pháp thu gom này sẽ đảm bảo thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt trong quá trình thi công, cũng như khi thời tiết có mưa bão.

* Đối với nước thải xây dựng:
- Lót đáy các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào đất gây ô nhiễm môi trường; 

- Nước làm sạch dụng cụ xây dựng, được chứa trong các thùng phuy tận dụng lại cho việc trộn vữa xi măng;

- Giáo dục ý thức tiết kiệm nước trong hoạt động xây dựng của công nhân tham gia thi công.

- Vào ngày có mưa bão, thời tiết bất thường sẽ tạm dừng hoạt động thi công để đảm bảo chất lượng thi công dự án cũng như xử lý lượng nước thải xây dựng triệt để.

* Đối với nước mưa chảy tràn: 

Để giảm thiểu ảnh hưởng của nước mưa chảy tràn đơn vị thi công sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Áp dụng biện pháp thi công đào, đắp và san lấp tạo mặt bằng theo hình thức cuốn chiếu, thi công đến đâu tiến hành san gạt, vận chuyển nguyên vật liệu về khu vực công trình đến đó. Thi công xong đoạn này rồi mới tiếp tục thi công đoạn khác. Việc thi công theo phương thức như trên sẽ hạn chế khối lượng đất hữu cơ do đào nền thi công đường, đồng thời hạn chế khối lượng đất vận chuyển về đắp đường vào cùng một lúc sẽ hạn chế lượng đất, cát bị nước mưa chảy tràn cuốn trôi vào một thời điểm.
- Trong quá trình thi công, khối lượng đất không thích hợp, xà bần… phát sinh tới đâu sẽ vận chuyển về bãi đổ thải tại thôn Tùng Lý, xã Quảng Châu. Không đổ thải bừa bãi, vun thành đống cao hai bên tuyến đường để hạn chế bụi cuốn khi có gió hay nước mưa chảy tràn cuốn trôi bồi lấp đoạn đường đang thi công, ruộng lúa xung quanh hai bên tuyến đường thi công. 

- Không thi công đào đắp vào những ngày mưa để tránh hiện tượng trôi rữa chất ô nhiễm trên bề mặt, ảnh hưởng đến môi trường nước và gây mất mỹ quan khu vực. Đồng thời, chọn thời gian thi công vào mùa khô, hoàn thành trước mùa mưa lũ.

- Các điểm tập kết vật liệu như xi măng, sắt thép, khu vực máy móc, thiết bị thi công sẽ được che chắn cẩn thận để tránh nước mưa cuốn theo dầu mỡ, chất rắn lơ lửng; 
- Thu gom dầu mỡ bôi trơn tại các bãi đỗ xe, các địa điểm đặt thiết bị thi công không để chảy tràn hoặc thải tự do ra công trường.
- Các đoạn đi qua ruộng lúa và mương tưới tiêu nước sẽ tạo bờ đê cao hơn phía các khu vực xung quanh nhằm đảm bảo nước mưa không tràn ra 2 bên khu vực gây bồi lấp ruộng lúa ngoài diện tích dự án. 

- Cống thoát nước ngang và dọc của các tuyến đường được được thiết kế và bố trí như sau: 

+ Thoát nước ngang: Tận dụng lại toàn bộ hệ thống thoát nước ngang hiện có đang còn tốt, đảm bảo khả năng thoát nước, thiết kế nối dài một số cống để đảm bảo phù hợp với bề rộng nền đường. Thiết kế mới các các cống hộp, nối cống hộp đúc sẵn kích thước (50x50)cm và kích thước (75x75)cm. Kết cấu: Ống cống bằng BTCT M250; tường đầu, tường cánh bằng BTXM M200; hố thu và tấm đan hố thu kích thước (114x56x15)cm bằng BTXM M250. Móng cống, sân cống bằng BTXM M200 trên lớp đá dăm đệm dày 10cm. Chi tiết như sau: 

- Tuyến số 1: Thiết kế mới 01 cống hộp kích thước (50x50)cm; nối dài 02 cống hộp kích thước (50x50)cm.

- Tuyến số 2: Tận dụng toàn bộ cống trên tuyến đang còn tốt.

- Tuyến số 3: Thiết kế mới 09 cống hộp kích thước (75x75)cm.

+ Thoát nước dọc: 

Thiết kế rãnh đất hình thang, kích thước rãnh (40x40x120)cm. Tại các đường vào nhà dân bố trí cống hộp kích thước (50x50)cm; kết cấu dạng ống bằng BTCT lắp ghép.

3. Giảm thiểu tác động do chất thải sinh hoạt
Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân có khối lượng nhỏ khoảng 6,3 kg/ngày. Đơn vị thi công, sẽ bố trí các thùng đựng rác 90 lít tại khu vực lán trại để thu gom rác thải hàng ngày. Đồng thời, phối hợp với đội vệ sinh môi trường khu vực thu gom vận chuyển để xử lý theo quy định.

4. Giảm thiểu tác động do chất thải thông thường

* Giảm thiểu tác động của chất thải rắn GPMB

- Đất đất không thích hợp xà bần… từ quá trình GPMB và thi công sẽ vận chuyển đến tập kết ở khu vực bãi thải tại thôn Tùng Lý, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch. Đây là khu vực có địa hình trũng thấp cao độ thấp hơn khu vực xung quanh 2,5m có diện tích tương đối rộng khoảng 40.000m2, đường đi thuận lợi, cách tuyến 2 trung bình khoảng 1km; tuyến 1 khoảng 2,7km, tuyến 3 là 2km và cách khu dân cư, do đó không ảnh hưởng đến dân cư trong khu vực. Hơn nữa, đã được sự thỏa thuận thống nhất giữa chính quyền địa phương xã Quảng Châu và chủ đầu tư nên rất thuận tiện trong việc tập kết chất thải GPMB. (Biên bản thoả thuận bãi đất đổ thải, đất không thích hợp được đính kèm ở phần phụ lục).

* Giảm thiểu chất thải trong quá trình thi công xây dựng:

Chất thải trong quá trình xây dựng được xử lý như sau:

- Các loại chất thải tái sử dụng được như thép loại, vỏ bao xi măng... thu gom bán phế liệu; các loại đá vụn, vữa... sử dụng vào việc đắp đường.

- Các loại chất thải không tận dụng được như bao bì rách nát được thu gom cùng với rác thải sinh hoạt và hợp đồng với Đội vệ sinh môi trường khu vực thu gom vận chuyển đi xử lý.

Chất thải xây dựng sẽ được thu gom, dọn dẹp sau khi thi công xong bất kỳ hạng mục nào của dự án để hoàn trả mặt bằng khu vực, tránh vứt rác bừa bãi, gây lãng phí và ảnh hưởng mỹ quan khu vực.

5. Giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại

- Các chất thải nguy hại như xăng, dầu thải, giẻ lau chùi dầu mỡ, không phát sinh tại khu vực thi công Dự án mà chủ yếu phát sinh tại các dịch vụ sửa chữa, thay dầu máy trên địa bàn huyện Quảng Trạch nên nguồn thải này được thu gom và xử lý theo phương thức xử lý chất thải nguy hại tại các cơ sở sửa chữa.

Tuy nhiên, khi có sự cố hỏng hóc máy móc, thiết bị và phương tiện thi công mà cần sửa chữa tại công trường phải bố trí vật lót đáy (bạt hoặc tôn) để không cho dầu mỡ rơi vãi xuống nền đất và thu gom vào thùng chứa có nắp đậy theo quy định về xử lý chất thải nguy hại. 

Các loại chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công tuyến đường chủ yếu là các loại chất thải nhiễm dầu mỡ, biện pháp thu gom và giảm thiểu như sau:

- Đối với giẻ lau nhiễm dầu mỡ và dầu mỡ loại thải: Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công bố trí tại khu vực thi công 01 thùng phi loại 200 lít và 1 thùng 50 lít có nắp đậy kín (bố trí tại khu lán trại để thiết bị máy móc thi công) để thu gom sẽ hợp đồng với đơn vị có đầy đủ chức năng về vận chuyển xử lý chất thải nguy hại để đưa đi xử lý theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

+ Thùng chứa CTNH có kết cấu cứng, chịu được va chạm, không bị hư hỏng, biến dạng, rách vỡ bởi trọng lượng chất thải trong quá trình sử dụng. Có biển dấu hiệu cảnh báo theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2009 về chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo.

+ Khu vực lưu giữ CTNH: Mặt sàn trong khu vực lưu giữ CTNH không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ CTNH. Khu lưu giữ CTNH được bảo đảm không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn. Trong trường hợp xảy ra rò rỉ, chảy tràn chủ Dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công bố trí người, sử dụng giẻ lau, tấm thấm dầu để hút hết dầu thải và tập kết tại thùng đựng CTNH. 

Khu vực lưu giữ CTNH  đảm khoảng cách không dưới 10m với các thiết bị đốt hay dễ cháy nổ và sẽ được trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy để phòng ngừa sự cố cháy nổ. 

- Phối hợp với các đơn vị có năng lực tại Đà Nẵng hoặc Hà Tĩnh để vận chuyển CTNH đi xử lý theo đúng quy định.

6. Giảm thiểu tác động đến môi trường sinh thái
Trong khi thực hiện san ủi mặt bằng việc bảo vệ môi trường sinh thái trong khu vực là hết sức cần thiết, để bảo vệ môi trường dự án phải áp dụng một số biện pháp sau:

- Áp dụng các biện pháp giảm thiểu bụi, tiếng ồn từ máy móc thiết bị thi công, các phương tiện vận chuyển trong quá trình GPMB để hạn chế ảnh hưởng đến sự quang hợp của hệ sinh thái khu vực.

- Bố trí các công đoạn GPMB hợp lý, dứt điểm theo hình thức cuốn chiếu nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất các tác động đến hệ sinh thái trong khu vực và sinh hoạt của người dân dọc hai bên tuyến đường dự án.  

- Quản lý tốt chất thải nhất là không cho đất đá tràn qua bên ruộng lúa ảnh hưởng đến canh tác cũng như sự phát triển của cây lúa.

7. Giảm thiểu tác động tại bãi tập kết vật liệu xây dựng, lán trại công nhân

- Che chắn bãi tập kết vật liệu để hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh.

- Bố trí lượng nguyên vật liệu tại khu vực thi công vừa đủ, theo từng đợt nhằm hạn chế phát sinh bụi tại điểm tập kết nhất là cát, đá, xi măng. 

- Thu gom nước thải, chất thải rắn tại khu vực lán trại của công nhân tránh làm phát tán bừa bãi gây ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan khu vực. 

8. Giảm thiểu tác động tại vị trí bãi thải

Để hạn chế ảnh hưởng tại vị trí bãi thải chủ dự án sẽ tiến hành san ủi, lu lèn đất không thích hợp được nhằm tránh rửa trôi đất ra môi trường xung quanh vào những ngày mưa lũ và ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực.

3.1.2.2. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải

1. Giảm thiểu tác động tiếng ồn và độ rung
Để hạn chế tiếng ồn, độ rung chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp như sau:

- Bảo dưỡng thiết bị, máy móc bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật nhằm hạn chế khả năng gây ồn do thiết bị thi công và vận chuyển sinh ra;

- Nếu cần sử dụng những máy móc, thiết bị gây ra tiếng ồn và độ rung lớn như xe lu, máy xúc vào ban đêm để đẩy nhanh thi công ở những đoạn có dân cư sinh sống phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương và đại diện của các khu dân cư này;

- Áp dụng các công nghệ thi công tiên tiến nhằm giảm khả năng gây ồn rung do hoạt động thi công các tuyến đường gây ra. Đảm bảo đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn tiếng ồn và độ rung theo các quy định hiện hành;
- Hạn chế sử dụng nhiều máy móc và thiết bị có độ ồn cao vào cùng một thời điểm thi công nhằm tránh hạn chế sự cộng hưởng tiếng ồn, độ rung;

Quá trình thi công tuyến đường có sử dụng các máy móc thiết bị gây ồn, rung cao (máy đầm…) nên ảnh hưởng của tiếng ồn, rung là không thể tránh khỏi trong giai đoạn xây dựng. Ngoài các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung như trên dự án sẽ áp dụng một số các biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa tiếng ồn từ khu vực thi công đến khu dân cư xung quanh. Các biện pháp giảm thiểu tối ưu nhất là:

- Không vận tải và vận hành các máy đào, xe lu vào ban đêm từ 23h đêm đến 5h sáng tại các khu vực gần dân cư và không vận chuyển nguyên vật liệu vào giờ nghỉ;

- Thiết bị máy móc xây dựng luôn được kiểm tra kỹ thuật và sẽ hoạt động trong tình trạng tốt nhất để đạt các tiêu chuẩn về phát sinh tiếng ồn và rung cho thiết bị xây dựng;


- Thường xuyên bảo dưỡng bộ phận giảm âm ở thiết bị như máy xúc, máy ủi, xe lu;

- Thông báo trước cho người dân sinh sống dọc theo tuyến đường đang thi công được biết thời gian diễn ra các hoạt động có phát sinh tiếng ồn lớn để người dân điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý tránh xảy ra các xung đột không đáng có.

- Trước khi tiến hành thi công xây dựng chủ dự án sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và các hộ dân có liên quan lập biên bản thực trạng công trình nhà cửa để làm cơ sở cho việc giải quyết tranh chấp (nếu có) về sau. Trong trường hợp thi công gây rạn nứt hàng rào nhà của người dân lân cận các tuyến đường, mương tưới tiêu khu vực thì chủ đầu tư sẽ xem xét hiện trạng rạn nứt để có biện pháp bồi thường hợp lý tránh gây mâu thuẫn không đáng có với người dân trong khu vực. Đồng thời, Chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ xem xét lại việc bố trí các loại máy móc có độ rung lớn một cách hợp lý hơn để tránh xảy ra các sự cố tương tự như trên.

2. Giảm thiểu tác động đối với môi trường đất

Để giảm thiểu tác động của quá trình thi công tuyến đường dự án đối với môi trường đất khu vực thì đơn vị thi công và chủ dự án sẽ phối hợp để thu gom và xử lý rác thải xây dựng theo quy định như sau:

- Không để rác thải cuốn trôi theo dòng nước gây ô nhiễm môi trường đất, nước ngầm khu vực. 

- Hạn chế việc san lấp mặt bằng vào mùa mưa lũ dễ gây xói mòn, sạt lở và ảnh hưởng đến độ phì nhiêu của đất. 

- Không để dầu mỡ các phương tiện rơi vãi thấm vào đất.

3. Giảm thiểu tác động đến các công trình nhà cửa (ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng) trong quá trình thi công dự án
Để giảm thiểu khả năng gây tác động đến các công trình nhà cửa (ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng) trong quá trình thi công chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ chụp ảnh hiện trường nhà cửa và mương tưới tiêu khu vực (tuyến 2), không tập trung các loại máy móc có độ rung lớn hoạt động cùng một lúc nhằm hạn chế rạn nứt cho các công trình, nhà cửa trên tuyến. Yêu cầu công nhân trong quá trình thi công tập trung công việc, thao tác sử dụng máy móc chính xác đúng kỹ thuật đảm bảo không gây va chạm đến các công trình. Nếu để xảy ra sự cố rạn nứt công trình nhà cửa lân cận các tuyến hay mương tưới tiêu trên tuyến số 2 dự án chủ dự án cam kết bồi thường cho người dân kịp thời và cơ quan quản lý mương để không làm ảnh hưởng tiến độ thi công tuyến đường. Ngoài ra, không để đất đá rơi vãi vào mương thoát nước hiện trạng. Nếu sự cố rơi vãi xảy ra thì đơn vị thi công sẽ tiến hành nạo vét để không ảnh hưởng dòng chảy cũng như chất lượng nước mương tưới tiêu.

Mặt khác, để giảm thiểu ảnh hưởng đến việc lưu thông của các hộ dân và tai nạn phát sinh do quá trình đào đắp để thi công, chủ dự án sẽ thông báo trước cho các hộ dân trong khu vực để thuận tiện cho việc đi lại của các hộ dân và hạn chế được những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

4. Phương án hoàn trả tuyến mương tưới trong quá trình thi công

Biện pháp để giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường kinh tế, xã hội: 

- Lấy ý kiến địa phương về kế hoạch thực hiện dự án cũng như thông báo cho chính quyền địa phương và nhân dân biết rõ kế hoạch thực hiện của dự án.

- Giữ mối liên hệ tốt với chính quyền địa phương và dân cư trong vùng để được thông báo và kết hợp giải quyết các vấn đề phát sinh xung đột trong quá trình thực hiện dự án.

- Khi vận chuyển nguyên vật liệu qua khu dân cư để hạn chế các sự cố đáng tiếc ảnh hưởng đến khu dân cư lân cận, tai nạn giao thông, hư hỏng đường giao thông cũng như các vấn đề về môi trường chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ cắm biển báo tốc độ, phân luồng giao thông và bố trí người phân luồng trên tuyến đường vận chuyển.

- Ban quản lý dự án tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức, tinh thần kỷ luật cho công nhân nhằm tránh phát sinh mâu thuẫn, xung đột với người dân địa phương, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực. 
- Công khai các biện pháp bảo vệ môi trường để nhân dân địa phương biết. Công tác này chủ yếu để nhân dân hiểu rõ và giám sát quá trình thực hiện dự án, nhằm đảm bảo tính nghiêm ngặt của công tác bảo vệ môi trường, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng.

- Thi công các tuyến đường đúng tiến độ nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt và đi lại của người dân.

- Ưu tiên sử dụng lao động địa phương trong quá trình triển khai tuyến đường.

5. Giảm thiểu các tác động đến kinh tế - xã hội
Biện pháp để giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường kinh tế, xã hội: 

- Lấy ý kiến địa phương về kế hoạch thực hiện dự án cũng như thông báo cho chính quyền địa phương và nhân dân biết rõ kế hoạch thực hiện của dự án.

- Giữ mối liên hệ tốt với chính quyền địa phương và dân cư trong vùng để được thông báo và kết hợp giải quyết các vấn đề phát sinh xung đột trong quá trình thực hiện dự án.

- Khi vận chuyển nguyên vật liệu qua khu dân cư để hạn chế các sự cố đáng tiếc ảnh hưởng đến khu dân cư lân cận, tai nạn giao thông, hư hỏng đường giao thông cũng như các vấn đề về môi trường chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ cắm biển báo tốc độ, phân luồng giao thông và bố trí người phân luồng trên tuyến đường vận chuyển.

- Ban quản lý dự án tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức, tinh thần kỷ luật cho công nhân nhằm tránh phát sinh mâu thuẫn, xung đột với người dân địa phương, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực. 
- Công khai các biện pháp bảo vệ môi trường để nhân dân địa phương biết. Công tác này chủ yếu để nhân dân hiểu rõ và giám sát quá trình thực hiện dự án, nhằm đảm bảo tính nghiêm ngặt của công tác bảo vệ môi trường, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng.

- Thi công các tuyến đường đúng tiến độ nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt và đi lại của người dân.

- Ưu tiên sử dụng lao động địa phương trong quá trình triển khai tuyến đường.

3.1.2.3. Phương án hoàn trả mặt bằng sau khi kết thúc dự án

Sau khi kết thúc xây dựng dự án, đơn vị thi công sẽ thu dọn, vệ sinh sạch sẽ để hoàn trả lại mặt bằng cho khu vực như sau: 

- Thu dọn các chất thải xây dựng cũng như chất thải sinh hoạt của công nhân trên công trường ở khu vực lán trại, bãi tập kết vật liệu.

- Tiến hành tháo dỡ, thu dọn lán trại, thu dọn nhà vệ sinh di động trên khu vực dự án sau đó vận chuyển đổ thải đúng nơi quy định.

- San lấp các mương thoát nước và hệ thống hố gas tạm thời sử dụng trong quá trình thi công tuyến đường.

- Đổ đến đâu san gạt đất bóc phong hóa đến đấy ở khu vực bãi thải để tránh làm mất mỹ quan và ảnh hưởng đến môi trường khu vực. 

3.1.2.4. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố giai đoạn thi công
* Đối với sự cố tai nạn lao động: 

- Lập ban an toàn lao động và bảo vệ môi trường tại công trường.
- Vào những ngày nắng nóng, điều kiện thời tiết xấu, bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho công nhân, đảm bảo sức khỏe và an toàn trong lao động.

- Quy định các nội quy làm việc tại công trường.
- Phổ biến biện pháp sơ cứu cho công nhân tại công trường khi bị tai nạn lao động.

* Đối với sự cố tai nạn giao thông, hư hỏng đường giao thông: 
Để hạn chế hư hỏng các tuyến đường cũng như đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị thi công để thực hiện các biện pháp sau: 

+ Cắm biển báo tốc độ, phân luồng giao thông. 

+ Bố trí người phân luồng giao thông trên tuyến đường vận chuyển để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông;

+ Sử dụng xe vận chuyển nguyên vật liệu tải trọng ≤7 tấn để phù hợp với đường giao thông khu vực;

+ Tu sửa kịp thời các tuyến đường hư hỏng do xe vận chuyển của dự án gây ra trong khu vực nhằm hạn ảnh hưởng hoạt động đi lại cũng như sản xuất của người dân trong khu vực.

* Đối với sự cố cháy nổ: 


- Thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định về phòng cháy chữa cháy trong quá trình thi công dự án;

- Giám sát thường xuyên khu vực cung ứng nhiên liệu nhằm tránh hiện tượng rò rỉ, có thể phát sinh cháy nổ;

- Bố trí các bình cứu hoả cầm tay ở những vị trí thích hợp nhất để tiện sử dụng, các phương tiện chữa cháy sẽ luôn kiểm tra thường xuyên và đảm bảo trong tình trạng sẵn sàng. 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn tuyến đường đi vào sử dụng
3.2.1. Đánh giá, dự báo tác động 
3.2.1.1. Nguồn tác động liên quan chất thải
1. Tác động đến môi trường không khí

Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong môi trường không khí, mức ồn gây ra khó tính toán, nó phụ thuộc vào các yếu tố: Lưu lượng xe, vận tốc xe, tính năng kỹ thuật xe, diện tích cây xanh hai bên tuyến đường, mức độ vệ sinh lòng đường, các quy định về quản lý phương tiện vận chuyển của nhà nước, tình trạng thời tiết. Khi tuyến đường dự án đưa vào sử dụng nguồn ô nhiễm môi trường được xác định chủ yếu là bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường. Các phương tiện tham gia giao thông này với nhiên liệu sử dụng chủ yếu là dầu Diesel sẽ thải vào môi trường một lượng khói thải chứa các chất ô nhiễm như: CO, NOx, SO2... Hệ số ô nhiễm không khí của các loại xe được thống kê trong bảng sau:

Bảng 3.16: Hệ số ô nhiễm không khí đối với các loại xe

	Các loại xe
	Đơn vị

(km)
	TSP (mg/l)
	SO2

(mg/l)
	NOx

(mg/l)
	CO

(mg/l)

	Xe ô tô và xe máy
	1000
	0,07
	2,05S
	1,19
	7,72

	Xe tải
	1000
	0,9
	4,76S
	10,3
	18,2

	Xe máy
	1000
	0,8
	0,57S
	0,14
	16,7


 Nguồn: Tập 1 - Đánh giá nguồn ô nhiễm không khí - Geneva - 1993
Nhìn chung, hoạt động của các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường dự án sẽ gia tăng sau khi tuyến đường hoàn thành và đi vào sử dụng. Nồng độ các chất ô nhiễm nói trên dự báo nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05 : 2013/BTNMT và QCVN 06 : 2009/BTNMT nếu thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu theo quy định. 
2. Tác động đến môi trường nước
- Lưu lượng xe cộ tăng đồng nghĩa với việc tăng lượng dầu mỡ rò rỉ xuống mặt đường, xâm nhập vào các nguồn nước.

- Khi con đường đi vào hoạt động, hai bên tuyến đường sẽ có thêm nhiều hộ dân, các cơ sở dịch vụ… Sự gia tăng dân số cùng với các hoạt động phát triển kinh tế sẽ thải ra một lượng đáng kể các chất gây ô nhiễm môi trường như chất thải rắn sinh hoạt... từ người tham gia giao thông. Các chất thải này nếu không được thu gom khi trời mưa sẽ cuốn trôi các chất gây ô nhiễm nguồn nước trong khu vực.

3. Tác động của các chất thải rắn

Đất, cát rơi vãi phát sinh từ phương tiện vận tải tham gia giao thông làm tăng hàm lượng bụi trên mặt đường, khi có xe cộ chạy qua gây ra hiện tượng bụi cuốn làm ảnh hưởng đến môi trường sống của dân cư hai bên đường đặc biệt vào những ngày thời tiết khô nóng, gió to và vào những ngày trời khô, hanh trong mùa lạnh.

3.2.1.2. Nguồn tác động không liên quan chất thải
1. Tác động do tiếng ồn và độ rung 


Tiếng ồn và rung động trong giai đoạn tuyến đường dự án đi vào sử dụng có thể được sinh ra bởi các hoạt động sau:

- Hoạt động của các phương tiện lưu thông trên đường;

- Hành vi của lái xe (bóp còi xe);

- Hoạt động sinh hoạt của người dân địa phương.

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ồn của các hoạt động trên bao gồm: Chủng loại phương tiện, lưu lượng xe, vận tốc xe, chất lượng đường, công trình kiến trúc hai bên đường và khoảng cách từ dòng xe tới đối tượng chịu ảnh hưởng. Trong đó các đối tượng được quan tâm nhiều nhất là các khu hành chính, dân cư và người tham gia giao thông.

Mức ồn của các phương tiện giao thông có thể tham khảo trong bảng sau:

Bảng 3.17: Mức ồn của các loại xe gắn máy

	TT
	Loại xe
	Tiếng ồn (dBA)

	1
	Xe du lịch
	77

	2
	Xe vận tải
	93

	3
	Xe môtô 4 thì
	94

	4
	Xe môtô 2 thì
	80

	QCVN 26 : 2010/BTNMT 

(ở khu vực thông thường từ 6h - 21h)
	70


Đối chiếu với QCVN 26 : 2010/BTNMT cho thấy với các phương tiện nêu trên mức ồn vượt quy chuẩn cho phép. Như vậy, tiếng ồn phát sinh trên tuyến đường là bất khả kháng. Tuy nhiên, dự án thực hiện các biện pháp để hạn chế nguồn ồn này do đó mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn đến các hộ dân dọc hai bên tuyến đường là có thể chấp nhận được.
2. Tác động đến kinh tế - xã hội 

Các tác động đến môi trường kinh tế - xã hội khi tuyến đường đi vào sử dụng:

a) Các tác động tích cực:

- Tăng giá trị sử dụng đất của xã Quảng Châu khi có tuyến đường đi qua.

- Tạo mối liên kết thông suốt giữa các xã trong khu vực.

- Góp phần phát triển mạng lưới giao thông, thúc đẩy các hoạt động giao thương và các hoạt động kinh tế khác. Đặc biệt đáp ứng nhu cầu đi lại trong khu vực, phát triển kinh tế, công nghiệp, an ninh quốc phòng, phát triển quỹ đất khu vực.

b) Các tác động tiêu cực:

Khi tuyến đường dự án đi vào sử dụng có thể làm phát sinh các tác động tiêu cực như: Sự cố tai nạn giao thông, cố cháy, chập điện, sự cố thời tiết... làm ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến đường dự án cũng như việc đi lại của các hộ dân dọc hai bên tuyến đường.
3.2.1.3. Các sự cố, rủi ro trong giai đoạn tuyến đường đi vào sử dụng
a. Nguyên nhân phát sinh

Các sự cố môi trường có thể xảy ra trong quá trình tuyến đường đi vào sử dụng được dự báo:

- Sự cố tai nạn giao thông có thể xảy ra do lưu lượng xe trên tuyến đường tăng nhanh.

- Sự cố thời tiết: Khi có bão, sức gió kèm theo mưa to có thể phá hủy các công trình xây dựng bằng cả sức mạnh của gió và nước. 

b. Đối tượng bị tác động: Người dân dọc hai bên tuyến đường.

c. Phạm vi bị tác động: Môi trường khu vực xảy ra sự cố.

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường giai đoạn tuyến đường đi vào sử dụng
Sau khi thi công xong chủ đầu tư sẽ bàn giao cho đơn vị quản lý để thực hiện các biện pháp giảm thiểu như sau:

3.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu nguồn tác động liên quan chất thải

1. Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí
Ô nhiễm môi trường không khí trong khu vực khi tuyến đường đi vào sử dụng chủ yếu do bụi và khí thải từ động cơ của các phương tiện vận chuyển. Một số biện pháp được đề xuất sau đây sẽ góp phần giảm thiểu các tác động đó:

- Cấm các loại xe không đạt tiêu chuẩn vệ sinh, tiêu chuẩn khí thải theo quy định của Nhà nước đi vào tuyến đường;

- Quy định thời gian hoạt động đối với một số loại xe;

- Bảo trì tuyến đường để đảm bảo chất lượng đường tốt kết hợp với bố trí các khu dân cư nằm ngoài tuyến hành lang ảnh hưởng ô nhiễm là biện pháp có tính khả thi trong việc khống chế ô nhiễm không khí.
2. Giảm thiểu tác động đến môi trường nước
Khi tuyến đường được đưa vào sử dụng để giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước khu vực có thể thực hiện các biện pháp sau:

- Kiểm tra, nạo vét định kỳ các cống thoát nước ngang của tuyến đường, không để xảy ra tình trạng tù đọng cục bộ.

- Đắp bù phụ những vị trí lề đường, mái taluy bị xói cục bộ không để nước đọng hay xói lở.

3. Giảm thiểu tác động của chất thải rắn
- Đơn vị quản lý đường sẽ phối hợp với Ban quản lý các công trình cộng huyện Quảng Trạch để thu gom và xử lý theo quy định.

- Tuyên truyền giáo dục người dân, ý thức giữ vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi gây mất mỹ quan khu vực.

3.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu nguồn tác động không liên quan chất thải
1. Giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung
Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn và độ rung khi tuyến đường đi vào sử dụng:

- Các phương tiện tham gia giao thông đảm bảo hệ thống giảm âm, đảm bảo việc chuyên chở theo đúng tải trọng của xe, đảm bảo vận tốc quy định khi lưu hành trên tuyến đường;
- Nghiêm cấm các phương tiện quá niên hạn sử dụng lưu thông trên đường;

- Phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng giám sát, kiểm tra các phương tiện lưu thông trên tuyến đường;

2. Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội

Các tác động tiêu cực khi tuyến đường đi vào sử dụng là không đáng kể. Tuy nhiên, để hạn chế các tác động tiêu cực tổ chức cơ sở tiếp nhận dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau đây:

- Quản lý chặt chẽ tuyến đường;

- Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực bảo vệ tuyến đường, không tự ý xâm hại hoặc có các hoạt động khác gây ảnh hưởng đến tuyến đường. 

- Kịp thời tu sửa những phần đường, cống bị hư hại do bão lũ gây ra tránh tình trạng xuống cấp của tuyến đường;

- Đề xuất kế hoạch sửa chữa tuyến đường định kỳ với cấp có thẩm quyền.

3.2.2.3. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố giai đoạn tuyến đường đi vào sử dụng
- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục người dân địa phương về an toàn giao thông để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp giải phóng đường khi ô tô bị chết máy hoặc bị tai nạn để khỏi ách tắc giao thông.

- Kiểm tra nền đường, hệ thống thoát nước, hệ thống báo hiệu đường bộ đặc biệt những ngày mưa to, gió lớn để kịp thời phát hiện những hư hỏng có thể xảy ra tai nạn giao thông. 

- Kịp thời tu sửa những phần đường, cống bị hư hại do bão lũ gây ra tránh tình trạng xuống cấp của tuyến đường;

- Đề xuất kế hoạch sửa chữa tuyến đường định kỳ với cấp có thẩm quyền.

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Kinh phí các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và tổ chức, bộ máy quản lý và vận hành các công trình bảo vệ môi trường ở giai đoạn thi công dự án được triển khai thực hiện như sau:

	Các giai đoạn
	Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
	Kế hoạch thực hiện
	Kinh phí
	Bộ phận quản lý
	Tổ chức quản lý

	Thi công
	* Đối với môi trường không khí, tiếng ồn:

- Áp dụng biện pháp thi công theo hình thức cuốn chiếu;
- Lập kế hoạch xây dựng và bố trí nhân lực chính xác để tránh chồng chéo giữa các quá trình thi công tuyến đường;

- Bố trí người thu dọn bùn thải, đất bóc hữu cơ rơi vãi (nếu có);  

- Phun ẩm trên các tuyến đường tùy theo điều kiện thời tiết; 

- Che chắn bãi tập kết nguyên vật liệu;

- Sử dụng bạt che phủ thùng xe;

- Trang bị ủng chống nóng, găng tay, bịt mặt, quần áo bảo hộ.
	Trong quá trình thi công xây dựng
	30.000.000
	Chủ dự án và đơn vị thi công
	Chủ dự án và đơn vị

 thi công

	
	* Đối với môi trường nước:

- Sử dụng nhà vệ sinh di động để xử lý chất thải công nhân;
- Hạn chế thi công vào các ngày mưa bão, lũ lụt;

- Vệ sinh khu vực thi công hàng ngày;

- Bố trí các rãnh thoát nước tạm thời.
	Trong quá trình thi công xây dựng
	30.000.000
	Chủ dự án và đơn vị thi công
	Chủ dự án và đơn vị

 thi công

	
	* Đối với chất thải sinh hoạt:

- Bố trí các thùng đựng rác 90 lít tại khu vực lán trại để thu gom rác thải hàng ngày;

- Thu gom chất thải hàng ngày;

- Phối hợp với đội vệ sinh môi trường khu vực để thu gom rác thải sinh hoạt;

- Tháo dỡ các công trình tạm và hoàn trả mặt bằng sau khi kết thúc thi công.

* Đối với chất thải thông thường:

- Đất không thích hợp từ quá trình GPMB được vận chuyển đến bãi thải tại thôn Tùng Lý, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch.

- Loại CTR tái chế được thu gom bán cho các đơn vị thu mua phế liệu trên địa bàn.
- Các loại chất thải không tận dụng được thu gom cùng với rác thải sinh hoạt và phối hợp với đội vệ sinh môi trường khu vực để thu gom và vận chuyển đi xử lý.
* Đối với chất thải nguy hại:

- Thu gom, lưu trữ theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
	Trong quá trình thi công xây dựng
	35.000.000
	Chủ dự án và đơn vị thi công
	Chủ dự án và đơn vị

thi công

	
	* Đối với sự cố rủi ro:

- Trang bị bảo hộ lao động;

- Cắm biển báo tốc độ, phân luồng giao thông;
- Bố trí người phân luồng giao thông trên tuyến đường vận chuyển để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông;

- Tu sửa kịp thời các tuyến đường hư hỏng do xe vận chuyển của dự án;
- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về PCCC.
	Trong quá trình thi công xây dựng
	30.000.000
	Chủ dự án và đơn vị thi công
	Chủ dự án và đơn vị

 thi công


3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, dự báo
Trong quá trình thực hiện ĐTM, nhóm thực hiện đã kết hợp nhiều phương pháp đánh giá khác nhau trên cơ sở thực tế của nhiều dự án đã thực hiện. Nội dung của báo cáo này đã chi tiết hoá tối đa các số liệu về tải lượng, nồng độ phát thải và các tác động. Tuy nhiên, tất cả các đánh giá không thể chính xác hoàn toàn do số liệu mang tính chất tính toán lý thuyết và dự báo. Việc thực hiện đánh giá tác động của dự án đến môi trường được thực hiện theo các trình tự sau:

- Xác định nguồn gốc phát sinh chất thải và định lượng nguồn gây tác động theo từng giai đoạn thực hiện của dự án.

- Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động.

- Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không gian, thời gian và tính nhạy cảm của đối tượng bị tác động.

Mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá là ở mức cao, các đánh giá đều có mức độ tin cậy tốt, đảm bảo các yếu tố cần thiết sử dụng cho đánh giá, gồm:

Các số liệu được cập nhật trong khoảng thời gian gần đây nhất. 

Các số liệu được cung cấp bởi các đơn vị có chuyên môn. 

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn để so sánh và đánh giá là những tiêu chuẩn, quy chuẩn mới nhất và đang có hiệu lực. 

Các số liệu được khảo sát thực tế tại các cơ sở hoạt động tương tự. 

Không khí, tiếng ồn: Dự báo về tải lượng các chất ô nhiễm không khí, tiếng ồn có độ tin cậy cao do dựa trên các nguồn tài liệu, dữ liệu được sử dụng phổ biến và rộng rãi trên thế giới cũng như trong nước. Mức độ ô nhiễm không khí, tiếng ồn phát sinh không liên tục mà dao động theo chế độ làm việc. 

Nước thải và chất thải rắn: Dự báo về lưu lượng nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn và khối lượng chất thải rắn có độ tin cậy cao do dựa trên nguồn tài liệu phổ biến và các dự án xây dựng tương tự trên địa bàn. 

Kinh tế - xã hội: Các dự báo tác động của dự án đối với điều kiện kinh tế, xã hội có độ tin cậy khá cao. Tác động kinh tế, xã hội phần lớn phụ thuộc vào chính sách kế hoạch quản lý của dự án cũng như các điều kiện ngoại cảnh khác. 

Rủi ro, sự cố: Độ tin cậy trong đánh giá rủi ro, sự cố môi trường liên quan chặt chẽ với việc đánh giá tần suất xảy ra sự cố. Đối với dự án, việc đánh giá tần suất xảy ra sự cố dựa trên quan sát thực tế hoạt động nhiều năm của các dự án tương tự trên địa bàn. Do đó, độ tin cậy của các đánh giá này khá cao.
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án
Bảng 4.1: Chương trình quản lý môi trường

	Các giai đoạn của

dự án
	Các hoạt động của dự án
	Các tác động môi trường
	Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường
	Thời giai thực hiện và hoàn thành

	1
	2
	3
	4
	5

	Giai đoạn

thi công xây dựng dự án

Giai đoạn

thi công xây dựng dự án


	Tác động do bụi, khí thải
	- Bụi khuếch tán do hoạt động đào, đắp nền đường; 

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển đất đào, đắp;

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng;

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công;

- Bụi do xe vận chuyển ra vào công trường mang theo bùn đất;

- Khí thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của CBCNV.
	- Áp dụng biện pháp thi công theo hình thức cuốn chiếu;

- Lập kế hoạch xây dựng và bố trí nhân lực tránh chồng chéo trong quá trình thi công tuyến đường;

- Bố trí người thu dọn đất đá rơi vãi (nếu có) dọc tuyến đường vận chuyển tránh làm phát tán bụi trong những ngày nắng nóng và nhiều gió;

- Phun ẩm trên các tuyến đường tùy theo điều kiện thời tiết; 

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển có tải trọng theo quy định;

- Sử dụng bạt che phủ thùng xe;

- Trang bị ủng chống nóng, găng tay, bịt mặt, quần áo bảo hộ.
	Thực hiện trong suốt

quá trình

xây dựng

	
	Tác động do tiếng ồn, độ rung
	- Tiếng ồn phát sinh từ quá trình thi công tuyến đường dự án chủ yếu từ:

+ Hoạt động đào đắp, san gạt, đầm nén, rải nhựa với các loại phương tiện là: Máy ủi, máy xúc có gầu ngoạm, máy san gạt, máy đầm, xe lu, ô tô tưới nước...

+ Vận chuyển đất, cát đào đắp, vật liệu xây dựng với phương tiện như máy xúc có gàu ngoạm, xe tải...

- Tiếng ồn còn phát sinh do các máy móc cũ không được bảo trì, bảo dưỡng (ốc vít lỏng, khô dầu mỡ...).
	- Bảo dưỡng thiết bị, máy móc bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật;

- Áp dụng các công nghệ thi công tiên tiến;

- Không sử dụng nhiều máy móc và thiết bị có độ ồn cao vào cùng một thời điểm thi công nhằm tránh hạn chế sự cộng hưởng tiếng ồn, độ rung;

- Thiết bị máy móc xây dựng luôn được kiểm tra kỹ thuật.
	Thực hiện trong suốt quá trình xây dựng

	
	Tác động do nước thải
	- Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân;

- Nước thải xây dựng;

- Nước mưa chảy tràn cuốn theo các chất bẩn bề mặt như bụi, đất đá, dầu mỡ trên công trường.
	- Không tiến hành đào, đắp đất vào những ngày mưa lớn.

- Thi công vào mùa khô, hoàn thành trước mùa mưa lũ nhất.

- Sử dụng các cống thoát nước ngang hiện có.

- Thu gom triệt để rác thải sinh hoạt trong khu vực, nghiêm cấm phóng uế bừa bãi.
	Thực hiện trong suốt quá trình xây dựng

	
	Tác động do chất

thải rắn
	- CTR từ quá trình phát quang cây cối, thảm thực vật; 

- Chất thải rắn của quá trình bóc đất không thích hợp.
- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân trên công trường; 

- Chất thải rắn xây dựng;

- Chất thải rắn nguy hại. 


	- Đất không thích hợp quá trình GPMB được vận chuyển đến bãi thải tại thôn Tùng Lý, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch.

- Bố trí các thùng đựng rác 90 lít tại khu vực lán trại để thu gom rác thải hàng ngày.

- Chất thải trong quá trình xây dựng được phân loại tái sử dụng.

- Tháo dỡ các công trình tạm và hoàn trả mặt bằng sau khi kết thúc thi công.

- CTNH thu gom, lưu trữ theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.
	Thực hiện trong suốt quá trình xây dựng

	
	Sự cố môi trường
	- Sự cố tai nạn lao động;

- Sự cố tai nạn giao thông, hư hỏng đường giao thông;

- Sự cố cháy nổ.


	- Phối hợp với các đơn vị có đủ năng lực tiến hành rà phá bom mìn trên toàn bộ phạm vi khu vực dự án;
- Bố trí công nhân phân luồng giao thông, xe chở đúng tải trọng quy định

- Không thi công thời điểm mưa to, gió lớn.

- Trang bị bảo hộ lao động.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng cháy chữa cháy.
	Thực hiện trong quá trình GPMB và quá trình xây dựng


4.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án  
Chương trình giám sát môi trường chỉ thực hiện trong quá trình thi công tuyến đường:
4.2.1. Giám sát công tác thu gom và xử lý chất thải rắn thông thường
- Thông số giám sát: khối lượng, vị trí. 

- Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, bãi đỗ đất thải.
- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục trong quá trình thi công.

- Quy định áp dụng: Theo văn bản của chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan. 

4.2.2. Giám sát công tác thu gom và xử lý CTNH
- Thông số giám sát: khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao
nhận chất thải. 

- Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất chất thải nguy hại.

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.

- Quy định áp dụng: Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan. 

4.2.3. Giám sát các vấn đề môi trường khác

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án.

- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.

Kinh phí giám sát môi trường được lấy từ chi phí dự phòng của dự án.

CHƯƠNG 5
KẾT QUẢ THAM VẤN

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

1. Kết luận

Trên cơ sở phân tích đánh giá tác động của dự án chúng tôi rút ra một số kiến luận sau:

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường phù hợp với văn hóa, lịch sử và điều kiện tự nhiên - xã hội khu vực dự án. Xây dựng tuyến đường không những tạo điều kiện phát triển các dịch vụ du lịch, nâng cao giá trị đất đai mà còn tạo cảnh quan, môi trường sạch đẹp. Đồng thời, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.
Việc thi công tuyến đường sẽ gây ra một số tác động xấu tới môi trường nếu không thực hiện các biện pháp giảm thiểu thích hợp. Các tác động đó bao gồm: Bụi, tiếng ồn, chất thải rắn, ô nhiễm nguồn nước…
Các tác động tiêu cực này sẽ được hạn chế đến mức thấp nhất khi thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý và giám sát môi trường dưới đây:

- Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải phát sinh khí thải, bụi, nước thải và chất thải rắn;
- Đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định của UBND tỉnh Quảng Bình; 

- Phun ẩm khu vực thi công nhằm hạn chế bụi phát tán vào môi trường không khí.

2. Kiến nghị

Để hài hoà các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, chủ dự án có một số kiến nghị chính như sau:

- Kiến nghị các cơ quan ban ngành liên quan cùng phối hợp với chủ dự án trong việc đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trong quá trình thi công;
- Đề nghị các cơ quan quản lý môi trường kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở công việc giám sát, kiểm soát các vấn đề môi trường sinh ra do hoạt động xây dựng của dự án;

Kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Tài nguyên - Môi trường thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường để dự án “Đầu tư xây dựng các tuyến đường xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch” thuộc địa phận xã Quảng Châu được triển khai, mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cho người dân trong khu vực.

3. Cam kết

Chủ dự án cam kết:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các công ước Quốc tế, các Tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam về môi trường;

- Các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện và hoàn thành trong các giai đoạn chuẩn bị và xây dựng mà chủ dự án đã nêu trong báo cáo;
- Đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án;
- Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
- Trong trường hợp mở rộng, bổ sung chủ dự án sẽ báo cáo với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét các biện pháp cần thiết về môi trường trước khi thực hiện;
- Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm, phục hồi và tái tạo môi trường nếu xảy ra sự cố ô nhiễm do các hoạt động của dự án gây ra;
- Bồi thường và khắc phục các tuyến đường dân sinh bị hư hỏng do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình thi công tuyến đường;
- Bồi thường cho người dân nếu để xảy ra sự cố rạn nứt công trình nhà cửa hai bên tuyến đường;
- Thực hiện chế độ và thông tin báo cáo tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án được lập dựa trên những nguồn tài liệu, dữ liệu sau đây:

1. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình; Báo cáo “Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT - XH, Quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm xã Quảng Châu”.
2. Hướng dẫn Đánh giá tác động môi trường Dự án quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Cục Môi trường, tháng 12/1999;

3. Phương pháp đánh giá tác động môi trường - Trần Đông Phong, Dự án Danida, năm 2002;

4. Đánh giá tác động môi trường - phương pháp và ứng dụng - Lê Trình, Nhà xuất bản KH & KT, Hà Nội, năm 2000;

5. TS. Lê Đình Thành, kiến thức cơ bản về đánh giá tác động môi trường các công trình phát triển, Hà Nội 2/2000;

6. Tài liệu của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (US.EPA);

7. Môi trường không khí - Phạm Ngọc Đăng, Nhà xuất bản KHKT, năm 2003.
8. Một số phương pháp phân tích môi trường - Lê Đức. Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội, năm 2004;

9. WHO - The World of Health Organization, 1990;

10. Metcalf and Eddy: ”Wastewater Engineering: Treatment and Reuse”, 4th ediction 2004, McRaw - Hill”.

11. Các hướng dẫn về kỹ thuật ĐTM của Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Chương trình môi trường của Liên hợp quốc (UNEP) và Uỷ ban kinh tế văn hoá xã hội Châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP).

12. Hướng dẫn về quan trắc môi trường của hệ thống quan trắc môi trường toàn cầu (GEMS), 1987.

13. Một số Báo cáo ĐTM của các dự án đầu tư tương tự với dự án đã được hội đồng thẩm định và UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt.

14. Một số tài liệu liên quan đến điều kiện tự nhiên và kinh tế, xã hội khu vực;

15. Các số liệu điều tra và đo đạc thực tế tại hiện trường khu vực thực hiện dự án.
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
1MỞ ĐẦU


11. Xuất xứ của dự án


22. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM)


33. Tổ chức thực hiện báo cáo ĐTM


44. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM


55. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM


18CHƯƠNG 1


18THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN


181.1. Thông tin về dự án


221.2. Nguyên, nhiên, vật liệu, hoá chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án


241.3. Biện pháp thi công


251.4. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án


26CHƯƠNG 2


26ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG


26MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN


262.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội


322.2. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án


352.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án


362.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án


37CHƯƠNG 3


37ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG


37CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG


373.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công, xây dựng


373.1.1. Đánh giá, dự báo tác động


373.1.1.1. Tác động của quá trình giải phóng mặt bằng


383.1.1.2. Tác động trong giai đoạn thi công


381. Nguồn tác động liên quan chất thải


38a. Tác động đến môi trường không khí


48b. Tác động do nước thải


51c. Tác động do chất thải rắn sinh hoạt


52d. Tác động do chất thải rắn thông thường


53e. Tác động do chất thải nguy hại


54f. Tác động đến môi trường sinh thái


55g. Các tác động môi trường tại bãi tập kết nguyên vật liệu xây dựng, lán trại công nhân


55h. Các tác động môi trường ở vị trí bãi thải


562. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải


56a. Tác động do tiếng ồn, độ rung


59b. Tác động đối với môi trường đất


603. Tác động đến các công trình nhà cửa hai bên tuyến (ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng) trong quá trình thi công


604. Tác động đến kinh tế - xã hội


603.1.1.3. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án


623.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường


623.1.2.1. Biện pháp giảm thiểu nguồn tác động liên quan chất thải


621. Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường không khí


632. Giảm thiểu tác động do nước thải


663. Giảm thiểu tác động do chất thải sinh hoạt


664. Giảm thiểu tác động do chất thải thông thường


665. Giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại


676. Giảm thiểu tác động đến môi trường sinh thái


687. Giảm thiểu tác động tại bãi tập kết vật liệu xây dựng, lán trại công nhân


688. Giảm thiểu tác động tại vị trí bãi thải


683.1.2.2. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải


681. Giảm thiểu tác động tiếng ồn và độ rung


692. Giảm thiểu tác động đối với môi trường đất


693. Giảm thiểu tác động đến các công trình nhà cửa (ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng) trong quá trình thi công dự án


704. Phương án hoàn trả tuyến mương tưới trong quá trình thi công


705. Giảm thiểu các tác động đến kinh tế - xã hội


713.1.2.3. Phương án hoàn trả mặt bằng sau khi kết thúc dự án


713.1.2.4. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố giai đoạn thi công


723.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn tuyến đường đi vào sử dụng


723.2.1. Đánh giá, dự báo tác động


723.2.1.1. Nguồn tác động liên quan chất thải


721. Tác động đến môi trường không khí


732. Tác động đến môi trường nước


733. Tác động của các chất thải rắn


733.2.1.2. Nguồn tác động không liên quan chất thải


731. Tác động do tiếng ồn và độ rung


742. Tác động đến kinh tế - xã hội


753.2.1.3. Các sự cố, rủi ro trong giai đoạn tuyến đường đi vào sử dụng


753.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường giai đoạn tuyến đường đi vào sử dụng


753.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu nguồn tác động liên quan chất thải


751. Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí


752. Giảm thiểu tác động đến môi trường nước


763. Giảm thiểu tác động của chất thải rắn


763.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu nguồn tác động không liên quan chất thải


761. Giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung


762. Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội


763.2.2.3. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố giai đoạn tuyến đường đi vào sử dụng


773.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường


803.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, dự báo


81CHƯƠNG 4


81CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG


814.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án


844.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án


85CHƯƠNG 5


85KẾT QUẢ THAM VẤN


86KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT


861. Kết luận


862. Kiến nghị


863. Cam kết


88CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO





DANH MỤC BẢNG
4Bảng 1: Thành phần tham gia thực hiện báo cáo ĐTM


4Bảng 2: Các phương pháp đánh giá tác động môi trường sử dụng trong


4quá trình thực hiện báo cáo


22Bảng 1.1: Thống kê khối lượng đất, đào đắp của dự án


22Bảng 1.2: Tổng hợp khối lượng nguyên vật liệu phục vụ dự án


25Bảng 1.3: Tổng hợp kinh phí thực hiện dự án


26Bảng 2.1: Nhiệt độ trung bình tháng trong năm


27Bảng 2.2: Lượng mưa trung bình các tháng trong năm


27Bảng 2.3: Độ ẩm tương đối trung bình các tháng trong năm


28Bảng 2.4: Tốc độ gió trung bình các tháng trong năm


28Bảng 2.5: Thống kê các cơn bão đổ bộ vào bờ biển Quảng Bình từ năm 2005 - 2020



33Bảng 2.6: Chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án


34Bảng 2.7: Chất lượng nước mặt khu vực dự án


37Bảng 3.1: Kết quả chỉnh lý địa chính thu hồi đất để triển khai dự án


39Bảng 3.2: Khuếch tán bụi do hoạt động đào, đắp của dự án


39Bảng 3.3: Nồng độ bụi ước tính phát sinh do quá trình đào, đắp của dự án


41Bảng 3.4: Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển đất đào, đắp


41Bảng 3.5: Nồng độ bụi trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển


41đất đào, đắp


42Bảng 3.6: Hệ số ô nhiễm khí thải của các động cơ


43Bảng 3.7: Nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển đất đào, đắp


44Bảng 3.8: Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu


45Bảng 3.9: Nồng độ bụi trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu


45Bảng 3.10: Nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí trên các tuyến đường


45vận chuyển nguyên vật liệu


49Bảng 3.11: Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm do công nhân thải ra


51Bảng 3.12: Thành phần của chất thải rắn sinh hoạt


56Bảng 3.13: Mức áp âm từ các phương tiện giao thông và máy xây dựng


57Bảng 3.14: Giới hạn cho phép trong khu vực công cộng và dân cư


58Bảng 3.15: Các tác hại của tiếng ồn có mức ồn cao đối với sức khoẻ con người


73Bảng 3.16: Hệ số ô nhiễm không khí đối với các loại xe


74Bảng 3.17: Mức ồn của các loại xe gắn máy


81Bảng 4.1: Chương trình quản lý môi trường


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
	TT
	Kí hiệu
	Chú giải

	1
	BTNMT
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	2
	CP
	Chính phủ

	3
	ĐTM
	Đánh giá tác động môi trường

	4
	ĐVT
	Đơn vị tính

	5
	GPMB
	Giải phóng mặt bằng

	6
	KH - KT
	Khoa học và kỹ thuật

	7
	NĐ
	Nghị định

	8
	QCVN
	Quy chuẩn Việt Nam

	9
	QĐ
	Quyết định

	10
	TCVN
	Tiêu chuẩn Việt Nam

	11
	TSS
	Tổng chất rắn lơ lửng

	12
	TT
	Thông tư

	13
	UBND
	Ủy ban nhân dân

	14
	WHO
	Tổ chức Y tế Thế giới

	15
	XDCB
	Xây dựng cơ bản

	16
	HĐND
	Hội đồng nhân dân

	17
	TH/THCS
	Tiểu học/Trung học cơ sở

	18
	ANTT
	An ninh trật tự

	19
	BTXH
	Bảo trợ xã hội


15
29
Dự án:“Đầu tư xây dựng các tuyến đường xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch” 

_1384582571.unknown

_1522581222.unknown

_1414565079.unknown

_1429556890.unknown

_1395663744.unknown

_1384576697.unknown

_1384576751.unknown

_1384576635.unknown

_1147561735.unknown

