Báo cáo đánh giá tác động môi trường

MỞ ĐẦU

1. Xuất xứ của dự án
1.1. Thông tin chung về dự án:
Sau khi chia tách huyện Quảng Trạch gồm có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, trung tâm hành chính huyện được đóng tại khu vực Bàu Sen, xã Quảng Phương, với hiện trạng cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, nhất là hệ thống giao thông kết nối từ trung tâm huyện đến các tuyến đường Quốc lộ. Trong những năm qua, được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, tại khu vực trung tâm huyện được đầu tư một số tuyến đường giao thông theo đồ án quy hoạch chung được phê duyệt, còn các tuyến đường kết nối từ khu vực trung tâm huyện với các khu vực lân cận hiện nay chủ yếu vẫn là các tuyến đường giao thông nông thôn có bề rộng mặt đường hẹp và được đầu tư từ lâu. Trong đó, có 02 tuyến đường nối từ Quốc lộ 1A đi biển Quảng Xuân bị xuống cấp nghiêm trọng gây khó khăn và làm mất an toàn cho người và phương tiện trong quá trình tham gia giao thông. Do vậy, nhằm tạo điều kiện đi lại cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt phát triển du lịch, kinh tế biển của xã Quảng Xuân nói riêng và huyện Quảng Trạch nói chung. 
Xã Quảng Xuân là xã ven biển của huyện Quảng Trạch, có địa hình tương đối thấp trũng, nên thường xuyên chịu ảnh hưởng rất lớn vào mỗi mùa mưa lũ. Nhằm phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn vào mùa mưa lũ, cũng như tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế ngư nghiệp, lâm nghiệp dọc bãi biển Quảng Xuân. Vì vậy, việc đầu tư “Cải tạo, nâng cấp hạ tầng 02 tuyến đường nội vùng đi đường ven biển thuộc xã Quảng Xuân” nói trên là cần thiết.

Sau khi các tuyến đường được đầu tư sẽ tạo được trục đường chính nối từ Trung tâm huyện Quảng Trạch, Quốc lộ 1A với tuyến đường ven Biển từ Nam Cầu Roòn đi biển Quảng Phúc. Đây sẽ là trục giao thông chính góp phần rất lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch.
1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch:
Việc thực hiện dự án “Cải tạo, nâng cấp hạ tầng 02 tuyến đường nội vùng đi đường ven biển thuộc xã Quảng Xuân” phù hợp với công tác phát triển theo định hướng nằm trong Quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ mới của huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 tại Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 4/9/2013 về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ mới của huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030.
Đồng thời, dự án sẽ góp phần nâng cấp hệ thống giao thông vận tải của huyện Quảng Trạch, kết nối giao thông từ trung tâm huyện lỵ với tuyến đường ven biển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy quá trình đô thị hóa theo quy hoạch đã được phê duyệt.
2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
2.1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật:
2.1.1. Các văn bản pháp lý

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án: “Cải tạo, nâng cấp hạ tầng 02 tuyến đường nội vùng đi đường ven biển thuộc xã Quảng Xuân” được thực hiện dựa trên những cơ sở pháp lý sau đây:

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 22/11/2013;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đất đai;
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII,
kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18/6/2014;

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về nhà ở;
- Luật Bảo vệ môi trường số: 72/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV,
kỳ họp thứ 10, thông qua ngày 17/11/2020;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC;

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;
- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở;
- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ xây dựng quy định về quản lý chất thải xây dựng;

- Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/2/2018 của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng;
- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường;
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
- Quyết định 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030;

- Quyết định số 3587/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
2.1.2. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn thiết kế: 

+ TCVN 170:1989 - Kết cấu thép - Gia công lắp ráp và nghiệm thu - Yêu cầu kỹ thuật;

+ TCVN 33:2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế;

+ QCVN 7:2016/BXD - Quy chuẩn quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật;
+ QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

- Tiêu chuẩn về môi trường:

+ QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

+ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;
+ QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

+ QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tại nơi làm việc;
Các Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Việt Nam về môi trường khác có liên quan.
2.2. Các văn bản pháp lý liên quan đến dự án:
- Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của HĐND huyện Quảng Trạch về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Hạ tầng 02 tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1A đi đường ven biển thuộc xã Quảng Xuân”;

- Văn bản số 18/HĐND ngày 18/3/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc đều chỉnh tên dự án tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND, ngày 20/4/2021 của Hội đồng nhân dân huyện;

- Quyết định số 1090/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình ngày 03/5/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Trạch;

- Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 9/06/2022 của UBND huyện Quảng Trạch về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: “Cải tạo, nâng cấp hạ tầng 02 tuyến đường nội vùng đi đường ven biển thuộc xã Quảng Xuân”;
- Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 28/06/2022 của UBND huyện Quảng Trạch về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Cải tạo, nâng cấp hạ tầng 02 tuyến đường nội vùng đi đường ven biển thuộc xã Quảng Xuân”.
2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập:
- Hồ sơ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.
- Thuyết minh dự án đầu tư. 
3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường:
Ban quản lý dự án ODA Quảng Trạch và Công ty Cổ phần môi trường HPT (đơn vị tư vấn) tổ chức thực hiện báo cáo ĐTM dự án: “Cải tạo, nâng cấp hạ tầng 02 tuyến đường nội vùng đi đường ven biển thuộc xã Quảng Xuân”.

* Chủ đầu tư: UBND huyện Quảng Trạch
Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ODA Quảng Trạch 
- Người đại diện: Ông Nguyễn Thế Hảo 

- Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ liên hệ: Số 383, đường Quang Trung, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại: 02323.843105.
* Đơn vị tư vấn và thực hiện lập báo cáo ĐTM:

Công ty Cổ phần môi trường HPT
- Người đứng đầu: Ông Nguyễn Trung Thành     - Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ: TDP10, đường Chu Huy Mân, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại: 0232.2202909.

Những người tham gia thực hiện:
Bảng 1: Thành phần tham gia thực hiện báo cáo ĐTM

	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Chuyên ngành đào tạo
	Nội dung 

phụ trách
	Chữ ký

	I
	Thành viên cơ quan dự án

	1
	Trần Thị Trung Nghĩa
	P.Giám đốc
	………
	Cung cấp các hồ sơ, thông tin liên quan đến dự án
	

	II
	Thành viên đơn vị tư vấn lập báo cáo

	1
	Nguyễn Trung Thành
	Giám đốc
	Cử nhân

môi trường
	Chủ trì
	

	2
	Trần Thi Kim Tuyết
	Thành viên
	Công nghệ 

môi trường
	Khảo sát, thu thập số liệu; Tổng hợp thông tin, số liệu viết báo cáo
	

	3
	Trần Thị Thủy
	Thành viên
	Công nghệ 

môi trường
	
	

	4
	Đặng Thị Tuyết Hạnh
	Thành viên
	Công nghệ 

môi trường
	
	

	5
	Ngô Phi Triều
	Thành viên
	Công nghệ 

môi trường
	Khảo sát, thu thập số liệu
	


4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường:
Các phương pháp đánh giá tác động môi trường chủ yếu được sử dụng trong quá trình thực hiện báo cáo:
Bảng 2: Các phương pháp đánh giá tác động môi trường sử dụng

trong quá trình thực hiện báo cáo

	TT
	Các

phương pháp
	Mục đích áp dụng

	I. Các phương pháp đánh giá tác động môi trường

	1
	Phương pháp 
lập bảng liệt kê
	Phân tích quá trình thực hiện dự án, quá trình thi công, biện pháp thi công và phương tiện sử dụng... Phương pháp này được sử dụng để lập mối quan hệ giữa các hoạt động của dự án và các tác động môi trường.

	II. Các phương pháp khác

	1
	Phương pháp 
khảo sát
	Quan sát, đánh giá hiện trường (kết hợp với sự hướng dẫn của cán bộ thông thạo địa hình).

	2
	Phương pháp 
thu thập thông tin
	Sưu tầm các nguồn tài liệu liên quan phục vụ quá trình ĐTM; thu thập các số liệu về điều kiện kinh tế - xã hội và khí tượng thủy văn khu vực; tham khảo các tài liệu ĐTM.

	3
	Phương pháp đo đạc
	Đo đạc các chỉ số môi trường bằng các thiết bị đo đạc có độ chính xác cao.

	4
	Phương pháp
 so sánh
	Tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải, khí thải và so sánh với các chỉ tiêu trong tiêu chuẩn, QCMT Việt Nam.

	5
	Phương pháp dự báo
	Dựa trên số liệu nền, nội dung dự án để dự báo nguồn phát sinh, tải lượng, nồng độ và mức độ tác động do quá trình thực hiện công trình đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, kinh tế - xã hội.


5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM:
5.1. Thông tin về dự án:

a. Thông tin chung: 
- Tên dự án: 
Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của HĐND huyện Quảng Trạch với tên là: “Hạ tầng 02 tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1A đi đường ven biển thuộc xã Quảng Xuân”. Tuy nhiên, dự án đã được điều chỉnh tên thành “Cải tạo, nâng cấp hạ tầng 02 tuyến đường nội vùng đi đường ven biển thuộc xã Quảng Xuân” tại Văn bản số 18/HĐND ngày 18/3/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc đều chỉnh tên dự án tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND, ngày 20/4/2021 của Hội đồng nhân dân huyện.
- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Quảng Xuân và xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Quảng Trạch.
- Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ODA Quảng Trạch.
b. Phạm vi, quy mô, công suất

Dự án được đầu tư gồm 2 tuyến đường:

- Tuyến 1: Điểm đầu tại Km0+00 giao với Quốc lộ 1A tại lý trình Km616+900; Điểm cuối tại Km1+450 giao với đường ven biển từ Nam cầu Roòn đi biển Quảng Phúc, có chiều dài là L = 1.450m. 

+ Phía Đông cuối tuyến giáp đồi cát và rừng trâm bầu.

+ Phía Tây đầu tuyến giáp đường Quốc lộ 1A.

+ Phía Nam giáp khu dân cư và ruộng lúa.

+ Phía Bắc giáp khu dân cư và ruộng lúa.

- Tuyến 2: Điểm đầu tại Km0+00 giao với Quốc lộ 1A tại lý trình Km614+960; Điểm cuối tại Km0+940 giao với đường bê tông hiện trạng, tuyến có chiều dài là L = 940m.

+ Phía Đông cuối tuyến giáp khu dân cư.

+ Phía Tây đầu tuyến giáp đường Quốc lộ 1A.

+ Phía Nam giáp ruộng lúa.

+ Phía Bắc giáp ruộng lúa.

Tổng chiều dài của hai tuyến đường là: 2.390m.
c. Các hạng mục công trình của dự án:
* Phần tuyến đường: 
Dự án được đầu tư 2 tuyến đường có tổng chiều dài L = 2.390m, mặt cắt ngang rộng Bn = 11m. Trong đó: 
Tuyến 1 dài 1.450m, kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa.

Tuyến 2 dài 940m, kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng. 
- Hệ thống thoát nước: Xây dựng cống thoát nước địa hình phù hợp với hiện trạng, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước khu vực dọc tuyến và các khu vực lân cận.

- Hệ thống mương thủy lợi: Xây dựng hoàn trả hệ thống kênh mương dọc hai bên các tuyến đường, đảm bảo tưới tiêu thoát nước.

* Phần cầu trên tuyến:

- Xây dựng mới 4 cầu nhỏ trên tuyến; kết cấu bằng BTCT và BTCT DƯL.

d. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường:
Khu vực dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường là đất trồng lúa nước 2 vụ ở tuyến số 1 (thuộc xã Quảng Xuân với S1 = 1.652,9m2) và ở tuyến số 2 (thuộc xã Quảng Xuân với S2 = 844,5m2 và xã Quảng Hưng với S3 = 1.108,4m2). 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường:

5.2.1. Giai đoạn thi công:

- Các dạng chất thải phát sinh bao gồm:

+ Bụi, khí thải từ quá trình phá dỡ nhà tạm và thi công xây dựng.

+ Nước thải xây dựng, sinh hoạt, nước mưa chảy tràn từ quá trình thi công xây dựng.

+ Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường từ quá trình thi công.

+ Chất thải rắn nguy hại phát sinh từ quá trình thi công xây dựng.

- Các tác động chính không liên quan đến chất thải:

+ Tiếng ồn, độ rung từ các máy móc thiết bị thi công trong giai đoạn thi công.

+ Các rủi ro và sự cố trong quá trình thi công.

5.2.2. Giai đoạn hoạt động:

- Khí thải, tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các phương tiện giao thông.
- Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động của các phương tiện giao thông qua lại trên các tuyến đường.
- Sự cố tai nạn giao thông của các phương tiện giao thông.
5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án:

5.3.1. Giai đoạn thi công:

5.3.1.1. Các tác động môi trường liên quan đến chất thải:

a. Tác động do bụi, khí thải

* Nguồn gây tác động 

- Bụi khuếch tán do hoạt động đào, đắp nền, đường; 

- Bụi và khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển đất đào, đắp;

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng;

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công các tuyến đường;

- Khí thải, mùi từ quá trình rãi bê tông nhựa;

- Bụi do xe vận chuyển ra vào công trường mang theo bùn đất;

- Khói hàn và nhiệt dư phát sinh từ các quá trình thi công gia nhiệt;

- Khí thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên.

* Quy mô, tính chất

- Bụi và khí thải phát sinh chủ yếu từ các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, quá trình thi công các hạng mục của các tuyến đường, từ bãi chứa nguyên vật liệu và các máy móc, thiết bị thi công.

- Thông số đặc trưng ô nhiễm: Bụi, CO, SO2, NO2.

b. Tác động do nước thải

* Nguồn phát sinh:

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân;

- Nước thải xây dựng;

- Nước mưa chảy tràn.

* Quy mô, tính chất

- Nước thải sinh hoạt: 2m3/ngày. Thành phần gây ô nhiễm chủ yếu là: BOD, COD, SS, Coliform… và các vi sinh vật gây bệnh khác.

- Nước thải xây dựng từ các hoạt động trộn bê tông, vệ sinh thiết bị thi công... Tải lượng nguồn thải rất ít.

- Nước mưa chảy tràn phát sinh khoảng 0,1m3/s ở tuyến 1 và 0,07m3/s ở tuyến 2 dự án với thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng.
c. Tác động do chất thải rắn

* Nguồn phát sinh:

- Chất thải rắn của quá trình phát quang cây cối, thảm thực vật và phá dỡ cống thoát nước, mương thủy lợi cũ;

- Chất thải rắn của quá trình bóc đất hữu cơ; 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân trên công trường;

- Chất thải rắn xây dựng;

- Chất thải rắn nguy hại. 

* Quy mô, tính chất

- Chất thải rắn từ quá trình phát quang cây cối, thảm thực vật với khối lượng tuyến 1: 7,25 tấn, tuyến 2: 4,7 tấn và bê tông cống, mương thủy lợi bị phá bỏ tuyến 1: 785,09 tấn và tuyến 2: 140 tấn. 

- Chất thải từ quá trình bóc đất hữu cơ ở tuyến 1 là 6.644,51 tấn và tuyến 2 là 3.386,96 tấn.  
- Rác thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân lao động trên công trường gồm giấy loại, bao bì, thức ăn thừa, các vật dụng sinh hoạt loại thải ước tính khoảng 10kg/ngày. (Trong đó: Tuyến 1: 6kg/ngày; Tuyến 2: 4kg/ngày).
- Chất thải từ quá trình xây dựng với khối lượng tuyến 1 chiếm khoảng 277,24 tấn, tuyến 2 chiếm khoảng 194,15 tấn, thành phần chủ yếu là cát, đá, xi măng rơi vãi.

- Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động xây dựng chủ yếu là giẻ lau dính dầu, thùng sơn... có tính chất nguy hại cao. Lượng dầu mỡ thải phát sinh từ phương thiện thi công cơ giới ước tính khoảng 28 lít/lần thay; khối lượng giẻ lau phát sinh từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị hoặc lau dầu rò rỉ… khoảng          2 - 3kg/tháng.
5.3.1.2. Các tác động môi trường không liên quan đến chất thải:

a. Tiếng ồn, độ rung

* Nguồn gốc phát sinh:

Tiếng ồn phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng dự án chủ yếu là do động cơ hoạt động của các phương tiện như Ô tô 10T, xe lu 8,5 tấn, máy ủi 110CV, máy san 110CV, cần cẩu 10 tấn bánh xích, máy rải cấp phối đá dăm năng suất 50 - 60m3/h, máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - năng suất 130CV - 140CV, máy trộn bê tông 250l, máy đầm cóc 50kg… gây ra.

* Quy mô, tính chất

Mức áp âm trung bình trên công trường thi công dao động trong khoảng từ 85 - 95 dBA, mức áp âm cực đại có thể đạt 120dBA khi có nhiều thiết bị, máy móc hoạt động cùng một lúc do hiện tượng cộng hưởng âm và sẽ vượt mức giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT.

b. Tác động đối với môi trường đất

 
Khi triển khai dự án một diện tích đất bị chiếm dụng vĩnh viễn (tuyến 1: 22.015,1m2; tuyến 2: 13.299,2m2). Mặt khác, việc đắp đường, đô thị hóa sẽ làm thay đổi địa hình khu vực, đặc biệt là ngăn dòng chảy tự nhiên. Mặt khác, cùng với các tác động trên việc thi công dự án sẽ san ủi một lượng lớn đất đá để thi công các tuyến đường có thể làm phá vỡ cấu trúc đất. Tuy nhiên, dự án được hình thành trên nền đường cũ, chỉ mở rộng thêm về hai phía, nâng cao 50cm và nắn chỉnh cục bộ một số vị trí nên sự thay đổi này là phù hợp với cos cao địa hình chung của khu vực. Mặt khác, dự án thi công theo hình thức cuốn chiếu, thời gian thi công ngắn nên mức độ tác động đến cấu trúc đất có thể chấp nhận được. 
c. Tác động đến vị trí bãi thải

Bãi thải là khu vực đất trũng sâu trung bình khoảng 1,5m, diện tích tương đối rộng 1ha đảm bảo sức chứa khoảng 15.000m3 đất. Trong khi khối lượng cần đổ thải của dự án là 7.585,85m3 (Bao gồm: Khối lượng đất bóc hữu cơ tuyến 1 chiếm khối lượng 4.746,08m3; tuyến 2 chiếm khối lượng 2.419,26m3 và bê tông phá bỏ cống, mương thủy lợi cũ tuyến 1: 356,86m3 và tuyến 2: 63,65m3). Như vậy, bãi thải này hoàn toàn đảm bảo sức chứa khối lượng đất đá bóc hữu cơ và bê tông phá bỏ cống, mương thủy lợi cũ của hai dự án này. Hơn nữa, cự ly vận chuyển bãi thải cách chân công trình tuyến 1: 14,7km; tuyến 2: 12,7km, cách xa khu dân cư 1km nên rất thuận tiện trong việc tập kết và vận chuyển đi đổ thải mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt, sản xuất của dân cư lân cận khu vực bãi thải. 

d. Tác động đến môi trường sinh thái
Quá trình thi công dự án làm ảnh hưởng chủ yếu đến thảm thực vật, cây bụi, cây nông nghiệp hoa màu với giá trị kinh tế thấp. Các loài động vật ở đây chủ yếu là các loài gặm nhấm, bò sát như chuột, rắn, tắc kè và một số loài khác như cóc, nhái, chim… là những loài có giá trị kinh tế thấp, ít mang tính nhạy cảm. Do đó,  quá trình thi công dự án không làm thay đổi nhiều đến hệ sinh thái trong khu vực. 
e. Tác động đến các công trình nhà cửa hai bên tuyến (ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng) trong quá trình thi công dự án

Quá trình thi công dự án có thể gây rạn nứt các công trình nhà cửa do sử dụng các loại máy móc có độ rung lớn, hoạt động cùng một lúc. Đồng thời, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các hộ dân sống hai bên tuyến đường và có thể xảy ra tai nạn do quá trình thi công của dự án.
f. Tác động đến kinh tế - xã hội

a) Các tác động tiêu cực

- Công tác bồi thường cho các hộ dân không được thực hiện tốt sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình giải phóng mặt bằng và làm chậm tiến độ thi công dự án.

- Ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân xây dựng và cộng đồng dân cư. 

- Ảnh hưởng đến giao thông do sự xuất hiện và tăng đột biến các xe tải vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ dự án.
b) Tác động tích cực:

Tạo điều kiện để người dân địa phương phát triển một số hoạt động dịch vụ phục vụ cán bộ, công nhân thực hiện dự án. 

g. Tác động do sự cố
- Sự cố bom mìn còn sót lại sau chiến tranh

Nếu trước khi tiến hành xây dựng dự án khu đất này không được rà phá bom mìn thì một số tác động có thể xảy ra gồm:

+ Gây hư hỏng máy móc, thiết bị thi công và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án.

+ Ảnh hưởng đến tính mạng và gây tâm lý hoang mang cho CBCNV trực tiếp làm việc trên công trường xây dựng.

- Tai nạn lao động trong thi công có thể xảy ra do công nhân không tuân thủ đúng các nội quy an toàn lao động, các công cụ, máy móc phục vụ công trình gặp sự cố hỏng hóc...
- Sự cố tai nạn giao thông, hư hỏng đường giao thông: 

Việc gia tăng lượng phương tiện giao thông do hoạt động thi công của dự án sẽ làm tăng tình trạng kẹt xe và tai nạn giao thông trên các tuyến đường lưu thông vào dự án do công nhân lái xe không chấp hành đúng luật an toàn giao thông hay bố trí lưu lượng xe tải vận chuyển không hợp lý. Đồng thời, sự xuất hiện và tăng đột biến các xe tải vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ dự án có thể gây hư hại, xuống cấp các tuyến đường phục vụ thi công dự án.

- Sự cố cháy nổ có thể làm hư hại trang thiết bị và phương tiện phục vụ thi công, ảnh hưởng đến tính mạng của công nhân.

5.3.2. Giai đoạn hoạt động:

Các tác động phát sinh chủ yếu khi các tuyến đường dự án đi vào sử dụng bao gồm:

- Ô nhiễm không khí, tiếng ồn, độ rung do sự gia tăng lưu lượng và mật độ các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường.

- Ô nhiễm do chất thải từ các hoạt động du lịch, dịch vụ và các hoạt động kinh tế khác dọc tuyến đường trong tương lai.

- Sự gia tăng tai nạn giao thông do sự gia tăng các phương tiện giao thông.
- Các tác động đến kinh tế - xã hội do dự án mang lại.

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án:

5.4.1. Giai đoạn thi công:

5.4.1.1. Các tác động môi trường liên quan đến chất thải:

a. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải

- Bố trí lưu lượng xe hợp lý và sử dụng bạt che phủ thùng xe để giảm thiểu khả năng rơi vãi, đất bóc hữu cơ, vật liệu xây dựng như đất đắp, cát... gây ô nhiễm môi trường xung quanh dự án.

- Áp dụng biện pháp thi công theo hình thức cuốn chiếu.

- Bố trí xe tưới nước để phun ẩm trên các tuyến đường 2 - 4 lần/ngày, tăng cường 4 - 6 lần/ngày với những ngày thời tiết nắng to, khô hanh, nhiều gió. 
+ Tăng cường phun ẩm nhiều lần trong ngày đối với giai đoạn rải đá dăm.

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển có tải trọng 10 tấn.
- Các phương tiện cơ giới khi tham gia giao thông không chở quá trọng tải quy định.

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như khẩu trang chống bụi, găng tay, giày, ủng...

- Bố trí công nhân vệ sinh khu vực công trường mỗi ngày. 
- Bố trí 1 thùng chứa rác loại 90 lit ở khu vực lán trại.

- Thường xuyên khơi thông mương thoát nước để tránh gây ra ứ động tạo ra mùi hôi thối. 

- Bố trí thời gian làm việc hợp lý cho công nhân đặc biệt là công đoạn rải bê tông nhựa đường vào những ngày nắng nóng, nhiệt độ cao.

- Cử công nhân làm vệ sinh đất bám ở bánh xe rơi vãi tại các điểm ra vào công trường nhằm hạn chế bụi cuốn.
- Khi tiến hành cắt hàn sắt, thép sẽ trang bị các thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân như kính chống tia, khẩu trang, găng tay…
b. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải
* Đối với nước thải sinh hoạt: 

- Bố trí 2 nhà vệ sinh lưu động đặt tại 2 khu vực lán trại.

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho CBCNV, không phóng uế bừa bãi trên khu vực công trình và các khu vực lân cận.

* Đối với nước thải xây dựng:

- Đối với nước làm sạch dụng cụ, tận dụng lại cho việc trộn vữa xi măng.

- Đối với nước xịt rửa bánh xe: Tại khu vực xịt rửa lốp xe bố trí hố lắng kích thước (1x2x1)m để lắng cặn trước khi cho tự thấm xuống đất. Định kỳ vệ sinh hố lắng 1 tháng/lần.
* Đối với nước mưa chảy tràn: 

- Hạn chế các hoạt động đào, đắp đất vào những ngày mưa lớn.
- Thường xuyên nạo vét các rãnh, mương thoát nước trong thời gian thi công tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thoát nước của dự án.

- Thu gom triệt để rác thải sinh hoạt trong khu vực, nghiêm cấm phóng uế bừa bãi.

- Che phủ các điểm chứa nguyên vật liệu, máy móc để tránh nước mưa chảy tràn cuốn theo dầu mỡ, đất đá, bụi xi măng... vào các điểm tiếp nhận.

c. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn

*  Giảm thiểu tác động của chất thải rắn GPMB

- Đối với phần thực vật, cây cối bị chặt trong phạm vi dự án sẽ được thu gom xử lý như chất thải sinh hoạt thông thường.

- Đất vét hữu cơ không tận dụng được, kết cấu bê tông cống cũ, mương thủy lợi một phần sẽ cho dân tận dụng đắp những khu vực trũng, một phần được thu gom và tập kết ở khu vực bãi thải thôn Hà Tiến, xã Quảng Tiến. 
* Giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt 

- Bố trí 1 thùng đựng rác bằng nhựa 90 lít, có nắp đậy kín tại mỗi khu vực lán trại.

 - Hợp đồng với Ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch để vận chuyển rác thải sinh hoạt đến bãi thải xã Quảng Tiến.
* Giảm thiểu chất thải xây dựng:

- Sắt, thép loại, vỏ bao xi măng... loại thải sẽ được thu gom và bán cho các đơn vị thu mua phế liệu;

- Đá, vữa thải loại... được tận dụng vào công tác đắp nền;

- Các loại không tận dụng được như bao bì xi măng rách, xà bần… được thu gom và xử lý chung theo phương thức xử lý rác thải sinh hoạt.

* Chất thải rắn nguy hại

- Bố trí 1 thùng nhựa chứa CTRNH, dung tích 120 lít, có nắp đậy kín ở mỗi khu vực lán trại.
- Định kỳ 6 tháng/lần hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

- Thực hiện việc quản lý chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/2/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
5.4.1.2. Các tác động môi trường không liên quan đến chất thải:

a. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

- Bảo dưỡng thiết bị, máy móc bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật.

- Áp dụng các công nghệ thi công tiên tiến nhằm giảm khả năng gây ồn rung do hoạt động thi công các tuyến đường gây ra. 
- Hạn chế sử dụng nhiều máy móc, thiết bị có độ ồn cao vào cùng một thời điểm.

- Thiết bị máy móc xây dựng luôn được kiểm tra kỹ thuật và sẽ hoạt động trong tình trạng tốt nhất để đạt các tiêu chuẩn về phát sinh tiếng ồn và rung cho thiết bị xây dựng;

- Trong trường hợp thi công gây rạn nứt công trình của dân dọc hai bên tuyến đường thì chủ đầu tư sẽ tiến hành xử lý, bồi thường kịp thời.

b. Biện pháp giảm thiểu tác động đối với môi trường đất
- Không để rác thải cuốn trôi theo dòng nước gây ô nhiễm môi trường đất, nước ngầm và chất lượng nước mặt kênh Xuân Hưng ở khu vực dự án. 

- Hạn chế việc san lấp mặt bằng vào mùa mưa lũ dễ gây xói mòn, sạt lở và ảnh hưởng đến độ phì nhiêu của đất. 

- Không để dầu mỡ các phương tiện rơi vãi thấm vào đất.

c. Giảm thiểu tác động tại vị trí bãi thải

- San gạt đất hữu cơ ở khu vực bãi thải.

- Đập nhỏ khối lượng bê tông cống, mương thủy lợi phá bỏ ở khu vực bãi thải. 

d. Giảm thiểu tác động đến môi trường sinh thái

- Áp dụng các biện pháp giảm thiểu bụi, tiếng ồn cho các máy móc thiết bị, các phương tiện vận chuyển trong quá trình GPMB.
- Bố trí các công đoạn GPMB hợp lý, dứt điểm theo hình thức cuốn chiếu.
e. Giảm thiểu tác động đến các công trình nhà cửa hai bên tuyến (ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng) trong quá trình thi công dự án
- Chụp ảnh hiện trường nhà cửa, các công trình dân sinh dọc các tuyến dự án.

- Không tập trung các loại máy móc có độ rung lớn hoạt động cùng một lúc.

- Chủ đầu tư sẽ tiến hành xử lý, bồi thường kịp thời khi làm ảnh hưởng đến các công trình nhà cửa dọc hai tuyến dự án

- Chủ dự án sẽ thông báo trước cho các hộ dân trong khu vực về việc đào mương lắp cống và lắp đặt hệ thống hàng rào, ván gỗ tạm thời qua các đoạn lắp cống để thuận tiện cho việc đi lại của các hộ dân và hạn chế được những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

f. Giảm thiểu các tác động đến kinh tế - xã hội

- Chủ đầu tư sẽ thống kê, đánh giá, phân lập và thỏa thuận phương án bồi thường, hỗ trợ cho người dân theo quy định.
- Lấy ý kiến địa phương về kế hoạch thực hiện dự án cũng như thông báo cho chính quyền địa phương và dân chúng biết rõ kế hoạch thực hiện của dự án.

- Giữ mối liên hệ tốt với chính quyền địa phương và dân cư trong vùng để đảm bảo an ninh trật tự cho khu vực.
- Bố trí biển báo tốc độ, phân luồng giao thông và bố trí người phân luồng trên tuyến đường thi công dự án.
- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức, tinh thần kỷ luật cho công nhân.
- Công khai các biện pháp bảo vệ môi trường để nhân dân địa phương biết. g. Giảm thiểu các sự cố 
* Đối với sự cố do bom mìn

+ Thông báo cho chính quyền địa phương và người dân xung quanh về kế hoạch thực hiện rà phá bom mìn ít nhất một lần trước khi thực hiện.

+ Đặt biển báo nguy hiểm cấm người và gia súc vào khu vực công trình.

+ Sử dụng các thiết bị chuyên dụng rà phá bom mìn hiện đại.

+ Các loại vật liệu nổ, bom mìn phát hiện phải được quản lý chặt chẽ và báo cáo cho cơ quan chức năng quản lý, xử lý. 

* Sự cố tai nạn lao động: 

- Bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho công nhân, đảm bảo sức khỏe và an toàn trong lao động.

- Quy định các nội quy làm việc tại công trường.
- Phổ biến biện pháp sơ cứu cho công nhân tại công trường.
- Bố trí biển báo tại khu vực công trường.

* Sự cố tai nạn giao thông, hư hỏng đường giao thông: 
- Cắm biển báo tốc độ, phân luồng giao thông. 

- Bố trí người phân luồng giao thông trên tuyến đường vận chuyển.
- Sử dụng xe vận chuyển nguyên vật liệu tải trọng 10 tấn.
- Tu sửa kịp thời các tuyến đường hư hỏng do xe vận chuyển của dự án gây ra.
* Sự cố cháy nổ: 


- Thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định về phòng cháy chữa cháy trong quá trình thi công;

- Giám sát thường xuyên khu vực cung ứng nhiên liệu nhằm tránh hiện tượng rò rỉ, có thể phát sinh cháy nổ;

- Bố trí các bình cứu hoả cầm tay ở khu vực lán trại.
5.4.2. Giai đoạn hoạt động:

- Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch phối hợp với Ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch để có phương án thu gom chất thải rắn cũng như vệ sinh các tuyến đường hợp lý.

- Lắp đặt hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông tại các điểm, nút giao quan trọng.

- Để hạn chế các tác động tiêu cực tổ chức cơ sở tiếp nhận dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau đây:

+ Quản lý chặt chẽ các tuyến đường.
+ Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực bảo vệ các tuyến đường.
- Kịp thời tu sửa những phần đường bị hư hại do bão lũ gây ra tránh tình trạng xuống cấp của các tuyến đường.
- Bố trí các cột biển báo chỉ dẫn giao thông, đèn tín hiệu, vạch sơn hợp lý trong khu vực nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho các tuyến đường.
5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án: 

5.5.1. Giám sát trong giai đoạn xây dựng

5.5.1.1. Giám sát chất lượng không khí, tiếng ồn

- Chỉ tiêu giám sát: NO, SO2, CO, bụi, tiếng ồn.


- Vị trí giám sát:

+ K1’: Tại ngã 3 giao cắt giữa đường QL 1A với điểm đầu tuyến đường số 1 của dự án. Tọa độ X: 545844.6; Y:1967677.1.
+ K2’: Tại ngã 3 giao cắt giữa đường QL 1A với điểm đầu tuyến đường số 2 của dự án. Tọa độ X: 545611.2; Y:1969473.3.

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.


- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho giám sát: 

+ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

5.5.1.2. Giám sát chất thải rắn

- Kiểm soát các nguồn phát sinh chất thải rắn: Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn phát sinh do các hoạt động phá dỡ, làm móng và trong quá trình thi công.

- Theo dõi khối lượng phát sinh các loại chất thải rắn.

- Giám sát các biện pháp thu gom, xử lý, giảm thiểu các tác động của chất thải rắn.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần.
5.5.1.3. Giám sát chất thải nguy hại
- Giám sát khối lượng, các biện pháp thu gom, xử lý, giảm thiểu các tác động của chất thải nguy hại.

- Việc quản lý chất thải nguy hại được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần.
5.5.2. Giám sát trong giai đoạn hoạt động 

Dự án không thuộc đối tượng quan trắc định kỳ các thành phần môi trường.

Nguồn kinh phí thực hiện cho công tác tổ chức thực hiện và giám sát môi trường được lấy từ nguồn kinh phí dự phòng của dự án.
Chương 1
THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1.1. Thông tin về dự án
1.1.1. Tên dự án: 
Cải tạo, nâng cấp hạ tầng 02 tuyến đường nội vùng đi đường                        ven biển thuộc xã Quảng Xuân

1.1.2. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Quảng Trạch.
- Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ODA Quảng Trạch.
- Địa chỉ: Số 383, đường Quang Trung, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
- Điện thoại: 052.3513025.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thế Hảo. 
- Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022 - 2024.
1.1.3. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án:
Dự án “Cải tạo, nâng cấp hạ tầng 02 tuyến đường nội vùng đi đường ven biển thuộc xã Quảng Xuân” có địa điểm thực hiện dự án tại xã Quảng Xuân và xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 
Dự án được đầu tư gồm 2 tuyến đường:

- Tuyến 1: Điểm đầu tại Km0+00 giao với Quốc lộ 1A tại lý trình Km616+900; Điểm cuối tại Km1+450 giao với đường ven biển từ Nam cầu Roòn đi biển Quảng Phúc, có chiều dài là L = 1.450m. 

+ Phía Đông cuối tuyến giáp đồi cát và rừng trâm bầu.

+ Phía Tây đầu tuyến giáp đường Quốc lộ 1A.

+ Phía Nam giáp khu dân cư và ruộng lúa.

+ Phía Bắc giáp khu dân cư và ruộng lúa.
- Tuyến 2: Điểm đầu tại Km0+00 giao với Quốc lộ 1A tại lý trình Km614+960; Điểm cuối tại Km0+940 giao với đường bê tông hiện trạng, tuyến có chiều dài là L = 940m.

+ Phía Đông cuối tuyến giáp khu dân cư.

+ Phía Tây đầu tuyến giáp đường Quốc lộ 1A.

+ Phía Nam giáp ruộng lúa.

+ Phía Bắc giáp ruộng lúa.

Tổng chiều dài của hai tuyến đường là: 2.390m.
Tọa độ khống chế điểm đầu, điểm cuối 2 tuyến của dự án như sau:
Bảng 1.1: Tọa độ khống chế điểm đầu, điểm cuối 2 tuyến của dự án
	Điểm đầu
	Điểm cuối

	Tuyến 1
Tọa độ theo VN 2000

	Y: 545850,75
	Y: 547298,28

	X: 1967633,87
	X: 1967687,64

	Tuyến 2
Tọa độ theo VN 2000

	Y: 545621,95
	Y: 546548,49

	X: 1969484,65
	X: 1969642,13


[image: image1.png]806 CH
]

02/11/2022

A~ D)

5
&
2
s

Congcy  Thém

Xem

Gooale Earth
Tép  Chinh st




Sơ đồ 1.1:  Vị trí tuyến đường số 1 của dự án

[image: image2.png]Gooale Earth

Tép Chinhsia Xem Céngcu Thém Trogiip

pEiC /ananc|BacInG

812CH
A @) ENG
) 02/11/2022 &





Sơ đồ 1.2:  Vị trí tuyến đường số 2 của dự án

1.1.4. Hiện trạng khu vực thực hiện dự án:
1.1.4.1. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất:

Tuyến đường dự án thuộc sự quản lý của UBND xã Quảng Xuân gồm có hai tuyến như sau: 
Tuyến số 1: Hiện trạng là nền đất cấp phối có chiều rộng khoảng 6m. Tuyến đường hiện nay phục vụ cho người dân đi lại sản xuất nông nghiệp và xe cơ giới. Trên tuyến có 4 cống hộp và 3 cống bản. Dọc hai bên tuyến có mương thủy lợi rộng 0,65m. Hai bên đoạn tuyến đi qua chủ yếu là đất hoa màu, đất vườn khu dân cư và ruộng lúa.
+ Tuyến số 2: Hiện trạng là nền bê tông rộng 3,5m, còn sử dụng tốt. Tuyến đường chủ yếu phục vụ cho việc đi lại của người dân. Trên tuyến có 3 cống hộp, 1 cống bản và 1 cầu bê tông dài 28,5m. Dọc tuyến có mương thủy lợi rộng 0,8m nằm về phía Nam của tuyến đường. Hai bên đoạn tuyến đi qua chủ yếu là đất hoa màu, đất vườn khu dân cư và ruộng lúa.
Khu vực triển khai dự án chưa được đầu tư hệ thống cấp thoát, nước hoàn chỉnh. Dân cư trong vùng chủ yếu sử dụng nguồn nước giếng khơi, giếng khoan, nước máy để sinh hoạt và ăn uống. 

Bảng 1.2: Hiện trạng sử dụng đất tuyến 1 của dự án
(thuộc xã Quảng Xuân)

	TT
	Tên người sử dụng, quản lý
	Hiện trạng sử 
dụng đất
	Diện tích trong phạm vi quy hoạch (m2)
	Diện tích ngoài phạm vi quy hoạch tiếp sử dụng (m2)

	
	
	Diện tích      (m2)
	Loại đất
	
	

	I
	Hộ gia đình cá nhân
	
	
	2.510,2
	39.929,2

	1
	Mai Đức Cảnh -
Nguyễn Thị Huyền
	3,9
	ONT
	3,9
	

	
	
	211,0
	ONT
	
	211,0

	2
	Trần Văn Thành
	6,8
	ONT
	6,8
	

	
	
	205,0
	ONT
	
	205,0

	3
	Trần Văn Thành
	7,1
	ONT
	7,1
	

	
	
	212,8
	ONT
	
	212,8

	4
	Huỳnh Phước Châu
	7,8
	ONT
	7,8
	

	
	
	208,2
	ONT
	
	208,2

	5
	Đinh Ngọc Trinh
	7,1
	ONT
	7,1
	

	
	
	215,3
	ONT
	
	215,3

	6
	Võ Thị Bông
	2,5
	ONT
	2,5
	

	
	
	203,5
	ONT
	
	203,5

	7
	Nguyễn Trung Tuấn
	76,2
	BHK
	76,2
	

	
	
	630,4
	ONT
+BHK
	
	630,4

	8
	Võ Thái Dương
	5,3
	BHK
	5,3
	

	
	
	586,2
	ONT
+BHK
	
	586,2

	9
	Võ Thái Dương
	6,3
	BHK
	6,3
	

	
	
	574,4
	BHK
	
	574,4

	10
	Trần Thị Loan
	17,3
	CLN
	17,3
	

	
	
	1.962,3
	CLN
	
	1962,3

	10
	Võ Ngọc Duẩn
	17,9
	BHK
	17,9
	

	
	
	2.777,9
	ONT+BHK
	
	2777,9

	11
	Trần Dũng
	73,7
	ONT
	73,7
	

	
	
	241,6
	ONT
	
	241,6

	12
	Võ Xuân Lĩnh
	37,3
	ONT
	37,3
	

	
	
	266,8
	ONT
	
	266,8

	13
	Vương Trung Cữ
	61,2
	ONT
	61,2
	

	
	
	282,7
	ONT
	
	282,7

	14
	Dương Thị Hiền
	49,8
	ONT
	49,8
	

	
	
	231,1
	ONT
	
	231,1

	15
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	34,7
	ONT
	34,7
	

	
	
	0,9
	ONT
	0,9
	

	
	
	225,1
	ONT
	
	225,1

	16
	Trần Minh Sơn
	75,1
	BHK
	75,1
	

	
	
	1.164,5
	ONT
+BHK
	
	1164,5

	17
	Võ Văn Hoa
	30,1
	BHK
	30,1
	

	
	
	354,3
	ONT
+BHK
	
	354,3

	18
	Võ Văn Hoa
	32,3
	BHK
	32,3
	

	
	
	362,3
	ONT
+BHK
	
	362,3

	19
	Võ Văn Hoa
	97,6
	BHK
	97,6
	

	
	
	1.077,0
	ONT
+BHK
	
	1077,0


	20
	Võ Văn Hoa
	43,8
	BHK
	43,8
	

	
	
	292,5
	ONT
+BHK
	
	292,5

	21
	Võ Văn Thao
	2,3
	BHK
	2,3
	

	
	
	2.016,3
	ONT+BHK
	
	2016,3

	22
	Võ Thị Nòi
	79,8
	LUC
	79,8
	

	
	
	537,6
	LUC
	
	537,6

	23
	Đặng Văn Dũng
	119,1
	LUC
	119,1
	

	
	
	1.216,3
	LUC
	
	1216,3

	24
	Võ Văn Hiển
	92,5
	LUC
	92,5
	

	
	
	2.321,2
	LUC
	
	2321,2

	25
	Võ Văn Lương
	14,2
	LUC
	14,2
	

	
	
	866,6
	LUC
	
	866,6

	26
	Võ Đức Lương
	1,7
	NTS
	1,7
	

	
	
	2.648,8
	NTS
	
	2648,8

	27
	Lương Văn Trung
	32,0
	NTS
	32,0
	

	
	
	6.175,3
	NTS
	
	6175,3

	28
	Đậu Trọng Tuất
	0,5
	NTS
	0,5
	

	
	
	3.864,0
	NTS
	
	3864,0

	29
	Đậu Trọng Tuất
	498,6
	NTS
	498,6
	

	
	
	4.922,8
	NTS
	
	4922,8

	30
	Đậu Trọng Tuất
	153,2
	LUC
	153,2
	

	
	
	1.294,6
	LUC
	
	1294,6

	31
	Đậu Trọng Tuất
	162,1
	LUC
	162,1
	

	
	
	1.142,8
	LUC
	
	1142,8

	32
	Đậu Trọng Tuất
	96,1
	BHK
	96,1
	

	
	
	162,0
	BHK
	
	162,0

	33
	Đậu Trọng Tuất
	390,0
	LUC
	296,5
	

	
	
	640,5
	LUC
	
	476,0

	34
	Võ Đức Lương
	266,9
	LUC
	266,9
	

	II
	Tổ chức sử dụng đất
	
	
	999,2
	36.873,7

	1
	UBND xã Quảng Xuân
	85,5
	LUC
	85,5
	

	2
	
	1.047,1
	LUC
	
	1047,1

	3
	
	13,7
	CLN
	13,7
	

	4
	
	2.165,2
	CLN
	
	2165,2

	5
	
	5,4
	CLN
	5,4
	

	6
	
	13.978,2
	CLN
	
	13978,2

	7
	
	6,2
	CLN
	6,2
	

	8
	
	3.774,0
	CLN
	
	3774,0

	9
	
	36,7
	CLN
	36,7
	

	10
	
	2.785,7
	CLN
	
	2785,7

	11
	
	11,2
	CLN
	11,2
	

	12
	
	8.225,7
	CLN
	
	8225,7

	13
	
	132,6
	CLN
	132,6
	

	14
	
	492,1
	CLN
	
	492,1

	15
	
	89,5
	LUC
	89,5
	

	16
	
	65,3
	LUC
	
	65,3

	17
	
	90,0
	LUC
	90,0
	

	18
	
	80,3
	LUC
	
	80,3

	19
	
	75,5
	LUC
	75,5
	

	20
	
	113,1
	LUC
	
	113,1

	21
	UBND xã Quảng Xuân
	115,1
	LUC
	115,1
	

	22
	
	771,2
	LUC
	
	771,2

	23
	
	3,0
	LUC
	3,0
	

	24
	
	950,4
	LUC
	
	950,4

	25
	
	9,8
	BHK
	9,8
	

	26
	
	593,3
	BHK
	
	593,3

	27
	
	54,1
	BHK
	54,1
	

	28
	
	1,6
	BHK
	1,6
	

	29
	
	501,2
	BHK
	
	501,2

	30
	
	166,3
	BHK
	166,3
	

	31
	
	1,1
	BHK
	1,1
	

	32
	
	707,1
	BHK
	
	707,1

	33
	
	68,4
	BHK
	68,4
	

	34
	
	149,9
	BHK
	
	149,9

	35
	
	28,1
	BHK
	28,1
	

	36
	
	99,5
	BHK
	
	99,5

	37
	
	5,4
	BHK
	5,4
	

	38
	
	374,4
	BHK
	
	374,4

	II
	Tổ chức quản lý đất
	
	
	18.505,7
	391,1

	1
	UBND xã Quảng Xuân
	513,4
	BCS
	513,4
	

	2
	
	279,0
	DTL
	279,0
	

	3
	
	239,0
	DGT
	239,0
	

	4
	
	956,6
	DGT
	956,6
	

	5
	
	475,9
	DGT
	475,9
	

	6
	
	48,1
	DTL
	48,1
	

	7
	
	18,6
	SON
	18,6
	

	8
	
	66,4
	DTL
	66,4
	

	9
	
	340,2
	DGT
	340,2
	

	10
	
	5.248,5
	DGT
	5.248,5
	

	11
	
	1,2
	DGT
	1,2
	

	12
	
	97,0
	DTL
	97,0
	

	13
	UBND xã Quảng Xuân
	223,4
	DTL
	223,4
	

	14
	
	0,6
	DTL
	0,6
	

	15
	
	4,1
	DTL
	4,1
	

	16
	
	188,4
	DTL
	188,4
	

	17
	
	147,3
	SON
	147,3
	

	18
	
	9,3
	BCS
	9,3
	

	19
	
	69,0
	BCS
	69,0
	

	20
	
	143,0
	BCS
	
	143,0

	21
	
	281,6
	DGT
	281,6
	

	22
	
	7,9
	DGT
	7,9
	

	23
	
	2,6
	DGT
	2,6
	

	24
	
	4.160,3
	DGT
	4.160,3
	

	25
	
	9,2
	DGT
	
	9,2

	26
	
	212,3
	DTL
	212,3
	

	27
	
	3,5
	DTL
	3,5
	

	28
	
	3,8
	DTL
	3,8
	

	29
	
	2,7
	DTL
	2,7
	

	30
	
	17,1
	DGT
	17,1
	

	31
	
	5,6
	DTL
	5,6
	

	32
	
	985,3
	DTL
	985,3
	

	33
	
	76,1
	DTL
	
	76,1

	34
	
	151,7
	DTL
	151,7
	

	35
	
	218,9
	DTL
	218,9
	

	36
	
	386,3
	DTL
	386,3
	

	37
	
	110,8
	DTL
	
	110,8

	38
	
	2,3
	BCS
	2,3
	

	39
	
	0,9
	DGT
	0,9
	

	40
	
	30,2
	DGT
	30,2
	

	41
	
	27,8
	DTL
	27,8
	

	42
	
	368,0
	DTL
	368,0
	

	43
	
	1,7
	DGT
	1,7
	

	44
	
	1,2
	DGT
	1,2
	

	45
	
	2.650,1
	DGT
	2.650,1
	

	46
	
	37,7
	DTL
	37,7
	

	47
	
	11,6
	BCS
	11,6
	

	48
	
	8,6
	DTL
	8,6
	

	49
	
	52,0
	DTL
	
	52,0

	Tổng cộng
	
	
	22.015,1
	77.194,0


                                                                Nguồn: Chủ dự án
Ghi chú:

	 - Đất ở tại nông thôn (ONT);

	 - Đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK);

	- Đất chuyên trồng lúa nước (LUC);

	- Đất nuôi trồng thủy sản (NTS);

	- Đất trồng cây lâu năm (CLN);

	- Đất giao thông (DGT);

	- Đất thủy lợi (DTL);

	- Đất bằng chưa sử dụng (BCS);

	- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối (SON).


Bảng 1.3: Hiện trạng sử dụng đất tuyến 2 của dự án

(thuộc xã Quảng Hưng)

	TT
	Tên người sử dụng, quản lý
	Hiện trạng sử dụng đất
	Diện tích trong phạm vi quy hoạch (m2)
	Diện tích ngoài phạm vi quy hoạch tiếp sử dụng (m2)

	
	
	Diện tích      (m2)
	Loại đất
	
	

	I
	Hộ gia đình cá nhân
	
	
	1.402,8
	21.500,1

	1
	Nguyễn Sỹ Sâm
	0,5
	BHK
	0,5
	

	
	
	212,7
	ONT+BHK
	
	212,7

	2
	Nguyễn Sỹ Sâm
	0,8
	NTS
	0,8
	

	
	
	38,3
	NTS
	38,3
	

	
	
	4.907,7
	NTS
	
	4907,7

	2
	Nguyễn Sỹ Sâm
	60,8
	LUC
	60,8
	

	
	
	697,8
	LUC
	
	697,8

	6
	Võ Quý Ngọc
	65,5
	LUC
	65,5
	

	
	
	1.121,9
	LUC
	
	1121,9

	9
	Lê Văn Thành
	72,6
	LUC
	72,6
	

	
	
	1.086,8
	LUC
	
	1086,8

	10
	Bùi Văn Đa
	52,4
	LUC
	52,4
	

	
	
	1.175,8
	LUC
	
	1175,8

	12
	Võ Sử Ngọc
	146,5
	LUC
	146,5
	

	
	
	3.067,4
	LUC
	
	3067,4

	15
	Võ Thị Thơm
	48,0
	LUC
	48,0
	

	
	
	1.028,0
	LUC
	
	1028,0

	16
	Bùi Thị Hiên
	93,2
	LUC
	93,2
	

	
	
	1.773,3
	LUC
	
	1773,3

	19
	Võ Ngọc Duần
	100,0
	LUC
	100,0
	

	
	
	1.783,4
	LUC
	
	1783,4

	21
	Trần Đình Dũng
	105,9
	LUC
	105,9
	

	
	
	1.958,1
	LUC
	
	1958,1

	23
	Bùi Văn Đê
	95,8
	LUC
	95,8
	

	
	
	1.521,4
	LUC
	
	1521,4

	24
	Bùi Văn Hiền
	132,8
	LUC
	132,8
	

	
	
	546,5
	LUC
	
	546,5

	25
	Bùi Văn Học
	134,9
	LUC
	134,9
	

	
	
	354,6
	LUC
	
	354,6

	25
	Võ Ngọc Dương
	254,8
	BHK
	254,8
	

	
	
	264,7
	BHK
	
	264,7

	II
	Tổ chức quản lý đất
	
	
	3.656,6
	6.154,1

	1
	UBND xã Quảng Hưng
	1,0
	DGT
	1,0
	

	2
	
	21,7
	DTL
	21,7
	

	3
	
	1.481,6
	DTL
	
	1481,6

	4
	
	119,1
	DGT
	119,1
	

	5
	
	4.626,8
	DGT
	
	4626,8

	6
	
	79,8
	DGT
	79,8
	

	7
	
	62,5
	BCS
	62,5
	

	8
	
	42,8
	BCS
	
	42,8

	9
	
	31,3
	BCS
	31,3
	

	10
	
	2,9
	BCS
	
	2,9

	11
	
	1.622,6
	DGT
	1.622,6
	

	12
	
	111,7
	DTL
	111,7
	

	14
	
	369,2
	DTL
	369,2
	

	15
	
	204,1
	DTL
	204,1
	

	16
	
	776,9
	DGT
	776,9
	

	13
	
	121,4
	DGT
	121,4
	

	17
	
	135,3
	SON
	135,3
	

	Tổng cộng
	
	
	5.059,4
	27.654,2


                                                                    Nguồn: Chủ dự án
Bảng 1.4: Hiện trạng sử dụng đất tuyến 2 của dự án

(thuộc xã Quảng Xuân)

	TT
	Tên người sử dụng, quản lý
	Hiện trạng sử

dụng đất
	Diện tích trong phạm vi quy hoạch (m2)
	Diện tích ngoài phạm vi quy hoạch tiếp sử dụng (m2)

	
	
	Diện tích      (m2)
	Loại đất
	
	

	I
	Hộ gia đình cá nhân
	
	
	844,5
	8.310,7

	1
	Dương Văn Bình - 
Võ Thị Ân
	328,0
	LUC
	328,0
	

	
	
	665,8
	LUC
	
	665,8

	
	
	274,3
	LUC
	274,3
	

	
	
	405,1
	LUC
	
	405,1

	
	
	206,1
	LUC
	206,1
	

	
	
	348,5
	LUC
	
	348,5

	2
	Đậu Trọng Hằng - 
Dương Thị Phượng
	13,8
	LUC
	13,8
	

	
	
	1.105,8
	LUC
	
	1105,8

	3
	Bùi Thị Lê
	0,9
	LUC
	0,9
	

	
	
	850,8
	LUC
	
	850,8

	4
	Bùi Thị Lê
	8,2
	LUC
	8,2
	

	
	
	1.389,4
	LUC
	
	1389,4

	5
	Dương Văn Minh
	11,4
	LUC
	11,4
	

	
	
	1.345,2
	LUC
	
	1345,2

	6
	Phạm Thị Lựu
	1,6
	LUC
	1,6
	

	
	
	1.250,9
	LUC
	
	1250,9

	7
	Đậu Trọng Uất
	0,2
	LUC
	0,2
	

	
	
	949,2
	LUC
	
	949,2

	II
	Tổ chức quản lý đất
	
	
	7.395,3
	6.018,4

	1
	UBND xã 
Quảng Xuân
	40,3
	DGT
	40,3
	

	2
	
	236,3
	DGT
	236,3
	

	3
	
	43,1
	DTL
	43,1
	

	4
	
	26,4
	DTL
	26,4
	

	5
	
	2,9
	DGT
	2,9
	

	6
	
	42,9
	MNC
	42,9
	

	7
	
	4.267,8
	MNC
	
	4267,8

	8
	
	53,5
	DTL
	53,5
	

	9
	
	177,4
	DTL
	
	177,4

	10
	
	1.122,1
	DGT
	1.122,1
	

	11
	
	223,7
	DGT
	
	223,7

	12
	
	4.841,7
	DGT
	4.841,7
	

	13
	UBND xã 
Quảng Xuân
	0,3
	DGT
	0,3
	

	14
	
	45,9
	DGT
	45,9
	

	15
	
	831,4
	DGT
	
	831,4

	16
	
	174,4
	SON
	174,4
	

	17
	
	574,3
	DTL
	574,3
	

	18
	
	21,2
	DTL
	21,2
	

	19
	
	24,0
	DTL
	
	24,0

	20
	
	7,9
	DTL
	
	7,9

	21
	
	0,8
	DTL
	
	0,8

	22
	
	70,4
	DTL
	
	70,4

	23
	
	120,6
	DTL
	120,6
	

	24
	
	415,0
	DTL
	
	415,0

	25
	
	49,4
	DGT
	49,4
	

	Tổng cộng
	
	
	8.239,8
	14.329,1


                                                                Nguồn: Chủ dự án

1.1.4.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

a. Hiện trạng giao thông: 
Tuyến đường số 1 hiện trạng là nền đất cấp phối có chiều rộng khoảng 6m. 

Tuyến đường số 2 hiện trạng là nền bê tông rộng 3,5m, còn sử dụng tốt. 

Điểm đầu cả hai tuyến giao với Quốc lộ 1A nên tương đối thuận lợi trong quá trình thi công cũng như khi đi vào sử dụng.

b. Hiện trạng cấp nước: 
Dân cư trong khu vực dự án chủ yếu sử dụng nước giếng khoan và giếng đào để phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Dự án sẽ sử dụng nguồn nước này để phục vụ cho quá trình thi công các tuyến đường. 
c. Hiện trạng cấp điện: 
Dự án sử dụng nguồn điện sẵn có của xã Quảng Xuân và xã Quảng Hưng.

d. Hiện trạng thoát nước: Dự án chưa có hệ thống thống thoát nước tập trung.
1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường

Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư gần nhất là 30m. Đồng thời, khu vực dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường là đất trồng lúa nước 2 vụ ở tuyến số 1 (thuộc xã Quảng Xuân với S1 = 1.652,9m2) và ở tuyến số 2 (thuộc xã Quảng Xuân với S2 = 844,5m2 và xã Quảng Hưng với S3 = 1.108,4m2). 
1.1.6. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án

a. Mục tiêu
Sau khi các tuyến đường dự án được đầu tư sẽ tạo được trục đường chính nối từ Trung tâm huyện Quảng Trạch, Quốc lộ 1A với tuyến đường ven biển từ Nam Cầu Roòn đi biển Quảng Phúc. Đây sẽ là trục giao thông chính góp phần rất lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, phát triển du lịch, kinh tế biển của xã Quảng Xuân nói riêng và huyện Quảng Trạch nói chung. Việc hình thành tuyến đường còn góp phần phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn vào mùa mưa lũ của khu vực.

b. Loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án
* Loại hình dự án:

- Nhóm công trình: Dự án thuộc nhóm II (Căn cứ theo điểm 6, mục II, Phụ lục IV, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ).
- Loại hình công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Cấp công trình: Cấp III.

* Quy mô:

Tuân thủ theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 20/4/2022 của HĐND huyện Quảng Trạch về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án: Hạ tầng 02 tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1A đi đường ven biển thuộc xã Quảng Xuân; Công văn số 18/HĐND ngày 18/3/2022 của HĐND huyện Quảng Trạch về việc điều chỉnh tên dự án tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của Hội đồng nhân dân huyện, với quy mô chủ yếu như sau:

- Tổng chiều dài 2 tuyến đường khoảng 2,96km (theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND), thực tế chiều dài 2.390m. Trong đó:

+ Tuyến 1: Điểm đầu tại Km0+00 giao với Quốc lộ 1A tại lý trình Km616+900; Điểm cuối tại Km 1+450 giao với đường ven biển từ Nam cầu Roòn đi biển Quảng Phúc, có chiều dài là L = 1.450m. Chiều dài tuyến ngắn hơn khoảng 510m so với chiều dài của chủ trương đầu tư là 1,96km là do đường ven biển có sự thay đổi hướng tuyến nên chiều dài thực tế khi thiết kế giảm.

+ Tuyến 2: Điểm đầu tại Km0+00 giao với Quốc lộ 1A tại lý trình Km614+960; Điểm cuối tại Km0+940 giao với đường bê tông hiện trạng, tuyến có chiều dài là L = 940m, giảm 60m so với chiều dài dự kiến là 1km. 

- Trắc ngang: 

+ Bề rộng nền đường: Bnền = 11,0m; 

+ Bề rộng mặt đường: Bmặt = 9,0m; 

+ Bề rộng lề đường: Blề đường = 2x1,0m.

- Kết cấu mặt đường: 
+ Tuyến 1: Kết cấu mặt đường bê tông nhựa.

+ Tuyến 2: Kết cấu mặt đường bê tông xi măng.

- Hệ thống thoát nước được cải tạo, nâng cấp:
+ Tuyến 1: Cống bản tại Km0+023,55; Cống hộp kép tại Km0+301,6; Cống bản tại Km1+198,43:

+ Tuyến 2: Cống bản hiện trạng tại Km0+022,23; Cầu Xuân Hưng.

- Hệ thống mương thủy lợi được xây dựng hoản trả dọc hai bên các tuyến đường để đảm bảo tưới tiêu thoát nước.

+ Tuyến 1: Tổng chiều dài kênh hoàn trả L=779m. Kết cấu mương làm mới hình chữ nhật bằng bê tông cốt thép kích thước: BxH=0,7x1,0m. 

+ Tuyến 2: Tổng chiều dài kênh hoàn trả L=140m. Kết cấu mương làm mới hình chữ nhật bằng bê tông cốt thép kích thước: BxH=0,7x1,0m. 
1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án
1.2.1. Các hạng mục công trình của dự án: 

Dự án được đầu tư gồm:
a. Phần tuyến đường: Đầu tư 2 tuyến đường có tổng chiều dài L = 2.390m (Trong đó: Tuyến 1: 1.450m; Tuyến 2: 940m). Mặt cắt ngang rộng Bn = 11m.
- Hệ thống thoát nước: Xây dựng cống thoát nước địa hình phù hợp với hiện trạng, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước khu vực dọc tuyến và các khu vực lân cận.

- Hệ thống mương thủy lợi: Xây dựng hoản trả hệ thống kênh mương dọc hai bên các tuyến đường, đảm bảo tưới tiêu thoát nước.
+ Tuyến 1: 

. Hoàn trả mương thủy lợi phía phải tuyến: Điểm đầu: Km0+32,06; Điểm cuối: Km0+481,79.
. Hoàn trả mương thủy lợi phía trái tuyến: Điểm đầu: Km0+475,71; Điểm cuối: Km0+805,35.

+ Tuyến 2: 
. Hoàn trả mương thủy lợi phía phải tuyến: Điểm đầu: Km0+22,26; Điểm cuối: Km0+163,43.

b. Phần cầu trên tuyến:

- Xây dựng mới 4 cầu nhỏ trên tuyến; kết cấu bằng BTCT và BTCT DƯL.

+ Tải trọng thiết kế HL-93.
+ Bề rộng mặt cầu bằng bề rộng nền đường (11m); gờ chắn và lan can mỗi bên rộng 0,5m. Riêng cầu Km0+494,4 trên tuyến số 2, mở rộng cầu về phía trái tuyến 11m và đấu nối với cầu hiện trạng (rộng 6,5m), tổng bề rộng cầu 17,5m.

- Đường hai đầu cầu: Bề rộng nền đường Bn = 11m; Bề rộng mặt đường Bm = 9m; Bề rộng lề đường Bl = 2x1m = 2m; Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa đối với tuyến số 1 và bê tông xi măng đối với tuyến số 2.
1.2.2. Giải pháp thiết kế: 

Bảng 1.5: Giải pháp thiết kế của dự án
	TT
	Tuyến 1
	Tuyến 2

	1
	Bình diện tuyến
	

	
	Các tuyến được thiết kế đi theo hướng tuyến của đường hiện trạng. Tim tuyến có điều chỉnh so với tim đường hiện trạng nhằm đảm bảo giảm thiểu khối lượng GPMB và hoàn trả các công trình công cộng khác

	
	- Điểm đầu tại Km0+00 giao với Quốc lộ 1A tại lý trình Km616+900; 
- Điểm cuối tại Km1+450 giao với đường ven biển từ Nam cầu Roòn đi biển Quảng Phúc, có chiều dài là L = 1.450m. 

Thiết kế:

- Đoạn đầu tuyến từ Km0+00 đến cọc D2, Km0+189,07 tuyến đi theo tim đường cũ, mở rộng nền đường về phía 2 bên tuyến, hiện trạng có 2 tuyến mương ở hai bên được thiết kế lại 1 tuyến mương phía bên phải tuyến, đảm bảo lưu lượng tưới lớn hơn 2 mương hiện có. 

- Từ từ cọc D2, Km0+189,07 hướng tuyến dịch về phía bên phải tuyến đến cọc D3, Km0+355,5, vị trí cống bản, đảm bảo cách tim cống cũ 3m, nhằm mở rộng cống bản thêm 1 môđun bên phải tuyến. Từ D3 tim tuyến dịch về tim đường cũ tại cọc D4, Km0+481,85. 

- Đoạn tuyến từ D4 đến D6, Km0+693,38 tuyến mở rộng về phía trái nhằm tránh các công trình kiên cố hàng rào, nhà kiên cố của dân. Từ D6 về cuối tuyến tuyến mở rộng về phía trái tuyến, nhằm giữ nguyên hệ thống mương thủy lợi phía trái tuyến. Để phù hợp với tuyến cầu bản tại cọc 34, Km1+198,41 mở rộng thêm 1 môdun về phía trái tuyến.
	- Điểm đầu tại Km0+00 giao với Quốc lộ 1A tại lý trình Km614+960; 
- Điểm cuối tại Km 0+940 giao với đường bê tông hiện trạng, có chiều dài là L = 940m. 

Thiết kế:

Tim tuyến từ cọc N0- cọc 3, Km0+43,29 điều chỉnh tim tuyến về bên trái từ 0-1,5m để đảm bảo không ảnh hưởng đến nhà hai bên tuyến đoạn này. 

 Từ cọc 3, Km0+43,29 đến cọc 5, Km0+107,46  đi theo tim đường cũ, mở rộng về hai bên phù hợp với mặt bằng hiện trạng. Từ cọc D5 đến cuối tuyến dịch tim về phía bên trái tuyến 1,8m đảm bảo khoảng cách an toàn với hệ thống kênh hiện có, đảm bảo tận dụng được mặt đường BTXM làm móng đường và hạn chế giải phóng mặt bằng.

Tại vị trí cầu cũ mở rộng thêm 1 môđun về phía bên trái tuyến phù hợp với mặt cắt quy hoạch định hướng của khu kinh tế Hòn La và không ảnh hưởng đến cầu máng hiện có.

Tuyến mở rộng về phía bên trái tim mới cách tim cũ 1,8m, đến cọc 24, Km0+772,26. Bắt đầu từ cọc 24 tuyến chuyển tim về với trùng với tim đường cũ tại cọc 26, Km0+854,87. Từ cọc 26 (cách cổng chào thôn Thanh Bình 45m) tuyến đi trùng với tim đường cũ đến cuối tuyến. Đoạn tuyến này nền đường sẽ thu hẹp phần lề đường phía bên phải, phạm vi này là mương bê tông có nắp đan hiện có. 

	
	Trắc dọc tuyến
	

	
	Thiết kế chủ yếu theo phương án đường bao và tuân thủ các yếu tố kỹ thuật, phù hợp với cảnh quan của tuyến đường, hạn chế khối lượng đào đắp, đảm bảo các yêu cầu về độ dốc dọc và chiều dài đoạn đào, đoạn đắp.

	
	- Đường đỏ đi cao hơn mặt đường hiện trạng từ 49 - 55cm, tương đương với chiều dày kết cấu áo đường. Cao độ mặt đường cao hơn mực nước ngập thường xuyên 50cm.
	- Đường đỏ đi cao hơn mặt đường hiện trạng từ 35 - 45cm, tương đương với chiều dày kết cấu áo đường tăng cường trên mặt đường bê tông. Cao độ mặt đường cao hơn mực nước ngập thường xuyên 50cm.

	
	Trắc ngang tuyến
	

	
	- Bề rộng nền đường: Bnền = 11,0m.
- Bề rộng mặt đường: Bmặt = 9,0m.
- Bề rộng lề đường: Blề = 2x1,0 = 2,0m.
- Độ dốc ngang mặt đường imđ = 2%.
- Độ dốc ngang lề đường ilđ = 4%.

- Độ dốc mái taluy: Độ dốc mái taluy đào: 1/1,5; Độ dốc mái taluy đắp: 1/1,5. Những vị trí xung yếu mái taluy cần có biện pháp gia cố.
	- Bề rộng nền đường: Bnền = 11,0m.
- Bề rộng mặt đường: Bmặt = 9,0m.
- Bề rộng lề đường: Blề = 2x1,0 = 2,0m.
- Độ dốc ngang mặt đường imđ = 2%.
- Độ dốc ngang lề đường ilđ = 4%.
- Độ dốc mái taluy: Độ dốc mái taluy đào: 1/1,5; Độ dốc mái taluy đắp: 1/1,5. Những vị trí xung yếu mái taluy cần có biện pháp gia cố.

	
	Kết cấu mặt đường
	

	
	+ Mặt đường bê tông nhựa C19 dày 7cm.

+ Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn tưới 1,5kg/m2.

+ Móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 20cm.
+ Móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 25cm.
+ Cấp phối đồi chọn lọc lu lèn đạt K≥0,98 dày 50cm.
+ Nền đường: Đắp đất cấp phối đồi chọn lọc đầm chặt đạt K≥0,95. 

* Thiết kế thay đất xử lý nền trên những đoạn tuyến phát hiện nền đất yếu, đất không thích hợp.


	* Kết cấu mặt, nền đường phần thiết kế mở rộng:

+ Mặt đường bê tông xi măng dày 24cm, M300#.

+ Lớp lót bằng 02 lớp giấy dầu.
+ Móng cấp phối đá dăm loại 1, dày 15cm.
+ Móng cấp phối đá dăm loại 2, dày 22cm.
+ Cấp phối đồi chọn lọc lu lèn đạt K≥0,98 dày 50cm.
+ Nền đường: Đắp đất cấp phối đồi chọn lọc đầm chặt đạt K≥0,95. 

* Kết cấu phần nền đường cũ:

+ Mặt đường bê tông xi măng dày 24cm.

+ Lớp lót bằng 02 lớp giấy dầu.
+ Móng cấp phối đá dăm loại 1, dày 15cm.
+ Bù vênh cấp phối đá dăm loại 1 dày trung bình 5cm.
- Thiết kế thay đất xử lý nền trên những đoạn tuyến phát hiện nền đất yếu, đất không thích hợp.

	2
	Hệ thống thoát nước
	

	
	Thoát nước dọc bằng rãnh đất hình thang kích thước HxBbxBl =0,4x0,4x1,2m bố trí đoạn nền đường đào.

Thoát nước ngang, hiện trên tuyến có các công trình thoát nước ngang hiện có, với quy mô cấp đường giao thông nông thôn. Bề rộng bằng bề rộng nền đường cũ, từ 5-5,5m, không phù hợp với quy mô công trình mới, cần thay thế hoặc mở rộng. Cụ thể:

- Cống bản tại Km0+023,55:

+ Hiện trạng: Cống bản khẩu đổ thông thủy 4,6m, bề rộng kể cả gờ chắn bánh xe là 5,5m. Kết cấu dầm bản, mố bằng bê tông cốt thép. Tường đầu, tường cánh bằng bê tông, cống này bắc qua kênh thủy lợi và vị trí sát nút giao với QL1 không tận dụng được nên cần thay thế. 

+ Phương án thiết kế mới, thay thế bằng cầu bản L=6m, bề rộng bao gồm lan can 12m, cầu dầm bản BTCT, mố nhẹ BT thiết kế theo điển hình 531-11-01 của viện TKGTVT. Kết cấu: Dầm bản BTCT f'c = 30Mpa đúc tại chổ, bản giảm tải BTCT f'c = 25Mpa lắp ghép. Dầm bản và bản giảm tải liên kết với mố thông qua thép chờ. Móng mố bê tông f'c = 15Mpa đặt trên nền đất gia cố cọc tre dài 2,5m, mật độ 25 cọc/m2.

- Cống hộp kép tại Km0+301,6:

+ Hiện trạng: Cống hộp chữ nhật hiện trạng tại Km0+301,6: Cống 2 cửa, khẩu đổ thông thủy 5,7m, bề rộng kể cả gờ chắn bánh xe là 6,0m. Kết cấu thân cống, tường đầu, tường cánh bằng bê tông cốt thép. Tại vị trí tường đầu thượng hạ lưu có bố trí kênh thoát nước băng qua.

+ Phương án tận dụng cống hiện có thiết thêm 1 môdun về phía bên phải tuyến đảm bảo tổng bề rộng cống bằng bề rộng nền đường. Kết cấu thiết kế theo kết cấu cống cũ: Kích thước mặt cắt ngang 2x(BxH)=2x(2,6mx2,2m), chiều dài thân cống 7,5m. Thân cống, tường đầu tường cánh bằng BTCT M250. Gia cố sân cống hạ lưu bằng rọ đá. Nền móng được gia cố bằng cọc tre dài 3,0m, mật độ 25 cọc/m2.

- Cống bản tại Km1+198,43:

+ Hiện trạng: Cống bản khẩu đổ thông thủy 5,4m, bề rộng kể cả gờ chắn bánh xe là 5,5m. Kết cấu dầm, mố bằng bê tông cốt thép. 

+ Phương án tận dụng cống hiện có thiết thêm 1 môdun về phía bên trái tuyến tổng bề rộng bao gồm lan can 12m, khẩu độ L=6m. Cầu dầm bản BTCT, mố nhẹ thiết kế theo điển hình 531-11-01 của viện TKGTVT. Kết cấu: Dầm bản BTCT f'c = 30Mpa đúc tại chổ, bản giảm tải BTCT f'c = 25Mpa lắp ghép. Dầm bản và bản giảm tải liên kết với mố thông qua thép chờ. Móng mố bê tông f'c = 15Mpa  đặt trên nền đất gia cố cọc tre dài 2,5m, mật độ 25 cọc/m2.


	Thoát nước dọc bằng rãnh đất hình thang kích thước HxBbxBl =0,4x0,4x1,2m bố trí đoạn nền đường đào.

Thoát nước ngang, hiện trên tuyến có các công trình thoát nước ngang hiện có, với quy mô cấp đường giao thông nông thôn, không phù hợp với quy mô công trình mới, cần thay thế hoặc mở rộng. Cụ thể:

- Cống bản hiện trạng tại Km0+022,23: 

+ Hiện trạng: Cống bản khẩu đổ thông thủy 4,2m, bề rộng kể cả gờ chắn bánh xe là 5,5m. Kết cấu dầm bản, mố bằng bê tông cốt thép, tường đầu, tường cánh bằng bê tông, cống này bắc qua kênh thủy lợi và vị trí sát nút giao với QL1 không tận dụng được nên cần thay thế. 

+ Phương án thiết kế mới, thay thế bằng cầu bản L=6m, bề rộng bao gồm lan can 12m, cầu dầm bản BTCT, mố nhẹ BT thiết kế theo điển hình 531-11-01 của viện TKGTVT. Kết cấu: Dầm bản BTCT f'c = 30Mpa đúc tại chổ, bản giảm tải BTCT f'c = 25Mpa lắp ghép. Dầm bản và bản giảm tải liên kết với mố thông qua thép chờ. Móng mố bê tông f'c = 15Mpa đặt trên nền đất gia cố cọc tre dài 2.5m, mật độ 25 cọc/m2.

f. Cầu Xuân Hưng:

- Cầu có lý trình tại Km0+494,4 tuyến 2: Cầu dầm bản BTCT dự ứng lực, mố trụ BTCT. Cầu gồm 2 nhịp, mỗi nhịp 12m, L=2x12=24m. Bề rộng cầu 6,5m bao gồm bề rộng lan can. Hiện cầu còn sử dụng tốt. Phương án thiết kế: Tận dụng cầu cũ, thiết kế mở rộng cầu bằng cách thiết kế 1 cầu mới với kết cấu tương tự về phía bên trái. Bề rộng cầu sau khi mở rộng đảm bảo phân mặt đường bằng bề rộng mặt cắt ngang quy hoạch 14m, phần bộ hành mỗi bên 1,5m và lan can mỗi bên 0,25m. Bề rộng tổng thể cầu sau mở rộng 17,5m, phần mở rộng 11m. 

- Quy mô cầu: Cầu xây dựng vĩnh cửu bằng BTCT DƯL và BTCT thường với quy mô sau:

- Tải trọng thiết kế: 

+ Tĩnh tải: Bê tông cốt thép 2500 kg/m3.

+ Hoạt tải: HL-93; Người đi bộ: 3 KN/m2
- Sơ đồ cầu gồm 2 nhịp: L= 2x12m. Chiều dài toàn cầu Lcầu = 32,15m.

- Bề rộng cầu B=1,75+14,0+1,75=17,5m, khổ cầu K=14m. Phần xe chạy và lề đi bộ khác mức, gờ lan can mỗi bên rộng 0,25m, lề bộ hành mỗi bên rộng 1,50m. Trong đó:

+ Bề rộng cầu mở rộng Bcmr = 11,0m.

+ Bề rộng cầu cũ Bcc = 6,50m.

- Quy mô đường hai đầu cầu: Theo quy mô tuyến.

- Giải pháp thiết kế:

* Kết cấu thượng bộ:

- Gồm 02 nhịp dầm bản bằng BTCT DƯL lắp ghép nhịp giản đơn Ldầm=12m, Hd=0,52m, mặt cắt ngang nhịp bố trí 11 dầm chủ, với cự ly tim dầm a=1,0m; Bê tông dầm bản dùng loại có f’c= 40Mpa (M500); Bản mặt cầu và bản liên tục nhiệt bằng BTCT đổ tại chỗ dày 15cm có f’c= 30Mpa (M350).

- Cáp cường độ cao dùng loại tao 7 sợi, đường kính tao 12,7mm theo tiêu chuẩn ASTM A416 grade 270 độ chùng thấp hoặc tương đương.

- Lớp phủ mặt cầu gồm 2 lớp: Lớp bê tông lưới thép dày 8cm và lớp phòng nước dạng màng phun; Dốc ngang cầu i = 2%.

- Gờ chắn bánh, gờ đở tấm bê tông lề bộ hành, gờ lan can bằng BTCT có f’c= 25Mpa (M300) đổ tại chỗ, lề bộ hành bằng tấm BTCT có f’c= 25Mpa (M300) lắp ghép. Bề mặt lề bộ hành lát gạch granito (30x30x3)cm, độ dốc ngang lề bộ hành i = 1% (dốc ngược vào mặt đường).

- Gối cầu: Dùng gối cao su cốt bản thép.

- Khe co giãn mặt cầu: Dùng khe co giãn bằng thép mạ kẽm nhúng nóng dạng răng lược.

- Lan can: Cột lan can, tay vịn bằng thép.

- Ống thoát nước đường kính D=88,9mm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, nắp đậy bằng gang đúc.

* Kết cấu hạ bộ:

- Mố cầu dạng mố chữ U tường mỏng bằng BTCT C30 có f’c=30Mpa (M350). Bệ mố đặt trên hệ móng cọc khoan nhồi D=1m bằng BTCT C30 có f’c=30MPa (M350). Tứ nón cầu được ốp mái bằng đá hộc xây vữa f’c=8MPa (M100) dày 30cm trên lớp lót giấy dầu, chân khay tứ nón bằng ống buy BTCT C20 có f’c=20MPa (M250) cắm sâu 1,5m.

- Trụ cầu dạng dạng cột tròn bằng BTCT f’c=30Mpa (M350). Bệ trụ đặt trên hệ móng cọc khoan nhồi D=1m bằng BTCT C30 có f’c=30Mpa (M350) có chiều dài dự kiến(xem bản vẽ).

	3
	Hoàn trả hệ thống kênh mương
	

	
	Do mở rộng nền mặt đường nên hệ thống kênh hai bên tuyến bị ảnh hưởng do dó cần phá dở và hoàn trả một số vị trí. Tổng chiều dài kênh hoàn trả L=779m.

Kết cấu mương làm mới hình chữ nhật bằng bê tông cốt thép kích thước: BxH=0,7x1,0m. Cứ 10m bố trí 5 thanh giẳng ngang và 1 khe lún.

Tại vị trí đường ngang bố trí các cống đảm bảo giao thông và không ảnh hưởng thoát nước của mương. Bằng cống hộp 1,0m. Kết cấu: Cống BTCT M200 lắp ghép, móng cống bằng bê tông M150, cửa vào và ra kết nối với mương thủy lợi bằng bê tông M150. Khối lượng 5 cống tổng chiều dài 43m.

Hệ thống tưới tiêu của thủy lợi hiện có các cống tròn đường kính D = 0,6 - 0,8m, dài 5 - 5,5m băng qua tuyến chính nối với các nhánh mương thủy lợi. Quy mô không phù hợp với nền mặt đường thiết kế mới cần thay thế bằng cống hộp 1,0m, chiều dài bằng bề rộng nền đường. Kết cấu: Cống BTCT M200 lắp ghép, móng cống bằng bê tông M150, cửa vào và ra kết nối với mương thủy lợi bằng bê tông M150. Khối lượng 7 cống, tổng chiều dài 107m.
	Do mở rộng nền mặt đường nên hệ thống kênh hai bên tuyến bị ảnh hưởng do dó cần phá dở và hoàn trả một số vị trí. Tổng chiều dài kênh hoàn trả L=140m. Kết cấu mương làm mới hình chữ nhật bằng bê tông cốt thép kích thước: BxH=0,7x1,0m. Cứ 10m bố trí 5 thanh giẳng ngang và 1 khe lún.

Tại vị trí đường ngang bố trí các cống đảm bảo giao thông và không ảnh hưởng thoát nước của mương. Bằng cống hộp 1,0m. Kết cấu: Cống BTCT M200 lắp ghép, móng cống bằng bê tông M150, cửa vào và ra kết nối với mương thủy lợi bằng bê tông M150. Khối lượng 3 cống, tổng chiều dài 21m.

Hệ thống tưới tiêu của thủy lợi hiện có các cống tròn đường kính           D = 0,6 - 0,8m, dài 5 - 5,5m băng qua tuyến chính nối với các nhánh mương thủy lợi. Quy mô không phù hợp với nền mặt đường thiết kế mới cần thay thế bằng cống hộp 1,0m, chiều dài bằng bề rộng nền đường. Kết cấu: Cống BTCT M200 lắp ghép, móng cống bằng bê tông M150, cửa vào và ra kết nối với mương thủy lợi bằng bê tông M150. Khối lượng 3 cống, tổng chiều dài 45m.



	4
	Hệ thống an toàn giao thông
	

	
	Thiết kế bố trí hệ thống biển báo, vạch sơn theo quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu đ​ường bộ Việt Nam: QCVN41 : 2016/BGTVT.


1.2.2. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường: 
1.2.2.1. Giai đoạn thi công

- Bố trí lưu lượng xe hợp lý và sử dụng bạt che phủ thùng xe.

- Bố trí xe tưới nước để phun ẩm trên các tuyến đường.
- Sử dụng các phương tiện vận chuyển có tải trọng 10 tấn.

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như khẩu trang chống bụi, găng tay, giày, ủng...

- Bố trí 2 nhà vệ sinh lưu động đặt tại 2 khu vực lán trại.

- Bố trí hố lắng kích thước (1x2x1)m để lắng cặn trước khi cho tự thấm xuống đất ở khu vực xịt rửa bánh xe. 
- Bố trí 1 thùng nhựa chứa CTR thông thường 90 lít, có nắp đậy kín tại mỗi khu vực lán trại.

- Bố trí 1 thùng nhựa chứa CTRNH, dung tích 120 lít, có nắp đậy kín ở khu vực lán trại.
- Bố trí biển báo tốc độ và người phân luồng trên tuyến đường thi công dự án.

- Bố trí các bình cứu hoả cầm tay ở mỗi  khu vực lán trại.
1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án

1.3.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án

a. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu

* Đối với giai đoạn xây dựng

Tổng hợp khối lượng các nguyên vật liệu phục vụ xây dựng dự án như sau:

Bảng 1.6: Thống kê khối lượng đất, đào, đắp của dự án

	TT
	Hạng mục
	Khối lượng

	
	
	Tuyến 1
	Tuyến 2

	
	
	(m3)
	(tấn)
	(m3)
	(tấn)

	1
	Vét hữu cơ đất C1
	4.746,08
	6.644,51
	2.419,26
	3.386,96

	2
	Đất đào nền C2
	41,32
	57,85
	91,92
	128,69

	3
	Đất đào khuôn  C3
	2.438,04
	3.413,26
	2.890,12
	4.046,17

	4
	Đất đào khuôn  C2
	2.438,04
	3.413,26
	163,81
	229,33

	5
	Đắp nền K95
	11.787,39
	16.502,35
	6.276,84
	8.787,58

	6
	Đắp đất K98
	6.582,32
	9.215,25
	2.913,16
	4078,42


                                                      Nguồn: Hồ sơ dự toán công trình

Bảng 1.7: Tổng hợp khối lượng các nguyên vật liệu sử dụng cho quá trình    xây dựng tuyến 1 của dự án

	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị
	Khối lượng
	Khối lượng (Tấn)

	A
	HẠNG MỤC: NỀN, MẶT ĐƯỜNG TUYẾN 1
	 
	 
	

	1
	Bê tông nhựa chặt C19
	tấn
	2.187,97
	2.187,97

	2
	Biển báo + Trụ đỡ D90
	Bộ
	20,00
	0,40

	3
	Đá dăm loại 1
	m3
	3.528,15
	5.468,64

	4
	Đá dăm loại 2
	m3
	4.410,19
	6.615,29

	5
	Cát vàng
	m3
	0,94
	1,32

	6
	Cỏ
	m2
	4.892,31
	1.712,31

	7
	Đá 1x2
	m3
	1,55
	2,40

	8
	Đất cấp phối tự nhiên
	m3
	18.517,20
	29.627,52

	9
	Dầu hỏa
	kg
	4.225,87
	4,23

	10
	Nhựa bitum
	kg
	10.354,03
	10,35

	11
	Nước
	lít
	325,74
	0,33

	12
	Xi măng PCB40
	kg
	461,02
	0,46

	B
	HẠNG MỤC: CỐNG HỘP
	 
	 
	

	1
	Bột đá
	kg
	505,17
	0,51

	2
	Cấp phối đá dăm loại 2
	m3
	56,54
	84,82

	3
	Cát vàng
	m3
	201,53
	282,14

	4
	Củi đun
	kg
	837,76
	0,84

	5
	Đá 1x2
	m3
	219,93
	351,89

	6
	Đá 2x4
	m3
	56,94
	88,25

	7
	Đá 4x6
	m3
	13,42
	20,81

	8
	Đá hộc
	m3
	166,96
	250,43

	9
	Đất cấp phối tự nhiên
	m3
	252,79
	404,46

	10
	Dây thép
	kg
	156,87
	0,16

	11
	Dây thép Fi 3mm
	kg
	188,20
	0,19

	12
	Đinh
	kg
	77,73
	0,08

	13
	Gỗ chống
	m3
	2,08
	1,89

	14
	Gỗ đà nẹp
	m3
	0,63
	0,49

	15
	Gỗ nẹp, chống
	m3
	1,24
	0,95

	16
	Gỗ ván
	m3
	5,61
	3,76

	17
	Nhựa bitum số 4
	kg
	879,65
	0,88

	18
	Que hàn
	kg
	73,29
	0,07

	19
	Thép hình
	kg
	131,56
	0,13

	20
	Thép tấm
	kg
	139,56
	0,14

	21
	Thép tròn Fi ≤10mm
	kg
	5.456,91
	5,46

	22
	Thép tròn Fi ≤18mm
	kg
	7.765,36
	7,77

	23
	Xi măng PCB30
	kg
	16.063,41
	16,06


	24
	Xi măng PCB40
	kg
	79.057,55
	79,06

	C
	HẠNG MỤC: CẦU BẢN 6M KM 0+23,55
	 
	 
	

	1
	Bê tông nhựa chặt C19
	tấn
	18,80
	18,80

	2
	BTTP xi măng PCB40
	m3
	167,57
	368,65

	3
	BTTP xi măng sông Gianh 
	m3
	15,83
	34,83

	4
	BTTP xi măng sông Gianh 
	m3
	46,44
	102,16

	5
	Cát nền
	m3
	296,46
	355,75

	6
	Cát vàng
	m3
	10,84
	15,18

	7
	Cọc tre L ≤2,5m
	m
	10.920,00
	21,84

	8
	Cừ larsen loại IV
	m
	0,34
	0,03

	9
	Đá 1x2
	m3
	12,59
	20,14

	10
	Đá 2x4
	m3
	5,15
	7,97

	11
	Đất cấp phối tự nhiên
	m3
	396,07
	633,70

	12
	Dầu hỏa
	kg
	21,19
	0,02

	13
	Dây thép
	kg
	131,02
	0,13

	14
	Gỗ chống
	m3
	0,04
	0,04

	15
	Gỗ đà nẹp
	m3
	0,01
	0,01

	16
	Gỗ ván
	m3
	0,07
	0,05

	17
	Khí gas
	kg
	8,00
	0,01

	18
	Nhựa bitum
	kg
	46,63
	0,05

	19
	Que hàn
	kg
	227,17
	0,23

	20
	Thép hình
	kg
	244,04
	0,24

	21
	Thép hình, thép tấm
	kg
	0,35
	0,00035

	22
	Thép tấm
	kg
	250,60
	0,25

	23
	Thép tròn
	kg
	16,23
	0,02

	24
	Thép tròn Fi >18mm
	kg
	3.885,08
	3,89

	25
	Thép tròn Fi ≤10mm
	kg
	419,09
	0,42

	26
	Thép tròn Fi ≤18mm
	kg
	10.377,58
	10,38

	27
	Xi măng PCB30
	kg
	1.473,44
	1,47

	28
	Xi măng PCB40
	kg
	5.123,99
	5,12

	D
	HẠNG MỤC: CẦU BẢN 6M KM 0+198,41
	 
	 
	

	1
	Bê tông nhựa chặt C19
	tấn
	18,80
	18,80

	2
	BTTP xi măng PCB40
	m3
	187,05
	411,52

	3
	BTTP xi măng sông Gianh 
	m3
	15,83
	34,83

	4
	BTTP xi măng sông Gianh 
	m3
	66,34
	145,95

	5
	Cát nền
	m3
	296,46
	355,75

	6
	Cát vàng
	m3
	10,84
	15,18

	7
	Cọc tre L ≤2,5m
	m
	10.920,00
	21,84

	8
	Đá 1x2
	m3
	12,59
	20,14

	9
	Đá 2x4
	m3
	5,15
	7,97

	10
	Đất cấp phối tự nhiên
	m3
	1.221,07
	1.953,70

	11
	Dầu hỏa
	kg
	21,19
	0,02

	12
	Dây thép
	kg
	136,51
	0,14

	13
	Gỗ chống
	m3
	0,04
	0,04

	14
	Gỗ đà nẹp
	m3
	0,01
	0,01

	15
	Gỗ ván
	m3
	0,07
	0,05

	16
	Khí gas
	kg
	9,50
	0,01

	17
	Nhựa bitum
	kg
	46,63
	0,05

	18
	Que hàn
	kg
	236,22
	0,24

	19
	Thép hình
	kg
	250,52
	0,25

	20
	Thép hình, thép tấm
	kg
	0,35
	0,00035

	21
	Thép tấm
	kg
	273,89
	0,27

	22
	Thép tròn
	kg
	16,23
	0,02

	23
	Thép tròn Fi >18mm
	kg
	3.885,08
	3,89

	24
	Thép tròn Fi ≤10mm
	kg
	419,09
	0,42

	25
	Thép tròn Fi ≤18mm
	kg
	10.980,91
	10,98

	26
	Xi măng PCB30
	kg
	1.473,44
	1,47

	27
	Xi măng PCB40
	kg
	5.123,99
	5,12

	E
	HẠNG MỤC: HOÀN TRẢ MƯƠNG THỦY LỢI TUYẾN 1
	 
	 
	

	1
	Bao tải
	m2
	42,08
	0,02

	2
	Bột đá
	kg
	63,48
	0,06

	3
	Cát vàng
	m3
	193,13
	270,39

	4
	Củi đun
	kg
	105,21
	126,25

	5
	Đá 1x2
	m3
	318,60
	509,77

	6
	Đất cấp phối tự nhiên
	m3
	1.576,43
	2.522,29

	7
	Dây thép
	kg
	133,27
	0,13

	8
	Đinh
	kg
	22,57
	0,02

	9
	Gỗ chống
	m3
	1,51
	1,38

	10
	Gỗ đà nẹp
	m3
	0,30
	0,23

	11
	Gỗ ván
	m3
	1,25
	0,84

	12
	Nhựa bitum số 4
	kg
	110,47
	0,11

	13
	Nước
	lít
	66.938,01
	66,94

	14
	Que hàn
	kg
	98,53
	0,10

	15
	Thép hình
	kg
	1.013,43
	1,01

	16
	Thép tấm
	kg
	1.736,30
	1,74

	17
	Thép tròn Fi ≤10mm
	kg
	8.334,36
	8,33

	18
	Vải bạt xác rắn
	m2
	857,31
	0,43

	19
	Xi măng PCB40
	kg
	94.737,41
	94,74

	
	Tổng cộng
	
	
	55.447,28


           Nguồn: Dự toán công trình

Bảng 1.8: Tổng hợp khối lượng các nguyên vật liệu sử dụng cho quá trình    xây dựng tuyến 2 của dự án

	TT

	Tên vật tư

	Đơn vị

	Khối lượng

	Khối lượng

(Tấn)

	A

	HẠNG MỤC: NỀN, MẶT ĐƯỜNG TUYẾN 2

			
	1

	Biển báo + trụ đỡ D90

	bộ

	20,00

	0,40


	2

	Cao su đệm khe giãn

	   m
	3.063,49

	6,13


	3

	Đá dăm loại 1

	m3
	1.784,12

	2.765,39


	4

	Đá dăm loại 2

	m3
	1.718,00

	2.577,00


	5

	Cát vàng

	m3
	1.066,42

	1.492,99


	6

	Cỏ

	m2
	2.332,43

	816,35


	7

	Đá 1x2

	m3
	1.757,95

	2.724,82


	8

	Đất cấp phối tự nhiên

	m3
	10.472,09

	16.755,34


	9

	Giấy dầu

	m2
	18.721,32

	33,70


	10

	Ma tít chèn khe

	kg

	21.464,28

	21,46


	11

	Mùn cưa

	kg

	1.097,75

	1,10


	12

	Nhựa đường

	kg

	2.297,62

	2,30


	13

	Nước

	lít

	383.415,79

	383,42


	14

	Que hàn
	kg

	7,17

	0,01


	15

	Thép Fi 25

	kg

	69.075,09

	69,08


	16

	Thép hình, thép tấm

	kg

	142,96

	0,14


	17

	Xi măng PCB40

	kg

	714.306,41

	714,31


	B

	HẠNG MỤC: CỐNG HỘP TUYẾN 2

	 

	 

	
	1

	Bột đá

	kg

	173,09

	0,17


	2

	Cấp phối đá dăm loại 2

	m3
	24,24

	36,36


	3

	Cát vàng

	m3
	55,05

	77,07


	4
	Củi đun

	kg

	287,04

	0,29


	5

	Đá 1x2

	m3
	46,87

	74,99


	6

	Đá 2x4

	m3
	24,40

	37,83


	7

	Đá 4x6

	m3
	1,61

	2,50


	8

	Đá hộc

	m3
	62,56

	93,83


	9

	Dây thép

	kg

	36,95

	0,04


	10

	Đinh

	kg

	22,77

	0,02


	11

	Gỗ chống

	m3
	0,72

	0,65


	12

	Gỗ đà nẹp

	m3
	0,20

	0,15


	13

	Gỗ ván

	m3
	1,33

	0,89


	14

	Nhựa bitum số 4

	kg

	301,39

	0,30


	15

	Nước

	lít

	17.219,51

	17,22


	16

	Que hàn

	kg

	6,58

	0,01


	17

	Thép hình

	kg

	56,38

	0,06

	18

	Thép tấm

	kg

	59,81

	0,06


	19

	Thép tròn Fi ≤10mm

	kg

	2.338,62

	2,34


	20

	Xi măng PCB30

	kg

	6.003,75

	6,00


	21

	Xi măng PCB40

	kg

	17.198,16
	17,20


	C

	HẠNG MỤC: CẦU BẢN 6M KM 0+22,26 TUYẾN 2

	 

	 

	
	1

	BTTP xi măng PCB40

	m3
	164,96

	362,91


	2

	BTTP xi măng sông Gianh PCB40

	m3
	15,83

	34,83


	3

	BTTP xi măng sông Gianh PCB40

	m3
	46,44

	102,16


	4

	Cát nền

	m3
	296,46

	415,04


	5

	Cát vàng

	m3
	10,84

	13,01


	6

	Cọc tre L ≤2,5m

	m

	10.920,00

	21,84


	7
	Cừ larsen loại IV, 76,1 kg/m

	m

	0,34
	0,03


	8

	Đá 1x2

	m3
	12,59

	20,14


	9

	Đá 2x4

	m3
	5,15

	7,97


	10

	Đất cấp phối tự nhiên

	m3
	396,07

	594,10


	11
	Dây thép

	kg
	131,02

	0,13


	12

	Giấy dầu

	m2
	60,50

	36,30


	13

	Gỗ chống

	m3
	0,04

	0,04


	14

	Gỗ đà nẹp

	m3
	0,01

	0,01

	15

	Gỗ ván

	m3
	0,07

	0,05


	16

	Khí gas

	kg

	8,00

	0,01


	17

	Que hàn

	kg

	227,19

	0,23


	18

	Thép hình

	kg

	244,04

	0,24


	19

	Thép hình, thép tấm

	kg

	0,76

	0,00007

	20

	Thép tấm

	kg

	250,60

	0,25


	21

	Thép tròn Fi >18mm

	kg

	3.885,08

	3,89


	22

	Thép tròn Fi ≤10mm

	kg

	435,32

	0,44


	23
	Thép tròn Fi ≤18mm

	kg

	10.377,58

	10,38


	24

	Xi măng PCB30

	kg

	1.473,44

	1,47


	25

	Xi măng PCB40

	kg

	5.123,99

	5,12


	D

	HẠNG MỤC: CẦU BTCT NHỊP 2X12M KM 00+494,35 TUYẾN 2

	 

	 

	
	1

	Bentonite

	kg

	10.303,00

	10,30


	2

	Biển báo + trụ đỡ D90

	bộ

	12,00

	0,24


	3

	Bộ neo và nêm cáp lực căng kéo DƯL

	bộ

	62,00

	0,31


	4

	Bột đá

	kg

	108,18

	0,11


	5

	BTTP xi măng PCB40.
	m3
	759,84

	1.671,64


	6

	BTTP xi măng sông Gianh PCB40

	m3
	101,14

	222,51


	7

	Bu lông

	cái

	636,49

	0,13


	8

	Bu lông cường độ cao M16

	cái

	32,00

	0,01


	9

	Cáp kéo tời

	kg

	338,10

	0,34


	10

	Cấp phối đá dăm loại 1

	m3

	22,19

	34,40


	11

	Cáp thép

	kg

	5.714,52

	5,71


	12

	Cát nền

	m3
	596,96

	716,35


	13
	Cát vàng

	m3
	196,41

	274,98


	14

	Cóc nối

	con

	936,00

	0,94


	15

	Củi đun

	kg

	179,40

	0,18


	16

	Đá 1x2

	m3
	215,05

	344,08


	17

	Đá 2x4

	m3
	50,74

	78,65


	18

	Đá hộc

	m3
	144,13

	216,20


	19

	Đất cấp phối tự nhiên

	m3
	2.266,30

	3.626,09


	20

	Dây thép

	kg

	933,35

	0,93


	23
	Đinh

	kg

	         14,21
	0,01


	22

	Đinh Cramphong

	bộ

	27,06

	0,27


	23

	Đinh Cramphong

	bộ

	60,00

	0,60


	24

	Giấy dầu

	m2
	537,46

	322,48


	25

	Gỗ chống

	m3
	0,54

	0,49


	26

	Gỗ đà nẹp

	m3
	0,10

	0,08


	27

	Gỗ ván

	m3
	0,94

	0,63


	28

	Gối cầu bằng cao su 200x150x35

	bộ

	88,00

	0,44


	29

	Keo epxy

	kg

	46,39

	0,05


	30

	Khe co giãn răng lược RN-B30-50

	m

	22,05

	0,11


	31

	Khí gas

	kg

	653,71

	0,65


	32

	Mối nối ray

	bộ

	30,00

	0,15


	33
	Nắp đậy bằng gang đúc

	cái

	2,00

	0,04


	34

	Nhựa bitum số 4

	kg

	188,37

	0,19


	35

	Ống nhựa D18/24

	m

	502,66

	0,25


	36

	Ống nhựa uPVC D34

	m

	46,36

	0,02


	37

	Ống tạo rỗng D200, làm bằng tôn dày 0,3mm

	m

	462,00

	0,92


	38

	Ống thép không rỉ D107/114

	m

	341,65

	0,68


	39

	Ống thép không rỉ D50/57

	m

	703,68

	0,84


	40

	Phụ gia CMC

	kg

	501,24

	0,50


	41

	Phụ gia Poly

	kg

	301,04

	0,30


	42

	Phụ gia siêu dẻo bê tông

	kg

	49,95

	0,05


	43

	Que hàn

	kg

	3.847,98

	3,85


	44

	Que hàn không rỉ

	kg

	11,56

	0,01


	45

	Ray P43

	kg

	101,64

	0,10


	46

	Thép D32 mạ kẽm

	kg

	170,03

	0,17


	47

	Thép gia cố đầu cọc

	kg

	272,00

	0,27


	48

	Thép hình

	kg

	21.900,38

	21,90


	49

	Phụ gia CMC

	kg

	501,24

	0,50


	50

	Phụ gia Poly

	kg

	301,04

	0,30


	51

	Phụ gia siêu dẻo bê tông

	kg

	49,95

	0,05


	52

	Que hàn

	kg

	3.847,98

	3,85


	53

	Que hàn không rỉ

	kg

	11,56

	0,01


	54

	Ray P43

	kg

	101,64

	0,10


	55

	Thép D32 mạ kẽm

	kg

	170,03

	0,17


	56

	Thép gia cố đầu cọc

	kg

	272,00

	0,27


	57

	Thép hình

	kg

	21.900,38

	21,90


	58

	Thép hình, thép tấm

	kg

	10,29

	0,01


	59

	Thép mạ kẽm

	kg

	2.455,79

	2,46


	60

	Thép tấm

	kg

	51.841,70

	51,84


	61

	Thép tròn Fi >18mm

	kg

	43.778,40

	43,78


	62

	Thép tròn Fi ≤10mm

	kg

	6.418,64

	6,42


	63

	Thép tròn Fi ≤18mm

	kg

	56.782,89

	56,78


	64

	Vải địa kỹ thuật TS50

	m2
	162,11

	0,16


	65

	Vmatgrout (1320*1*1,025)

	kg

	5.114,34
	5,11


	66

	Xi măng PCB40

	kg

	123.778,35

	123,78


	E

	HẠNG MỤC: HOÀN TRẢ MƯƠNG THỦY LỢI TUYẾN 2

	 

	 

	
	1

	Bột đá

	kg

	11,49

	0,01


	2

	Cát vàng

	m3
	34,99

	48,98


	3

	Củi đun

	kg

	19,05

	0,02


	4

	Đá 1x2

	m3
	57,72

	92,35


	5

	Đất cấp phối tự nhiên

	m3
	285,54

	428,31


	6

	Dây thép

	kg

	24,15

	0,02


	7

	Gỗ chống

	m3
	0,28

	0,25


	8

	Gỗ đà nẹp

	m3
	0,05

	0,04


	9

	Gỗ ván

	m3
	0,23

	0,15


	10

	Nhựa bitum số 4

	kg

	20,00

	0,02


	11

	Que hàn

	kg

	17,85

	0,02


	12

	Thép hình

	kg

	183,57

	0,18


	13

	Thép tấm

	kg

	314,50

	0,31


	14

	Thép tròn Fi ≤10mm

	kg

	1.510,11

	1,51


	15

	Vải bạt xác rắn

	m2
	155,29

	0,16


	16

	Xi măng PCB40

	kg

	17.162,96

	17,16


		Tổng cộng

			38.829,64


	
	
	
	
	
	
	


  Nguồn: Dự toán công trình

Tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu:
Các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu cụ thể:

- Đá xây dựng các loại: Lấy tại mỏ đá Khe Cuồi, xã Quảng Đông.

Tuyến 1: Tổng cự ly vận chuyển: 20,9km. Trong đó: Đường loại 1: 18,7km; Đường loại 4: 1,5km; Đường loại 6: 0,7km.

Tuyến 2: Tổng cự ly vận chuyển: 18,8km. Trong đó: Đường loại 1: 16,8km; Đường loại 4: 1,5km; Đường loại 6: 0,5km.

- Đất cấp phối đồi: Lấy tại mỏ đất xã Quảng Thạch.
Tuyến 1: Tổng cự ly vận chuyển: 28,3km. Trong đó: Đường loại 1: 6,2km; Đường loại 3: 18,5km; Đường loại 6: 1,7km.

Tuyến 2: Tổng cự ly vận chuyển: 26,2km. Trong đó: Đường loại 1: 6,2km; Đường loại 3: 18,5km; Đường loại 6: 1,5km.

- Cát vàng, sạn các loại: Lấy tại mỏ cát Hoàng Gia xã Tiến Hóa.

Tuyến 1: Tổng cự ly vận chuyển: 24,6km. Trong đó: Đường loại 1: 4,9km; Đường loại 3: 19km; Đường loại 6: 0,7km.

Tuyến 2: Tổng cự ly vận chuyển: 26,3km. Trong đó: Đường loại 1: 6,8km; Đường loại 3: 19km; Đường loại 6: 0,5km.

- Nhựa đường 60/70 phuy: Lấy tại Thọ Quang - Đà Nẵng.

Tuyến 1: Tổng cự ly vận chuyển: 317km. Tính trung bình đường loại 2 cho toàn bộ cung đường.

Tuyến 2: Tổng cự ly vận chuyển: 319km. Tính trung bình đường loại 2 cho toàn bộ cung đường.

- Các loại vật liệu khác (xi măng, sắt, thép…): Lấy tại trung tâm thị xã Ba Đồn.

1.3.2. Nguồn cung cấp điện, nước của dự án

* Giai đoạn xây dựng dự án

+ Nguồn cấp nước: Dân cư trong khu vực dự án chủ yếu sử dụng nước giếng khoan và giếng đào, nước máy để phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Dự án sẽ sử các nguồn nước này để phục vụ sinh hoạt.
+ Nguồn cấp điện: Dự án sẽ sử dụng nguồn điện sẵn có của xã Quảng Xuân và xã Quảng Hưng.

1.3.3. Sản phẩm của dự án

Cải tạo, nâng cấp hai tuyến đường với tổng chiều dài 2.390m. Trong đó: Chiều dài các tuyến 1:  L1 = 1450m và tuyến 2:  L2 = 940m.
1.3.4. Khu vực bãi tập kết vật liệu và bãi thải
* Khu vực bãi tập kết vật liệu: 
Tuyến đường dự án được chia làm 2 tuyến nên để phục vụ cho việc thi công tuyến dựa vào địa hình thực tế chủ đầu tư dự kiến sẽ bố trí khu vực bãi tập kết vật liệu ở khu vực lán trại ở mỗi tuyến (là Khu vực đất trống của tuyến 1 ở lý trình KM0+410 và khu vực đất trống của tuyến 2 ở lý trình KM0+185) để không bị ngập lụt vào mùa mưa lũ và thuận tiện trong việc thi công. Khu vực này cách xa khu dân cư, dọc hai bên tuyến chủ yếu là đất trống và ruộng lúa. Trước khi tiến hành thi công chủ đầu tư sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để sử dụng vị trí tập kết trên hợp lý nhất sao cho không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân ở khu vực triển khai dự án. Dự án sẽ tiến hành vệ sinh và hoàn trả lại mặt bằng sau khi kết thúc thi công.

* Bãi thải: 
Các chất thải phát sinh từ quá trình GPMB chủ yếu là cành, lá, rễ cây, thảm thực vật... và một lượng đất bóc hữu cơ, bê tông phá bỏ cống, mương thủy lợi cũ. Tuy nhiên, cành, lá, rễ cây, thảm thực vật... được thu gom và xử lý như chất thải sinh hoạt thông thường. Phần khối lượng 7.585,85m3 còn lại (Bao gồm: Khối lượng đất bóc hữu cơ tuyến 1 chiếm khối lượng 4.746,08m3; tuyến 2 chiếm khối lượng 2.419,26m3 và bê tông phá bỏ cống, mương thủy lợi cũ tuyến 1: 356,86m3 và tuyến 2: 63,65m3) sẽ được vận chuyển đến bãi thải tại vùng đất hoang trũng tại thôn Hà Tiến, xã Quảng Tiến (gần bãi rác xã Quảng Tiến) với diện tích khoảng 1ha, đảm bảo sức chứa 15.000m3 với cự ly vận chuyển cách chân công trình tuyến 1: 14,7km; tuyến 2: 12,7km. Vị trí bãi thải ở tọa độ (X=1973215; Y=540706) là khu vực đất trống, có địa hình trũng, sâu trung bình khoảng 1,5m, xung quanh là khu vực đồi thông, không gần sông, suối, đất sản xuất của dân cách khu dân cư khoảng 1km nên rất thuận tiện trong việc tập kết đất bóc hữu cơ. 

(Biên bản bãi thải thống nhất với chính quyền địa phương kèm theo Phụ lục I)
1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành

Dự án chỉ xây dựng hoàn chỉnh các tuyến đường theo thiết kế đã được phê duyệt và chuyển giao cho đơn vị liên quan quản lý. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công
* Tuyến 1: Quy trình thi công thảm bê tông nhựa
Bước 1: Chuẩn bị vật liệu - thiết bị thi công
- Chuẩn bị đầy đủ vật liệu và thiết bị thi công thảm bê tông đường nhựa đạt tiêu chuẩn đã yêu cầu. Vật liệu cần cho việc thi công bê tông nhựa gồm đá dăm, cát, bột khoáng, nhựa đường.
- Cùng với đó là vật liệu thi công thảm bê tông đường nhựa gồm máy rải chuyên dùng, xe lu, biển báo, rào chắn và các thiết bị đảm bảo an toàn giao thông.
Bước 2: Chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa
Để bê tông nhựa không bị khô, các lớp không liên kết lại được với nhau thì quá trình tạo ra hỗn hợp cần phải trộn liên tục hoặc theo chu kỳ nhất định và đảm bảo đúng yêu cầu.
Bước 3: Chuẩn bị lớp móng
Trước khi tiến hành thi công thì bề mặt đường cần phải được làm sạch, khô và bằng phẳng. Nền đường cũ được xáo lu tăng cường. Bên cạnh đó, phải định vị trí tim cọc, cao độ ở 2 mép đường theo đúng thiết kế. Đắp đất cấp phối đồi chọn lọc đầm chặt đạt K≥95 và cấp phối đồi chọn lọc lu lèn đạt K≥98 dày 50cm. Sau đó, đổ móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 25cm, móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 20cm. Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn tưới 1,5kg/m2.
Bước 4: Vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa
Khi vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa thì thùng xe phải kín, sạch, được quét một lớp dung dịch mỏng xung quanh thùng. Bên cạnh đó, mỗi xe vận chuyển khi rời trạm phải có phiếu xuất xưởng ghi đầy đủ thông tin về nhiệt độ, chất lượng, số lượng hỗn hợp, nơi xe đến và tên của lái xe
Bước 5: Rải hỗn hợp bê tông nhựa
Khi tiến hành rải bê tông nhựa thì xe phải bắt đầu từ đầu rồi từ từ đi đến vạch kết thúc. Trong quá trình rải thì hỗn hợp bê tông luôn phải ngập bằng ⅔ chiều cao guồng xoắn và tốc độ máy phải thật đều trong toàn bộ quá trình.
Phải thường xuyên dùng que sắt để kiểm tra và đánh dấu bề dày của bê tông khi rải.
Các khe nối dọc phải đặt so le và cách nhau ít nhất 20cm, khe nối ngang cách nhau ít nhất 1m.
Trong quá trình thi công thảm bê tông đường nhựa, nếu thấy chỗ mới rải bị thừa hoặc bị văng ra ngoài thì cần phải đắp thêm vào ngay lập tức. Hay rải vệt lớn hơn vệt rải của máy khoảng 50cm một cách liên tục thì cần phải dùng cào, xẻng để hỗn hợp được phân ra đều.
Bước 6: Công tác đầm lèn
Khi rải hỗn hợp bê tông nhựa đến đâu là máy lu phải tiến hành lu ngay lập tức tránh trường hợp nhiệt độ của bê tông nhựa hạ xuống thì sẽ không còn hiệu quả. Trong quá trình lu cần làm ẩm bánh sắt bằng nước liên tục để hỗn hợp không dính vào bánh xe.
Ngoài ra, bánh lu không được đỗ lại trên lớp bê tông nhựa khi chưa được lèn chặt và chưa nguội hẳn. Vì như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng con đường.
Bước 7: Kiểm tra chất lượng thi công
Để đảm bảo chất lượng thi công thảm bê tông đường nhựa cần tiến hành kiểm tra một cách thường xuyên trước, trong và sau khi thi công.
Kiểm tra, giám sát hỗn hợp bê tông nhựa.
Kiểm tra chất lượng của lớp móng như cao độ và độ phẳng của mặt lớp, độ dốc ngang của móng, độ sạch sẽ, khô ráo,…
Kiểm tra vị trí cọc tim, cọc giới hạn, các thanh chắn ở mép đường, độ căng và cao độ của dây.
Trong quá trình rải cần kiểm tra độ bằng phẳng, chất lượng của bê tông nhựa khi rải xuống.
Bước 8: Kiểm tra chất lượng và nghiệm thu
Sau khi thi công thảm bê tông đường nhựa hoàn chỉnh mặt đường cần phải tiến hành nghiệm thu và được thống kê rõ ràng theo từng hạng mục: Kích thước hình học của đường; Độ bằng phẳng; Độ nhám; Độ chặt lu lèn; Độ bám dính giữa các lớp; Chất lượng mối nối.
* Tuyến 2: Đường bê tông xi măng
Bước 1: Thi công móng với 2 giai đoạn: Làm móng thô và hoàn thiện bề mặt lớp móng.
Bước 2: Chuẩn bị vật liệu đổ tầng mặt.
Bước 3: Xử lý bề mặt tầng móng.
Kết cấu mặt, nền đường phần thiết kế mở rộng:

+ Nền đường: Đắp đất cấp phối đồi chọn lọc đầm chặt đạt K≥0,95. 

+ Cấp phối đồi chọn lọc lu lèn đạt K≥0,98 dày 50cm;

+ Móng cấp phối đá dăm loại 2, dày 22cm;

+ Móng cấp phối đá dăm loại 1, dày 15cm;

+ Lớp lót bằng giấy dầu.

Kết cấu phần nền đường cũ:

+ Bù vênh cấp phối đá dăm loại 1 dày trung bình 5cm;

+ Móng cấp phối đá dăm loại 1, dày 15cm;

+ Lớp lót bằng giấy dầu.
Bước 4: Lắp ván khuôn
Bước 5: Trộn bê tông.
Bước 6: Vận chuyển hỗn hợp bê tông xi măng đã trộn đến điểm thi công
Bước 7: Đổ mặt đường bê tông dày 24cm và đầm nén bê tông xi măng.
Bước 8: Làm phẳng mặt đường.
Bước 9: Tạo khe nối bằng cách cắt bê tông đã khô bằng máy cắt chuyên dùng, vệ sinh và rót nhựa matit vào khe nối.
Bước 10: Bảo dưỡng bê tông bằng cách phun nước tưới ẩm và phủ lớp tạo màng.

* Hệ thống thoát nước và mương thủy lợi
Tổ chức thi công rãnh thoát nước ngang đường và mương thủy lợi 2 bên đường, đảm bảo áp lực nước lưu thông tốt.
1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án

1.6.1. Tiến độ

- Tổng thời gian thực hiện dự án: 2022 - 2024.

1.6.2. Tổng mức đầu tư

- Tổng mức đầu tư xây dựng dự án: 59.000.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Năm mươi chín tỷ đồng chẵn)
Bảng 1.9: Tổng vốn đầu tư

	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	TT
	Khoản mục phí
	Giá trị 

	1
	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
	8.649.000.000

	2
	Chi phí xây dựng
	41.988.015.000

	3
	Chi phí quản lý dự án
	892.634.000

	4
	Chi phí tư vấn xây dựng
	3.071.746.000

	5
	Chi phí khác 
	816.893.000

	6
	Dự phòng
	3.581.712.000

	 
	Làm tròn
	59.000.000.000


- Nguồn vốn từ ngân sách huyện và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án
- Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND huyện Quảng Trạch.
- Chủ đầu tư: UBND huyện Quảng Trạch.
- Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ODA Quảng Trạch.
- Hình thức quản lý dự án: Ban quản lý dự án ODA Quảng Trạch.
* Giai đoạn thi công:

Tổng số lượng cán bộ điều hành, kỹ thuật, giám sát, kế toán và công nhân lao động dự kiến khoảng: 50 người.

- Nhân sự điều hành, giám sát sẽ được nhà thầu bố trí phụ thuộc vào thời điểm, yêu cầu cũng như tiến độ của công việc.

- Số lượng nhân lực trực tiếp được huy động dựa trên năng suất lao động chất lượng thực tế tại công trường.

* Tổ chức quản lý của dự án
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Sơ đồ 1.3: Cơ cấu tổ chức trong giai đoạn xây dựng dự án

Chương 2
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG            MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 
2.1.1. Đặc điểm địa hình
Địa hình khu vực xây dựng tuyến đi qua là vùng bằng phẳng thuộc đặc trưng của vùng đồng bằng ven biển. Khu vực dự án được thực hiện trên hiện trạng các tuyến đường cũ có sẵn và cải tạo, nâng cấp thêm. Tuyến 1 là đường đất cấp phối rộng 6m, tuyến 2 là đường bê tông rộng 3,5m. Với cao độ tự nhiên dọc các tuyến dự án như sau:

Tuyến 1: Điểm đầu của dự án (KM0+00) cao 2,5m; lý trình (KM0+225,3) cao 3,32m; lý trình (KM0+494,30) cao 2,3m; lý trình (KM0+624,8) cao 2,47m; lý trình (KM0+811,1) cao 2,74m; lý trình (KM0+940) cao 3,23m; lý trình (KM0+965,92) cao 2,68m; lý trình (KM1+198,72) cao 3,9m. Như vậy, cao độ địa hình tuyến dự án tương đối bằng phẳng giao động trong khoảng 2,5 - 3,5m. Tuy nhiên, một số nơi địa hình thấp tập trung ở khu vực lý trình (KM0+00), (KM0+494,30), địa hình cao tập trung chủ yếu ở cuối tuyến lý trình (KM1+198,72).

Tuyến 2: Điểm đầu của dự án (KM0+00) cao 4,41m; lý trình (KM0+23,55) cao 4,39m; lý trình (KM0+355,28) cao 3,56m; lý trình (KM0+475,17) cao 3,65m; lý trình (KM0+673,77) cao 3,16m; lý trình (KM0+805,36) cao 2,79m; lý trình (KM0+965,92) cao 2,68m; lý trình (KM1+198,72) cao 3,9m; lý trình (KM1+329,23) cao 2,85m; lý trình (KM1+450) cao 2,66m. Như vậy, cao độ địa hình tuyến dự án tương đối bằng phẳng giao động trong khoảng 4,3 - 2,6m. Tuy nhiên, một số nơi địa hình thấp tập trung ở khu vực lý trình (KM0+965,92), (KM0+327,85), (KM1+450) địa hình cao tập trung chủ yếu ở đầu tuyến, lý trình (KM0+00) và (KM1+198,72), thấp dần về cuối tuyến.
2.1.2. Đặc điểm địa chất
Theo hồ sơ khảo sát địa chất công trình của Công ty TNHH xây dựng Đông Nam thì địa chất khu vực được thể hiện như sau: 
a. Tuyến 1

* Địa chất cầu lý trình KM1+198,41
Lớp M: Đất đắp: Đất sét pha lẫn sỏi, màu nâu vàng, trạng thái dẽo cứng.

Lớp đất phân phối rộng rãi trong phạm vi khảo sát với chiều dày tại các vị trí lỗ khoan trung bình 2,5m.

Lớp 1A: Đất cát hạt mịn, màu xám trắng, xám ghi, kết cấu chặt vừa.

Lớp đất phân phối rộng rãi trong phạm vi khảo sát với chiều dày tại các vị trí lỗ khoan từ 5,5m. 

Lớp 2: Đất sét lẫn sỏi, sạn, màu nâu đỏ, trạng thái dẽo cứng, đến nửa cứng.

* Địa chất tuyến
Lớp N: Đất lẫn rễ cây, mùn hữu cơ.
Lớp đất phân phối rộng rãi trong phạm vi khảo sát với chiều dày tại các vị trí lỗ khoan trung bình 0,3 - 0,5m.

Lớp 1A: Đất cát thô, màu vàng, kết cấu chặt vừa.
Lớp 1B: Đất cát pha, màu xám trắng, xám ghi, trạng thái dẻo.
b. Tuyến 2
* Địa chất cầu lý trình KM0+498,25

Lớp M: Đất đắp: Đất sét pha lẫn sỏi, màu nâu vàng, trạng thái dẽo cứng.

Lớp đất phân phối rộng rãi trong phạm vi khảo sát với chiều dày tại các vị trí lỗ khoan trung bình 2m.

Lớp 1: Đất cát pha, màu xám tro, xám đen, trạng thái dẻo.
Lớp đất phân phối rộng rãi trong phạm vi khảo sát với chiều dày tại các vị trí lỗ khoan từ 2,5 - 5,5m. 

Lớp 2: Đất cát hạt mịn, màu xám trắng, kết cấu chặt vừa.

Lớp đất phân phối rộng rãi trong phạm vi khảo sát với chiều dày tại các vị trí lỗ khoan từ 1 - 3m. 

Lớp 3: Đất sét pha lẫn vỏ sò, màu xám đen, trạng thái dẻo mềm.
Lớp đất phân phối rộng rãi trong phạm vi khảo sát với chiều dày tại các vị trí lỗ khoan từ 3m.

Lớp 4: Đất sét pha lẫn sỏi, màu nâu đỏ, trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng.

Lớp đất phân phối rộng rãi trong phạm vi khảo sát với chiều dày tại các vị trí lỗ khoan từ 7 - 10m.

Lớp 5: Đất sét, màu xám vàng, trạng thái cứng.

* Địa chất tuyến

Lớp N: Đất lẫn rễ cây, mùn hữu cơ.
Lớp đất phân phối rộng rãi trong phạm vi khảo sát với chiều dày tại các vị trí hố đào trung bình 0,5m.

Lớp 1B: Đất cát pha, màu xám trắng, xám ghi, trạng thái dẽo.
2.1.3. Điều kiện về khí tượng

Số liệu khí hậu dùng để phân tích các đặc trưng được lấy theo "Quy chuẩn quốc gia về ĐKTN dùng trong xây dựng: QCVN 02-2009/BXD". Các đặc trưng khí tượng khu vực được thể hiện cụ thể qua các bảng thống kê sau:

a. Nhiệt độ 
Nhiệt độ không khí trung bình năm từ 23,9oC đến 24,5oC và nhiệt độ tại khu vực được chia thành 2 mùa rõ rệt: 

Những tháng giữa mùa đông tương đối lạnh (từ tháng XII đến tháng III năm sau) trong đó tháng I là tháng lạnh nhất.

Các tháng mùa hạ nhiệt độ trung bình vượt quá 27oC, tháng nóng nhất là tháng VII, nhiệt độ cao nhất lên tới 42oC. 

Biên độ giao động nhiệt độ ngày đêm không lớn. 

Bảng 2.1: Nhiệt độ trung bình tháng

(Đơn vị tính: 0C)

	Tháng

Năm
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	2019
	16,4
	24,0
	19,1
	21,5
	28,2
	30,6
	29,2
	28,1
	26,4
	24
	24,3
	18,7

	2020
	18,7
	19,4
	21,5
	24,8
	27,9
	29,6
	29,6
	28,8
	26,9
	24,8
	23,3
	19,6

	2021
	29,0
	27,3
	24,5
	22,7
	27,6
	32,2
	30,7
	28,7
	26,3
	22,0
	20,6
	15,5


Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quảng Bình

b. Mưa

Lượng mưa năm trung bình nhiều năm (TBNN) trong khu vực từ            2.100 ÷ 2.500mm. Lượng mưa phân phối không đều cả về thời gian, tập trung chủ yếu vào các tháng mùa mưa lũ (tháng VIII và tháng XI) lượng mưa đã chiếm tới 65 ÷ 75% tổng lượng mưa cả năm. Mưa lớn nhất trong năm xảy ra vào tháng IX, tháng X là hai tháng chính của mùa mưa lũ thường có các trận mưa cường độ lớn, mưa nhiều kéo dài liên tục trong một số ngày do bão, dải hội tụ, đường đứt... hoặc các nhiễu động thời tiết khác gây nên. Sau mùa mưa lũ kể từ tháng XII lượng mưa giảm đi rất nhanh và kéo dài cho đến tháng IV năm sau, thời kỳ này các tháng liên tục có lượng mưa nhỏ dưới 100mm, tháng II, tháng III có lượng mưa trung bình tháng nhỏ nhất trong năm và thông thường chỉ đạt từ 30 ÷ 50mm.

Bảng 2.2. Lượng mưa trung bình trong các tháng



ĐVT: mm

	Tháng

Năm
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	2019
	49
	37
	38
	45
	115
	91
	69
	167
	403
	595
	268
	634

	2020
	50
	25
	34
	48
	111
	98
	88
	150
	515
	432
	323
	451

	2021
	57
	44
	42
	55
	112
	86
	74
	160
	463
	671
	349
	127


Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quảng Bình

Tổng lượng mưa cả năm (trung bình) 1.962mm. Ngày có lượng mưa lớn nhất đạt 537mm (ngày 05/10/2010).

c. Độ ẩm

Độ ẩm trung bình hàng năm của khu vực khoảng 70 - 90%. Mùa ẩm ướt kéo dài từ tháng IX đến tháng IV năm sau, có độ ẩm trung bình từ 80 - 90%. Tháng ẩm nhất là các tháng cuối mùa đông.

Thời kỳ khô nhất là các tháng giữa mùa hạ, tháng VII có độ ẩm trung bình từ 70 - 79%. Chênh lệch độ ẩm trung bình tháng ẩm nhất và tháng khô nhất đạt tới 19 - 20%.

Bảng 2.3. Độ ẩm tương đối trung bình tháng

                                                                                                  ĐVT: %

	Tháng

Năm
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	2019
	87
	90
	89
	87
	80
	73
	70
	75
	83
	86
	85
	86

	2020
	89
	92
	90
	89
	83
	72
	75
	88
	82
	90
	89
	89

	2021
	88
	90
	89
	87
	81
	75
	79
	78
	85
	88
	87
	87


Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quảng Bình

d. Nắng, gió, bão

* Nắng: Số giờ nắng trung bình nhiều năm vào khoảng 1.700 - 1.800h, về mùa đông số giờ nắng trung bình mỗi tháng từ 60 - 100h, về mùa hè số giờ nắng trung bình mỗi tháng từ 170 - 250h. Tháng có số giờ nắng ít nhất trong năm là tháng II và tháng có số giờ nắng nhiều nhất là tháng VII. 

* Gió: Khu vực dự án mang tính chất chung của khí hậu gió mùa của tỉnh đó là gió mùa đông (Đông Bắc) và gió mùa hè (gió Tây Nam).

- Gió mùa Đông: Kéo dài từ tháng XI đến tháng IV năm sau. Hướng gió thịnh hành là gió Tây Bắc với tần suất giao động trong khoảng 20 - 53%, xen giữa các đợt gió Bắc hoặc Tây nhưng với tần suất không đáng kể.

- Gió mùa Hè: Kéo dài từ tháng V đến tháng X với hướng gió thịnh hành là gió Tây Nam. Ngoài ra, còn gió Đông và Đông Nam thổi xen kẽ từ biển vào. Nhìn chung, gió Đông Nam có tốc độ thấp, trừ trường hợp giông bão, sức gió mạnh nhất có thể lên tới cấp V, VI.

Bảng 2.4: Tốc độ gió trung bình tháng

(Đơn vị: m/s)

	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Vận tốc
	3,3
	2,8
	2,5
	2,4
	2,6
	2,7
	3,0
	2,4
	2,5
	3,3
	3,5
	3,2


(Nguồn: Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình)

- Gió mùa Đông Bắc: 

Ở Quảng Bình vào các tháng VII, VIII chưa quan sát có gió mùa Đông Bắc xuất hiện, tháng VI và tháng IX là những tháng ít quan sát thấy gió mùa Đông Bắc, còn lại các tháng I, II, III và tháng XI, XII là những tháng có số đợt gió mùa Đông Bắc nhiều nhất (trung bình có khoảng 2,5 đợt) nhiều nhất là 5 đợt, ít nhất là 1 đợt.

Trung bình hàng năm Quảng Bình chịu ảnh hưởng khoảng 17 - 18 đợt gió mùa Đông Bắc, như vậy ở Quảng Bình chịu ảnh hưởng khoảng 70% số đợt gió mùa Đông Bắc ảnh hưởng đến thời tiết nước ta.

Khi có một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Quảng Bình, nền nhiệt độ giảm ít nhất là 10C. Khi không khí lạnh kèm theo hoạt động của gió phơn lạnh với cường độ mạnh có thể làm nhiệt độ giảm 9 - 100C trong 24 giờ (nếu trước đó thời tiết Quảng Bình bị khống chế bởi rìa Đông Nam áp thấp nóng phía Tây), gió chuyển hướng Tây Bắc, riêng khu vực hạ lưu sông Gianh do điều kiện địa hình chi phối nên hướng gió chủ yếu là hướng Tây, tốc độ gió trong đất liền cấp 3 - cấp 4, ven biển cấp 4 - cấp 5, vùng biển ngoài khơi cấp 6 - cấp 7. Gió mạnh nhất có thể lên tới 17 - 18m/s, đôi khi tới 20m/s, biển động mạnh. Vì vậy, việc dự báo và cảnh báo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng là việc làm cấp bách và cần thiết đề phòng tác động xấu có thể xảy ra.

Ngoài các hệ thống mang tính bất ổn định cao như dải hội tụ nhiệt đới, bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Đông Bắc cũng ảnh hưởng khá lớn đến tổng lượng mưa năm ở các địa phương Quảng Bình. Trong mùa mưa, trung bình mỗi một đợt mưa do gió mùa Đông Bắc gây ra từ 50 - 70mm ở vùng đồng bằng và từ 70 - 90mm ở vùng núi. Trong mùa khô, gió mùa Đông Bắc gây mưa ở đồng bằng thấp hơn ở vùng núi; khi gió mùa Đông Bắc kết hợp với các hệ thống thời tiết khác gây nên mưa lớn và thường sinh lũ lụt. Nhiệt độ hạ thấp do gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh vào các tháng XII, tháng I, tháng II trong vụ Đông Xuân, gây hại cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Những giá trị mưa hoặc nhiệt độ nói trên nếu mang tính cực đoan đều rất có hại cho sản xuất nông nghiệp và đời sống của cộng đồng.

Ở Quảng Bình, gió mùa Đông Bắc kết thúc năm sớm nhất là hạ tuần tháng III, năm trung bình là trung tuần tháng V, năm muộn nhất là thượng tuần tháng VI, gió mùa Đông Bắc thời kỳ cuối mùa thường lệch đông cường độ yếu, nó chỉ làm cho thời tiết dịu đi một ít chứ không làm giảm nhiệt độ đáng kể.
* Bão: Bão là một tác nhân gây thiệt hại nhiều nhất cho vùng ven biển Quảng Bình, theo thống kê của Tổng cục Khí tượng Thủy văn từ năm 1954 đến 1992 có 162 cơn bão đổ bộ vào Việt Nam thì có tới 25 cơn bão đổ bộ trực tiếp vào vùng từ đèo Ngang đến đèo Hải Vân chiếm 15,4% ngoài ra những cơn bão đổ bộ vào vùng Hà Tĩnh, Nghệ An cũng ảnh hưởng trực tiếp vào vùng này. Bão đổ bộ trực tiếp vào vùng thường có gió mạnh từ cấp 10 đến cấp 12 và có tới 70% trận bão đổ bộ từ biển Đông vào di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc trùng với hướng của sông Gianh gây nên triều cường sóng lớn truyền sâu vào nội điạ cản trở rất lớn khả năng thoát lũ từ nội địa ra biển của các sông suối trong vùng làm cho mực nước trong các triền sông dâng lên khá cao.

2.1.4. Đặc điểm chế độ thủy văn, hải văn của dự án 
Khu vực dự án là vùng bằng phẳng có sự hiện diện của kênh nước chảy qua cầu Xuân Hưng. Mực nước thăm dò ý kiến của một số hộ dân trong vùng thì vào mùa mưa lũ mực nước của kênh dâng cao khoảng 1 - 2m. Do đó, khi triển khai dự án chủ đầu tư cần lưu ý thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhằm hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt của kênh nước này.
2.1.4. Điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội 
2.1.4.1.Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Quảng Trạch

Huyện Quảng Trạch là huyện thuộc phía Bắc tỉnh Quảng Bình với diện tích đất tự nhiên 45.070,22 ha, 95.542 nhân khẩu và 18 xã (Quảng Trường, Quảng Thanh, Phù Hóa, Quảng Đông, Quảng Phú, Quảng Kim, Quảng Hợp, Quảng Lưu, Quảng Châu, Quảng Tùng, Cảnh Dương, Quảng Tiến, Quảng Hưng, Quảng Xuân, Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Liên, Cảnh Hóa).

Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, trong quý I năm 2014 vừa qua, các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, tài nguyên môi trường, thu ngân sách của huyện đều có sự chuyển biến khá tích cực. Diện tích gieo cấy lúa vụ đông xuân đạt 104,2%, khai thác thủy sản tăng 14,9%, đời sống, việc làm của nhân dân ổn định. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm.

2.1.4.2. Điều kiện kinh tế - xã hội xã Quảng Xuân và xã Quảng Hưng
 a. Xã Quảng Xuân
Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của xã Quảng Xuân như sau:

a. Xã Quảng Hưng
Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của xã Quảng Hưng như sau:
2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án
2.2.1. Hiện trạng chất lượng môi trường:
Công ty Cổ phần môi trường HPT đã phối hợp với Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng thực hiện việc đánh giá từng thành phần môi trường có khả năng chịu ảnh hưởng bởi hoạt động của dự án với các phương pháp đo, đánh giá phù hợp với từng thông số môi trường, cụ thể như sau:

a. Môi trường không khí

Kết quả đo chất lượng không khí được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 2.5: Chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án
	Chỉ tiêu đo
	ĐVT
	Kết quả đo
	Giới hạn cho phép

	
	
	
	QCVN 05:2013/ BTNMT
	QCVN 26:2010/
BTNMT

	
	
	K1
	K2
	
	

	Nhiệt độ
	0C
	27,2
	26,9
	-
	

	Độ ẩm
	%
	85
	89
	-
	

	Tốc độ gió
	m/s
	2,1
	2,4
	-
	

	Hướng gió
	độ
	197
	216
	-
	

	Bụi lơ lửng (TSP)
	mg/m3
	0,123
	0,13
	≤ 0,3
	

	Lưu huỳnh đioxit (SO2)
	mg/m3
	0,064
	0,067
	≤ 0,35
	

	Nitơ đioxit (NO2)
	mg/m3
	0,067
	0,065
	≤ 0,2
	

	Cacbon monoxit (CO)
	mg/m3
	3,06
	3,09
	≤ 30
	

	Độ ồn
	dBA
	61,8
	62,2
	
	≤ 70


                                      Nguồn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng

Ghi chú: 

- Thời gian lấy mẫu: 26/10/2022
- Vị trí đo mẫu: 

+ K1: Tại ngã 3 giao cắt giữa đường QL 1A với điểm đầu tuyến đường số 2 của dự án. Tọa độ X: 545611.2; Y:1969473.3

+ K2: Tại ngã 3 giao cắt giữa đường QL 1A với điểm đầu tuyến đường số 1 của dự án. Tọa độ X: 545844.6; Y:1967677.1

Nhận xét:

- Từ kết quả đo được, so sánh với QCVN 05 : 2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh cho thấy các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép. 

- Đối với độ ồn: Theo QCVN 26 : 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn cho thấy các vị trí đo đều nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép. Như vậy, chất lượng môi trường không khí khu vực thực hiện dự án nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn.

b. Chất lượng nước mặt

Bảng 2.6: Chất lượng nước mặt khu vực thực hiện dự án
	TT
	Chỉ tiêu phân tích
	ĐVT
	Kết quả
	QCVN
08-MT:2015/BTNMT

	
	
	
	NM1
	NM2
	

	1
	pH
	-
	7,34
	7,28
	5,5- 9

	2
	TSS
	mg/l
	26,5
	27
	50

	3
	DO
	mg/l
	5,48
	5,28
	≥ 4

	4
	COD
	mg/l
	22,4
	24
	30

	5
	BOD5 (200C)
	mg/l
	11
	11,9
	15

	6
	Amoni (tính theo N)
	mg/l
	0,23
	0,21
	0,9

	7
	Phosphat (tính theo P)
	mg/l
	0,1
	0,11
	0,3

	8
	Nitrat (tính theo N)
	mg/l
	1,09
	1,19
	10

	9
	Coliform
	MNP/100ml
	4.200
	3.500
	7.500


                 Nguồn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng 

Ghi chú: 

- Thời gian lấy mẫu: 26/10/2022; 
- Vị trí lấy mẫu: 
+ NM1: Nước mặt tại kênh Xuân Hưng băng qua tuyến đường số 1 của dự án: Tọa độ: X: 546516.5; Y: 1967011.7

+ NM2: Nước mặt tại kênh Xuân Hưng đoạn băng qua tuyến đường số 2 của dự án: Tọa độ: X: 546112.7; Y: 1969590.7

Nhận xét: Qua kết quả phân tích ở bảng trên, so sánh với QCVN 08 - MT : 2015/BTNMT (cột B1) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt cho thấy các chỉ tiêu phân tích đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. 
2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học:

Qua khảo sát thực tế tại khu vực dự án cho thấy hệ sinh thái khu vực dự án nói riêng và khu vực xung quanh nói chung mang đặc điểm hệ sinh thái vùng đồng bằng, có tính đa dạng sinh học thấp, không có các loài nguy cấp, quý, hiếm cần được ưu tiên bảo vệ. 

- Thảm thực vật ở đây thưa thớt. Trong phạm vi xây dựng dự án thực vật chủ yếu là cây bụi, cỏ dại, lúa, bạch đàn với trữ lượng sinh khối không lớn, tính đa dạng sinh học không cao.
- Động vật trên cạn chủ yếu là các loài nuôi nhốt trong các hộ gia đình như chó, gà, vịt, lợn... số lượng ít và các loài động vật tự nhiên trên cạn như chim sẻ, chim sâu, bò sát, côn trùng, chuột... và các loài bò sát da trơn như tắc kè, thằn lằn, rắn...
Nhìn chung, số lượng và chủng loại các loài động, thực vật trong khu vực rất nghèo cả về thành phần và số lượng, không có các loài nằm trong danh mục cần được bảo vệ. 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án

* Các đối tượng bị tác động


- Tuyến đường số 1: Khu dân cư tập trung ở đầu tuyến giáp Quốc lộ 1A, một số hộ dân và ruộng lúa ở dọc hai bên tuyến đường dự án.
- Tuyến đường số 2: Khu dân cư tập trung ở đầu tuyến giáp Quốc lộ 1A, khu dân cư ở cuối tuyến và ruộng lúa ở dọc hai bên tuyến đường dự án.
- CBCNV thi công trên công trường.

- Kênh nước chảy qua khu vực dự án.
* Yếu tố nhạy cảm về môi trường

Khu vực dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường là đất trồng lúa nước 2 vụ ở tuyến số 1 (thuộc xã Quảng Xuân với S1 = 1.652,9m2) và ở tuyến số 2 (thuộc xã Quảng Xuân với S2 = 844,5m2 và xã Quảng Hưng với S3 = 1.108,4m2). 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 
Dự án “Cải tạo, nâng cấp hạ tầng 02 tuyến đường nội vùng đi đường ven biển thuộc xã Quảng Xuân” được triển khai nằm sát với Quốc lộ 1A, có hệ thống giao thông thuận lợi. Dự án tạo được trục đường chính nối từ Trung tâm huyện Quảng Trạch, Quốc lộ 1A với tuyến đường ven biển từ Nam Cầu Roòn đi biển Quảng Phúc. Đây sẽ là trục giao thông chính góp phần rất lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, phát triển du lịch, kinh tế biển của xã Quảng Xuân, Quảng Hưng nói riêng và huyện Quảng Trạch nói chung. Việc hình thành tuyến đường còn góp phần phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn vào mùa mưa lũ của khu vực.
Mặt khác, theo kết quả phân tích bảng 2.5 và 2.6 cho thấy chất lượng môi trường không khí và chất lượng nước mặt khu vực thực hiện dự án nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. Nhìn chung, môi trường không khí và chất lượng nước mặt khu vực thực hiện dự án tương đối tốt. 

Vì vậy, việc lựa chọn địa điểm thực hiện dự án phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường khu vực dự án.
Chương 3
ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ        ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công, xây dựng

3.1.1. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất, hoạt động GPMB
Quá trình triển khai dự án làm ảnh hưởng vĩnh viễn đến 1.652,9m2 diện tích đất trồng lúa thuộc tuyến đường số 1 và 1.952,9m2 diện tích đất trồng lúa thuộc tuyến đường số 2. Đồng thời, quá trình thi công các tuyến đường dự án còn làm ảnh hưởng tạm thời đến hoạt động tưới tiêu của các hộ dân dọc hai bên tuyến dự án. Tuy nhiên, diện tích đất trồng lúa trải dài dọc tuyến dự án nên diện tích chiếm dụng của mỗi hộ gia đình dọc tuyến không nhiều. Hơn nửa, dự án sẽ ưu tiên thi công tuyến mương thoát nước trước và hoàn trả sớm hệ thống kênh mương nội đồng nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của các hộ dân. Đồng thời, việc tổ chức giải phóng mặt bằng, bồi thường sẽ được tính toán và phối hợp thực hiện một cách đồng bộ, nghiêm túc, khoa học giữa các cấp, các ngành và chính quyền địa phương để hạn chế những tác động xấu có thể xảy ra khi triển khai thực hiện dự án.

3.1.2. Đánh giá, dự báo các tác động

3.1.2.1. Các tác động môi trường liên quan đến chất thải:

1. Tác động do bụi, khí thải

a. Nguồn gây tác động 

- Bụi và khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển đất đào, đắp;

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng;

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công các tuyến đường;

- Khí thải, mùi từ quá trình rãi bê tông nhựa;

- Bụi do xe vận chuyển ra vào công trường mang theo bùn đất;

- Khói hàn và nhiệt dư phát sinh từ các quá trình thi công gia nhiệt;

- Khí thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên.

b. Thành phần và tải lượng các chất gây ô nhiễm

* Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển đất đào, đắp 

· Bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển đất đào, đắp:
Bụi phát sinh từ quá trình hoạt động của các xe vận chuyển bao gồm: Bụi lôi cuốn từ mặt đất do xe vận chuyển và bụi do xe làm rơi vãi trên đường.

+ Hệ số phát thải

Tùy theo điều kiện chất lượng đường, phương tiện vận chuyển mà bụi phát sinh nhiều hay ít. Theo Air Chief, Cục Môi trường Mỹ - 1995, hệ số phát thải bụi trong quá trình vận chuyển đất đào, đắp được tính theo công thức sau:

E = 1,7 x k x 
[image: image4.wmf]12

s

  x 
[image: image5.wmf]48

S

x (
[image: image6.wmf]7

,

2

W

)0,7 x (
[image: image7.wmf]4

w

)0,5 [(365-p)/365]     (3.1)
Trong đó: 

E: Hệ số phát thải bụi (kg/lượt xe.km);

k: Hệ số liên quan kích thước bụi (chọn k=0,8 cho bụi có kích thước <30(m);

s: Hệ số liên quan đến mặt đường (chọn hệ số trung bình đường đô thị s=5,7);

S: Tốc độ trung bình của xe (chọn S=40km/h);

W: Tải trọng xe, chọn W=10 tấn;

w: Số bánh xe, chọn w=6 bánh;

p: Số ngày mưa trung bình trong năm (tại Ba Đồn chọn p=141).

Kết quả tính toán được hệ số phát sinh bụi do xe vận chuyển đất đào, đắp là: 1,012 kg/km/lượt xe.

+ Tính toán khuếch tán

Để đánh giá mức độ lan truyền chất ô nhiễm của các phương tiện giao thông người ta thường dùng phương pháp mô hình hóa và một trong những mô hình thường áp dụng là mô hình Sutton. Thông thường có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức độ lan truyền các chất ô nhiễm trong môi trường không khí xung quanh như: Các yếu tố về khí tượng (Khí quyển, hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, lượng mưa...), yếu tố về địa hình (Khu vực gò đất, đồi núi hay khu vực bằng phẳng...), các công trình xây dựng trong khu vực (Độ cao của các công trình...). 

Để đơn giản hóa, ta xét nguồn phát sinh chất ô nhiễm từ các phương tiện giao thông (nguồn đường) là nguồn thải liên tục, ở độ cao gần mặt đất và hướng gió thổi theo phương vuông góc với nguồn đường. Khi đó, để xác định nồng độ chất ô nhiễm tại khoảng cách x theo hướng gió (vuông góc với nguồn đường) và có độ cao z, ta sử dụng công thức mô hình của Sutton: 

                   C(x,z) = 
[image: image8.wmf]22

22

()()

0,8.{exp[]exp[]}

22

.

zz

z

zhzh

E

u

ss

s

-+--

+

       (3.2)
Trong đó:

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí, mg/m3.

E: Tải lượng nguồn thải, mg/m.s.


[image: image9.wmf]z

d

: Hệ số khuếch tán theo phương z, là hàm số của khoảng cách x theo phương gió thổi, 
[image: image10.wmf]z

d

= cxd + f. Trong trường hợp nguồn đường giao thông với độ ổn định khí quyển loại B, 
[image: image11.wmf]z

d

 có thể được xác định theo công thức đơn giản của Sade (1968):    


[image: image12.wmf]z

d

 = 0,53 x0,73, m.
x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải (m), tính theo chiều gió. 

u: Tốc độ gió trung bình của khu vực, m/s (chọn u = 3,5m/s).

z: Độ cao của điểm tính toán, m.

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), chọn h = 0m.

Trên tuyến đường vận chuyển: Hoạt động vận chuyển đất đào, đắp sẽ làm tăng số lượng xe lưu thông trên các tuyến đường. Hoạt động của các phương tiện vận chuyển phát sinh một lượng lớn bụi do phát sinh từ mặt đất do hoạt động của các phương tiện lôi cuốn bụi và phát tán vào môi trường. 
Với khối lượng đất đào, đắp của dự án như sau:
Bảng 3.1: Khối lượng vận chuyển đất đào, đắp của dự án
	Hạng mục
	Khối lượng (m3)

	
	Tuyến 1 
	Tuyến 2

	
	(m3)
	(tấn)
	(m3)
	(tấn)

	Đất hữu cơ vận chuyển đến bãi thải
	4.746,08
	6.644,51
	2.419,26
	3.387

	Khối lượng bê tông phá bỏ cống thoát nước và mương thủy lợi 
	356,86
	785,09
	63,65
	140

	Đất đắp lấy tại mỏ Quảng Thạch
	18.369,71
	25.717,59
	9.190
	12.866


                                                      Nguồn: Tổng hợp từ dự toán công trình

Kết quả tính toán tổng tải lượng bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 3.2: Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển đất đào, đắp
	TT
	Hạng mục
	Khối lượng 

(tấn)
	Cự ly vận chuyển

(km)
	Số

chuyến xe

(chuyến)
	Hệ số ô nhiễm (kg/km/lượt xe)
	Tải lượng (kg/km)

	Tuyến 1 

	1
	Đất hữu cơ vận chuyển đến bãi thải (30 ngày)
	6.644,51
	14,7
	664
	1,012
	671,97

	2
	Khối lượng bê tông phá bỏ cống thoát nước và mương thủy lợi (30 ngày)
	785,09
	14,7
	79
	1,012
	79,95

	3
	Đất đắp lấy tại mỏ Quảng Thạch (60 ngày)
	25.717,59
	28,3
	2572
	1,012
	2602,86

	Tuyến 2

	1
	Đất hữu cơ vận chuyển đến bãi thải (10 ngày)
	3.387
	14,7
	339
	1,012
	343,07

	2
	Khối lượng bê tông phá bỏ cống thoát nước và mương thủy lợi (15 ngày)
	140
	14,7
	14
	1,012
	14,17

	3
	Đất đắp lấy tại mỏ Quảng Thạch (30 ngày)
	12.866
	26,2
	1287
	1,012
	1.302,44


Thời gian vận chuyển đất đào, đắp như đã trình bày ở bảng trên và vận tốc vận chuyển của xe là 40km/h.

Để đánh giá mức độ lan truyền chất ô nhiễm của các phương tiện giao thông người ta sử dụng mô hình Sutton (như trình bày ở trên).
Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm được trình bày ở bảng sau:
Bảng 3.3: Nồng độ bụi trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển 

đất đào, đắp

	Hạng mục
	Độ cao tính toán
	E
(mg/m.s)
	Nồng độ bụi ở khoảng cách x (mg/m3)

	
	
	
	1
	2
	3
	5
	10
	30
	50

	


[image: image13.wmf]z

d


	0,53
	0,88
	1,18
	1,72
	2,85
	6,35
	9,22

	Tuyến 1 

	Đất hữu cơ vận chuyển đến bãi thải
	z = 1
	0,18
	0,03
	0,05
	0,05
	0,04
	0,03
	0,01
	0,009

	
	z = 2
	
	0,0001
	0,007
	0,02
	0,02
	0,02
	0,01
	0,009

	Khối lượng bê tông phá bỏ cống thoát nước và mương thủy lợi
	z = 1
	0,09
	0,01
	0,03
	0,02
	0,02
	0,01
	0,01
	0,005

	
	z = 2
	
	0,0001
	0,004
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,004

	Đất đắp lấy tại mỏ Quảng Thạch
	z = 1
	3,01
	0,44
	0,82
	0,81
	0,68
	0,45
	0,21
	0,15

	
	z = 2
	
	0,002
	0,12
	0,28
	0,41
	0,38
	0,21
	0,15

	Tuyến 2 

	Đất hữu cơ vận chuyển đến bãi thải
	z = 1
	1,19
	0,17
	0,32
	0,32
	0,27
	0,18
	0,08
	0,06

	
	z = 2
	
	0,001
	0,05
	0,11
	0,16
	0,15
	0,08
	0,06

	Khối lượng bê tông phá bỏ cống thoát nước và mương thủy lợi
	z = 1
	0,03
	0,005
	0,01
	0,01
	0,01
	0,005
	0,002
	0,002

	
	z = 2
	
	0,00002
	0,001
	0,003
	0,004
	0,004
	0,002
	0,002

	Đất đắp lấy tại mỏ Quảng Thạch
	z = 1
	1,51
	0,22
	0,41
	0,41
	0,34
	0,23
	0,11
	0,07

	
	z = 2
	
	0,001
	0,06
	0,14
	0,20
	0,19
	0,10
	0,07


Kết quả tính toán cho thấy, nồng độ bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển đất đào, đắp phần lớn thấp hơn so với QCVN 05:2013/BTNMT (0,3mg/m3); Riêng phần in đậm cao hơn so với quy chuẩn. Nhìn chung, nồng độ bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển đất đào, đắp của dự án giảm dần theo khoảng cách.
· Khí thải sinh ra từ các phương tiện vận chuyển đất đào, đắp
Khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển đất đào, đắp chủ yếu là sản phẩm từ quá trình đốt cháy nhiên liệu. Hai loại nhiên liệu chính sử dụng đối với các phương tiện này là dầu diezel và xăng. Do đó, thành phần khí thải chủ yếu là: NOx, SO2, CO, CO2... Hệ số ô nhiễm khí thải từ các động cơ sử dụng xăng, dầu được trình bày tại bảng sau:


Bảng 3.4: Hệ số ô nhiễm khí thải của các động cơ
	Loại động cơ
	Đơn vị
	TSP
	SO2 
	NOX
	CO

	Động cơ xăng
	Kg/1000km
	0,4
	4,5
	4,5
	70,0

	
	Kg/ tấn nhiên liệu
	3,5
	20,0
	20,0
	300,0

	
	Kg/1000 lít nhiên liệu
	2,7
	15,6
	15,6
	233,3

	Động cơ dầu
	Kg/1000km
	0,9
	4,3
	11,8
	60,0

	
	Kg/tấn nhiên liệu
	4,3
	20,0
	55,0
	28,0

	
	Kg/1000 lít nhiên liệu
	3,7
	17,4
	47,9
	24,4


[Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land pollution, WHO 1993]

Phương tiện vận chuyển đất đào, đắp của dự án sử dụng nguyên liệu chủ yếu là dầu DO nên khi tính toán tải lượng ô nhiễm (E) sẽ lựa chọn hệ số ô nhiễm tương ứng (TSP: 0,9 kg/1000km, SO2: 4,3 kg/1000km, NOX: 11,8 kg/1000km, CO: 60kg/1000km, VOC: 2,6 kg/1000km). 

Với thời gian vận chuyển đất hữu cơ đến bãi thải 30 ngày, mỗi ngày làm việc 8h, tổng tải lượng bụi phát sinh trên 1km đối với loại khí thải TSP là 0,9kg/1000km = 900 kg/km. Ta tính được:

+ Tải lượng khí thải từ hoạt động vận chuyển đất hữu cơ đến bãi thải:

 E = 900 * 106 / (103 * (30 * 8 * 60 * 60)) = 1,04 mg/m.s

Tính tương tự, ta có kết quả tải lượng E đối với các khí SO2, NOX, CO, VOC như ở cột (*)

Mặt khác, áp dụng công thức (3.2) kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm được trình bày ở bảng sau:
Bảng 3.5: Nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí trên các tuyến đường

vận chuyển đất đào, đắp
	Chất ô nhiễm
	Độ cao tính toán
	E
(mg/m.s)

(*)
	Nồng độ các chất ô nhiễm ở khoảng cách.(mg/m3)

	
	
	
	1
	2
	3
	5
	10
	30
	50

	
[image: image14.wmf]z

d


	0,53
	0,88
	1,18
	1,72
	2,85
	6,35
	9,22

	TUYẾN 1

	Đất hữu cơ vận chuyển đến bãi thải

	TSP
	z = 1
	0,000001
	0,0000002
	0,0000003
	0,0000003
	0,0000002
	0,0000002
	0,0000001
	0,0000001

	
	
	z = 2
	
	0,000000001
	0,00000004
	0,0000001
	0,0000001
	0,0000001
	0,0000001
	0,0000001

	
	SO2
	z = 1
	0,000005
	0,0000007
	0,000001
	0,000001
	0,000001
	0,0000008
	0,0000004
	0,0000002

	
	
	z = 2
	
	0,000000003
	0,0000002
	0,0000005
	0,0000007
	0,0000006
	0,0000003
	0,0000002

	
	NOX
	z = 1
	0,00001
	0,000002
	0,000004
	0,000004
	0,000003
	0,000002
	0,000001
	0,0000007

	
	
	z = 2
	
	0,00000001
	0,0000005
	0,000001
	0,000002
	0,000002
	0,0000009
	0,0000007

	
	CO
	z = 1
	0,00007
	0,00001
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00001
	0,000005
	0,000003

	
	
	z = 2
	
	0,00000005
	0,000003
	0,000006
	0,000009
	0,000009
	0,000005
	0,000003

	Khối lượng bê tông phá bỏ cống thoát nước và mương thủy lợi
	TSP
	z = 1
	0,000001
	0,0000002
	0,0000003
	0,0000003
	0,0000002
	0,0000002
	0,0000001
	0,0000001

	
	
	z = 2
	
	0,000000001
	0,00000004
	0,0000001
	0,0000001
	0,0000001
	0,0000001
	0,0000001

	
	SO2
	z = 1
	0,000005
	0,0000007
	0,000001
	0,000001
	0,000001
	0,0000008
	0,0000004
	0,0000002

	
	
	z = 2
	
	0,000000003
	0,0000002
	0,0000005
	0,0000007
	0,0000006
	0,0000003
	0,0000002

	
	NOX
	z = 1
	0,00001
	0,000002
	0,000004
	0,000004
	0,000003
	0,000002
	0,000001
	0,0000007

	
	
	z = 2
	
	0,00000001
	0,0000005
	0,000001
	0,000002
	0,000002
	0,0000009
	0,0000007

	
	CO
	z = 1
	0,00007
	0,00001
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00001
	0,000005
	0,000003

	
	
	z = 2
	
	0,00000005
	0,000003
	0,000006
	0,000009
	0,000009
	0,000005
	0,000003

	Đất đắp lấy tại mỏ Quảng Thạch


	TSP
	z = 1
	0,000001
	0,0000001
	0,0000001
	0,0000001
	0,0000001
	0,0000001
	0,00000004
	0,00000003

	
	
	z = 2
	
	0,0000000004
	0,00000002
	0,00000005
	0,0000001
	0,0000001
	0,00000004
	0,00000003

	
	SO2
	z = 1
	0,000002
	0,0000004
	0,0000007
	0,0000007
	0,0000006
	0,0000004
	0,0000002
	0,0000001

	
	
	z = 2
	
	0,000000002
	0,00000010
	0,00000023
	0,0000003
	0,0000003
	0,0000002
	0,0000001

	
	NOX
	z = 1
	0,00001
	0,000001
	0,000002
	0,000002
	0,000002
	0,000001
	0,0000005
	0,0000003

	
	
	z = 2
	
	0,000000005
	0,0000003
	0,000001
	0,000001
	0,000001
	0,0000005
	0,0000003

	
	CO
	z = 1
	0,00003
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,000002
	0,000002

	
	
	z = 2
	
	0,00000002
	0,000001
	0,000003
	0,000005
	0,000004
	0,000002
	0,000002

	TUYẾN 2

	Đất hữu cơ vận chuyển đến bãi thải

	TSP
	z = 1
	0,000003
	0,0000005
	0,000001
	0,000001
	0,000001
	0,0000005
	0,0000002
	0,0000002

	
	
	z = 2
	
	0,000000002
	0,0000001
	0,0000003
	0,0000004
	0,0000004
	0,0000002
	0,0000002

	
	SO2
	z = 1
	0,000002
	0,0000003
	0,000001
	0,000001
	0,0000005
	0,0000003
	0,0000001
	0,0000001

	
	
	z = 2
	
	0,000000001
	0,0000001
	0,0000002
	0,0000003
	0,0000003
	0,0000001
	0,0000001

	
	NOX
	z = 1
	0,000001
	0,0000002
	0,0000003
	0,0000003
	0,0000002
	0,0000002
	0,0000001
	0,0000001

	
	
	z = 2
	
	0,000000001
	0,00000004
	0,0000001
	0,0000001
	0,0000001
	0,0000001
	0,0000001

	
	CO
	z = 1
	0,0002
	0,00003
	0,00006
	0,00006
	0,00005
	0,00003
	0,00001
	0,00001

	
	
	z = 2
	
	0,0000001
	0,000008
	0,00002
	0,00003
	0,00003
	0,00001
	0,00001

	Khối lượng bê tông phá bỏ cống thoát nước và mương thủy lợi
	TSP
	z = 1
	0,000002
	0,0000003
	0,000001
	0,000001
	0,0000005
	0,0000003
	0,0000001
	0,0000001

	
	
	z = 2
	
	0,000000001
	0,0000001
	0,0000002
	0,0000003
	0,0000003
	0,0000001
	0,0000001

	
	SO2
	z = 1
	0,00001
	0,000001
	0,000003
	0,000003
	0,000002
	0,000002
	0,0000007
	0,0000005

	
	
	z = 2
	
	0,000000007
	0,0000004
	0,0000009
	0,000001
	0,000001
	0,0000007
	0,0000005

	
	NOX
	z = 1
	0,00003
	0,000004
	0,000007
	0,000007
	0,000006
	0,000004
	0,000002
	0,000001

	
	
	z = 2
	
	0,00000002
	0,000001
	0,000003
	0,000004
	0,000003
	0,000002
	0,000001

	
	CO
	z = 1
	0,0001
	0,00002
	0,00004
	0,00004
	0,00003
	0,00002
	0,00001
	0,000007

	
	
	z = 2
	
	0,0000001
	0,000005
	0,00001
	0,00002
	0,00002
	0,00001
	0,000007

	Đất đắp lấy tại mỏ Quảng Thạch


	TSP
	z = 1
	0,000001
	0,0000002
	0,0000003
	0,0000003
	0,0000002
	0,0000002
	0,0000001
	0,0000001

	
	
	z = 2
	
	0,000000001
	0,00000004
	0,0000001
	0,0000001
	0,0000001
	0,0000001
	0,0000001

	
	SO2
	z = 1
	0,000005
	0,000001
	0,000001
	0,000001
	0,000001
	0,000001
	0,0000004
	0,0000002

	
	
	z = 2
	
	0,000000003
	0,0000002
	0,0000005
	0,000001
	0,000001
	0,0000003
	0,0000002

	
	NOX
	z = 1
	0,00001
	0,000002
	0,000004
	0,000004
	0,000003
	0,000002
	0,000001
	0,000001

	
	
	z = 2
	
	0,00000001
	0,000001
	0,000001
	0,000002
	0,000002
	0,000001
	0,000001

	
	CO
	z = 1
	0,00007
	0,00001
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00001
	0,000005
	0,000003

	
	
	z = 2
	
	0,00000005
	0,000003
	0,000006
	0,000009
	0,000009
	0,000005
	0,000003


Theo QCVN 05 : 2013/BTNMT thì giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí xung quanh là: TSP: 0,3mg/m3; SO2: 0,35mg/m3; NOX: 0,2mg/m3; CO: 30mg/m3.

Với kết quả tính toán cho thấy, nồng độ khí thải phát sinh trên tuyến đường vận chuyển đất đào, đắp thấp hơn so với QCVN 05 : 2013/BTNMT.
Đối thượng bị ảnh hưởng chủ yếu là khu dân cư hai bên tuyến đường vận chuyển (Đường Quốc lộ 1A, hai tuyến đường của dự án...) và công nhân làm việc trực tiếp trên công trường. 

* Bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng tới công trường thi công

· Bụi trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu:

Bụi phát sinh từ quá trình hoạt động của các xe vận chuyển bao gồm: Bụi lôi cuốn từ mặt đất do xe vận chuyển và bụi do xe làm rơi vãi trên đường.

Với tổng khối lượng nguyên vật liệu của tuyến 1 dự án là 55.447,28 tấn; tuyến 2 dự án là 38.829,64 tấn (Theo Bảng 1.6, không tính khối lượng đất, đào, đắp) và khoảng thời gian vận chuyển nguyên vật liệu tuyến 1 khoảng 16 tháng; tuyến 2 khoảng 11 tháng.
Áp dụng công thức (3.1) ta có kết quả tính toán được hệ số phát sinh bụi do xe vận chuyển nguyên vật liệu là 1,012kg/km/lượt xe.
Mặt khác, để đánh giá mức độ lan truyền chất ô nhiễm của các phương tiện giao thông người ta thường dùng phương pháp mô hình hóa và một trong những mô hình thường áp dụng là mô hình Sutton (3.2).

Kết quả tính toán tổng tải lượng bụi phát sinh trên 1km tuyến đường vận chuyển được trình bày ở bảng sau: 
Bảng 3.6: Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu 

	Khối lượng (tấn)
	Số chuyến xe (chuyến)
	Hệ số ô nhiễm (kg/km/lượt xe)
	Tải lượng (kg/km)

	Tuyến 1
	55.447,28
	5.544
	1,012
	5.610,53

	Tuyến 2
	38.829,64
	3.883
	1,012
	3.929,6


Thời gian vận chuyển nguyên vật liệu như đã trình bày ở bảng trên và vận tốc vận chuyển của xe là 40km/h. 
Để đánh giá mức độ lan truyền chất ô nhiễm của các phương tiện giao thông người ta sử dụng mô hình Sutton (3.2).

Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm được trình bày ở bảng sau:

Bảng 3.7: Nồng độ bụi trong không khí trên các tuyến đường

vận chuyển nguyên vật liệu
	Độ cao 

tính toán
	E
(mg/m.s)
	Nồng độ bụi ở khoảng cách x (mg/m3)

	
	
	1
	2
	3
	5
	10
	30
	50

	


[image: image15.wmf]z

d


	0,53
	0,88
	1,18
	1,72
	2,85
	6,35
	9,22

	Tuyến 1

	z = 1
	0,59
	0,10
	0,19
	0,19
	0,15
	0,10
	0,05
	0,03

	z = 2
	
	0,0005
	0,03
	0,06
	0,09
	0,09
	0,05
	0,03

	Tuyến 2

	z = 1
	0,41
	0,07
	0,13
	0,13
	0,11
	0,07
	0,03
	0,02

	z = 2
	
	0,0003
	0,02
	0,04
	0,06
	0,06
	0,03
	0,02


Kết quả tính toán cho thấy, nồng độ bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05 : 2013/BTNMT (0,3 mg/m3).

· Khí thải sinh ra từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu
Các chất ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu chủ yếu là sản phẩm từ quá trình đốt cháy nhiên liệu. Hai loại nhiên liệu chính sử dụng đối với các phương tiện này là dầu diezel và xăng. Do đó, thành phần khí thải chủ yếu là: NOx, SO2, CO, CO2... Tương tự cách tính như tính nồng độ bụi trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển đất đào, đắp ta tính được nồng độ trong không khí trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu ở bảng sau:
Bảng 3.8: Nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí trên các tuyến đường

vận chuyển nguyên vật liệu

	Chất ô nhiễm
	Độ cao tính toán
	E
(mg/m.s)
	Nồng độ các chất ô nhiễm ở khoảng cách x(m)

	
	
	
	1
	2
	3
	5
	10
	30
	50

	
[image: image16.wmf]z

d


	0,53
	0,88
	1,18
	1,72
	2,85
	6,35
	9,22

	Tuyến 1

	TSP
	z = 1
	0,0000001
	0,00000001
	0,00000003
	0,00000003
	0,00000002
	0,00000001
	0,00000001
	0,000000005

	
	z = 2
	
	0,0000000001
	0,000000004
	0,00000001
	0,00000001
	0,00000001
	0,00000001
	0,000000005

	SO2
	z = 1
	0,0000005
	0,00000007
	0,0000001
	0,0000001
	0,0000001
	0,00000007
	0,00000003
	0,00000002

	
	z = 2
	
	0,0000000003
	0,00000002
	0,00000004
	0,00000006
	0,00000006
	0,00000003
	0,00000002

	NOX
	z = 1
	0,000001
	0,0000002
	0,0000003
	0,0000003
	0,0000003
	0,0000002
	0,00000009
	0,00000006

	
	z = 2
	
	0,0000000009
	0,00000005
	0,0000001
	0,0000002
	0,0000002
	0,00000009
	0,00000006

	CO
	z = 1
	0,000006
	0,0000009
	0,000002
	0,000002
	0,000001
	0,000001
	0,000000
	0,000000

	
	z = 2
	
	0,000000004
	0,0000002
	0,0000006
	0,0000009
	0,0000008
	0,0000004
	0,0000003

	Tuyến 2

	TSP
	z = 1
	0,0000001
	0,00000001
	0,00000002
	0,00000002
	0,00000001
	0,00000001
	0,000000005
	0,000000003

	
	z = 2
	
	0,00000000005
	0,000000003
	0,00000001
	0,00000001
	0,00000001
	0,000000004
	0,000000003

	SO2
	z = 1
	0,0000003
	0,00000005
	0,00000008
	0,00000008
	0,00000007
	0,00000005
	0,00000002
	0,00000002

	
	z = 2
	
	0,0000000002
	0,00000001
	0,00000003
	0,00000004
	0,00000004
	0,00000002
	0,00000002

	NOX
	z = 1
	0,000001
	0,0000001
	0,0000002
	0,0000002
	0,0000002
	0,0000001
	0,00000006
	0,00000004

	
	z = 2
	
	0,0000000006
	0,00000003
	0,0000001
	0,0000001
	0,0000001
	0,00000006
	0,00000004

	CO
	z = 1
	0,000004
	0,0000006
	0,000001
	0,000001
	0,000001
	0,000001
	0,000000
	0,0000002

	
	z = 2
	
	0,000000003
	0,0000002
	0,0000004
	0,0000006
	0,0000005
	0,0000003
	0,0000002


Theo QCVN 05 : 2013/BTNMT thì giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí xung quanh là: TSP: 0,3mg/m3; SO2: 0,35mg/m3; NOX: 0,2mg/m3; CO: 30mg/m3.

Với kết quả tính toán cho thấy, nồng độ khí thải phát sinh trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu thấp hơn so với QCVN 05 : 2013/BTNMT, các số liệu kết quả nồng độ khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển còn lại nằm trong giới hạn cho phép QCVN 05 : 2013/BTNMT.
Vậy với tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện giao thông trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng nêu trên thì tác động của nó ảnh hưởng chủ yếu đến công nhân thi công trên công trường, các hộ dân đầu tuyến 1, tuyến 2 và cuối tuyến 2 dự án, dân cư sinh sống hai bên tuyến đường vận chuyển, đường Quốc lộ 1A.
* Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công các tuyến đường

. Bụi phát sinh trong quá trình thi công các tuyến đường

Quá trình thi công các tuyến đường dự án gây ô nhiễm môi trường khu vực chủ yếu gồm các công đoạn đào đắp đất, rải đá dăm, thi công cống thoát nước ngang địa hình, mương thủy lợi dọc tuyến dự án và xe vận chuyển đi qua... làm phát sinh nhiều bụi. Trong đó, bụi phát sinh nhiều nhất từ công đoạn rải đá dăm để để làm móng đường bê tông nhựa của tuyến 1 và đường bê tông xi măng của tuyến 2 dự án và khi có xe vận chuyển đi qua. Lượng bụi phát sinh từ công đoạn trên tương đối nhiều và không thể tránh khỏi sẽ gây ảnh hưởng chủ yếu đến công nhân thi công trên công trường và một số hộ dân. Tuy nhiên, dọc khu vực thi công các tuyến của dự án chủ yếu là ruộng lúa, dân cư tập trung đông ở đầu tuyến 1, tuyến 2 và cuối tuyến 2 dự án. Nhà dân cách xa các tuyến đường chỗ gần nhất khoảng 20 - 30m, mặt thoáng tương đối rộng, trải dài trên suốt chiều dài 1.450m tuyến 1 và 940m tuyến 2 nên bụi phát sinh từ quá trình thi công các tuyến đường nhanh chóng phát tán vào không khí. Hơn nữa, tuyến đường dự án được thi công cơ giới kết hợp thủ công, không tập trung một lúc nhiều phương tiện máy móc thi công. Do đó, nồng độ trung bình của bụi trong không khí dự báo ở mức thấp hơn so với giới hạn quy chuẩn cho phép QCVN 05 : 2013/BTNMT (<0,3mg/m3).
. Khí thải trên công trường xây dựng

Dựa vào định mức nhiên liệu được tính theo Quyết định 4536/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Quảng Bình. Lượng nhiên liệu tiêu thụ của các loại máy móc được thống kê trong bảng dưới đây:

Bảng 3.9: Lượng nhiên liệu tiêu thụ cho hoạt động của các máy thi công

	TT
	Loại máy thi công
	Số lượng (chiếc)
	Dầu DO tiêu thụ ngày/thiết bị (lít) (*)
	Tổng lượng dầu DO tiêu thụ ngày (lít)

	1
	Máy lu 8,5 tấn
	2
	24
	48

	2
	Máy ủi 110CV
	2
	46 
	96

	3
	Ô tô 10 tấn
	3
	57
	171

	4
	Máy san 110CV
	2
	39 
	78

	5
	Cần cẩu 10 tấn bánh xích
	1
	36 
	36

	6
	Máy rải cấp phối đá dăm năng suất 50 - 60m3/h
	1
	30
	30

	7
	Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - năng suất 130CV - 140CV
	1
	63
	63

	
	Tổng cộng
	
	
	522


Ghi chú: 

- Máy bơm nước và máy trộn bê tông chạy điện.

- (*): Quyết định 4536/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Quảng Bình.

- Các phương tiện trên là những phương tiện tiêu thụ dầu lớn.

Bảng 3.10: Lượng nhiên liệu tiêu thụ của các loại máy móc

	TT
	Thiết bị 
	Định mức 

nhiên liệu

(lít/ca)
	Lượng 

nhiên liệu

(kg/ca)
	Lượng
 nhiên liệu

(kg/h)

	1
	Máy lu 8,5 tấn
	48
	40,8
	5,10

	2 
	Máy ủi 110CV
	96
	81,6
	10,20

	3
	Ô tô 10 tấn
	171
	145,35
	18,17

	4
	Máy san 110CV
	78
	66,3
	8,29

	5
	Cần cẩu 10 tấn bánh xích
	36
	30,6
	3,83

	6
	Máy rải cấp phối đá dăm năng suất 50 - 60m3/h
	30
	25,5
	3,19

	7
	Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - năng suất 130CV - 140CV
	63
	53,55
	6,69


                                                             Ghi chú: 1 lít dầu diezel = 0,85kg

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế thế giới thiết lập, tính được tải lượng khí thải do các loại máy trên sinh ra như sau:

Bảng 3.11: Tải lượng khí thải sinh ra từ các loại máy móc
	TT
	Chỉ tiêu

Loại máy
	Bụi

(g/h)
	SO2

(g/h)
	NOx

(g/h)
	CO
(g/h)

	Hệ số ô nhiễm (g/kg nhiên liệu)
	0,369
	10,4S
	5,01
	1,14

	1
	Máy lu 8,5 tấn
	1,88
	2,65
	25,55
	5,81

	2
	Máy ủi 110CV
	3,76
	5,30
	51,10
	11,63

	3
	Ô tô 10 tấn
	6,70
	9,45
	91,03
	20,71

	4
	Máy san 110CV
	3,06
	4,31
	41,52
	9,45

	5
	Cần cẩu 10 tấn bánh xích
	1,41
	1,99
	19,16
	4,36

	6
	Máy rải cấp phối đá dăm năng suất 50 - 60m3/h
	1,18
	1,66
	15,97
	3,63

	7
	Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - năng suất 130CV - 140CV
	2,47
	3,48
	33,54
	7,63


                           Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu diezel (0,05)

Bảng 3.12: Nồng độ khí thải từ các loại máy móc

	Máy thi công
	Chất             ô nhiễm
	Tải lượng

(g/h)
	Tải lượng

(mg/h)
	Nồng độ

(mg/m3.h)
	QCVN 05:2013/BTNMT       (TB 1 giờ) (mg/m3)

	Tuyến 1

	Máy lu 8,5 tấn
	Bụi
	1,88
	1.880
	0,04
	≤ 0,30

	
	SO2
	2,65
	2.650
	0,06
	≤ 0,35

	
	NOx
	25,55
	25.550
	0,53
	≤ 0,2

	
	CO
	5,81
	5.810
	0,12
	≤ 30

	Máy ủi 110CV
	Bụi
	3,76
	3.760
	0,08
	≤ 0,30

	
	SO2
	5,30
	5.300
	0,11
	≤ 0,35

	
	NOx
	51,10
	51.100
	1,07
	≤ 0,2

	
	CO
	11,63
	11.630
	0,24
	≤ 30

	Ô tô 10 tấn
	Bụi
	6,70
	6.700
	0,14
	≤ 0,30

	
	SO2
	9,45
	9.450
	0,20
	≤ 0,35

	
	NOx
	91,03
	91.030
	1,90
	≤ 0,2

	
	CO
	20,71
	20.710
	0,43
	≤ 30

	Máy san 110CV
	Bụi
	3,06
	3.060
	0,06
	≤ 0,30

	
	SO2
	4,31
	4.310
	0,09
	≤ 0,35

	
	NOx
	41,53
	41.530
	0,87
	≤ 0,2

	
	CO
	9,45
	9.450
	0,20
	≤ 30

	Cần cẩu 10 tấn bánh xích
	Bụi
	1,41
	1.410
	0,03
	≤ 0,30

	
	SO2
	1,99
	1.990
	0,04
	≤ 0,35

	
	NOx
	19,19
	19.190
	0,40
	≤ 0,2

	
	CO
	4,37
	4.370
	0,09
	≤ 30

	Máy rải cấp phối đá dăm năng suất 50 - 60m3/h
	Bụi
	1,18
	1.180
	0,02
	≤ 0,30

	
	SO2
	1,66
	1.660
	0,03
	≤ 0,35

	
	NOx
	15,98
	15.980
	0,33
	≤ 0,2

	
	CO
	3,64
	3.640
	0,08
	≤ 30

	Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - năng suất 130CV - 140CV
	Bụi
	2,47
	2.470
	0,05
	≤ 0,30

	
	SO2
	3,48
	3.480
	0,07
	≤ 0,35

	
	NOx
	33,52
	33.520
	0,70
	≤ 0,2

	
	CO
	7,63
	7.630
	0,16
	≤ 30

	Tuyến 2

	Máy lu 8,5 tấn
	Bụi
	1,88
	1.880
	0,06
	≤ 0,30

	
	SO2
	2,65
	2.650
	0,09
	≤ 0,35

	
	NOx
	25,55
	25.550
	0,82
	≤ 0,2

	
	CO
	5,81
	5.810
	0,19
	≤ 30

	Máy ủi 110CV
	Bụi
	3,76
	3.760
	0,12
	≤ 0,30

	
	SO2
	5,3
	5.300
	0,17
	≤ 0,35

	
	NOx
	51,1
	51.100
	1,65
	≤ 0,2

	
	CO
	11,63
	11.630
	0,37
	≤ 30

	Ô tô 10 tấn
	Bụi
	6,7
	6.700
	0,22
	≤ 0,30

	
	SO2
	9,45
	9.450
	0,30
	≤ 0,35

	
	NOx
	91,03
	91.030
	2,93
	≤ 0,2

	
	CO
	20,71
	20.710
	0,67
	≤ 30

	Máy san 110CV
	Bụi
	3,06
	3.060
	0,10
	≤ 0,30

	
	SO2
	4,31
	4.310
	0,14
	≤ 0,35

	
	NOx
	41,53
	41.530
	1,34
	≤ 0,2

	
	CO
	9,45
	9.450
	0,30
	≤ 30

	Cần cẩu 10 tấn bánh xích
	Bụi
	1,41
	1.410
	0,05
	≤ 0,30

	
	SO2
	1,99
	1.990
	0,06
	≤ 0,35

	
	NOx
	19,19
	19.190
	0,62
	≤ 0,2

	
	CO
	4,37
	4.370
	0,14
	≤ 30

	Máy rải cấp phối đá dăm năng suất 50 - 60m3/h
	Bụi
	1,18
	1.180
	0,04
	≤ 0,30

	
	SO2
	1,66
	1.660
	0,05
	≤ 0,35

	
	NOx
	15,98
	15.980
	0,52
	≤ 0,2

	
	CO
	3,64
	3.640
	0,12
	≤ 30

	Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - năng suất 130CV - 140CV
	Bụi
	2,47
	2.470
	0,08
	≤ 0,30

	
	SO2
	3,48
	3.480
	0,11
	≤ 0,35

	
	NOx
	33,52
	33.520
	1,08
	≤ 0,2

	
	CO
	7,63
	7.630
	0,25
	≤ 30


Ghi chú:

- Nồng độ các chất ô nhiễm đang tính cho các máy móc không hoạt động đồng thời.

- Thể tích phạm vi ảnh hưởng được tính cho diện tích tuyến 1 là 15.950m2 và tuyến 2 là 10.340m2 , chiều cao ảnh hưởng H = 3m. 

Theo kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm từ các loại máy móc thi công thấp hơn giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. Riêng chỉ tiêu NOx vượt quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, đây là nồng độ phát thải tại nguồn, còn nồng độ khi đến các khu vực có hoạt động của con người nằm ngoài phạm vi khu vực sẽ được pha loãng nhanh chóng. Ngoài ra, các máy móc thi công không diễn ra đồng thời cùng một thời điểm mà phân tán theo từng giai đoạn nên nguồn tác động này ảnh hưởng đến môi trường không khí được hạn chế đáng kể.
* Khí thải, mùi từ quá trình rãi bê tông nhựa
Dự án có thi công tuyến đường số 1 là đường bê tông nhựa. Quá trình rãi hỗ hợp bê tông nhựa có thể làm phát sinh khí thải, mùi hôi. Khi rãi hỗn hợp này sẽ làm phát sinh khí hydocacbon và mùi khét của nhựa đường ra môi trường làm ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân trực tiếp làm việc tại công trường thi công. Đặc biệt vào những ngày nắng nóng nhiều gió, hơi, mùi khét nhựa đường bốc lên có thể làm dị ứng da, gây đâu đầu, ảnh hưởng đến hô hấp của công nhân. Vì vậy, trong quá trình thi công chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công sẽ quan tâm đưa ra các biện pháp giảm thiểu phù hợp nhằm hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng của khí và mùi nhựa đường.

* Bụi do xe vận chuyển ra vào công trường mang theo bùn đất

Trong quá trình vận chuyển, các bánh xe có thể mang theo bùn đất từ công trường thi công rải dọc tuyến đường ra vào khu vực dự án. Đặc biệt là đầu hai tuyến đường dự án tiếp giáp Quốc lộ 1A và ngã tư cuối tuyến 2 của dự án nơi tập trung một số hộ dân sinh sống và khu dân cư dọc hai bên tuyến đường Quốc lộ 1A. Khi lượng bùn đất rơi vãi trên tuyến đường gặp thời tiết khô hanh sẽ gây ô nhiễm bụi, khi có mưa gây bùn lầy. Do đó, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu để hạn chế ô nhiễm môi trường đối với các tuyến đường trong khu vực. 
* Khói hàn và nhiệt dư phát sinh từ các quá trình thi công gia nhiệt

Trong quá trình hàn các kết cấu thép, các loại hóa chất chứa trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại như Fe2O3, SiO2, K2O, CaO...tồn tại ở dạng khói bụi, có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe công nhân lao động. Thành phần bụi khói một số que hàn được thống kê trong bảng dưới đây.

Bảng 3.13: Thành phần bụi khói một số que hàn

	Loại que hàn
	MnO2(%)
	SiO2(%)
	Fe2O3(%)
	Cr2O3(%)

	Que hàn baza UONI 13/4S
	1,1-8,8/4,2
	7,03-7,1/7,06
	3,3-62,2-47,2
	0,002-0,02/0,001

	Que hàn Austent bazo
	
	0,29-0,37/0,33
	89,9-96,5/93,1
	


(Nguồn: Ngô Lê Thông, công nghệ hàn điện nóng chảy-tập1)

Bảng sau cho biết nồng độ các chất khí độc trong quá trình hàn điện các vật kim loại. Căn cứ vào khối lượng và chủng loại que hàn sử dụng dự báo được tải lượng các chất ô nhiễm không khí phát sinh từ công đoạn hàn như sau:

Bảng 3.14: Hệ số ô nhiễm của các chất

	Chất ô nhiễm
	Hệ số ô nhiễm (mg/que hàn) ứng với đường kính ø

	
	3,2mm
	4mm
	5mm
	6mm

	Khói hàn 
	508
	706
	1100
	1578

	CO
	15
	25
	35
	50

	NOx
	20
	30
	45
	70


(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng (2004), Ô nhiễm môi trường không khí, nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật).

Với lượng que hàn cần dùng trung bình là 0,45kg/m2 sàn và giả thiết sử dụng loại que hàn đường kính trung bình 4mm và 25que/kg. Tải lượng các chất khí được phát sinh từ công đoạn hàn khi thi công xây dựng các hạ mục kỹ thuật như sau:

- Khói hàn: 8,2kg/ngày.

- CO          : 3,5kg/ ngày.

- NOx        : 4,2 kg/ngày.

Căn cứ theo phần tính toán nồng độ bụi, khí thải phát sinh do quá trình đào, đắp đất của dự án, tương tự ta tính được nồng độ khí thải phát sinh do hoạt động hàn khi thi công xây dựng dự án như sau:

Bảng 3.15: Nồng độ khí thải phát sinh từ công đoạn hàn khi thi công dự án

	TT
	Chất

ô nhiễm
	Tải lượng bụi

(kg/ngày)
	Nồng độ khí thải (*) 
(mg/m3)
	QCVN 05 :2013/BTNMT

TB 1h (mg/m3)

	
	
	
	Tuyến 1
	Tuyến 2
	-

	1
	Khói hàn
	8,2
	6,43
	9,91
	

	2
	CO
	3,5
	2,74
	4,23
	30

	3
	NOX
	4,2
	3,29
	5,08
	0,2


Ghi chú:

(*): Nồng độ bụi trung bình (mg/m3) = Tải lượng bụi (kg/ngày) x 106/8/V (m3)

Trong đó:

- Tải lượng khí thải (kg/ngày);

- Ngày làm việc 8h;

- V: thể tích vùng chịu ảnh hưởng

V = S x H



H: Chiều cao trung bình phát tán bụi (H = 10m);



S: Diện tích vùng chịu ảnh hưởng (Stuyến 1 = 15.950m2; Stuyến 2 = 10.340m2);

Theo bảng 3.15 ta thấy lượng khí thải phát sinh từ công đoạn hàn khi thi công dự án cao hơn QCVN 05 : 2013/BTNMT cho phép. Khí thải sinh ra từ công đoạn này ảnh hưởng chủ yếu đến công nhân thi công trên công trường và hệ sinh thái trong khu vực thực hiện dự án.
* Khí thải từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân tại khu vực lán trại

Trong suốt quá trình thi công, công nhân sẽ ở lại lán trại tại vị trí tập kết vật liệu để trông giữ vật liệu và máy móc thi công. Hoạt động sinh hoạt của các công nhân này như ăn uống, vệ sinh, thắp sáng... sẽ làm phát sinh khói thải và mùi hôi. Nhưng lượng công nhân này tương đối ít chỉ khoảng 1 người và qua xem xét thực tế đối với một số dự án đang thi công trên địa bàn cho thấy, mức độ tác động của nguồn thải này đối với môi trường khu vực là rất nhỏ.

c. Đánh giá phạm vi và mức độ tác động

- Phạm vi và đối tượng chịu ảnh hưởng:

Đối với bụi và khí thải phát sinh do quá trình đào, đắp đất nền đường, mặt đường, lề đường, hệ thống thoát nước ngang, cống hộp, mương thủy lợi và vận chuyển nguyên vật liệu dự án, thi công dự án... chủ yếu làm ảnh hưởng đến công nhân lao động (đây là đối tượng chịu tác động chính), người tham gia giao thông và các hộ dân sinh sống đầu tuyến 1, tuyến 2 và cuối tuyến 2. Ngoài ra, vào những ngày nắng nóng và nhiều gió thì bụi phát sinh trên công trường sẽ phát tán rộng hơn và sẽ ảnh hưởng đến khu dân cư lân cận dự án, thảm thực vật xung quanh khu vực dự án và dọc tuyến đường vận chuyển.
- Đánh giá tác động: 

+ Tác động đến sức khỏe công nhân: Công nhân trên công trường sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bụi. Vào mùa hè lượng bụi trên công trường tăng cộng thêm điều kiện thời tiết khô nóng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân và làm giảm năng suất lao động. Đặc biệt, bụi phát sinh nhiều nhất từ công đoạn rải đá dăm để làm móng đường. Lượng bụi phát sinh trong thời gian dài có thể gây ra các bệnh về phổi, bệnh này có khả năng làm xơ hóa phổi và làm giảm chức năng hô hấp. Trong trường hợp này bệnh bụi phổi thường gặp là bệnh bụi silic phổi (Silicosis) - là bệnh đặc biệt nguy hiểm do hít thở bụi có chứa silic. Bụi silic có tầm quan trọng đặc biệt bởi các tính chất gây nhiễm độc tế bào có để lại dấu vết xơ hóa các mô làm giảm nghiêm trọng sự trao đổi khí của các tế bào trong lá phổi. Ngoài ra, bụi có thể gây tổn thương đối với mắt, da hoặc hệ tiêu hóa (một cách ngẩu nhiên) nhưng chủ yếu vẫn là sự thâm nhập của bụi vào phổi do hít thở. Các loại bệnh về đường hô hấp (mũi, họng, khí quản, phế quản...), các loại bệnh ngoài da (bụi bắn vào mắt gây đau mắt, viêm mí...), các loại bệnh đường tiêu hóa. 

+ Tác động đến khu dân cư trên tuyến đường thi công và vận chuyển: Khu dân cư tập trung chủ yếu ở đầu tuyến 1, tuyến 2 và cuối tuyến 2 dự án nên trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu cũng như trong quá trình thi công các tuyến đường sẽ phát sinh rất nhiều bụi, khí thải (trong trường hợp không có các biện pháp giảm thiểu) ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt hàng ngày của người dân và quá trình lưu thông của các phương tiện. Tuy nhiên, nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí mang tính tạm thời, gián đoạn không liên tục, phân tán và tuỳ thuộc vào mật độ xe cơ giới hoạt động do đó mức độ ảnh hưởng đến môi trường không lớn. Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công có các biện pháp nhằm giảm thiểu lượng bụi khi các xe vận chuyển nguyên vật liệu đi qua khu vực dân cư.
+ Bụi phát tán vào môi trường không khí sẽ phủ lên bề mặt lá, làm giảm khả năng quang hợp, giảm năng suất sinh học cũng như tốc độ sinh trưởng và phát triển của thực vật.
+ Tác động đến môi trường không khí: Môi trường không khí bị ảnh hưởng do hoạt động xây dựng dự án là khu vực thi công và hai bên tuyến đường vận chuyển. Tuy nhiên, với lượng thải không tập trung nên bụi và khói thải sẽ được pha loãng.

+ Tác động do xe vận chuyển ra vào công trường mang theo bùn đất.

Trong quá trình vận chuyển, các bánh xe có thể mang theo bùn đất từ công trường thi công rải dọc tuyến đường ra vào khu vực dự án, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 1A và hai tuyến đường dự án. Khi lượng bùn đất rơi vãi trên tuyến đường gặp thời tiết khô hanh sẽ gây ô nhiễm bụi; Khi có mưa gây bùn lầy. Các tác động này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người dân tham gia lưu thông trên các tuyến đường, đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân sống hai bên tuyến đường vận chuyển, đồng thời gây ô nhiễm môi trường trên tuyến đường vận chuyển ra vào dự án. Do đó, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu để hạn chế ô nhiễm môi trường.

+ Khói hàn và nhiệt dư phát sinh từ các quá trình thi công gia nhiệt:

Tải lượng khói hàn và nhiệt dư phát sinh từ các quá trình thi công gia nhiệt với thành phần chủ yếu là khí CO, NOx ... Tuy nhiên nó lại ảnh hưởng trực tiếp đến người thợ hàn. Nếu không có các phương tiện phòng hộ cá nhân phù hợp, khi tiếp xúc với các loại khí độc hại có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe công nhân, thậm chí ở nồng độ cao có thể bị nhiễm độc cấp tính.


Nhìn chung, nồng độ các chất khí ô nhiễm môi trường không khí xung quanh khu vực công trình sẽ không đáng kể, tác hại độc tính của các chất khí đến môi trường và con người ở mức độ không lớn. Tuy nhiên, quá trình tích tụ các chất ô nhiễm này trong môi trường cũng như trong cơ thể con người (nhất là đối với công nhân thi công) về lâu dài sẽ gây ra những tác động nguy hiểm nếu không có các biện pháp giảm thiểu.

2. Tác động do nước thải

a. Nguồn phát sinh:

Nguồn nước thải phát sinh gây tác động chủ yếu đến môi trường trong giai đoạn này gồm:

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân;

- Nước thải xây dựng;

- Nước mưa chảy tràn.

b. Thành phần và tải lượng:

* Nước thải sinh hoạt:

Tải lượng nước thải phụ thuộc vào hiệu quả sử dụng nước và số lượng công nhân xây dựng trên công trường. Trong một ngày 8h làm việc, nhu cầu sử dụng nước của mỗi người là 30 - 50lit. Với số lượng công nhân làm việc thường xuyên là 50 người, lượng nước cấp sinh hoạt tối đa ước tính khoảng 2.500 lít/ngày.
Theo các kết quả nghiên cứu cho thấy, lượng nước thải sinh hoạt do mỗi người thải ra chiếm khoảng 80% tổng lượng nước sử dụng. Như vậy, tổng lượng nước thải sinh hoạt của công nhân trên công trường trung bình một ngày khoảng 2.000 lít/ngày.

Trong đó:

+ Nước thải xám chiếm khoảng 80% tổng lượng nước thải là 1.600 lít/ngày.

+ Nước thải đen chiếm khoảng 20% tổng lượng nước thải là 400 lít/ngày.

- Nước thải xám phát sinh chủ yếu từ các hoạt động như: Vệ sinh chân tay… Đặc điểm của nước thải xám thường chứa các chất rắn lơ lửng, BOD5, NH3, các vi khuẩn gây bệnh... 

Nếu nguồn thải này không được thu gom và xử lý mà được thải bỏ trực tiếp ra môi trường sẽ làm ô nhiễm cục bộ môi trường khu vực. 

- Nước thải đen phát sinh chủ yếu từ hoạt động vệ sinh cá nhân của cán bộ, công nhân tham gia thi công trên công trường. Theo kết quả thống kê và tính toán của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dựa vào hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường (khi nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) đối với các quốc gia đang phát triển, có thể dự báo tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.16: Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm do công nhân thải ra

	Chất ô nhiễm
	Tải lượng theo WHO         

(g/ng​ười/ngày)
	Tải lượng ước tính cho 

50 công nhân (g/ngày)

	BOD5
	45 - 54
	2.250 - 2.750

	COD
	72 - 103
	3.600 - 5.150

	Chất rắn lơ lửng (SS)
	70 - 145
	3.500 - 7.250

	Dầu mỡ
	10 - 30
	500 - 1500

	Tổng Nitơ
	6 - 12
	300 - 600

	Amoni
	2,4 - 4,8
	120 - 240

	Tổng Phospho
	0,6 - 4,5
	30 - 225

	Tổng Coliform
	106 - 109 MPN/100ml
	106 - 109 MPN/100ml


Từ hệ số tải lượng, số lao động và lưu lượng nước thải ta tính được nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt theo công thức sau:

C = C0xN/Q

Trong đó: 
C: Nồng độ chất ô nhiễm (mg/l)




C0: Tải lượng ô nhiễm (g/người/ngày.đêm)




N: Số công nhân (người)




Q: Lưu lượng nước thải (m3/ngày.đêm)

Bảng 3.17: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt
	Chất ô nhiễm
	Nồng độ ô nhiễm

(mg/l)
	QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) (mg/l)

	BOD5
	1.125 - 1.375
	≤ 50

	COD
	1.800 - 2.550
	-

	Chất rắn lơ lửng
	1.750 - 3.625
	≤ 100

	Dầu mỡ
	250 - 750
	≤ 20

	Tổng nitơ
	150 - 300
	-

	Amoni
	70 - 120
	≤ 10

	Tổng phôtpho
	20 - 100
	-

	Tổng Coliform
	106 - 109 MPN/100ml
	≤ 5.000


Như vậy, theo bảng trên ta thấy khi so sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi chưa qua xử lý với QCVN 14:2008/BTNMT (cột B), thì các chất ô nhiễm có trong thành phần nước thải đen có hàm lượng vượt nhiều lần so với giới hạn cho phép. Nếu nguồn thải này không được thu gom và xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường thì sẽ gây ô nhiễm cục bộ môi trường khu vực, làm phát tán vi khuẩn gây bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ công nhân cũng như cộng đồng dân cư và làm mất mỹ quan khu vực.

* Nước thải xây dựng

Nước thải xây dựng được sinh ra chủ yếu từ các hoạt động vệ sinh thiết bị thi công, bảo dưỡng công trình. Thời gian thi công công trình kéo dài khoảng 24 tháng, ước tính nước thải phát sinh từ quá trình thi công như sau:

+ Đối với nước thải từ quá trình thi công các tuyến đường chủ yếu là nước tưới đường, nước trộn vữa, bê tông...: Mỗi ngày dự án sẽ tiến hành phun ẩm tuyến đường 2 - 4 lần, mỗi lần khoảng 3m3. Như vậy, tổng lượng nước phát sinh từ quá trình phun ẩm tuyến đường khoảng 12m3/ngày. Nước trộn vữa, bê tông phát sinh không đáng kể do lượng nước này đã được ngấm trực tiếp vào nguyên liệu. 
+ Nước thải từ xịt rữa bánh xe: Ước tính khoảng 30lít/xe. Lượng xe ra vào khu vực dự án khoảng 8.859 chuyến xe/tổng thời gian thi công tuyến 1 và 5.523 chuyến xe/tổng thời gian thi công tuyến 2. Như vậy, tổng lượng nước phát sinh từ quá trình xịt rửa bánh xe tuyến 1 là 265,77m3 và tuyến 2 là 165,69m3
Thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải chủ yếu là xi măng, bùn đất, cát… đặc tính của loại chất thải này có hàm lượng chất lơ lửng và các chất hữu cơ. Tuy nhiên, để giảm tối đa các tác động tiêu cực do các nguồn thải này gây ra chủ dự án sẽ có biện pháp thu gom và xử lý thích hợp.
* Nước mưa chảy tràn

Tải lượng nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết có mưa hay không và diện tích khu vực thi công. Có thể ước tính tải lượng nước mưa chảy tràn như sau:

- Tổng lượng nước mưa tràn về khu vực thực hiện tuyến 1 của dự án như sau:

Qlưu vực tuyến 1 = (1 - k)*S*q = (1-0,3)* (15.950 +7.000)*537*10-3
= 8.626,91m3/ngày = 0,1m3/s

Qlưu vực tuyến 2 = (1 - k)*S*q = (1-0,3)* (10.340 +7.000)*537*10-3
= 6.518,11m3/ngày = 0,08m3/s

Trong đó:  

S1: Diện tích khu vực tuyến 1 dự án 15.950m2;

S2: Diện tích khu vực tuyến 2 dự án 10.340m2;

S3: Diện tích khu vực khác đổ về dự án 7.000m2;

q: Lượng mưa lớn nhất của khu vực là 537mm/ngày (Tại trạm thủy văn Ba Đồn, xuất hiện ngày 5/10/2010);

k: Hệ số thấm (k = 0,3);

Qlưu vực: Tổng lượng nước mưa chảy tràn đổ về khu vực thực hiện dự án.  
Lượng nước mưa chảy tràn trên toàn bộ lưu vực vào ngày mưa lớn nhất đổ về khu vực thi công dự án phát sinh là khá lớn 0,1m3/s ở tuyến 1 và 0,07 ở tuyến 2 dự án. Vì vậy, nếu không thiết kế hệ thống cống thoát nước hợp lý sẽ gây ngập úng cho khu vực dự án, đặc biệt là sau khi hoàn thành dự án. Tuy nhiên, với lượng mưa đổ về khu vực dự án trong một giây khoảng 0,1m3/s ở tuyến 1 và 0,07m3/s ở tuyến 2 dự án. Cao độ mặt đường thiết kế hai tuyến cao hơn mực nước ngập thường xuyên 50cm. Đồng thời, theo tính toán, thiết kế hệ thống cống thoát nước của đơn vị tư vấn xây dựng - Công ty TNHH xây dựng Đông Nam cho thấy dự án sẽ thiết kế cống hộp với lưu lượng qua các cống hộp (1x1)m là 0,8m3/s và cống hộp 3 cửa là 22,5m3/s (phần tính toán thủy văn cống kèm theo Phụ lục I). 
Với thiết kế như vậy đảm bảo thoát nước lũ qua cống ổn định, cân bằng nước hai bên hai tuyến đường dự án và phù hợp với lưu lượng nước mưa chảy qua dự án. 

Lượng nước mưa chảy tràn trên toàn lưu vực theo tính toán là khá lớn. Lượng nước mưa chảy tràn này sẽ cuốn trôi bùn đất trên các tuyến đường thi công, gây bồi lấp, làm gia tăng độ đục và hàm lượng chất rắn lơ lửng ảnh hưởng cục bộ đến khu vực ruộng lúa dọc hai bên tuyến dự án. Tuy nhiên, dự án tiến hành thi công vào mùa khô, hạn chế thi công vào mùa mưa lũ. Hai bên khu vực thi công tuyến đường chủ yếu là ruộng lúa có địa hình thấp hơn so với tuyến đường, có kênh Xuân Hưng băng qua nên lượng nước dồn về hai tuyến đường này được giảm đi đáng kể. 

c. Đánh giá tác động

- Nước thải sinh hoạt của CBCNV thải ra khi chưa thi công dự án khi chưa qua xử lý sẽ chứa một lượng đáng kể nitơ (N) và phốt pho (P) và chất rắn lơ lửng... Khi hàm lượng N và P trong nước quá lớn, dư thừa so với nhu cầu sẽ dẫn đến làm suy giảm chất lượng nước ngầm khu vực. Do đó, nước thải sinh ra từ các hoạt động của dự án sẽ được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 



- Nước thải xây dựng: Tác động của nguồn thải này là không đáng kể do tải lượng của nguồn thải này là không lớn, ít có khả năng tạo thành dòng chảy bề mặt.

- Nước mưa chảy tràn cuốn trôi bùn đất trên tuyến đường thi công, nguồn nước này có hàm lượng lớn đất, cát sẽ làm gia tăng độ đục và hàm lượng chất rắn lơ lửng ảnh hưởng cục bộ những vùng thấp và chất lượng nước ngầm khu vực thực hiện dự án.
Ngoài ra, nước mưa chảy tràn có thể mang theo bùn đất, xi măng, cát, sỏi, dầu mỡ… làm ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt và gây xói lở, bồi lắng khu vực. Đây là nguồn tác động xấu bất khả kháng. Nhưng có thể thực hiện các biện pháp giảm nhẹ tác động thông qua việc bố trí thời gian thi công thích hợp, tạo điều kiện thoát nước mưa hợp lý nhằm hạn chế tối đa khả năng gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

3. Tác động do chất thải rắn

a. Nguồn phát sinh:


Nguồn chất thải rắn phát sinh trong thi công các hạng mục dự án bao gồm:

- Chất thải rắn của quá trình phát quang cây cối, thảm thực vật và phá dỡ cống thoát nước, mương thủy lợi cũ;

- Chất thải rắn của quá trình bóc đất hữu cơ; 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân trên công trường;

- Chất thải rắn xây dựng;

- Chất thải rắn nguy hại. 

b. Thành phần và tải lượng:

* Chất thải rắn của quá trình phát quang cây cối, thảm thực vật và phá dỡ cống thoát nước, mương thủy lợi cũ 

Quá trình triển khai dự án làm phát sinh một lượng sinh khối từ quá trình phát quang cây cối, thảm thực vật như gốc rạ, cây bụi... với khối lượng tuyến 1: 7,25 tấn, tuyến 2: 4,7 tấn và bê tông cống, mương thủy lợi bị phá bỏ tuyến 1: 785,09 tấn và tuyến 2: 140 tấn. Với khối lượng phát sinh chất thải rắn quá trình phát quang cây cối, thảm thực vật và phá dỡ bê tông cống thoát nước, mương thủy lợi cũ tương đối lớn. Vì vậy, nếu chủ đầu tư không tiến hành các biện pháp thu gom thích hợp sẽ làm ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực cũng như chiếm dụng mặt bằng thi công của dự án.
* Chất thải rắn của quá trình bóc đất hữu cơ 
Quá trình thi công hai tuyến đường của dự án cũng làm phát sinh một lượng đất bóc hữu cơ theo bảng 1.6 ở tuyến 1 là 6.644,51 tấn và tuyến 2 là 3.386,96 tấn. Khối lượng giải phóng mặt bằng tương đối lớn. Vì vậy, nếu chủ đầu tư không phối hợp được với địa phương để bố trí bãi thải hợp lý sẽ làm ảnh hưởng đến mặt bằng thi công các tuyến đường. Đặc biệt là không để cành, lá, rễ cây.... rơi xuống khu vực khe nước chảy qua dự án sẽ gây cản trở dòng chảy và ảnh hưởng đến mỹ quan trong khu vực. Bãi thải dự kiến được bố trí tại khu vực thôn Hà Tiến, xã Quảng Tiến, đây là khu vực trũng sâu 1 - 1,5m, diện tích 1ha, xung quanh là khu vực đồi thông, không gần sông, suối, đất sản xuất của dân cách khu dân cư khoảng 1km nên rất thuận tiện trong việc tập kết đất bóc hữu cơ. Vị trí bãi thải ở tọa độ (X=1973215; Y=540706), cách tuyến 1 dự án 14,7km, cách tuyến 2 dự án 12,7km, chất thải quá trình giải phóng mặt bằng không phải là chất thải độc hại nên tác động của bãi thải đến môi trường là chấp nhận được. 
* Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân trên công trường

Thành phần chủ yếu của nguồn thải này gồm giấy loại, bao bì, thức ăn thừa, các vật dụng sinh hoạt loại thải... Theo số liệu của “Vietnam Environment monitor 2004-Solid waste” quy ước lượng rác thải trung bình trên đầu người là 0,1 - 0,3kg/ngày. Theo điều kiện và tính chất sinh hoạt tại công trường thì trung bình mỗi người thải ra khoảng 0,2kg/ngày. Với số lượng công nhân thi công tuyến 1 khoảng 30 người thì tổng lượng thải trung bình trong một ngày ước tính khoảng 6kg/ngày và số lượng công nhân thi công tuyến 2 khoảng 20 người thì tổng lượng thải trung bình trong một ngày ước tính khoảng 4kg/ngày. Nhằm hạn chế các tác động đến môi trường xung quanh, chủ công trình và đơn vị thi công sẽ phối hợp với đội vệ sinh môi trường khu vực để thu gom và xử lý hết toàn bộ lượng rác thải này. 

* Chất thải rắn xây dựng

Quá trình thi công các tuyến đường dự án làm phát sinh nguồn chất thải rắn chủ yếu gồm: Đất đá, gỗ, phần dư của sắt thép, dây buộc, bao bì, kim loại... Tất cả các dạng chất thải này có tính tạm thời sẽ thu gom và vận chuyển để xử lý theo quy định.

Mặt khác, khối lượng thi công cơ bản lượng vật liệu cần thiết để thi công tuyến 1 chiếm khoảng 55.447,28 tấn, tuyến 2 chiếm khoảng 38.829,64 tấn. Với hệ số phát sinh chất thải rắn là 0,005 thì tổng lượng chất thải rắn phát sinh trong thời gian xây dựng cơ bản của tuyến 1 dự án là 55.447,28 x 0,005 = 277,24 tấn, tuyến 2 dự án là 38.829,64 x 0,005 = 194,15 tấn. Lượng chất thải xây dựng này còn phụ thuộc vào khả năng tiết kiệm, tay nghề của công nhân thi công dự án và biện pháp thu gom tái sử dụng các phế liệu này vào các mục đích khác. 

Với khối lượng chất thải rắn nêu trên, đơn vị thi công và chủ dự án sẽ đưa ra các biện pháp xử lý và hướng dẫn cụ thể để giảm thiểu các tác động đến người lao động và môi trường xung quanh. 

* Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này gồm có dầu thải từ các phương tiện, máy móc thi công, các loại giẻ lau dính dầu, thùng sơn…

Theo “Kết quả nghiên cứu của đề tài nghiên cứu tái chế nhớt thải thành nhiên liệu lỏng do Trung tâm Khoa học kỹ thuật Công nghệ Quân sự - Bộ Quốc phòng thực hiện vào năm 2002” cho thấy: Lượng dầu nhớt thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới trung bình 7 lit/lần thay, chu kỳ thay nhớt và bảo dưỡng máy móc trung bình từ 3 - 6 tháng/lần tùy thuộc vào cường độ hoạt động của phương tiện. Theo ước tính, số lượng phương tiện thi công cơ giới sử dụng dầu trên công trường khoảng 5 phương tiện. Vì vậy, lượng dầu mỡ thải phát sinh ước tính trong một lần thay khoảng 35 lít tương đương 28kg (lượng thải này không tính đến các phương tiện vận tải nguyên vật liệu phục vụ cho thi công). 

Theo khảo sát thực tế tại một số công trình đã triển khai xây dựng trên địa bàn thì khối lượng giẻ lau phát sinh từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị hoặc lau dầu rò rỉ… với khối lượng phát sinh khoảng 2 - 3 kg/tháng. 

c. Đánh giá tác động

- Chất thải rắn GPMB

Quá trình tiền xây dựng của dự án làm phát sinh một lượng chất thải rắn từ quá trình phát quang cây cối, thảm thực vật, đất vét hữu cơ và bê tông phá dỡ cống cũ, mương thủy lợi. Lượng chất thải rắn và đất vét hữu cơ này nếu không được vận chuyển đi đổ thải đúng nơi quy định sẽ gây chiếm dụng mặt bằng thi công và làm ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực. Khi trời mưa có thể làm ảnh hưởng đến môi trường đất khu vực dự án.

- Chất thải rắn sinh hoạt:

Công nhân thi công tại công trường sẽ làm phát thải các chất ô nhiễm tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển, gây nguy cơ phát sinh và lây truyền mầm bệnh ra môi trường xung quanh nếu việc tổ chức quản lý không tốt có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân thi công.

- Chất thải rắn xây dựng thi công tuyến đường dự án không phải là chất thải độc hại. Tuy nhiên, nếu không được quản lý, thu gom và xử lý phù hợp, chất thải rắn xây dựng sẽ bị phát tán ra môi trường xung quanh làm ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực. Đồng thời, vào những ngày mưa với địa hình xung quanh dự án chủ yếu là đồi cát chất thải rắn xây dựng có thể bị cuốn trôi, ngấm xuống đất gây ô nhiễm môi trường đất, nước ngầm khu vực. Tuy nhiên, tác động này chỉ mang tính tạm thời trong giai đoạn thi công, các loại rác thải đa phần có thể thu gom, tái sử dụng vào mục đích khác.

- Chất thải nguy hại:  

Dầu mỡ, dầu máy thay sẽ được thay thế tại các cơ sở dịch vụ sửa chữa mà không thải ra tại khu vực thi công. Tuy nhiên, trong quá trình thi công cũng sẽ phát sinh một ít dầu máy rơi vãi, bóng đèn hỏng ở khu vực lán trại, giẻ lau dầu mỡ... Vì vậy, nếu không có biện pháp thu gom phù hợp, lượng chất thải rắn nguy hại trên sẽ theo dòng nước mưa chảy tràn ngấm xuống đất, gây ô nhiễm môi trường đất, nước ngầm tại khu vực thực hiện dự án. 

3.1.2.2. Các tác động môi trường không liên quan đến chất thải:

1. Tiếng ồn, độ rung

a. Nguồn gây ô nhiễm

- Tiếng ồn phát sinh từ quá trình thi công các tuyến đường dự án chủ yếu do:

+ Hoạt động đào đắp, san gạt, đầm nén, rải bê tông nhựa, phun bê tông với các loại phương tiện là: Máy ủi, máy xúc có gầu ngoạm, máy san gạt, máy đầm, xe lu, ô tô tưới nước...

+ Vận chuyển đất, cát đào đắp, vật liệu xây dựng với phương tiện như máy xúc có gàu ngoạm, xe tải... 

+ Thi công cống, mương thủy lợi với các loại phương tiện như: Máy cần cẩu, bơm bê tông.

- Tiếng ồn còn phát sinh do các máy móc cũ không được bảo trì, bảo dưỡng (ốc vít lỏng, khô dầu mỡ...).

b. Thành phần, tải lượng và mức độ tác động 

* Tiếng ồn

Dự án sử dụng các máy móc thiết bị gây ồn chủ yếu là: Ô tô 10T, xe lu 8,5 tấn, máy ủi 110CV, máy san 110CV, cần cẩu 10 tấn bánh xích, máy rải cấp phối đá dăm năng suất 50 - 60m3/h, máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - năng suất 130CV - 140CV, máy trộn bê tông 250l, máy đầm cóc 50kg... Với các phương tiện máy móc sử dụng của dự án mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong quá trình thi công các tuyến đường của dự án phụ thuộc vào đặc tính kỹ thuật, thời gian, tần suất hoạt động của máy móc, vị trí các điểm cung cấp nguyên vật liệu cũng như hướng và khoảng cách tới đối tượng tiếp nhận. Mức áp âm đối với các loại máy, thiết bị thi công các tuyến đường như sau:

Bảng 3.18: Mức áp âm từ các phương tiện giao thông và máy xây dựng

	Phương tiện
	Mức ồn phổ biến (dBA)
	Mức ồn lớn nhất (dBA)

	Ô tô có trọng tải > 3,5t
	90 - 95
	105

	Máy cẩu
	75 - 80
	85

	Máy ủi
	85 - 90
	115

	Xe lu
	75 - 80
	80 - 85

	Máy xúc
	80 - 95
	100 - 120

	Máy trộn bê tông
	80 - 85
	100

	Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa 
	70 - 80
	85 - 90

	Máy đầm 
	70 - 80
	85 - 90


                                                              Nguồn: Báo cáo của WHO
Mức ồn trong các hoạt động thi công các tuyến đường được đánh giá cụ thể như sau:

* Các hoạt động bóc đất, san lấp mặt bằng: 

Để san lấp mặt bằng, cần sử dụng một số máy móc thiết bị như máy xúc, máy ủi và ô tô tải... Các máy móc thiết bị này có thể tạo nên mức ồn 90dBA ở khoảng cách 15m. Nếu chúng cùng hoạt động thì mức ồn sẽ được cộng hưởng, ví dụ nếu 6 máy cùng làm việc có thể gây mức ồn 97 - 98dBA.

* Hoạt động của xe trộn bê tông xây dựng: 

Mức ồn lớn nhất tại vị trí cách trạm trộn bê tông 15m là 90dBA trong điều kiện không có vật che chắn. Mức ồn tại khoảng cách xa gấp đôi giảm đi 6dBA so với mức ồn trước đó. Vì vậy, mức ồn tại vị trí cách trạm trộn bê tông 30m, 60m, 120m tương ứng sẽ là 84dBA, 78dBA và 72dBA. Trong trường hợp máy trộn bê tông cải tiến chỉ tạo nên mức ồn 75dBA tại vị trí cách xa 15m thì mức ồn ở khoảng cách 60m chỉ còn là 63dBA.

* Trên các tuyến đường vận chuyển: 

Dự báo mức ồn do phương tiện vận tải gây ra trên các tuyến đường tại các khu vực công cộng và khu dân cư là 70 - 75dBA, vượt quy chuẩn cho phép QCVN 26 : 2010/BTNMT khi có nhiều phương tiện, thiết bị và máy móc hoạt động cùng một lúc.

Tiêu chuẩn giới hạn mức ồn tối đa cho phép được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 3.19: Giới hạn cho phép trong khu vực công cộng và dân cư

	Khu vực
	Thời gian

	
	Từ 6h-21h (dBA)
	Từ 21h-6h (dBA)

	Khu vực đặc biệt 
	55
	45

	Khu vực thông thường
	70
	55


* Rung động

Độ rung phát sinh do quá trình đào, xúc đất đá và hoạt động của các thiết bị thi công các tuyến đường dự án. Các hoạt động tạo nên độ rung lớn trên công trường gồm có: 

+ Máy san ủi có thể tạo ra độ rung 79dBA ở khoảng cách 10m, 59dBA ở khoảng cách 60m.

+ Xe trộn bê tông có thể tạo ra độ rung 76dBA ở khoảng cách 10m, 56dBA ở khoảng cách 60m.

+ Máy bơm bê tông có thể tạo ra độ rung 68dBA ở khoảng cách 10m, 48dBA ở khoảng cách 60m.

+ Xe tải có thể tạo ra độ rung 74dBA ở khoảng cách 10m, 54dBA ở khoảng cách 60m.

+ Cần cẩu có thể tạo ra độ rung 77dBA ở khoảng cách 10m, 57dBA ở khoảng cách 60m. 

Theo QCVN 27 : 2010/BTNMT - Mức gia tốc rung cho phép trong hoạt động xây dựng từ 6h - 21h là 75dBA. Như vậy, mức gia tốc rung do các phương tiện thiết bị thi công gây ra không đảm bảo giới hạn cho phép đối khu vực xung quanh trong khoảng 10m trở lại với các nhà dân rất gần khu vực dự án, nhưng ở khoảng cách 60m trở lên thì đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, xung quanh khu vực dự án chủ yếu là ruộng lúa chỉ có một vài nhà dân đầu tuyến 1, tuyến 2 và cuối tuyến 2 dự án, các hộ dân cách các tuyến đường nơi gần nhất khoảng 20 - 30m. Nên các rung động phát sinh do hoạt động của hệ thống thiết bị trên công trường dự án chỉ tác động trong khu vực thi công và ảnh hưởng tới công nhân ở khoảng cách 10m từ nguồn phát sinh. Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công áp dụng các giải pháp kỹ thuật về xây dựng phù hợp để hạn chế tối đa tác động này.

c. Đối tượng bị tác động và đánh giá mức độ tác động

* Đối tượng bị tác động: 

Đối tượng bị tác động chủ yếu trong quá trình thi công các tuyến đường chủ yếu là công nhân trực tiếp thi công và khu dân cư dọc tuyến đường vận chuyển trên đường Quốc lộ 1A và nhà dân đầu tuyến 1, tuyến 2 và cuối tuyến 2 dự án. 

* Đánh giá tác động

- Tác động do tiếng ồn:
Tiếng ồn phát sinh do phương tiện vận chuyển đất đá đi thải bỏ, nguyên vật liệu xây dựng và các loại máy móc, phương tiện trong quá trình thi công, làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của các khu dân cư ở xã Quảng Xuân, Quảng Hưng. Theo tài liệu của (Canter - Environmental Impact Assessment, Mc Graw Hill, (1996)) thì khoảng cách tiếng ồn do các xe tải nặng tạo ra đạt tiêu chuẩn cho phép tối thiểu là 38m và có thể lên tới 121m. Như vậy, trong phạm vi này dọc theo các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, đất đá thừa sẽ vượt quy chuẩn QCVN 26 : 2010/BTNMT. Như vậy, một số hộ dân dọc theo các tuyến đường sẽ chịu ảnh hưởng của tiếng ồn do các xe tải phục vụ dự án gây ra. Các nguồn gây ồn còn lại hầu như cố định tại khu vực dự án chỉ ảnh hưởng đến công nhân làm việc tại công trường và các hộ dân cuối tuyến dự án.
Các tác động của tiếng ồn có thể làm giảm độ nhạy của tai, thính lực giảm sút, gây nên bệnh điếc nghề nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn gây ra các chứng đau đầu, ù tai, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn thần kinh, rối loạn tim mạch và các bệnh về hệ thống tiêu hoá. Rung động gây nên các bệnh về thần kinh, khớp xương....

Tiếng ồn do các phương tiện nêu trên nói chung là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu thích hợp nhằm hạn chế tối đa tác động của tiếng ồn.
Nhìn chung, ô nhiễm tiếng ồn mang tính chất cục bộ, tác động trực tiếp đến công nhân thi công là chủ yếu, mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn nếu không có các biện pháp giảm thiểu sẽ gây ảnh hưởng tới sức khoẻ công nhân lao động. 

Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động của tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới hầu hết các bộ phận trong cơ thể con người. Tác động của tiếng ồn đối với cơ thể con người ở các dải tần khác nhau được thể hiện cụ thể qua bảng sau:

Bảng 3.20: Các tác hại của tiếng ồn có mức ồn cao đối với sức khoẻ con người

	Mức ồn (dBA)
	Tác động đến người nghe

	0
	Ngưỡng nghe thấy

	100
	Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim

	110
	Kích thích mạnh màng nhĩ

	120
	Ngưỡng chói tai

	130 ÷ 135
	Gây bệnh thần kinh, nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp

	140
	Đau chói tai, gây bệnh mất trí, điên

	145
	Giới hạn cực đại mà con người có thể chịu được tiếng ồn

	150
	Nếu nghe lâu sẽ bị thủng màng nhĩ

	160
	Nếu nghe lâu sẽ nguy hiểm

	190
	Chỉ cần nghe trong thời gian ngắn đã bị nguy hiểm


+ Tác động do độ rung:

Quá trình thi công dự án làm phát sinh độ rung chủ yếu là do các thiết bị máy móc có mức rung lớn sinh ra trong quá trình làm việc hoặc do quá trình hoạt động giao thông của các loại xe tải trọng lớn... Các tác động này gây ảnh hưởng chủ yếu đến khu dân cư ở đầu tuyến 1, tuyến 2 và cuối tuyến 2 dự án và sức khỏe công nhân làm việc trực tiếp trên công trường. Tuy nhiên, rung động chỉ tác động mạnh trong phạm vi <10m, ngoài phạm vi 60m rung động hầu như không có ảnh hưởng. Hơn nữa, khu vực dự án thi công cơ giới kết hợp thủ công và sử dụng các máy móc, thiết bị ít có khả năng gây rung, nơi gần nhất là 20 - 30m nhưng rất ít nhà chỉ tập trung ở đầu tuyến 1, đầu và cuối tuyến 2 dự án nên mức độ tác động của rung động có thể chấp nhận được. 

2. Tác động đối với môi trường đất
Bên cạnh diện tích đất bị chiếm dụng vĩnh viễn do quá trình giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án (Gồm S tuyến 1 = 22.015,1m2; S tuyến 2 = 13.299,2m2), một diện tích lớn đất cũng sẽ bị chiếm dụng tạm thời làm bãi chứa vật liệu, chứa chất thải xây dựng. Mặt khác, việc đắp đường, đô thị hóa sẽ làm thay đổi địa hình khu vực, đặc biệt là ngăn dòng chảy tự nhiên. Mặt khác, cùng với các tác động trên việc thi công dự án sẽ san ủi một lượng lớn đất đá để thi công các tuyến đường có thể làm phá vỡ cấu trúc đất, làm ảnh hưởng đến độ phì nhiêu và thành phần dinh dưỡng trong đất. Tuy nhiên, dự án được hình thành trên nền đường cũ, chỉ mở rộng thêm về hai phía, nâng cao 50cm, nắm chỉnh cục bộ một số vị trí nên sự thay đổi này là phù hợp với cos cao địa hình chung của khu vực. Mặt khác, dự án thi công theo hình thức cuốn chiếu, thời gian thi công ngắn nên mức độ tác động đến cấu trúc đất có thể chấp nhận được.
 3. Tác động đến vị trí bãi thải

Chất thải rắn phát sinh từ quá trình bóc đất hữu cơ để nâng cấp tuyến đường dự án tương đối nhiều. Vì vậy, nếu dự án không bố trí được bãi thải hợp lý để tập kết các chất thải từ quá trình giải phóng mặt bằng nêu trên thì sẽ gây chiếm dụng mặt bằng thi công và ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực thực hiện dự án. Do đó, chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền địa phương để bố trí bãi thải (khu vực trũng thuộc thôn Hà Tiến, xã Quảng Tiến) hợp lý. Các chất thải phát sinh từ quá trình giải phóng mặt bằng chủ yếu là cành, lá, rễ cây, thảm thực vật, gốc rạ và đất bóc hữu cơ, bê tông phá bỏ cống và mương thủy lợi cũ. Tuy nhiên, các loại có thể tận dụng được từ cây cối (như thân cây) sẽ được dân trực tiếp tận dụng, cành, lá, rễ cây, thảm thực vật được vận chuyển đến bãi thải xã Quảng Tiến, phần lớn đất từ quá trình bóc phong hóa sẽ cho dân đắp vườn, phần đất yếu còn lại không tận dụng được cùng với khối lượng bê tông phá dỡ cống và mương thủy lợi sẽ được vận chuyển đến bãi thải thuộc thôn Hà Tiên, xã Quảng Tiến. 

Đây là khu đất thuộc sự quản lý của UBND xã Quảng Tiến. Bãi thải này có vị trí tọa độ (X=1973215; Y=540706) là khu vực đất trũng sâu 1 - 1,5m, diện tích tương đối rộng 1ha đảm bảo sức chứa khoảng 15.000m3 đất. Trong khi khối lượng cần đổ thải của dự án là 7.585,85m3 (Bao gồm: Khối lượng đất bóc hữu cơ tuyến 1 chiếm khối lượng 4.746,08m3; tuyến 2 chiếm khối lượng 2.419,26m3 và bê tông phá bỏ cống, mương thủy lợi cũ tuyến 1: 356,86m3 và tuyến 2: 63,65m3) sẽ được vận chuyển đến bãi thải tại vùng đất hoang trũng tại thôn Hà Tiến, xã Quảng Tiến (gần bãi rác xã Quảng Tiến) với cự ly vận chuyển cách chân công trình tuyến 1: 14,7km; tuyến 2: 12,7km, xung quanh khu vực bãi thải là khu vực đồi thông, không gần sông, suối, đất sản xuất của dân cách khu dân cư khoảng 1km nên rất thuận tiện trong việc tập kết đất bóc hữu cơ. Mặt khác, đất bóc hữu cơ không phải là chất thải độc hại, nên tác động của bãi thải đến môi trường và cảnh quan nhân sinh của khu vực là chấp nhận được. Tuy nhiên, vào những ngày mưa lớn, nước mưa có thể cuốn trôi bùn đất, làm tăng lượng chất rắn lơ lửng, gây bồi lắng môi trường xung quanh khu vực nếu đổ thải không hợp lý. Vì vậy, chủ đầu tư và đơn vị được thuê đổ thải sẽ đổ đúng vị trí được cho phép của địa phương, không đổ tràn ra ngoài, đổ đến đâu san gạt đến đó để hạn chế được tác động ở khu vực bãi thải. 
(Biên bản bãi thải kèm theo Phụ lục I)
4. Tác động đến môi trường sinh thái
Khi triển khai dự án hệ sinh thái khu vực bị ảnh hưởng như sau:

- Đối với thực vật: Quá trình thi công dự án làm ảnh hưởng chủ yếu đến thảm thực vật, cây bụi, cây nông nghiệp hoa màu với giá trị kinh tế thấp, do đó không làm thay đổi nhiều đến hệ sinh thái trong khu vực. Hơn nữa, chủ dự án đã tính toán hợp lý phạm vi chặt phá để không làm ảnh hưởng đến cây cối ngoài phạm vi làm các tuyến đường. Vì vậy, việc chặt phá cây cối của dự án là có thể chấp nhận được.

- Đối với động vật:

+ Động vật trên cạn: Khi thảm thực vật bị chặt bỏ, các loài động vật sẽ mất đi nơi cư trú, sinh sống. Chúng sẽ di chuyển đến nơi cư trú, sinh sống mới. Tuy nhiên, các loài động vật ở đây chủ yếu là chuột, rắn, tắc kè và một số loài khác như cóc, nhái, chim… là những loài có giá trị kinh tế thấp, ít mang tính nhạy cảm. 

- Động vật dưới nước: Việc phá bỏ thảm thực vật ven khe nước sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống của các loài thủy sinh sống ven Kênh Xuân Hưng như ếch nhái, chằn hương, rắn…

Nhìn chung, việc GPMB cho công trình sẽ không ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái khu vực do tính đa dạng sinh thái khu vực thấp. Hơn nữa, chủ đầu tư sẽ chỉ đạo đơn vị thi công phối hợp với chính quyền địa phương quản lý tốt quá trình GPMB để tránh chặt phá cây cối hay giải phóng quá mức ảnh hưởng đến hệ sinh thái chung của khu vực.

5. Tác động đến các công trình nhà cửa hai bên tuyến (ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng) trong quá trình thi công dự án

Khả năng gây tác động đến các công trình hai bên tuyến (ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng) trong quá trình thi công dự án như: Gây rạn nứt các công trình nhà cửa do quá trình thi công các loại máy móc có độ rung lớn hoạt động cùng một lúc. Đồng thời, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các hộ dân sống hai bên tuyến đường và có thể gây tai nạn do quá trình đào đắp để lắp cống thoát nước không có các hàng rào bảo vệ. Tuy nhiên, để hạn chế các tác động đến các công trình hai bên tuyến (ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng) trong quá trình thi công dự án chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu nhằm hạn chế tác động như nêu ở chương 4.

6. Tác động đến kinh tế - xã hội
a) Các tác động tiêu cực

- Trong quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng nếu không thực hiện hợp lý như: Giá trị bồi thường theo đơn giá của nhà nước thấp hơn nhiều so với giá thực tế tại khu vực hoặc việc áp giá bồi thường không thống nhất giữa các hộ dân có thể dẫn đến những xung đột giữa người dân với chính quyền địa phương và đơn vị thực hiện công tác bồi thường, thu hồi đất. Đồng thời, công tác bồi thường cho các hộ dân không được thực hiện tốt sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án, làm chậm tiến độ thi công.

- Ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân xây dựng và cộng đồng dân cư: Làm tăng chi phí xã hội cho việc khám chữa bệnh, đồng thời làm giảm năng suất lao động.

- Ảnh hưởng đến giao thông: Sự xuất hiện và tăng đột biến các xe tải vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ dự án có thể gây cản trở giao thông, hư hại, xuống cấp đường sá nhất là các tuyến đường Quốc lộ 1 A, đường liên xã trong khu vực thực hiện dự án.

Ngoài ra, việc tập trung một lượng phương tiện ra vào dự án ở đầu tuyến 1 dự án gần trường THCS Quảng Xuân không hợp lý vào giờ tan trường lúc có đông học sinh và giáo viên đi lại trên đường (Trên đường Quốc lộ 1A) có thể gây ách tắc giao thông cục bộ dọc tuyến đường.

b) Tác động tích cực:

Tạo việc làm cho một bộ phận lao động địa phương trong các công đoạn thuộc dự án như: Vận chuyển vật tư, thiết bị, đào, đắp đất đá... và tạo điều kiện để người dân địa phương phát triển một số hoạt động dịch vụ phục vụ cán bộ, công nhân thực hiện dự án. 

3.1.2.3. Tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của công trình trong giai đoạn xây dựng
a. Nguyên nhân phát sinh:

Hoạt động xây dựng nói chung chứa đựng nhiều yếu tố tiềm tàng về tai nạn lao động và các sự cố mất an toàn khác, tùy thuộc vào ý thức lao động của công nhân cũng như điều kiện ngoại cảnh.

b. Đối tượng và quy mô tác động:

- Người lao động và dân cư xung quanh;

- Môi trường không khí, đất, nước;

- Kinh tế - xã hội;

- An toàn giao thông;

- Cơ sở vật chất.

c. Dự báo, đánh giá tác động:

* Sự cố bom mìn còn sót lại sau chiến tranh

Do tàn dư của chiến tranh để lại nên hiện nay nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình còn một lượng lớn bom mìn sót lại trong lòng đất. Nếu trước khi tiến hành xây dựng dự án khu đất này không được rà phá bom mìn thì một số tác động có thể xảy ra gồm:

- Gây hư hỏng máy móc, thiết bị thi công và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án;

- Ảnh hưởng đến tính mạng và gây tâm lý hoang mang cho CBCNV trực tiếp làm việc trên công trường xây dựng;

Vì vậy, trước khi tiến hành xây dựng các hạng mục của dự án, chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị có đủ chức năng và chuyên môn để tiến hành công tác rà phá bom mìn.

* Sự cố tai nạn lao động: 

- Tai nạn lao động trong thi công có thể xảy ra do công nhân không tuân thủ đúng các nội quy an toàn lao động. Các tai nạn có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng công nhân.

- Khi công trường thi công trong những ngày mưa thì nguy cơ gây ra tai nạn lao động có thể tăng cao do đất trơn dẫn đến trượt té cho người lao động. Đất mềm, dễ lún sẽ gây ra các sự cố cho người và các máy móc, thiết bị thi công.

- Các công cụ, máy móc phục vụ công trình gặp sự cố hỏng hóc.

- Các tai nạn lao động từ công tác tiếp cận với điện như thi công va chạm hoặc vướng vào hệ thống điện dẫn ngang qua khu vực dự án.
* Sự cố tai nạn giao thông, hư hỏng đường giao thông: 

Hoạt động của dự án sẽ làm gia tăng mật độ phương tiện giao thông trong khu vực do vận chuyển nguyên vật liệu, trang thiết bị phục vụ cho thi công các tuyến đường. Việc gia tăng lượng phương tiện giao thông sẽ làm tăng tình trạng kẹt xe và tai nạn giao thông trên các tuyến đường lưu thông vào dự án. Ngoài ra, công nhân lái xe không chấp hành đúng luật an toàn giao thông hay trên tuyến đường vận chuyển của dự án nếu bố trí lưu lượng xe tải vận chuyển không hợp lý có thể gây ách tắc giao thông cục bộ cho khu vực dọc tuyến đường và tại các nút giao thông trong khu vực ở ngã ba giao cắt Quốc lộ 1A với điểm đầu các tuyến dự án và ngã tư giao cắt cuối tuyến 2 dự án và một số nút giao thông khác trong khu vực. 

Sự xuất hiện và tăng đột biến các xe tải vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ dự án có thể gây hư hại, xuống cấp đường giao thông, đặc biệt là các tuyến đường của khu vực như: 

Tuyến 1: 

- 0,7km từ đường loại 6 dẫn ra từ mỏ đá Khe Cuồi, xã Quảng Đông.

- 1,7km từ đường loại 6 dẫn ra từ mỏ đất xã Quảng Thạch.

- 0,7km từ đường loại 6 dẫn ra từ mỏ cát Hoàng Gia xã Tiến Hóa.

Tuyến 2: 

- 0,5km từ đường loại 6 dẫn ra từ mỏ đá Khe Cuồi, xã Quảng Đông.

- 1,5km từ đường loại 6 dẫn ra từ mỏ đất xã Quảng Thạch.

- 0,5km từ đường loại 6 dẫn ra từ mỏ cát Hoàng Gia xã Tiến Hóa.

Vì vậy, trong quá trình thi công dự án, chủ đầu tư sẽ đưa ra các biện pháp giảm thiểu phù hợp nhằm hạn chế tai nạn lao động cũng như hư hỏng các tuyến đường giao thông trong khu vực. 

* Sự cố cháy nổ

Trong quá trình xây dựng, vật liệu dễ cháy tập kết tại công trường nhiều ở các trạm điện, bãi chứa vật liệu như: Gỗ, giấy, nhựa, cao su, xăng dầu, vải… và nguồn nhiệt, nguồn lửa nhiều như kim loại nóng chảy từ hàn, cắt kim loại, chập điện. Ngoài ra, sự cố cháy nổ còn do công nhân làm việc bất cẩn như hút thuốc khi đang hàn gần nơi dễ bắt lửa. 
Sự cố cháy nổ có thể làm hư hỏng trang thiết bị và phương tiện phục vụ thi công, ảnh hưởng đến tính mạng của công nhân.

3.1.3. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường

3.1.3.1. Biện pháp giảm thiểu tác động của việc chiếm dụng đất và giải phóng mặt bằng
Công tác thu hồi và bồi thường đất và các tài sản trên đất là một công đoạn rất phức tạp trong quá trình thực hiện. Để giảm thiểu các mâu thuẫn xã hội, tạo sự đồng thuận và nhất trí cao của người dân cũng như giảm thiểu các tác động đến quyền lợi của người dân trong công tác thu hồi đất, chủ dự án sẽ áp dụng một số biện pháp sau:   

- Tổ chức các cuộc họp phổ biến, thông báo cho cộng đồng về nội dung dự án, nhằm nâng cao sự hiểu biết của người dân về dự án, về sự cần thiết, những lợi ích của dự án, về tính hợp lý của việc bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Tiếp xúc và làm việc với chính quyền địa phương, để triển khai thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thành lập cơ chế phối hợp làm việc, thành lập ban bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Trên cơ sở thống kê, đánh giá, phân lập và thỏa thuận phương án bồi thường, hỗ trợ. 

- Thông báo công khai phương án bồi thường để người dân biết trước khi tiến hành công tác bồi thường và niêm yết danh sách về số người và kinh phí bồi thường tại trụ sở UBND của xã Quảng Xuân và xã Quảng Hưng.

- Công tác thi công các hạng mục dự án chỉ được thực hiện khi đã hoàn tất công tác bồi thường cho dân.

Đồng thời, để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động tưới tiêu của các hộ dân chủ dự án sẽ ưu tiên thi công tuyến mương thoát nước trước và hoàn trả sớm hệ thống kênh mương nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của các hộ dân. Đối với phần mương đất sẽ nhanh chống thi công hoàn trả để phục vụ tưới tiêu cho các ruộng lúa dọc hai bên tuyến dự án. Đối phần mương bê tông sẽ đào tạm mương đất và nhanh chống thi công hoàn trả trong thời điểm đồng ruộng không cần sử dụng nước tưới tiêu.
3.1.3.2. Biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường liên quan đến chất thải

1. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải

Để giảm thiểu các tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí như đã đề cập ở phần đánh giá chủ dự án sẽ thực hiện một số biện pháp sau:

- Như đã nói ở phần trước đất hữu cơ có độ ẩm cao và quảng đường vận chuyển tuyến 1: 14,7m; tuyến 2: 12,7m nên mức độ tác động của bụi, khí thải do quá trình vận chuyển đất bóc hữu cơ là không đáng kể. Chủ đầu tư sẽ bố trí lưu lượng xe hợp lý và sử dụng bạt che phủ thùng xe để giảm thiểu khả năng rơi vãi, đất bóc hữu cơ gây ô nhiễm môi trường sống đối với các khu dân cư dọc tuyến đường vận chuyển. Riêng đối với đất bóc hữu cơ rơi vãi sẽ cử công nhân vệ sinh hàng ngày nhằm tránh làm ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực và phát tán bụi trong những ngày nắng nóng và nhiều gió.

- Áp dụng biện pháp thi công theo hình thức cuốn chiếu từ đầu tuyến đến cuối tuyến (Thi công tuyến 1 của dự án trước, tuyến 2 của dự án sau) để đảm bảo cho việc đi lại của các hộ dân ở cuối tuyến. Khi thi công tuyến 1 của dự án trước các hộ dân dọc trục đường tuyến 1 sẽ dịch chuyển về cuối tuyến theo đường liên xã bằng đường bê tông băng giữa đồng đi theo tuyến 2 về phía Quốc lộ 1A hoặc đi theo các đường liên xã khác trong khu vực. 
- Lập kế hoạch xây dựng và bố trí nhân lực chính xác để tránh chồng chéo giữa các quá trình thi công hai tuyến đường.

- Bụi phát sinh tại công trường, các đường công vụ dọc tuyến đường, các đoạn đường đi qua khu dân cư vào những ngày nắng sẽ có nồng độ bụi cao có thể hạn chế bằng biện pháp bố trí xe tưới nước để phun ẩm trên các tuyến đường tùy theo điều kiện thời tiết như sau:

+ Đối với những ngày thời tiết ẩm ướt, ít nắng phun ẩm bình quân                2 - 4   lần/ngày. 

+ Đối với những ngày thời tiết nắng to, khô hanh, nhiều gió để hạn chế bụi phát sinh, phun ẩm bình quân 4 - 6 lần/ngày.
+ Tăng cường phun ẩm nhiều lần trong ngày đối với giai đoạn rải đá dăm. Công đoạn này sẽ tiến hành ngoài giờ sinh hoạt của người dân ở đoạn có khu dân cư để hạn chế lượng người qua lại trên tuyến dự án để đảm bảo không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân hai bên tuyến đường.

- Đối với các thiết bị thi công trên công trường gây bụi làm ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân, gây tác hại đến môi trường xung quanh và tài sản của người dân sẽ yêu cầu nhà thầu áp dụng các biện pháp như khoanh vùng thi công, tưới nước thường xuyên.

- Lựa chọn các phương tiện cơ giới đồng bộ, thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng các thiết bị máy móc.

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển có tải trọng 10 tấn để hạn chế hư hỏng cho đường giao thông khu vực và ít phát tán bụi, khí độc ra khu vực dự án.

- Các phương tiện cơ giới khi tham gia giao thông không chở quá trọng tải quy định.

- Sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng bụi rơi vãi gây ô nhiễm môi trường sống của dân cư xung quanh và người tham gia giao thông trên các tuyến đường vận chuyển, đồng thời làm vệ sinh quanh thùng xe trước khi khởi hành.

- Xe chở vật liệu xây dựng hạn chế hoạt động vào giờ cao điểm và tuân thủ biển báo tốc độ.

- Cường độ xe ra vào công trường được bố trí hợp lý tránh hiện tượng ùn tắc giao thông.

- Công nhân thi công trên công trường sử dụng bảo hộ lao động như khẩu trang chống bụi, găng tay, giày, ủng...

- Đưa ra tiến độ hợp lý về thời gian kế hoạch thực hiện cho từng giai đoạn.

- Vệ sinh khu vực công trường mỗi ngày. 
- Bố trí 1 thùng chứa rác 90 lit ở khu vực lán trại.

- Thường xuyên khơi thông mương thoát nước để tránh gây ra ứ động tạo ra mùi hôi thối. 

- Để giảm thiểu tác động do khí thải nhựa đường:

+ Thi công tuyến đường theo hình thức cuốn chiếu theo từng công đoạn từ đầu đến cuối tuyến dự án.

+ Trang bị ủng chống nóng, găng tay, bịt mặt, quần áo bảo hộ... cho công nhân để tránh ảnh hưởng đến nhiệt, khí thải và tai nạn lao động có thể xảy ra như bỏng, cháy.... 

+ Bố trí thời gian làm việc hợp lý cho công nhân đặc biệt là công đoạn rải bê tông nhựa đường vào những ngày nắng nóng, nhiệt độ cao.

- Để giảm thiểu tác động do xe vận chuyển mang bùn đất từ công trường, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp sau:

+ Chủ dự án và đơn vị thi công sẽ quan sát xem đoạn nào lượng đất rơi vãi từ bánh xe nhiều thì cho công nhân đến làm vệ sinh ở đoạn đường đó nhằm hạn chế khả năng phát tán bụi vào môi trường khi thời tiết khô, cũng như gây bùn lầy khi có mưa. Thực tế ở các dự án đã được triển khai, lượng bùn đất bám vào bánh xe sẽ rơi vãi hết trong khoảng 100 - 200m đầu tuyến đường nên có thể quản lý được nguồn phát sinh chất thải này nhằm hạn chế ảnh hưởng đến mức thấp nhất tới môi trường xung quanh. 

+ Cử công nhân làm vệ sinh đất bám ở bánh xe rơi vãi tại các điểm ra vào công trường nhằm hạn chế bụi cuốn.
+ Lắp đặt trạm rữa xe tạm thời ở khu vực đất trống (của tuyến 1 ở lý trình KM0+410 và khu vực đất trống của tuyến 2 ở lý trình KM0+185) có hố lắng kích thước (1x2x1)m để lắng cặn trước khi cho tự thấm xuống đất. 
+ Sử dụng các xe phun nước để làm sạch tuyến đường ra vào dự án nhằm hạn chế bụi phát sinh do đất bám vào bánh xe.

- Khi tiến hành cắt hàn sắt, thép sẽ trang bị các thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân như kính chống tia, khẩu trang, găng tay…

2. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải
* Đối với nước thải sinh hoạt: 

- Bố trí 2 nhà vệ sinh lưu động đặt tại 2 khu vực lán trại ở hai tuyến dự án. Nhà vệ sinh lưu động có thiết như sau: Rộng: 0,95m; Dài: 1,3m; Cao: 2,5m; Dung tích bể nước sạch: 400 lít. Dung tích bể chứa chất thải: 500 lít. Nội thất: Quạt thông gió, đèn chiếu sáng bên trong, gương, lô cuốn giấy, vòi nước, công tắc. Vật liệu chế tạo bằng composite.
Nguyên lý hoạt động của nhà vệ sinh lưu động như sau:

+ Nhà vệ sinh di động gồm 2 bộ phận chính: Buồng và hầm nhà vệ sinh. 

+ Bể chứa nước của nhà vệ sinh công cộng hoạt động dựa trên nguyên lý phao cơ khí. Theo nguyên lý này thì nước sẽ tự động được bơm vào bồn khi hết nước và tự ngắt việc bơm này lại khi nước trong bể đạt tới một giới hạn đã định trước.

+ Các chất thải của nhà vệ sinh di động được dẫn truyền đến hầm chứa bên dưới thông qua hệ thống dây dẫn. Tại ngăn lắng tách phân (ngăn 1) và cặn được xử lý bằng vi sinh tạo thành dạng lỏng, sau đó được dẫn tiếp qua ngăn xử lý kỵ khí (ngăn 2) và xử lý hiếu khí (ngăn 3). Tiếp đó, nước dẫn tiếp qua ngăn lọc (ngăn 4) và dẫn ra ngoài bằng hệ thống ống (Vật liệu lọc là than hoạt tính, đá, sỏi). Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT trước khi thoát ra môi trường ngoài. 
- Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng 3 tháng/lần tiến hành hút các chất thải ở nhà vệ sinh lưu động đưa đi xử lý. Tránh tình trạng để quá đầy tràn ra ngoài gây ô nhiễm môi trường. Sau khi kết thúc giai đoạn xây dựng sẽ tiến hành bốc dỡ nhà vệ sinh lưu động.

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho CBCNV, không phóng uế bừa bãi trên khu vực công trình và các khu vực lân cận.

* Đối với nước thải xây dựng:
- Đối với nước làm sạch dụng cụ, tận dụng lại cho việc trộn vữa xi măng.

- Đối với nước xịt rửa bánh xe: Tại khu vực xịt rửa lốp xe bố trí hố lắng kích thước (1x2x1)m để lắng cặn trước khi cho tự thấm xuống đất. Định kỳ vệ sinh hố lắng 1 tháng/lần.
- Xây dựng hệ thống thoát nước thi công phù hợp với quy hoạch chung của khu vực dự án, không tập trung vật tư gần các tuyến thoát nước, thường xuyên kiểm tra khơi thông các mương thoát nước, không để rác thải, cành cây… gây tắc nghẽn các tuyến thoát nước.

* Đối với nước mưa chảy tràn: 

Để giảm thiểu ảnh hưởng của nước mưa chảy tràn chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau:
- Hạn chế các hoạt động đào, đắp đất vào những ngày mưa lớn để hạn chế nước mưa chảy tràn cuốn trôi bùn đất chảy tràn gây rữa trôi các chất ô nhiễm trên bề mặt gây ô nhiễm chất lượng nước mặt khe nước chảy qua cầu Xuân Hưng làm ảnh hưởng đến hoạt động tưới tiêu và sản xuất nông nghiệp (trồng lúa nước) của người dân dọc hai bên các tuyến đường của dự án. 
- Chọn thời gian thi công vào mùa khô, hoàn thành trước mùa mưa lũ nhất là đối với hạng mục thi công cầu, cống.

Đồng thời, sau khi 2 tuyến đường dự án được cải tạo, nâng cấp ra hai phía so với tuyến đường cũ với chiều rộng nền đường 11m và nắn chỉnh cục bộ một số vị trí thì các công trình thoát nước hiện trạng của dự án được thay thế và mở rộng và hệ thống kênh mương nội đồng được hoàn trả cụ thể như sau:

Bảng 3.21: Hệ thống cống thoát nước của dự án
	TT
	Tuyến dự án
	Hiện trạng thiết kế
	Thiết kế mới

	1
	Tuyến 1

	
	Thoát nước dọc bằng rãnh đất hình thang kích thước HxBbxBl =0,4x0,4x1,2m bố trí đoạn nền đường đào.

	
	Thoát nước ngang
	Cống bản tại Km0+023,55
	

	
	
	Hiện trạng: Cống bản khẩu đổ thông thủy 4,6m. Cống này bắc qua kênh thủy lợi và vị trí sát nút giao với QL1A không tận dụng được nên cần thay thế.  
	Phương án thiết kế mới: Cầu bản L = 6m, bề rộng bao gồm lan can 12m, cầu dầm bản BTCT. 

	
	
	Cống hộp kép tại Km0+301,6
	

	
	
	Hiện trạng: Cống hộp chữ nhật là cống 2 cửa, khẩu đổ thông thủy 5,7m, kết cấu BTCT.

	Phương án tận dụng cống hiện có thiết thêm 1 môdun về phía bên phải tuyến đảm bảo tổng bề rộng cống bằng bề rộng nền đường.

	
	
	- Cống bản tại Km1+198,43
	

	
	
	 Hiện trạng: Cống bản khẩu đổ thông thủy 5,4m, kết cấu BTCT.

	Phương án tận dụng cống hiện có thiết thêm 1 môdun về phía bên trái tuyến tổng bề rộng bao gồm lan can 12m, khẩu độ L = 6m. 

	2
	Tuyến 2

	
	Thoát nước dọc bằng rãnh đất hình thang kích thước HxBbxBl =0,4x0,4x1,2m bố trí đoạn nền đường đào.

	
	
	Cống bản hiện trạng tại Km0+022,23
	

	
	
	+ Hiện trạng: Cống bản khẩu độ thông thủy 4,2m, kết cấu BTCT.
	+ Phương án thiết kế mới, thay thế bằng cầu bản L = 6m, bề rộng bao gồm lan can 12m.

	
	
	
	Cầu Xuân Hưng:

Cầu có lý trình tại Km0+498,25 tuyến 2: Cầu dầm bản BTCT dự ứng lực, mố trụ BTCT. 


(Vị trí chi tiết các cống thoát nước được thể hiện chi tiết trên bình đồ tuyến kèm theo Phụ lục III)
Việc bố trí các công trình cống thoát nước với quy mô như trên là phù hợp và đáp ứng với khả năng thoát nước, không để xảy ra tình trạng ngập úng cho khu vực. Trong trường hợp bị ngập úng chủ dự án sẽ bồi thường thiệt hại cho các hộ dân khi nước mưa chảy tràn cuốn trôi bùn đất gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của hộ dân hai bên các tuyến đường theo đơn giá quy định hiện hành của tỉnh.

- Thường xuyên nạo vét các rãnh, mương thoát nước trong thời gian thi công tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thoát nước của dự án.

- Thu gom triệt để rác thải sinh hoạt trong khu vực, nghiêm cấm phóng uế bừa bãi.

- Che phủ các điểm chứa nguyên vật liệu, máy móc để tránh nước mưa chảy tràn cuốn theo dầu mỡ, đất đá, bụi xi măng... vào các điểm tiếp nhận.

3. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn

*  Giảm thiểu tác động của chất thải rắn GPMB

- Đối với phần thực vật, cây cối bị chặt trong phạm vi dự án phần lớn là cây bụi, cỏ dại, gốc rạ dọc tuyến. Phần thực vật bị chặt phá trong quá trình GPMB sẽ được thu gom xử lý như chất thải sinh hoạt thông thường.

- Đất vét hữu cơ không tận dụng được, kết cấu bê tông cống, mương thủy lợi của quá trình giải phóng mặt bằng một phần sẽ cho dân tận dụng đắp những khu vực trũng, một phần được thu gom và tập kết ở khu vực bãi thải thôn Hà Tiến, xã Quảng Tiến. Đây là khu vực trũng sâu trung bình khoảng 1,5m có diện tích tương đối rộng khoảng 1ha (đủ khả năng chứa lượng đất bóc hữu cơ của dự án). Vị trí bãi thải ở tọa độ (X = 1973215; Y = 540706) đường đi thuận lợi, cách tuyến 1: 14,7km; tuyến 2: 12,7km và cách khu dân cư 1km, do đó không ảnh hưởng đến dân cư trong khu vực. Hơn nữa, đã được sự thỏa thuận thống nhất giữa chính quyền địa phương xã Quảng Tiến và chủ dự án nên rất thuận tiện trong việc tập kết chất thải giải phóng mặt bằng. 

 (Biên bản bãi thải kèm theo Phụ lục I)

* Giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân có khối lượng nhỏ khoảng 10kg/ngày. Dự án sẽ bố trí 1 thùng đựng rác, bằng nhựa, màu xanh, dung tích 90 lít, có nắp đậy kín tại mỗi khu vực lán trại để thu gom rác thải hàng ngày. Đồng thời, hợp đồng với Ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch vận chuyển đến bãi thải xã Quảng Tiến để xử lý theo quy định.

* Giảm thiểu chất thải xây dựng:

Chất thải trong quá trình xây dựng được xử lý như sau:

- Các loại chất thải tái sử dụng được như sắt thép loại, vỏ bao xi măng... thu gom bán phế liệu, các loại gạch, đá vụn, vữa... sử dụng vào việc đắp đường;

- Các loại chất thải không tận dụng được như bao bì rách nát được thu gom cùng với rác thải sinh hoạt và hợp đồng với Ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch để thu gom và vận chuyển đến bãi thải xã Quảng Tiến;

Chất thải xây dựng sẽ được thu gom, dọn dẹp sau khi thi công xong bất kỳ hạng mục nào của dự án để hoàn trả mặt bằng khu vực, tránh vứt rác bừa bãi, gây lãng phí và ảnh hưởng mỹ quan khu vực.

* Chất thải rắn nguy hại

Yêu cầu chủ phương tiện thay dầu mỡ tại các gara thuộc huyện Quảng Trạch. 

- Thu gom CTNH trong 1 thùng nhựa chứa rác ở khu vực lán trại có dung tích 120 lít, có nắp đậy kín.
- Định kỳ 6 tháng/lần sẽ hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

- Trong quá trình thi công chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ thực hiện quản lý chất thải nguy hại đúng và đầy đủ các quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/2/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
- Đảm bảo vận hành an toàn thiết bị máy móc, không để rò rỉ dầu mỡ tại khu vực thi công.

3.1.3.3. Biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường không liên quan đến chất thải:

1. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

Để hạn chế tiếng ồn, độ rung do quá trình thi công các tuyến đường gây ra chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau:

- Bảo dưỡng thiết bị, máy móc bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật nhằm hạn chế khả năng gây ồn do thiết bị thi công và vận chuyển sinh ra;

- Nếu cần sử dụng những máy móc, thiết bị gây ra tiếng ồn và độ rung lớn như xe lu, máy xúc vào ban đêm để đẩy nhanh thi công ở những đoạn có dân cư sinh sống phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương và đại diện của các khu dân cư này.

- Áp dụng các công nghệ thi công tiên tiến nhằm giảm khả năng gây ồn rung do hoạt động thi công các tuyến đường gây ra. Đảm bảo đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn tiếng ồn và độ rung theo các quy định của: TCVN 3985 : 1999 Âm học - Mức ồn cho phép tại vị trí làm việc; QCVN 26 : 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27 : 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

- Hạn chế sử dụng nhiều máy móc và thiết bị có độ ồn cao vào cùng một thời điểm thi công nhằm hạn chế sự cộng hưởng tiếng ồn, độ rung;

Quá trình thi công các tuyến đường có sử dụng các máy móc thiết bị gây ồn cao (máy đầm, xe trộn bê tông, máy rải bê tông nhựa, máy ủi, máy cẩu…) nên ảnh hưởng của tiếng ồn là không thể tránh khỏi trong giai đoạn xây dựng. Ngoài các biện pháp giảm thiểu như trên dự án sẽ áp dụng một số các biện pháp khác nhằm giảm thiểu tối đa tiếng ồn từ khu vực thi công đến khu dân cư xung quanh như sau:
- Không vận tải và vận hành các máy đào, máy xúc, xe lu vào ban đêm;

- Thiết bị máy móc xây dựng luôn được kiểm tra kỹ thuật và sẽ hoạt động trong tình trạng tốt nhất để đạt các tiêu chuẩn về phát sinh tiếng ồn và rung cho thiết bị xây dựng;


Những máy móc gây ra tiếng ồn và rung lớn sẽ bố trí làm việc vào ban ngày, hạn chế tối đa làm việc từ 23h đêm đến 5h sáng tại các khu vực gần dân cư. Nếu phải thi công vào ban đêm để đảm bảo tiến độ của công trình phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương và xây dựng tạm thời các tấm chắn ồn, chắn bụi đối với những đoạn gần nhà dân ở cuối tuyến. Thường xuyên bảo dưỡng bộ phận giảm âm ở thiết bị như máy khoan, máy xúc, máy ủi, xe lu;

- Thông báo trước cho người dân sinh sống dọc theo tuyến đường đang thi công được biết thời gian diễn ra các hoạt động có phát sinh tiếng ồn lớn để người dân điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý tránh xảy ra các xung đột không đáng có.

- Trong trường hợp thi công gây rạn nứt nhà, công trình của người dân hai bên tuyến đường thì chủ đầu tư sẽ xem xét hiện trạng rạn nứt ở các khu nhà để có biện pháp bồi thường hợp lý tránh gây mâu thuẫn không đáng có với người dân trong khu vực. Đồng thời, chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ xem xét lại việc bố trí các loại máy móc có độ rung lớn một cách hợp lý hơn để tránh xảy ra các sự cố tương tự như trên.

2. Biện pháp giảm thiểu tác động đối với môi trường đất
Để giảm thiểu tác động của quá trình thi công các tuyến đường dự án đối với môi trường đất khu vực thì đơn vị thi công và chủ dự án sẽ phối hợp để thu gom và xử lý rác thải xây dựng theo quy định như sau:

- Không để rác thải cuốn trôi theo dòng nước gây ô nhiễm môi trường đất, nước ngầm và chất lượng nước mặt kênh Xuân Hưng ở khu vực dự án. 

- Hạn chế việc san lấp mặt bằng vào mùa mưa lũ dễ gây xói mòn, sạt lở và ảnh hưởng đến độ phì nhiêu của đất. 

- Không để dầu mỡ các phương tiện rơi vãi thấm vào đất.

Đồng thời, để đảm bảo thoát nước bình thường dự án sẽ nạo vét mương thoát nước để khơi thông dòng chảy nhằm hạn chế sự ảnh hưởng do thay đổi địa hình khu vực.

3. Giảm thiểu tác động tại vị trí bãi thải

Để tránh rửa trôi đất cát ra môi trường xung quanh vào những ngày mưa lũ và làm ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực. Chủ dự án và nhà thầu sẽ thực hiện biện pháp sau:

- San gạt đất hữu cơ ở khu vực bãi thải.

- Đập nhỏ khối lượng bê tông cống, mương thủy lợi cũ ở khu vực bãi thải. 

4. Giảm thiểu tác động đến môi trường sinh thái

Trong khi thực hiện san ủi mặt bằng việc bảo vệ môi trường sinh thái, tính đa dạng sinh học trong khu vực là hết sức cần thiết, để bảo vệ môi trường dự án phải áp dụng một số biện pháp sau:

- Áp dụng các biện pháp giảm thiểu bụi, tiếng ồn từ máy móc thiết bị, các phương tiện vận chuyển trong quá trình GPMB để hạn chế ảnh hưởng đến sự quang hợp của hệ sinh thái khu vực.

- Bố trí các công đoạn GPMB hợp lý, dứt điểm theo hình thức cuốn chiếu nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất các tác động đến hệ sinh thái trong khu vực và sinh hoạt của người dân dọc hai bên tuyến đường dự án.  

5. Giảm thiểu tác động đến các công trình nhà cửa hai bên tuyến (ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng) trong quá trình thi công dự án
Để giảm thiểu khả năng gây tác động đến các công trình hai bên tuyến (ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng) trong quá trình thi công chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ chụp ảnh hiện trường nhà cửa, các công trình dân sinh dọc hai bên các tuyến đường dự án. Không tập trung các loại máy móc có độ rung lớn hoạt động cùng một lúc nhằm hạn chế rạn nứt cho các công trình nhà cửa trên hai tuyến dự án. Nếu để xảy ra sự cố rạn nứt công trình nhà cửa hai bên tuyến dự án chủ dự án cam kết bồi thường cho người dân kịp thời để không làm ảnh hưởng tiến độ thi công dự án.

Mặt khác, để giảm thiểu ảnh hưởng đến việc lưu thông của các hộ dân sống hai bên tuyến đường và tai nạn phát sinh do quá trình đào đắp để thi công cống thoát nước. Chủ dự án sẽ thông báo trước cho các hộ dân trong khu vực về việc đào mương lắp cống và lắp đặt hệ thống hàng rào, ván gỗ tạm thời qua các đoạn lắp cống để thuận tiện cho việc đi lại của các hộ dân và hạn chế được những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

6. Giảm thiểu các tác động đến kinh tế - xã hội


Biện pháp để giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường kinh tế - xã hội khu vực bao gồm: 

- Chủ đầu tư sẽ thống kê, đánh giá, phân lập và thỏa thuận phương án bồi thường, hỗ trợ. Đồng thời, thực hiện phương án bồi thường theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền sau khi thực hiện xong công tác kiểm kê khối lượng giải phóng mặt bằng và các quy định khác liên quan. Nhằm đảm bảo đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực.

- Lấy ý kiến địa phương về kế hoạch thực hiện dự án cũng như thông báo cho chính quyền địa phương và dân chúng biết rõ kế hoạch thực hiện của dự án.

- Giữ mối liên hệ tốt với chính quyền địa phương và dân cư trong vùng để được thông báo và kết hợp giải quyết các vấn đề phát sinh xung đột trong quá trình thực hiện dự án.

- Khi vận chuyển nguyên vật liệu qua khu dân cư để hạn chế các sự cố đáng tiếc ảnh hưởng đến khu dân cư lân cận, tai nạn giao thông, hư hỏng đường giao thông cũng như các vấn đề về môi trường chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ cắm biển báo tốc độ và bố trí người phân luồng trên các tuyến đường thi công của dự án.

- Ban quản lý dự án tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức, tinh thần kỷ luật cho công nhân nhằm tránh phát sinh mâu thuẫn, xung đột với người dân địa phương, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực. 
- Công khai các biện pháp bảo vệ môi trường để nhân dân địa phương biết. Công tác này chủ yếu để nhân dân hiểu rõ và giám sát quá trình thực hiện dự án, nhằm đảm bảo tính nghiêm ngặt của công tác bảo vệ môi trường, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng.

- Phối hợp một cách hợp lý và khoa học giữa người dân, chính quyền địa phương và chủ dự án về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 

3.1.3.4. Biện pháp giảm thiểu tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của công trình trong giai đoạn xây dựng

a. Biện pháp quản lý:


Chủ công trình sẽ phối hợp với đơn vị thi công để đưa ra các biện pháp để phòng ngừa và ứng phó với các sự cố như:

- Đưa ra các quy định về nội quy làm việc tại công trường;

- Tuyên truyền, phổ biến các nội quy cho công nhân;

- Nâng cao ý thức của công nhân về công tác ứng phó với các sự cố.

b. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố:
* Đối với sự cố do bom mìn

Phối hợp với các đơn vị có đủ năng lực tiến hành rà phá bom mìn trên toàn bộ phạm vi dự án để kịp thời phát hiện, xử lý trước khi tiến hành thi công dự án nhằm đảm bảo tính an toàn và ổn định về mặt tâm linh khi khu vực dự án đi vào xây dựng. Đồng thời, để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình rà phá bom mìn, chủ dự án thực hiện một số biện pháp sau:

+ Thông báo cho chính quyền địa phương và người dân xung quanh về kế hoạch thực hiện rà phá bom mìn ít nhất một lần trước khi thực hiện.

+ Đặt biển báo nguy hiểm cấm người và gia súc vào khu vực công trình.

+ Sử dụng các thiết bị chuyên dụng rà phá bom mìn hiện đại.

+ Các loại vật liệu nổ, bom mìn phát hiện phải được quản lý chặt chẽ và báo cáo cho cơ quan chức năng quản lý, xử lý. 

* Sự cố tai nạn lao động: 

- Lập ban an toàn lao động và bảo vệ môi trường tại công trường.
- Vào những ngày nắng nóng, điều kiện thời tiết xấu, bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho công nhân, đảm bảo sức khỏe và an toàn trong lao động.

- Chủ dự án và đơn vị thi công tuân thủ và thực hiện nghiêm ngặt các quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng từ khâu thiết kế đến khâu thi công cũng như các điều kiện về an toàn trong thi công.


- Quy định các nội quy làm việc tại công trường, bao gồm nội quy ra, vào làm việc tại công trường; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử dụng các thiết bị; nội quy về an toàn điện...

- Phổ biến biện pháp sơ cứu cho công nhân tại công trường khi bị tai nạn lao động.

- Bố trí biển báo tại khu vực công trường.

* Sự cố tai nạn giao thông, hư hỏng đường giao thông: 
Để hạn chế hư hỏng các tuyến đường cũng như đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị thi công để thực hiện các biện pháp sau: 

+ Cắm biển báo tốc độ. 

+ Bố trí người phân luồng giao thông trên tuyến đường vận chuyển để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông;

+ Lập rào cản cách ly giữa khu vực có dân cư sinh sống hoặc đông dân cư qua lại với khu vực công trường, giảm tốc độ xe cộ, che chắn thùng xe có khả năng phát tán bụi, đất đá rơi vãi;

+ Sử dụng xe vận chuyển nguyên vật liệu tải trọng 10 tấn để phù hợp với đường giao thông khu vực;

+ Tu sửa kịp thời các tuyến đường hư hỏng do xe vận chuyển của dự án gây ra trong khu vực nhằm hạn ảnh hưởng hoạt động đi lại cũng như sản xuất của người dân trong khu vực.

* Sự cố cháy nổ: 


- Thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định về phòng cháy chữa cháy trong quá trình thi công dự án;

- Giám sát thường xuyên khu vực cung ứng nhiên liệu nhằm tránh hiện tượng rò rỉ, có thể phát sinh cháy nổ;

- Bố trí các bình cứu hoả cầm tay ở khu vực lán trại.
3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành
3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động

3.2.2.1. Các tác động môi trường liên quan đến chất thải:
Các tác động phát sinh chủ yếu khi các tuyến đường dự án đi vào sử dụng bao gồm:

- Ô nhiễm không khí, tiếng ồn, độ rung do sự gia tăng lưu lượng và mật độ các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường.

- Ô nhiễm do chất thải từ các hoạt động du lịch, dịch vụ và các hoạt động kinh tế khác dọc tuyến đường trong tương lai.

- Sự gia tăng tai nạn giao thông do sự gia tăng các phương tiện giao thông liên quan đến các hoạt động phát triển KT - XH vùng dự án;

- Các tác động đến kinh tế - xã hội do dự án mang lại.

1. Tác động do bụi và khí thải 

Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong môi trường không khí, mức ồn gây ra khó tính toán, nó phụ thuộc vào các yếu tố: Lưu lượng xe, vận tốc xe, tính năng kỹ thuật xe, diện tích cây xanh hai bên tuyến đường, mức độ vệ sinh lòng đường, các quy định về quản lý phương tiện vận chuyển của nhà nước, tình trạng thời tiết. Khi tuyến đường dự án được nâng cấp và đưa vào sử dụng nguồn ô nhiễm môi trường được xác định chủ yếu là bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường. Các phương tiện tham gia giao thông này với nhiên liệu sử dụng chủ yếu là dầu Diesel sẽ thải vào môi trường một lượng khói thải chứa các chất ô nhiễm như: (CxHy), CO, NOx, SO2... Hệ số ô nhiễm không khí của các loại xe được thống kê trong bảng sau:

Bảng 3.22: Hệ số ô nhiễm không khí đối với các loại xe

	Các loại xe
	Đơn vị

(km)
	TSP (mg/l)
	SO2

(mg/l)
	NOx

(mg/l)
	CO

(mg/l)
	VOC

(mg/l)

	Xe ô tô và xe máy
	1000
	0,07
	2,05S
	1,19
	7,72
	0,83

	Xe tải
	1000
	0,9
	4,76S
	10,3
	18,2
	4,2

	Xe máy
	1000
	0,8
	0,57S
	0,14
	16,7
	8

	(Nguồn: Tập 1 - Đánh giá nguồn ô nhiễm không khí - Geneva-1993)


Nhìn chung, hoạt động của các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường dự án sẽ gia tăng sau khi các tuyến đường hoàn thành và đi vào sử dụng. Nồng độ các chất ô nhiễm nói trên dự báo nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05 : 2013/BTNMT và QCVN 06 : 2009/BTNMT nếu thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu theo quy định.

2. Tác động do nước thải

Sau khi dự án “Cải tạo, nâng cấp hạ tầng 02 tuyến đường nội vùng đi đường ven biển thuộc xã Quảng Xuân„ được đưa vào sử dụng, nguồn nước ngầm và nước mặt khu vực có thể bị ô nhiễm đáng kể nếu như không có kế hoạch quản lý nhằm hạn chế các nguồn tác động. Các nguyên nhân gây ô nhiễm và các tác động đến nguồn nước có thể xảy ra gồm có:

- Lưu lượng xe cộ tăng đồng nghĩa với việc tăng lượng dầu mỡ rò rỉ xuống mặt đường, xâm nhập vào các nguồn nước.

- Khi các tuyến đường được cải tạo, nâng cấp và đi vào hoạt động. Trong tương lai, hai bên tuyến đường sẽ hình thành nhiều khu dân cư mới, các cơ sở dịch vụ thương mại, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ… Sự gia tăng dân số cùng với các hoạt động phát triển kinh tế sẽ thải ra một lượng đáng kể các chất gây ô nhiễm môi trường như chất thải rắn sinh hoạt, nước thải vệ sinh... từ du khách tản bộ trên đường. Các chất thải này nếu không được thu gom, xử lý trước khi thải bỏ sẽ gây ô nhiễm nguồn nước ngầm trong khu vực.

3. Tác động do chất thải rắn

Khi các tuyến đường được cải tạo, nâng cấp và đi vào sử dụng chất thải rắn phát sinh từ những nguồn sau:

- Đất, cát rơi vãi phát sinh từ phương tiện vận tải tham gia giao thông làm tăng hàm lượng bụi trên mặt đường, khi có xe cộ chạy qua gây ra hiện tượng bụi cuốn làm ảnh hưởng đến môi trường sống của dân cư hai bên đường đặc biệt vào những ngày thời tiết khô nóng, gió to và vào những ngày trời khô, hanh trong mùa lạnh.

- Sự phát triển của các cơ sở dịch vụ, nhà cửa ở hai bên tuyến đường nói riêng và khu vực nói chung sẽ làm phát sinh khối lượng lớn chất thải rắn là rác thải sinh hoạt. Các loại chất thải rắn sinh hoạt như bao bì nilon, giấy, nhựa, chai thuỷ tinh, hộp kim loại dùng đựng thức ăn, nước uống, cùng với các chất thải rắn hữu cơ... là thức ăn dư thừa được dự báo sẽ tăng lên nhanh chóng cùng với sự gia tăng các cơ sở dịch vụ, dân cư hai bên tuyến đường. Các chất thải rắn này nếu không được thu gom và xử lý sẽ gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan khu vực.

3.2.2.2. Các tác động môi trường không liên quan đến chất thải:

1. Tiếng ồn, độ rung


Tiếng ồn và rung động trong giai đoạn các tuyến đường dự án đi vào hoạt động có thể được sinh ra bởi các hoạt động sau:

- Hoạt động của các phương tiện lưu thông trên đường;

- Hành vi của lái xe (bóp còi xe);

- Hoạt động sinh hoạt của người dân địa phương.

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ồn của các hoạt động trên bao gồm: Chủng loại phương tiện, lưu lượng xe, vận tốc xe, chất lượng đường, công trình kiến trúc hai bên đường và khoảng cách từ dòng xe tới đối tượng chịu ảnh hưởng. Trong đó các đối tượng được quan tâm nhiều nhất là các khu hành chính, dân cư và người tham gia giao thông.

Mức ồn của các phương tiện giao thông có thể tham khảo trong bảng sau:

Bảng 3.23: Mức ồn của các loại xe gắn máy

	TT
	Loại xe
	Tiếng ồn (dBA)

	1
	Xe du lịch
	77

	2
	Xe buýt
	84

	3
	Xe thể thao
	91

	4
	Xe vận tải
	93

	5
	Xe môtô 4 thì
	94

	6
	Xe môtô 2 thì
	80

	QCVN 26 : 2010/BTNMT 

(ở khu vực thông thường từ 6h-21h)
	70


Đối chiếu với QCVN 26 : 2010/BTNMT cho thấy với các phương tiện nêu trên mức ồn vượt quy chuẩn cho phép. Như vậy, tiếng ồn phát sinh trên các tuyến đường là bất khả kháng. Tuy nhiên, nguồn ồn này chỉ mang tính tức thời, không kiên tục. Vì vậy, mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn đến các hộ dân dọc hai bên tuyến đường là có thể chấp nhận được.
2. Tác động đến kinh tế - xã hội

Các tác động đến môi trường kinh tế - xã hội khi các tuyến đường đi vào sử dụng bao gồm:

a) Các tác động tích cực:

- Tăng giá trị sử dụng đất của xã Quảng Hưng, xã Quảng Xuân khi tuyến đường được nâng cấp, cải tạo.

- Tuyến đường được đầu tư sẽ tạo được trục đường chính nối từ Trung tâm huyện Quảng Trạch, Quốc lộ 1A với tuyến đường ven Biển từ Nam Cầu Roòn đi biển Quảng Phúc. Đây sẽ là trục giao thông chính góp phần rất lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Đồng thời, phát triển du lịch, kinh tế biển của xã Quảng Xuân nói riêng và huyện Quảng Trạch nói chung. Việc hình thành tuyến đường còn góp phần phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn vào mùa mưa lũ của khu vực.

Như vậy, việc nâng cấp tuyến đường dự án là phù hợp với mong muốn,  nguyện vọng của nhân dân, phù hợp mục tiêu phát triển KT - XH của khu vực nói riêng và toàn tỉnh nói chung.


b) Các tác động tiêu cực:


- Sự cố tai nạn giao thông có thể xảy ra do lưu lượng xe trên tuyến đường tăng nhanh.

- Sự cố thời tiết: Khi có bão, sức gió kèm theo mưa to có thể phá hủy các các công trình xây dựng bằng cả sức mạnh của gió và nước. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường

3.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường liên quan đến chất thải:

1. Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường không khí 

Ô nhiễm môi trường không khí trong khu vực khi các tuyến đường đi vào hoạt động chủ yếu do bụi và khí thải từ động cơ của các phương tiện vận chuyển. Một số biện pháp được đề xuất sau đây sẽ góp phần giảm thiểu các tác động đó:

- Cấm các loại xe không đạt tiêu chuẩn vệ sinh, tiêu chuẩn khí thải theo quy định của Nhà nước đi vào các tuyến đường;

- Quy định thời gian hoạt động đối với một số loại xe;

- Xây dựng các loại Pano - ap phich phổ biến cho người dân tham gia giao thông về trách nhiệm bảo vệ môi trường;

- Định kỳ làm vệ sinh mặt đường không để đất cát rơi vãi trên các tuyến đường.

2. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải

Khi các tuyến đường dự án được đưa vào sử dụng để giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước ngầm và nước mặt khu vực có thể thực hiện các biện pháp sau:

- Quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ hai bên tuyến đường, bắt buộc các cơ sở này phải có hệ thống xử lý tự hoại nước thải của cơ sở trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung của khu vực. (Hiện tại các tuyến đường dự án chưa bố trí hệ thống thoát nước chung. Tuy nhiên, trong tương lai khi hoàn thành hệ thống xử lý chung này, nước thải của các cơ sở kinh doanh dịch vụ hai bên tuyến đường sẽ đấu nối với hệ thống thoát nước này). 

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét định kỳ các cống thoát nước ngang của tuyến đường, không để xảy ra tình trạng tù động cục bộ.

- Đắp bù phụ những vị trí lề đường, mái taluy bị xói cục bộ không để nước động hay xói lở.

3. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn

- Đơn vị quản lý đường sẽ phối hợp với Ban quản lý các công trình cộng huyện Quảng Trạch để thu gom và xử lý theo quy định.

- Tuyên truyền giáo dục người dân, ý thức giữ vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi gây mất mỹ quan khu vực.

3.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường không liên quan đến chất thải:

1. Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung

Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn và độ rung khi tuyến đường đi vào hoạt động:

- Không để công trình kiến trúc lấn chiếm đất của đường giao thông;

- Cơ quan quản lý đường bố trí các biển báo quy định giảm tốc độ và không bóp còi khi xe chạy qua các nơi có tính nhạy cảm với tiếng ồn và chấn động. Thiết kế các gờ giảm tốc ở các khu vực cần thiết;

- Các phương tiện tham gia giao thông đảm bảo hệ thống giảm âm, đảm bảo việc chuyên chở theo đúng tải trọng của xe, đảm bảo vận tốc quy định khi lưu hành trên tuyến đường;

- Nghiêm cấm các phương tiện quá niên hạn sử dụng lưu thông trên đường;

- Phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng giám sát, kiểm tra các phương tiện lưu thông trên tuyến đường;

2. Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội

Các tác động tiêu cực khi tuyến đường đi vào hoạt động là không đáng kể. Tuy nhiên, để hạn chế các tác động tiêu cực tổ chức cơ sở tiếp nhận dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau đây:

- Quản lý chặt chẽ tuyến đường;

- Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực bảo vệ tuyến đường, không tự ý xâm hại hoặc có các hoạt động khác gây ảnh hưởng đến các tuyến đường. Phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm luật lệ, xâm hại đến công trình giao thông đường bộ, hành lang an toàn đường bộ, các hư hỏng gây mất an toàn giao thông như: Xây cất nhà, sắp xếp vật liệu xây dựng, trồng cột điện, dựng lều quán trái phép… trong hành lang an toàn đường bộ và báo cho cơ quan quản lý công trình;

- Kiểm tra nền đường, hệ thống thoát nước, hệ thống báo hiệu đường bộ và các công trình phụ trợ khác đặc biệt những ngày mưa to, gió lớn để kịp thời phát hiện những hư hỏng có thể xảy ra tai nạn giao thông. Nếu khối lượng công việc vượt quá khả năng của người tuần đường sẽ báo cáo với cấp trên để có kế hoạch sửa chữa.

- Kịp thời tu sửa những phần đường bị hư hại do bão lũ gây ra tránh tình trạng xuống cấp của tuyến đường;

- Để đảm bảo khả năng thoát nước mặt trên toàn bộ khu vực xây dựng công trình thì cần thiết kế hệ thống cống thoát nước và cốt nền đường đảm bảo độ cao để tiêu thoát nước trong khu vực;

- Bố trí các cột biển báo chỉ dẫn giao thông, đèn tín hiệu, vạch sơn hợp lý trong khu vực nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho tuyến đường;

- Nếu phát hiện có ách tắc giao thông như: Đất sụt, lở đường, ngập nước... thì sẽ có biện pháp đảm bảo ATGT (rào chắn, đặt báo hiệu cấm đường... ), đồng thời tìm phương án phân luồng và báo cáo cấp trên. 

- Người tuần đường sẽ sửa chữa kịp thời những hư hỏng nhỏ của đường không đòi hỏi nhiều nhân lực nhằm đảm bảo ATGT như: Thu nhặt những hòn đá rơi vãi trên đường, phát quang cành cây che khuất tầm nhìn...

- Đơn vị quản lý đường phối hợp với Cảnh sát Giao thông đường bộ và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục người dân địa phương về an toàn giao thông để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp giải phóng đường khi ô tô bị chết máy hoặc bị tai nạn để khỏi ách tắc giao thông.

- Đề xuất kế hoạch sửa chữa các tuyến đường định kỳ và đột suất với cấp có thẩm quyền.

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải, thiết bị quan trắc và tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường được triển khai thực hiện như sau:

Bảng 3.24: Công trình, biện pháp BVMT, kế hoạch thực hiện, kinh phí; tổ chức, bộ máy quản lý vận hành các công trình BVMT

	Các giai đoạn
	Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
	Kế hoạch thực hiện
	Kinh phí
	Bộ phận quản lý
	Tổ chức quản lý

	Thi công
	Đối với môi trường không khí:

- Bố trí lưu lượng xe hợp lý và sử dụng bạt che phủ thùng xe.

- Áp dụng biện pháp thi công theo hình thức cuốn chiếu.

- Bố trí xe tưới nước để phun ẩm trên các tuyến đường.
- Sử dụng các phương tiện vận chuyển có tải trọng 10 tấn.

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân.
- Thường xuyên khơi thông mương thoát nước.
	Trong quá trình thi công xây dựng
	70.000.000
	Chủ dự án và đơn vị 
thi công
	Chủ dự án và đơn vị

 thi công

	
	Đối với môi trường nước:
- Bố trí 2 nhà vệ sinh lưu động đặt tại 2 khu vực lán trại.

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho CBCNV.

- Bố trí hố lắng kích thước (1x2x1)m để lắng cặn trước khi cho tự thấm xuống đất. 
- Hạn chế các hoạt động đào, đắp đất vào những ngày mưa lớn.
- Thường xuyên nạo vét các rãnh, mương thoát nước trong thời gian thi công.
	Trong quá trình thi công 
xây dựng
	70.000.000
	Chủ dự án và đơn vị 
thi công
	Chủ dự án và đơn vị

 thi công

	
	Đối với chất thải rắn:

- Thực vật, cây cối bị chặt trong phạm vi dự án sẽ được thu gom xử lý như chất thải sinh hoạt.

- Đất vét hữu cơ, bê tông cống, mương thủy lợi phá bỏ một phần sẽ cho dân tận dụng đắp những khu vực trũng, một phần được thu gom và tập kết ở khu vực bãi thải thôn Hà Tiến, xã Quảng Tiến. 

- Bố trí 1 thùng đựng rác bằng nhựa 90 lít, có nắp đậy kín tại mỗi khu vực lán trại.

 - Hợp đồng với Ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch.

- Bố trí 1 thùng nhựa chứa CTRNH, dung tích 120 lít, có nắp đậy kín ở mỗi khu vực lán trại.
- Thực hiện việc quản lý chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.
	Trong quá trình thi công xây dựng
	70.000.000
	Chủ dự án và đơn vị 
thi công
	Chủ dự án và đơn vị

thi công

	
	Tiếng ồn:

- Bảo dưỡng thiết bị, máy móc bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật.

- Hạn chế sử dụng nhiều máy móc, thiết bị có độ ồn cao vào cùng một thời điểm.

- Chủ đầu tư sẽ tiến hành xử lý, bồi thường kịp thời nếu quá trình thi công gây rạn nứt công trình của dân dọc hai bên tuyến dự án.
	Trong quá trình thi công xây dựng
	30.000.000
	Chủ dự án và đơn vị 
thi công
	Chủ dự án và đơn vị

thi công

	
	* Tác động đối với môi trường đất
- Không để rác thải cuốn trôi theo dòng nước gây ô nhiễm môi trường đất, nước ngầm và chất lượng nước mặt kênh Xuân Hưng ở khu vực dự án. 

- Hạn chế việc san lấp mặt bằng vào mùa mưa lũ dễ gây xói mòn, sạt lở và ảnh hưởng đến độ phì nhiêu của đất. 
	Trong quá trình thi công xây dựng
	20.000.000
	Chủ dự án và đơn vị 
thi công
	Chủ dự án và đơn vị

thi công

	
	* Tác động đến vị trí bãi thải

- San gạt đất hữu cơ ở khu vực bãi thải.

- Đập nhỏ khối lượng bê tông cống, mương thủy lợi phá bỏ ở khu vực bãi thải. 
	Trong quá trình thi công xây dựng
	20.000.000
	Chủ dự án và đơn vị 
thi công
	Chủ dự án và đơn vị

thi công

	
	* Tác động đến môi trường sinh thái
- Áp dụng các biện pháp giảm thiểu bụi, tiếng ồn cho các máy móc thiết bị, các phương tiện vận chuyển trong quá trình GPMB.

- Bố trí các công đoạn GPMB hợp lý, dứt điểm theo hình thức cuốn chiếu.
	Trong quá trình thi công xây dựng
	20.000.000
	Chủ dự án và đơn vị 
thi công
	Chủ dự án và đơn vị

thi công

	
	* Tác động đến các công trình nhà cửa hai bên tuyến 

- Chụp ảnh hiện trường nhà cửa, các công trình dân sinh dọc tuyến dự án.

- Không tập trung các loại máy móc có độ rung lớn hoạt động cùng một lúc.

- Chủ đầu tư sẽ tiến hành bồi thường kịp thời cho dân khi làm ảnh hưởng đến các công trình nhà cửa dọc hai bên tuyến dự án.
	Trong quá trình thi công xây dựng
	20.000.000
	Chủ dự án và đơn vị 
thi công
	Chủ dự án và đơn vị

thi công

	
	Sự cố

* Đối với sự cố do bom mìn

+ Thông báo cho chính quyền địa phương và người dân xung quanh về kế hoạch thực hiện rà phá bom mìn.

+ Đặt biển báo nguy hiểm cấm người và gia súc vào khu vực công trình.

+ Sử dụng các thiết bị chuyên dụng rà phá bom mìn hiện đại.

* Sự cố tai nạn lao động

- Bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho công nhân.

- Quy định các nội quy làm việc tại công trường.

- Phổ biến biện pháp sơ cứu cho công nhân tại công trường.

- Bố trí biển báo tại khu vực công trường.

* Sự cố tai nạn giao thông, hư hỏng đường giao thông: 
- Cắm biển báo tốc độ. 

- Bố trí người phân luồng giao thông.
- Sử dụng xe vận chuyển tải trọng 10 tấn.

- Tu sửa kịp thời các tuyến đường nếu bị hư hỏng.
* Sự cố cháy nổ: 


- Thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định về phòng cháy chữa cháy trong quá trình thi công.

- Bố trí các bình cứu hoả cầm tay ở khu vực lán trại.
	Trong quá trình thi công xây dựng


	20.000.000
	Chủ dự án và đơn vị 

thi công
	Chủ dự án và đơn vị

 thi công


3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, dự báo
Nội dung của báo cáo này đã chi tiết hoá tối đa các số liệu về tải lượng, nồng độ phát thải và các tác động. Tuy nhiên, tất cả các đánh giá không thể chính xác hoàn toàn do số liệu mang tính chất tính toán lý thuyết và dự báo. Việc thực hiện đánh giá tác động của dự án đến môi trường được thực hiện theo các trình tự sau: Xác định nguồn gốc phát sinh chất thải và định lượng nguồn gây tác động theo từng giai đoạn thực hiện của dự án. Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động. Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không gian, thời gian và tính nhạy cảm của đối tượng bị tác động.

Mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá là ở mức cao, các đánh giá đều có mức độ tin cậy tốt, đảm bảo các yếu tố cần thiết sử dụng cho đánh giá, gồm:

Các số liệu được cập nhật trong khoảng thời gian gần đây nhất. 

Các số liệu được cung cấp bởi các đơn vị có chuyên môn. 

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn để so sánh và đánh giá là những tiêu chuẩn, quy chuẩn mới nhất và đang có hiệu lực. 

Các số liệu được khảo sát thực tế tại các cơ sở hoạt động tương tự. 

Không khí, tiếng ồn: Dự báo về tải lượng các chất ô nhiễm không khí, tiếng ồn có độ tin cậy cao do dựa trên các nguồn tài liệu, dữ liệu được sử dụng phổ biến và rộng rãi trên thế giới cũng như trong nước. Mức độ ô nhiễm không khí, tiếng ồn phát sinh không liên tục mà dao động theo chế độ làm việc. 

Nước thải và chất thải rắn: Dự báo về lưu lượng nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn và khối lượng chất thải rắn có độ tin cậy cao do dựa trên nguồn tài liệu phổ biến và các dự án tương tự. 

Kinh tế - xã hội: Các dự báo tác động của dự án đối với điều kiện kinh tế, xã hội có độ tin cậy khá cao. Tác động kinh tế, xã hội phần lớn phụ thuộc vào chính sách kế hoạch quản lý của dự án cũng như các điều kiện ngoại cảnh khác.

Chương 4
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án
Chương trình quản lý môi trường được tổng hợp dưới dạng bảng như sau:

Bảng 4.1: Chương trình quản lý môi trường

	Các giai đoạn của dự án
	Các hoạt động của dự án
	Các tác động môi trường
	Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
	Thời gian     thực hiện và 
hoàn thành

	1
	2
	3
	4
	5

	Thi công, xây dựng
	- Bụi, khí thải từ quá trình GPMB và thi công xây dựng
	* Môi trường không khí:

- Bụi khuếch tán do hoạt động đào, đắp nền, đường; 

- Bụi và khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển đất đào, đắp;

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng;

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công các tuyến đường;

- Khí thải, mùi từ quá trình rãi bê tông nhựa;

- Bụi do xe vận chuyển ra vào công trường mang theo bùn đất;

- Khói hàn và nhiệt dư phát sinh từ các quá trình thi công gia nhiệt;

- Khí thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên.

Thông số đặc trưng ô nhiễm: Bụi, CO, SO2, NO2.


	- Bố trí lưu lượng xe hợp lý và sử dụng bạt che phủ thùng xe.

- Áp dụng biện pháp thi công theo hình thức cuốn chiếu.

- Bố trí xe tưới nước để phun ẩm trên các tuyến đường 2 - 4 lần/ngày, tăng 4 - 6 lần/ngày với những ngày thời tiết nắng to, khô hanh, nhiều gió. 
- Sử dụng các phương tiện vận chuyển có tải trọng 10 tấn.

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như khẩu trang chống bụi, găng tay, giày, ủng...

- Bố trí 1 thùng chứa rác 90 lit ở khu vực lán trại.

- Thường xuyên khơi thông mương thoát nước.
- Bố trí thời gian làm việc hợp lý cho công nhân đặc biệt là công đoạn rải bê tông nhựa đường vào những ngày nắng nóng, nhiệt độ cao.

- Cử công nhân làm vệ sinh đất bám ở bánh xe rơi vãi tại các điểm ra vào công trường nhằm hạn chế bụi cuốn.
- Trang bị các thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân như kính chống tia, khẩu trang, găng tay… trong quá trình cắt, hàn sắt, thép. 
	Trong quá trình thi công 
xây dựng

	
	- Nước thải xây dựng, sinh hoạt, nước mưa chảy tràn quá trình thi công xây dựng.
	* Môi trường nước:

- Nước thải sinh hoạt: 2m3/ngày. Thành phần gây ô nhiễm chủ yếu là: BOD, COD, SS, Coliform… và các vi sinh vật gây bệnh khác.

- Nước thải xây dựng từ các hoạt động trộn bê tông, vệ sinh thiết bị thi công... Tải lượng nguồn thải rất ít.

- Nước mưa chảy tràn phát sinh khoảng 0,1m3/s ở tuyến 1 và 0,07m3/s ở tuyến 2 dự án với thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng.

	* Đối với nước thải sinh hoạt: 

- Bố trí 2 nhà vệ sinh lưu động đặt tại 2 khu vực lán trại.

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho CBCNV.
* Đối với nước thải xây dựng:

- Đối với nước làm sạch dụng cụ, tận dụng lại cho việc trộn vữa xi măng.

- Bố trí hố lắng kích thước (1x2x1)m để lắng cặn trước khi cho tự thấm xuống đất. Định kỳ vệ sinh hố lắng 1 tháng/lần.
* Đối với nước mưa chảy tràn: 

- Hạn chế các hoạt động đào, đắp đất vào những ngày mưa lớn.
- Thường xuyên nạo vét các rãnh, mương thoát nước trong thời gian thi công.
- Che phủ các điểm chứa nguyên vật liệu, máy móc để tránh nước mưa chảy tràn.
	Trong quá trình thi công 
xây dựng

	
	- Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường từ quá trình thi công.

- Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình thi công xây dựng.
	* Đối với chất thải rắn:

- Chất thải rắn từ quá trình phát quang cây cối, thảm thực vật với khối lượng tuyến 1: 7,25 tấn, tuyến 2: 4,7 tấn và bê tông cống, mương thủy lợi bị phá bỏ tuyến 1: 785,09 tấn và tuyến 2: 140 tấn. 

- Chất thải từ quá trình bóc đất hữu cơ ở tuyến 1 là 6.644,51 tấn và tuyến 2 là 3.386,96 tấn.  
- Rác thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân lao động trên công trường gồm giấy loại, bao bì, thức ăn thừa, các vật dụng sinh hoạt loại thải ước tính khoảng 10kg/ngày.

- Rác thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân lao động trên công trường gồm giấy loại, bao bì, thức ăn thừa, các vật dụng sinh hoạt loại thải ước tính khoảng 10kg/ngày. Trong đó: Tuyến 1: 6kg/ngày; Tuyến 2: 4kg/ngày.

- Chất thải từ quá trình xây dựng với khối lượng tuyến 1 chiếm khoảng 277,24 tấn, tuyến 2 chiếm khoảng 194,15 tấn, thành phần chủ yếu là cát, đá, xi măng rơi vãi.

- Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động xây dựng chủ yếu là giẻ lau dính dầu, thùng sơn... có tính chất nguy hại cao. Lượng dầu mỡ thải phát sinh từ phương thiện thi công cơ giới ước tính khoảng 28 lít/lần thay; khối lượng giẻ lau phát sinh từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị hoặc lau dầu rò rỉ… khoảng 2 - 3kg/tháng.
	*  Giảm thiểu tác động của chất thải rắn GPMB

- Thực vật, cây cối bị chặt trong phạm vi dự án sẽ được thu gom xử lý như chất thải sinh hoạt.
- Đất vét hữu cơ, bê tông cống, mương thủy lợi phá bỏ một phần sẽ cho dân tận dụng đắp những khu vực trũng, một phần được thu gom và tập kết ở khu vực bãi thải thôn Hà Tiến, xã Quảng Tiến. 

* Giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt 

- Bố trí 1 thùng đựng rác bằng nhựa 90 lít, có nắp đậy kín tại mỗi khu vực lán trại.

 - Hợp đồng với Ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch.
* Giảm thiểu chất thải xây dựng:

- Sắt, thép loại, vỏ bao xi măng... loại thải sẽ được thu gom và bán cho các đơn vị thu mua phế liệu;

- Đá, vữa thải loại... được tận dụng vào công tác đắp nền;

- Các loại không tận dụng được như bao bì xi măng rách, xà bần… được thu gom và xử lý chung theo phương thức xử lý rác thải sinh hoạt.

* Chất thải rắn nguy hại

- Bố trí 1 thùng nhựa chứa CTRNH, dung tích 120 lít, có nắp đậy kín ở mỗi khu vực lán trại.
- Định kỳ 6 tháng/lần hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng để thu gom và xử lý theo quy định.

- Thực hiện việc quản lý chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.
	Trong quá trình thi công
 xây dựng

	
	- Tiếng ồn, độ rung từ các máy móc thiết bị thi công trong giai đoạn thi công.
	* Tiếng ồn:

Mức áp âm trung bình trên công trường thi công dao động trong khoảng từ 85 - 95 dBA, mức áp âm cực đại có thể đạt 120dBA khi có nhiều thiết bị, máy móc hoạt động cùng một lúc do hiện tượng cộng hưởng âm và sẽ vượt mức giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT.
	- Bảo dưỡng thiết bị, máy móc bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật.

- Áp dụng các công nghệ thi công tiên tiến.
- Hạn chế sử dụng nhiều máy móc, thiết bị có độ ồn cao vào cùng một thời điểm.

- Trong trường hợp thi công gây rạn nứt công trình của dân dọc hai bên tuyến đường thì chủ đầu tư sẽ tiến hành xử lý, bồi thường kịp thời.
	Trong quá trình thi công 
xây dựng

	
	
	* Tác động đối với môi trường đất
Khi triển khai dự án một diện tích đất bị chiếm dụng vĩnh viễn (tuyến 1: 22.015,1m2; tuyến 2: 13.299,2m2). Mặt khác, việc đắp đường, đô thị hóa sẽ làm thay đổi địa hình khu vực, đặc biệt là ngăn dòng chảy tự nhiên. Mặt khác, cùng với các tác động trên việc thi công dự án sẽ san ủi một lượng lớn đất đá để thi công các tuyến đường có thể làm phá vỡ cấu trúc đất. Tuy nhiên, dự án được hình thành trên nền đường cũ, chỉ mở rộng thêm về hai phía, nâng cao 50cm và nắn chỉnh cục bộ một số vị trí nên sự thay đổi này là phù hợp với cos cao địa hình chung của khu vực. Mặt khác, dự án thi công theo hình thức cuốn chiếu, thời gian thi công ngắn nên mức độ tác động đến cấu trúc đất có thể chấp nhận được.
	- Không để rác thải cuốn trôi theo dòng nước gây ô nhiễm môi trường đất, nước ngầm và chất lượng nước mặt kênh Xuân Hưng ở khu vực dự án. 

- Hạn chế việc san lấp mặt bằng vào mùa mưa lũ dễ gây xói mòn, sạt lở và ảnh hưởng đến độ phì nhiêu của đất. 

- Không để dầu mỡ các phương tiện rơi vãi thấm vào đất.


	

	
	Hoạt động đổ thải
	* Tác động đến vị trí bãi thải

Bãi thải là khu vực đất trũng sâu 1,5m, diện tích rộng 1ha có sức chứa khoảng 15.000m3 đất. Trong khi khối lượng cần đổ thải của dự án 7.585,85m3 nên đảm bảo được sức chứa của khối lượng đất bóc hữu cơ, bê tông cống, mương thủy lợi cần phá bỏ của dự án. 
	- San gạt đất hữu cơ ở khu vực bãi thải.

- Đập nhỏ khối lượng bê tông cống, mương thủy lợi phá bỏ ở khu vực bãi thải. 


	Trong quá trình thi công xây dựng

	
	
	* Tác động đến môi trường sinh thái
Quá trình thi công dự án làm ảnh hưởng chủ yếu đến thảm thực vật, cây bụi, cây nông nghiệp hoa màu với giá trị kinh tế thấp. Các loài động vật ở đây chủ yếu là các loài gặm nhấm, bò sát như chuột, rắn, tắc kè và một số loài khác như cóc, nhái, chim… là những loài có giá trị kinh tế thấp, ít mang tính nhạy cảm. Do đó,  quá trình thi công dự án không làm thay đổi nhiều đến hệ sinh thái trong khu vực.
	- Áp dụng các biện pháp giảm thiểu bụi, tiếng ồn cho các máy móc thiết bị, các phương tiện vận chuyển trong quá trình GPMB.

- Bố trí các công đoạn GPMB hợp lý, dứt điểm theo hình thức cuốn chiếu.


	

	
	
	* Tác động đến các công trình nhà cửa hai bên tuyến 

Quá trình thi công dự án có thể gây rạn nứt các công trình nhà cửa do sử dụng các loại máy móc có độ rung lớn, hoạt động cùng một lúc. Đồng thời, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các hộ dân sống hai bên tuyến đường và có thể xảy ra tai nạn do quá trình thi công của dự án.

	- Chụp ảnh hiện trường nhà cửa, các công trình dân sinh dọc các tuyến dự án.

- Không tập trung các loại máy móc có độ rung lớn hoạt động cùng một lúc.

- Chủ đầu tư sẽ tiến hành xử lý, bồi thường kịp thời khi làm ảnh hưởng đến các công trình nhà cửa dọc hai tuyến dự án

- Chủ dự án sẽ thông báo trước cho các hộ dân trong khu vực về việc đào mương lắp cống và lắp đặt hệ thống hàng rào, ván gỗ tạm thời qua các đoạn lắp cống để thuận tiện cho việc đi lại của các hộ dân và hạn chế được những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
	

	
	
	* Tác động đến kinh tế - xã hội

a) Các tác động tiêu cực

- Công tác bồi thường cho các hộ dân không được thực hiện tốt sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình giải phóng mặt bằng và làm chậm tiến độ thi công dự án.

- Ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân xây dựng và cộng đồng dân cư. 

- Ảnh hưởng đến giao thông do sự xuất hiện và tăng đột biến các xe tải vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ dự án.

b) Tác động tích cực:

Tạo điều kiện để người dân địa phương phát triển một số hoạt động dịch vụ phục vụ cán bộ, công nhân thực hiện dự án. 
	- Chủ đầu tư sẽ thống kê, đánh giá, phân lập và thỏa thuận phương án bồi thường, hỗ trợ cho người dân theo quy định.

- Giữ mối liên hệ tốt với chính quyền địa phương và dân cư trong vùng để đảm bảo an ninh trật tự cho khu vực.

- Bố trí biển báo tốc độ, phân luồng giao thông và bố trí người phân luồng trên tuyến đường thi công dự án.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức, tinh thần kỷ luật cho công nhân.

- Công khai các biện pháp bảo vệ môi trường để nhân dân địa phương biết. 
	

	
	- Các rủi ro và sự cố trong quá trình thi công.
	* Đối với sự cố rủi ro:

- Sự cố do bom mìn
- Tai nạn lao động
- Sự cố tai nạn giao thông, hư hỏng đường giao thông
- Sự cố cháy nổ 

	* Đối với sự cố do bom mìn

+ Thông báo cho chính quyền địa phương và người dân xung quanh về kế hoạch thực hiện rà phá bom mìn.

+ Đặt biển báo nguy hiểm cấm người và gia súc vào khu vực công trình.

+ Sử dụng các thiết bị chuyên dụng rà phá bom mìn hiện đại.

+ Các loại vật liệu nổ, bom mìn phát hiện phải được quản lý chặt chẽ và báo cáo cho cơ quan chức năng quản lý, xử lý. 

* Sự cố tai nạn lao động: 

- Bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho công nhân.
- Quy định các nội quy làm việc tại công trường.

- Phổ biến biện pháp sơ cứu cho công nhân tại công trường.

- Bố trí biển báo tại khu vực công trường.

* Sự cố tai nạn giao thông, hư hỏng đường giao thông: 
- Cắm biển báo tốc độ, phân luồng giao thông. 

- Bố trí người phân luồng giao thông trên tuyến đường vận chuyển.

- Sử dụng xe vận chuyển tải trọng 10 tấn.

- Tu sửa kịp thời các tuyến đường hư hỏng do xe vận chuyển của dự án gây ra.

* Sự cố cháy nổ: 


- Thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định về phòng cháy chữa cháy trong quá trình thi công.
- Bố trí các bình cứu hoả cầm tay ở khu vực lán trại.
	Trong quá trình thi công 
xây dựng

	Vận hành
	
	Các tác động phát sinh chủ yếu khi các tuyến đường dự án đi vào sử dụng bao gồm:

- Ô nhiễm không khí, tiếng ồn, độ rung do sự gia tăng lưu lượng và mật độ các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường.

- Ô nhiễm do chất thải từ các hoạt động du lịch, dịch vụ và các hoạt động kinh tế khác dọc tuyến đường trong tương lai.

- Sự gia tăng tai nạn giao thông do sự gia tăng các phương tiện giao thông.

- Các tác động đến kinh tế - xã hội do dự án mang lại.


	- UBND huyện Quảng Trạch phối hợp với Ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch để có phương án thu gom chất thải rắn cũng như vệ sinh tuyến đường hợp lý.

- Lắp đặt hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông tại các điểm, nút giao quan trọng.

- Để hạn chế các tác động tiêu cực tổ chức cơ sở tiếp nhận dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau đây:

+ Quản lý chặt chẽ các tuyến đường;

+ Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực bảo vệ tuyến đường
- Kịp thời tu sửa những phần đường bị hư hại do bão lũ gây ra tránh tình trạng xuống cấp của tuyến đường;

- Bố trí các cột biển báo chỉ dẫn giao thông, đèn tín hiệu, vạch sơn hợp lý trong khu vực nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho tuyến đường;
	Trong suốt 

quá trình

hoạt động


4.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án
4.2.1. Giám sát trong giai đoạn xây dựng

4.2.1.1. Giám sát chất lượng không khí, tiếng ồn

- Chỉ tiêu giám sát: NO, SO2, CO, bụi, tiếng ồn.


- Vị trí giám sát:

+ K1’: Tại ngã 3 giao cắt giữa đường Quốc lộ 1A với điểm đầu tuyến đường số 1 của dự án. Tọa độ X: 545844.6; Y:1967677.1

 + K2’: Tại ngã 3 giao cắt giữa đường Quốc lộ 1A với điểm đầu tuyến đường số 2 của dự án. Tọa độ X: 545611.2; Y:1969473.3


- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.


- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho giám sát: 

+ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

4.2.1.2. Giám sát chất thải rắn
- Kiểm soát các nguồn phát sinh chất thải rắn: Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn phát sinh do các hoạt động phá dỡ, làm móng và trong quá trình thi công.

- Theo dõi khối lượng phát sinh các loại chất thải rắn.

- Giám sát các biện pháp thu gom, xử lý, giảm thiểu các tác động của chất thải rắn.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần.
4.2.1.3. Giám sát chất thải nguy hại
- Giám sát khối lượng, các biện pháp thu gom, xử lý, giảm thiểu các tác động của chất thải nguy hại.

- Việc quản lý chất thải nguy hại được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần.
4.2.2. Giám sát trong giai đoạn hoạt động 

Dự án không thuộc đối tượng quan trắc định kỳ các thành phần môi trường.

Nguồn kinh phí thực hiện cho công tác tổ chức thực hiện và giám sát môi trường được lấy từ nguồn kinh phí dự phòng của dự án.
Chương 5
KẾT QUẢ THAM VẤN
Chủ dự án đang thực hiện công tác tham vấn cộng đồng.

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

1. Kết luận: 
Sau khi khảo sát, phân tích hiện trạng môi trường nền, xem xét mối tương quan với các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội, đồng thời nghiên cứu các tác động của dự án đến môi trường xung quanh, có thể kết luận rằng: 

- Báo cáo đã cơ bản xác định đầy đủ các tác động đến môi trường từ các nguồn thải trong giai đoạn thi công cũng như trong quá trình dự án đi vào hoạt động. Hoạt động của dự án hầu như không làm ảnh hưởng lớn đến môi trường sống của người dân trong khu vực.

- Tất cả các tác động tiêu cực đến môi trường sẽ được kiểm soát chặt chẽ và khắc phục bằng các biện pháp quản lý, biện pháp kỹ thuật như đã đề xuất trong báo cáo. Các biện pháp được đề xuất đơn giản, phù hợp với điều kiện của dự án và đặc điểm tự nhiên tại khu vực thực hiện dự án, đồng thời đảm bảo đạt quy chuẩn thải cho phép.

- Dự án có một số tác động đến môi trường và xã hội ở khu vực mà nó đi qua, ở các khu vực lân cận và các tuyến đường vận chuyển. Các tác động bao gồm các tác động tạm thời (bụi, tiếng ồn,...) và vĩnh viễn mất đi (như mất đất trồng lúa đất giao thông… tại khu vực dự án); 

- Trừ tác động vĩnh viễn là không thể tránh khỏi thì việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động như đã đề cập ở Báo cáo ĐTM có thể giúp tránh hoặc làm giảm nhẹ các tác động môi trường và xã hội;  

- Việc đầu tư xây dựng dự án là cần thiết, nhằm mục đích phục vụ tốt hơn các yêu cầu về phát triển kinh tế cho xã Quảng Xuân, Quảng Hưng nói riêng và huyện Quảng Trạch nói chung.

2. Kiến nghị:
Tất cả các dự án đầu tư xây dựng đều gây ra các tác động tiêu cực đến môi trường, xã hội là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, yêu cầu đầu tư xây dựng dự án nói trên là cần thiết và mang một ý nghĩa quan trọng. Do vậy, để hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, bên cạnh việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu như ở báo cáo ĐTM, một số kiến nghị như sau:

- Kiến nghị sự giúp đỡ của chính quyền các cấp trong việc giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công và trong việc giải quyết tranh chấp xung đột giữa nhân dân địa phương với công nhân.

- Thông qua việc ĐTM, dự án đề nghị các cơ quan quản lý môi trường kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở công việc giám sát, kiểm soát các vấn đề môi trường sinh ra do hoạt động xây dựng của dự án và khi dự án đi vào hoạt động theo chương trình giám sát môi trường đã đề xuất ở chương 4, tạo điều kiện cho dự án bảo vệ môi trường.

- Kiến nghị các cơ quan ban ngành liên quan cùng phối hợp với chủ dự án trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, nhất là các biện pháp quản lý và tuyên truyền;

- Đại diện chủ đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường để dự án “Cải tạo, nâng cấp hạ tầng 02 tuyến đường nội vùng đi đường ven biển thuộc xã Quảng Xuân” sớm được triển khai, mang lại lợi ích kinh tế - xã hội to lớn cho người dân địa phương nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.

3. Cam kết của chủ dự án đầu tư
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam về môi trường.

- Cam kết về độ chính xác, trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu cung cấp trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Cam kết có biện pháp, kế hoạch, nguồn lực để thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án; 
- Thực hiện đầy đủ các ý kiến đã tiếp thu trong quá trình tham vấn; 
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra sự cố môi trường trong quá trình triển khai dự án.

- Cam kết đảm bảo tính khả thi khi thực hiện trách nhiệm của chủ dự án đầu tư sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ và thông tin báo cáo tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

- Bố trí đầy đủ kinh phí để thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường.
[image: image17.png]



Điểm đầu





Điểm cuối





Quốc lộ 1A





Điểm cuối





Điểm đầu





Quốc lộ 1A





UBND huyện    Quảng Trạch





Ban Quản lý dự án ODA





Phòng        kỹ thuật








Phòng kế toán hành chính








Phòng QLDA








P. Giám đốc           điều hành





Công nhân thi công








Trưởng phòng








Trưởng phòng








Trưởng phòng








Bộ phận kế hoạch và QLDA











140
Dự án: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng 02 tuyến đường nội vùng đi đường ven biển thuộc xã Quảng Xuân

_1384582571.unknown

_1429556890.unknown

_1693222182.unknown

_1693222183.unknown

_1395663744.unknown

_1384576697.unknown

_1384576751.unknown

_1384576635.unknown

_1147561735.unknown

