# MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

- Xuất xứ của Dự án

1.1. Thông tin chung về Dự án

Vạn Trạch là một xã thuộc huyện Bố Trạch có nhiều tiềm năng về phát triển sản xuất nông nghiệp.

Khu đất Dự án hiện nay ở xã Vạn Trạch có địa hình tương đối phức tạp, nổi bật lòng hồ là có chổ cao thấp nhấp nhô liên tục. Qua nghiên cứu tình hình thực tế tại địa phương cũng như một số nơi, Ủy ban nhân dân xã Vạn Trạch nhận thấy cần thiết phải cải tạo, nạo vét lòng Hồ Đồng Sen nhằm tăng dung tích chứa cho lòng hồ, tăng khả năng dự trữ, điều tiết và cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân. Đồng thời, Chủ Dự án hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vạn Lộc Phát tiến hành cải tạo lòng hồ và tận thu đất phục vụ san lấp các công trình để bù đắp chi phí nạo vét, cải tạo.

Với những mục đích trên, Chủ Dự án tiến hành lập Dự án “Cải tạo và nạo vét lòng Hồ Đồng Sen xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình” với tổng diện tích nạo vét 17,90ha.

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019, chủ dự án phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Tài nguyên và  Môi trường tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án: “ Cải tạo và  nạo vét lòng Hồ Đồng Sen xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch ” nhằm phân tích, đánh giá những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội tại khu vực dự án và đề ra các biện pháp giảm thiểu động tiêu cực thích hợp

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt phương án dự án

Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án Dự án này.

### 1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan

Dự án “Cải tạo và nạo vét lòng Hồ Đồng Sen xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch” đã được Ủy ban nhân dân xã Vạn trạch ra quyết định số 39/QĐ - UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo và nạo vét lòng Hồ Đồng Sen xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch.

Dự án “Cải tạo và nạo vét lòng Hồ Đồng Sen xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch” đã được Ủy ban nhân dân xã Vạn trạch ra quyết định số 38/QĐ – UBND ngày 12 tháng 8 năm 2020 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo và nạo vét lòng Hồ Đồng Sen xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Nạo vét, cải tạo hồ chứa nước Đồng Sen nhằm đảm bảo một phân cấp nước cho việc sản xuất, xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống, tiến đến xây dựng một nền sản xuất nông nghiệp tiên tiến theo chủ trương của Đảng và Nhà nước về hiện đại hóa nông nghiệp tiên tiến theo chủ trương của Đảng và Nhà nước về hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn. Do đó, Dự án “Cải tạo và nạo vét lòng Hồ Đồng Sen xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch ” hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển của khu vực xã Vạn Trạch nói riêng và huyện Bố Trạch nói chung.

## 2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM

Dự án “Cải tạo và nạo vét lòng Hồ Đồng Sen xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình” thuộc số thứ tự 09 mục II Phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, một số căn cứ pháp lý và kỹ thuật khác của việc lập báo cáo ĐTM như sau:

2.1. Các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật về môi trường liên quan

2.1.1. Các văn bản pháp luật:

- Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

- Luật Đất đai năm 2013 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014.

- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2010.

- Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001;

- Luật số 40/2013/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Thông tư 39/2010/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại;

- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản;

- Thông tư 02/2022/TT- BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

2.1.2. Các tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng trong báo cáo ĐTM của Dự án, bao gồm:

- QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ngầm;

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

- QCVN 24/2016/BYT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn Nhà nước Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng và các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn liên quan khác.

Trên cơ sở việc phân tích, đánh giá chi tiết và cụ thể về nguồn phát sinh, tải lượng, mức độ tác động cũng như phạm vi ảnh hưởng của các tác nhân gây ô nhiễm khi thực hiện Dự án và các đối tượng chịu tác động liên quan đến các hoạt động của Dự án. Từ đó, chúng tôi xây dựng các biện pháp quản lý, kiểm soát, giám sát, xử lý để hạn chế các chất thải phát sinh ngay từ nguồn cũng như thực hiện một cách đồng bộ các biện pháp giảm thiểu thích hợp ngay từ khâu thiết kế, chuẩn bị đến khi Dự án đi vào quá trình nạo vét, tận thu đất nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tới mức thấp nhất những tác động bất lợi đến các yếu tố môi trường tự nhiên và môi trường xã hội của khu vực. Những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm này nhằm mục đích đảm bảo sự hài hòa về lợi ích giữa các mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường khi thực hiện Dự án.

2.2. Các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến Dự án

- Công văn số 39/QĐ - UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo và nạo vét lòng Hồ Đồng Sen xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch- Công văn số 39/QĐ- UBND ngày 31/3/2022 của Ủy ban nhân dân xã Vạn Trạch về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình “ Cải tạo và nạo vét lòng Hồ Đồng Sen, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch”.

- Công văn số 38/QĐ - UBND ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân dân xã Vạn Trạch về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình “ Cải tạo và nạo vét lòng Hồ Đồng Sen, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch”.

- Công văn số 82/TĐ - NN ngày 06/4/2022 của Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn  về việc thông báo kết quả thẩm định bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, nạo  vét lòng hồ Đồng Sen, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch.

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập

2.3.1. Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ Dự án tạo lập

Phương án Cải tạo và nạo vét lòng Hồ Đồng Sen xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch.

2.3.2. Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo khác

- Số liệu quan trắc môi trường của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình;

- Khí hậu và Thủy văn tỉnh Quảng Bình (2013) NXB KHKT của TS. Nguyễn Đức Lý, KS Ngô Hải Dương, KS Nguyễn Đại (đồng chủ biên);

- Niên giám thống kê huyện Bố Trạch năm 2020;

## - Một số báo cáo ĐTM của các dự án đầu tư tương tự đã được thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để tham khảo.

## 3. Tóm tắt dự án

3.1. Thông tin chung về dự án

3.1.1. Tên dự án

Cải tạo và nạo vét lòng Hồ Đồng Sen xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch.

3.1.2. Chủ dự án

Người đại diện: Nguyễn Hải Lương.	        Chức vụ: Chủ tịch xã

Địa chỉ: xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại:  0232.3716.789.

3.1.3. Vị trí địa lý

a. Vị trí địa lý thực hiện dự án:

Khu đất thực hiện Dự án “Cải tạo và nạo vét lòng Hồ Đồng Sen xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình” thuộc thôn Sen, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình có tổng diện tích cải tạo 17,90ha. Khu đất Dự án được giới hạn bởi các điểm mốc có tọa độ VN – 2000 (kinh tuyến trục 1060, múi chiếu 3’) như sau:

| Mốc | X(m) | Y(m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 550090.62 | 1946184.82 |
| 2 | 550110.18 | 1946168.83 |
| 3 | 550251.23 | 1945894.10 |
| 4 | 550282.23 | 1945856.50 |
| 5 | 550356.30 | 1945813.68 |
| 6 | 550366.22 | 1945814.61 |
| 7 | 550377.42 | 1945828.11 |
| 8 | 550590.49 | 1945670.38 |
| 9 | 550503.83 | 1945621.91 |
| 10 | 550478.78 | 1945627.67 |
| 11 | 550429.06 | 1945576.68 |
| 12 | 550427.06 | 1945532.92 |
| 13 | 550397.38 | 1945515.21 |
| 14 | 550338.05 | 1945518.21 |
| 15 | 550305.42 | 1945534.66 |
| 16 | 550278.89 | 1945585.13 |
| 17 | 550201.98 | 1945625.91 |
| 18 | 550183.85 | 1945614.19 |
| 19 | 550055.44 | 1945625.12 |
| 20 | 550011.91 | 1945643.90 |
| 21 | 550005.03 | 1945636.38 |
| 22 | 549972.26 | 1945661.55 |
| 23 | 549975.61 | 1945666.39 |
| 24 | 550338.05 | 1945518.21 |
| 25 | 549907.27 | 1945753.54 |
| 26 | 549904.85 | 1945779.63 |
| 27 | 549890.45 | 1945773.14 |
| 28 | 549741.86 | 1945842.29 |
| 29 | 549744.24 | 1945912.17 |
| 30 | 549714.56 | 1945959.91 |
| 31 | 549718.08 | 1945995.32 |
| 32 | 549819.83 | 1945983.91 |
| 33 | 549853.60 | 1945956.32 |
| 34 | 549907.56 | 1946047.92 |
| 35 | 549913.39 | 1946047.74 |
| 36 | 549945.99 | 1946138.15 |
| 37 | 549887.05 | 1946166.49 |
| 38 | 549899.44 | 1946182.99 |
| 39 | 549959.32 | 1946147.22 |
| 40 | 549986.79 | 1946117.69 |
| 41 | 550028.22 | 1946120.60 |
| 42 | 550030.77 | 1946152.44 |
| Diện tích: 179000m2 |  |  |

Các phía tiếp giáp của khu đất như sau:

+ Phía Bắc giáp với đất rừng sản xuất thuộc xã Vạn Trạch;

+ Phía Đông giáp với đất rừng sản xuất, đất giao thông thuộc xã Vạn Trạch;

+ Phía Nam giáp với rừng sản xuất thuộc xã Vạn Trạch;

+ Phía Tây giáp với đất rừng sản xuất thuộc xã Vạn Trạch.

Hình 1.1: Hồ Đồng Sen

Lưu vực lòng hồ rộng  17,90 ha . Thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình như bảng sau:

| STT | Thông sô kỹ thuật | Đơn vị | Thông số |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Các thông số thủy văn |  |  |
| 1 | Diện tích lưu vực | km2 | 0,83 |
| 2 | Lượng mưa bình quân nhiều năm Xo | mm | 2066 |
| 3 | Lượng nước đến bình quân năm Q0 | m3/s | 0,0332 |
| 4 | Mô đun dòng chảy đến M0 | (l/skm2) | 39,99 |
| 5 | Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế (P=2,0%) | m3/s | 27,048 |
| 6 | Tổng lượng lũ thiết kế (P=2,0%) | (106m3) | 0,3463 |
| 7 | Lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra (P=1,0%) | m3/s | 29,994 |
| 8 | Tổng lượng lũ kiểm tra (P=1,0%) | (106m3) | 0,3824 |
| II | Hồ chứa |  |  |
| 1 | Mực nước lũ kiểm tra MNLKT (P=1.0%) | m | +15,06 |
| 2 | Mực nước lũ thiết kế MNLTK (P=2,0%) | m | +14,97 |
| 3 | Mực nước dâng bình thường (MNDBT) | m | +13,80 |
| 4 | Dung tích hồ tương ứng với MNDBT | 106m3 | 0,272 |
| 5 | Cao trình mực nước chết (MNC) | m | 12,00 |
| 6 | Dung tích ứng với mực nước chết | 106m3 | 0,052 |
| 7 | Dung tích hữu ích | 106m3 | 0,220 |
| 8 | Diện tích lòng hồ ứng với MNLKT (P=1,0 %) | 105m2 | 2,359 |
| 9 | Diện tích lòng hồ ứng với MNLTK (P=2,0%) | 105m2 | 2,300 |
| 10 | Diện tích lòng hồ ứng với MNDBT | 105m2 | 1,709 |
| 11 | Diện tích lòng hồ ứng với MNC | 105m2 | 0,633 |
| III | Đập chính |  |  |
| 1 | Hình thức đập |  | Đập đất |
| 2 | Chiều dài đập | m | 310 |
| 3 | Bề rộng mặt đập | m | 6.00 |
| 4 | Kết cấu mặt đập | m | Cấp phối |
| 5 | Cao trình đỉnh đập trung bình | m | +16.80 |
| 6 | Mái thượng lưu | mTL | 2.75 |
| 7 | Mái hạ lưu | mHL | 2.50 |
| 8 | Gia cố mái thượng lưu |  | Đá hộc lát khan (đã bị xuống cấp |
| 9 | Gia cố mái hạ lưu |  | Trồng cỏ |
| 10 | Kết cấu thoát nước |  | Chưa có |
| IV | Tràn xả lũ |  |  |
| 1 | Hình thức tràn |  | Tràn tự do |
| 2 | Kết cấu |  | Tràn đất |
| 3 | Cao trình cửa vào ngưỡng tràn |  | +13.80 |
| 4 | Chiều rộng tràn |  | 5.00 |
| 5 | Hình thức tiêu năng |  | Chưa có |
| 6 | Chiều dài kênh dẫn sau tràn | m | 100.0 |
| V | Cống lấy nước |  |  |
| 1 | Hình thức cống |  | ống thép 300 |
| 2 | Hình thức đóng mở |  | Đóng mở bằng van xoay hạ lưu 300 |
| 3 | Khẩu diện | mm | 300 |
| 4 | Độ dốc cống ic |  | 0,005 |
| 5 | Chiều dài cống (300) | m | 54 |

b. Vị trí địa lý khu vực tận thu san lấp

Đất tận thu từ quá trình cải tạo mặt bằng trên khu vực dự án sẽ được với Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Vạn Lộc Phát vận chuyển đến san lấp tại 2 dự án: Hạ tầng kĩ thuật nối quy hoạch phía Đông ngã ba thị trấn Hoàn Lão ra Biển Trung Trạch  do UBND xã Trung Trạch làm chủ đầu tư và Khu dịch vụ thương mại thể thao cao cấp Vĩnh Hưng do công ty TNHH tập đoàn Vĩnh Hưng làm chủ đầu tư.

HTKT nối Ngã ba Hoàn Lão ra biển Trung Trạch

HTKT nối Ngã ba Hoàn Lão ra biển Trung Trạch

Vị trí dự án khu dịch vụ cao cấp Vĩnh Hưng

Vị trí dự án khu dịch vụ cao cấp Vĩnh Hưng

Hình 1.2: Vị trí khu vực san lấp

3.1.4. Mối tương quan với các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội

* Hệ thống giao thông: Khu vực Dự án có điều kiện giao thông khá thuận lợi. Để đến khu vực dự án có thể đi theo con đường Tỉnh lộ 561 và đường liên xã: Từ đường Tỉnh Lộ 561 khoảng 3km là đến khu vực phương án, xe trọng tải lớn vận chuyển hàng hóa có thể lưu thông dễ dàng.

* Các đối tượng kinh tế - xã hội trong khu vực:

- Xung quanh khu vực dự án là khu vực trồng rừng sản xuất, nằm cách khu dân cư gần nhất là 1km nên không gây ảnh hưởng tới khu vực dân cư xung quanh.

* Các đối tượng xung quanh có khả năng bị tác động bởi Dự án:

Các đối tượng bị ảnh hưởng chủ yếu là người dân  thôn Sen và người dân sinh sống dọc tuyến đường Tỉnh  Lộ 561, người dân tham gia giao thông qua khu vực dự án và người dân sinh sống dọc các tuyến đường vận chuyển đất đến khu vực san lấp.

* Khu vực đổ đất san lấp:

Đất sau khi cải tạo được vận chuyển đến dự án Phát triển hạ tầng kĩ thuật nối phía Đông thị trấn Hoàn Lão ra Biển Trung Trạch  do UBND xã Trung Trạch làm chủ đầu tư và Khu dịch vụ thương mại thể thao cao cấp Vĩnh Hưng do công ty TNHH tập đoàn Vĩnh Hưng làm chủ đầu tư. Hai khu vực đổ đất nằm xa khu dân cư, do đó đối tượng chịu tác động chính trong hoạt động san lấp đất chính là công nhân thi công trực tiếp tại công trường và người dân sinh sống gần khu san lấp.

* Vùng lòng hồ chứa

Lòng hồ có cao trình đỉnh đập +16.80m, cao trình mực nước chết là +12.00m. Hiện trạng vùng lòng hồ chứa lòng hồ đã bị bồi lấp nghiêm trọng, ngoại trừ vùng giữa lòng hồ với diện tích tương đối nhỏ, còn lại hai bên biên lòng hồ đã bị bồi lấp đặc biệt khu vực trước đập chính và cửa lấy nước đã bị bồi lấp, có những nơi đã cao hơn mực nước chết +12.00m. Trên bề mặt lòng hồ khu vực nạo vét vào mùa khô thường nứt nẻ, thực vật chủ yếu là cỏ dại.

Hình 1.3: Hiện trạng vùng lòng hồ chứa

3.1.5. Mục tiêu, quy mô, công suất của Dự án

3.1.5.1. Mục tiêu của Dự án

Dự án được triển khai nhằm thực hiện các mục tiêu:

- Cải tạo, nạo vét lòng hồ, tăng dung tích chứa nước của lòng hồ để đảm bảo phục vụ cho tưới tiêu nông nghiệp và các ngành kinh tế khác trên địa bàn huyện Bố Trạch.

- Cải tạo, nạo vét tiểu khí hậu vùng và cắt giảm lũ cho hạ lưu.

- Tận dụng đất để làm vật liệu san lấp phục vụ các công trình nông thôn mới trên địa bàn xã và các vùng phụ cận huyện Bố Trạch.

- Hiệu quả kinh tế: Dự án thực hiện sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc phát triển kinh tế của UBND xã. Tạo một số công ăn việc làm cho người dân trên địa bàn. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế cho gia đình cũng như địa phương và xã hội.

3.1.5.2.  Quy mô Dự án

a.  Diện tích và khối lượng nạo vét

- Diện tích khu vực thực hiện dự án: Diện tích đào nạo vét là 17,90ha. Hiện nay, sau 45 năm khai thác, trải qua bao mùa mưa lũ, việc bồi lấp lòng hồ làm giảm dung tích hồ chứa, lượng nước của hồ không đủ cung cấp cho tưới tiêu nông nghiệp vào mùa khô.

- Khối lượng nạo vét:

+ Diện tích đào nạo vét: 17,90ha.

+ Khối lượng bóc phong hóa: 67.741,30m3.

+ Khối lượng đào nạo vét: 234.058,48m3.

+ Khối lượng tận thu : 166.317,18m3.

b. Thời gian thi công

- Thời gian thi công: Thời gian tận thu tối đa là 5 năm. Để đảm bảo hồ chứa được vận hành cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, chúng tôi dự kiến sẽ tiến hành nạo vét hồ sau mùa mưa lũ hằng năm và vào tháng kiệt nước nhất trong hồ chứa, khoảng từ tháng 7 đến tháng 8 hàng năm, tổng thời gian thi công trong năm khoảng 45 ngày.

+ Số ca làm việc trong ngày: 02ca/ngày.

+ Số giờ làm việc: 4 giờ/ca. (7h sáng đến 11h trưa và 1h chiều đến 5h chiều).

c. Công nghệ và quy trình thi công

* Công nghệ thi công :

Sử dụng máy đào bánh xích 1,25m3 để nạo vét lòng hồ, đất sau khi nạo vét được bốc trực tiếp lên ô tự đổ có tải trọng 7 tấn để vận chuyển đến nới tiêu thụ. Khối lượng nạo vét được sử dụng san lấp xây dựng các công trình trên địa bàn huyện Bố Trạch.

* Quy trình cải tạo, nạo vét

Hồ Đồng Sen

Hồ Đồng Sen

- Bụi, khí thải, tiếng ồn

- Nước thải sinh hoạt

- Nước mưa chảy tràn

- Bồi lắng, xói lở...

- Chất lượng nước hồ

- Bụi, khí thải, tiếng ồn

- Nước thải sinh hoạt

- Nước mưa chảy tràn

- Bồi lắng, xói lở...

- Chất lượng nước hồ

Đào đất

Đào đất

Đất tận thu

Đất tận thu

- Bụi, khí thải, tiếng ồn

- Bụi, khí thải, tiếng ồn

Xúc bốc lên ô tô

Xúc bốc lên ô tô

Vận chuyển đến công trình

Vận chuyển đến công trình

- Bụi, khí thải, tiếng ồn

- Bụi, khí thải, tiếng ồn

Hình 1.4: Quy trình nạo vét cải tạo

- Chuẩn bị mặt bằng, tập kết máy móc.

- Thực hiện nạo vét, từ lòng hồ ở khu vực thực hiện nạo vét ra bờ hồ đến mái taluy, thi công nạo vét đến cao độ kết thúc là +10,75m sẽ dừng thi công.

- Năm thứ nhất: Bắt đầu từ góc phía Đông Nam tiến hành thi công dần về phía Tây và phía Tây Bắc. Thực hiện nạo vét cuốn chiếu đến hết phạm vi thi công nhằm hạn chế khả năng bồi lắng trong quá trình thi công.

- Tương tự đối với năm thứ 2, 3, 4, 5, thi công cuốn chiếu từ phía Đông Nam dần về phía Tây và Tây Bắc của hồ.

- Việc thi công phải đảm bảo thi công vào thời điểm mùa kiệt, mực nước trong hồ chứa thấp nhất trong năm.

d.Về cơ sở tính toán

Cơ sở tính toán là chia lô cần tính toán đào đắp thành các ô vuông nhỏ và tính toán khối lượng đào đắp trong các ô nhỏ sau đó tổng hợp lại.

Kích cỡ các ô lưới do người sử dụng tính toán và phải phù hợp với cao độ trung bình của các mắt lưới tại 4 góc không chênh lệch nhau quá lớn để có sai số kết quả tính toán không quá lớn.

Quá trình tính toán như sau:

Định nghĩa lô cần tính toán.

- Lô cần tính toán được xác định bằng ranh giới khu đo

- Chia lưới ô vuông tính toán (thiết kế lập kích thước ô lưới, số ô lưới, góc nghiêng lưới).

- Kích thước ô lưới D x R =30m x 30m

3.1.5.3. Biện pháp tổ chức thi công

* Sự phù hợp của phương án thi công: Việc lựa chọn phương án nạo vét cuốn chiếu sẽ hạn chế tối đa việc di chuyển quãng rộng trên lòng hồ, gây ảnh hưởng đến kết cấu lòng hồ, đồng thời gói gọn, đảm bảo dễ quản lý mặt vệ sinh môi trường cũng như nhân lực, máy móc, thiết bị. Việc sử dụng máy móc chỉ chạy dầu, không dùng điện sẽ hạn chế tối đa các sự cố cháy nổ, chập điện. Do đó, lựa chọn phương án nạo vét là hoàn toàn phù hợp.

Công tác tổ chức thi công chi tiết sẽ do đơn vị thi công được trúng thầu tự xây dựng căn cứ vào khả năng của mình dựa trên biện pháp tổ chức thi công chỉ đạo cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Quá trình thi công cần có các giải pháp bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường;

- Trong quá trình thi công cần nghiên cứu để tìm ra các giải pháp có thể rút ngắn tiến độ, giảm giá thành công trình và nâng cao chất lượng;

- Mọi vấn đề trong thi công nhà thầu phải thực hiện đúng theo quy trình thi công, nghiệm thu và các văn bản Pháp quy hiện hành;

- Nhà thầu cần có các biện pháp bảo vệ an toàn cho lực lượng thi công, cho nhân dân địa phương và các công trình ở gần nơi thi công;

- Phải đảm bảo tiêu thoát nước tốt không ngập úng khi có mưa, phải có biện pháp đảm bảo an toàn lao động theo quy định hiện hành. Ô tô vận chuyển phải có bạt che, nếu chạy qua khu dân cư phải tưới nước tránh bụi, gây ô nhiễm môi trường;

- Trong quá trình thi công nếu thấy có điểm gì không phù hợp với thực tế hoặc có các biến cố kỹ thuật, nhà thầu phải báo ngay cho Tư vấn giám sát, tư vấn Thiết kế và Chủ đầu biết để phối hợp xử lý kịp thời. Trong mọi trường hợp, nhà thầu chỉ được phép thi công sau khi bản vẽ thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Trình tự thi công tổng công trình có thể  được thực hiện như sau:

a) Nhà thầu phải có đầy đủ bản vẽ thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đề xuất biện pháp thi công, kế hoạch thi công của nhà thầu phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới được phép tổ chức thi công.

b) Tiếp nhận mốc mặt bằng

- Vị trí, tọa độ các điểm ranh giới, mốc cao độ và các cọc chi tiết của khu vực nạo vét.

- Vị trí, tim tuyến, mốc cao độ và các cọc chi tiết của tuyến đường công vụ.

- Kiểm tra sơ bộ, tổng thể cao độ trước khi triển khai thi công, gửi các mốc tim tuyến trước khi đào nạo vét.

c) Các bước thi công.

- Định vị mép biên của phạm vi nạo vét, dùng máy xúc gàu ngược để nạo vét và xe vận chuyển chở đất đến nơi tận thu.

- Khối lượng đất sau khi nạo vét được vận chuyển đến san lấp cho  dự án Phát triển hạ tầng kĩ thuật nối phía Đông thị trấn Hoàn Lão ra Biển Trung Trạch  do UBND xã Trung Trạch làm chủ đầu tư và Khu dịch vụ thương mại thể thao cao cấp Vĩnh Hưng do công ty TNHH tập đoàn Vĩnh Hưng làm chủ đầu tư.

- Đường thi công trực tiếp được vận chuyển đi theo các tuyến đường công vụ ven sườn bờ hồ rộng khoảng 5m. Từ đây đất được vận chuyển theo đường bê tông liên xã Vạn Trạch với chiều dài khoảng 3km ra đường tỉnh lộ 561 và đến các công trình cần san lấp.

Hình 1.5: Tuyến đường vận chuyển đất

3.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ

- Xây dựng lán trại kích thước 120m2 (kết cấu bằng cọc tre và mái tôn) tại khu vực đất trống phía Đông Nam làm nơi nghỉ ngơi của công nhân.

3.2.3. Các hạng mục bảo vệ môi trường của dự án

- Hệ thống thu gom xử lý nước thải: Chủ yếu là nước thải sinh hoạt của công nhân, đơn vị thi công sẽ sử dụng  nhà vệ sinh di động để xử lý nước thải này.

- Hạn chế ô nhiễm nước hồ do tăng độ đục: Hoạt động thi công được thực hiện vào mùa khô, chỉ thực hiện nạo vét đến ngang mực nước chết (+12.00m), đây cũng là mực nước hiện tại của lòng hồ, do đó sẽ không có sự xáo trộn của lòng hồ.

- Biện pháp thoát nước mưa: Thi công đến đâu sẽ tiến hành tạo các rãnh thoát nước tạm kích thước rộng 0,7m, sâu 0,5m, cách 40m bố trí 1 hố ga 1,5x1,5m để thoát nước ở khu vực nạo vét ra lòng hồ hiện có.

- Khối lượng đất nạo vét tận thu cung cấp cho các công trình hạ tầng trên địa bàn huyện như công trình Hạ tầng kĩ thuật nối quy hoạch phía Đông ngã ba thị trấn Hoàn Lão ra Biển Trung Trạch do UBND xã Trung Trạch làm chủ đầu tư và Khu dịch vụ thương mại thể thao cao cấp Vĩnh Hưng do công ty TNHH tập đoàn Vĩnh Hưng làm chủ đầu tư.

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí tại khu vực lán trại 2 thùng rác loại 50lit, một thùng đựng thức ăn dư thừa, hoa quả hư hỏng,...loại rác thải này tận dụng cho người dân lân cận lấy làm thức ăn chăn nuôi, một thùng đựng rác thải vô cơ như giấy loại, chai lọ, vỏ lon, túi ni lông,...sau đó hợp đồng với đơn vị thu gom rác của xã để mang đi xử lý.

- Đối với chất thải nguy hại: chủ dự án sẽ trang bị thùng đựng chất thải nguy hại loại 100 lit để lưu chứa các loại chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án. Chủ dự án cam kết sẽ tiến hành xử lý theo đúng quy định tại Thông tư 36:2015/TT-BTNMT.

3.3. Nguyên, nhiên vật liệu, hóa chất sử dụng của Dự án, nguồn cung cấp điện nước và các sản phẩm của dự án.

3.3.1. Nguyên, nhiên vật liệu, hóa chất sử dụng

Bảng 1.1. Nguyên, nhiên vật liệu hóa chất sử dụng của dự án

| TT | Tên nguyên, nhiên liệu | Đơn vị định mức | Định mức tiêu hao | Nhu cầu nguyên liệu hằng năm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu diezel | lit/tấn | 0,242 | 24.355 lit |
| 2 | Xăng | lit/tấn | 0,0121 | 1.218 lit |
| 3 | Dầu thủy lực, mỡ bôi trơn | lit/tấn | 0,0048 | 484 kg |

3.3.2. Nguồn cung cấp điện, nước cho Dự án

- Nước phục vụ cho hoạt động của dự án: Sử dụng nước hồ Đồng Sen.

- Nước phục vụ cho sinh hoạt ăn uống: Nước sinh hoạt ăn uống được mua bằng các bình nước 20l tại các tạp hóa trên địa bàn.

- Nguồn cung cấp điện: Dự án chỉ tiến hành ban ngày nên không có nhu cầu cấp điện.

3.4. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện Dự án

3.4.1. Tiến độ thực hiện Dự án

Tiến độ thi công thực hiện Dự án: Từ năm 2020 – 2025.

3.4.2. Tổng mức đầu tư của Dự án

Bảng 1.2. Chi phí đầu tư của Dự án

| Nội dung |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chi phí Xây dựng | 5.874.311.000 | đồng |
| Chi phí QLDA | 191.678.000 | đồng |
| Chi phí TVĐTXD | 393.168.000 | đồng |
| Chi phí khác | 39.413.000 | đồng |
| Chi phí dự phòng | 0 | đồng |
| Tổng chi phí | 6.498.570.000 | đồng |

+ Nguồn vốn: Từ nguồn xã hội hóa

3.5.3. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án

* Hình thức quản lý Dự án:

Trong quá trình thực hiện Dự án, Chủ Dự án sẽ phối hợp với Công ty có đủ nhân lực và thiết bị để cải tạo, nạo vét và vận chuyển đất đến khu vực thi công các công trình dân sinh lân cận. Thông qua hợp đồng, Chủ Dự án sẽ yêu cầu đơn vị cải tạo đất thực hiện nghiêm túc các biện pháp BVMT để giảm thiểu các tác động gây ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực Dự án cũng như trên tuyến đường vận chuyển và nơi đổ đất.

*Tổ chức nhân lực:

Chế độ làm việc của Dự án được áp dụng là chế độ gián đoạn, các ngày lễ tết được bố trí nghỉ.

Trên cơ sở khối lượng đất cải tạo, định mức khối lượng công việc và số lượng thiết bị lựa chọn để phục vụ cải tạo, số lượng lao động tại Dự án được xác định như sau:

| Cán bộ điều hành | 1. Bộ phận gián tiếp |
| --- | --- |
|  | - Giám sát chung, ghi sổ sách |
|  | 2. Bộ phận trực tiếp sản xuất |
|  | - Đội khai thác |
|  | - Đội vận chuyển |
|  | - Lái xe ô tô tự đổ 10 tấn |

4. Tóm tắt các vấn đề môi trường chính của Dự án

4.1. Các tác động môi trường chính của Dự án

Bảng 1.3 Tóm tắt các tác động môi trường chính của Dự án

| Các giai đoạn của dự án | Các hoạt động | Tiến độ thực hiện | Các yếu tố môi trường có khả năng phát sinh |
| --- | --- | --- | --- |
| Nạo vét | Bốc xúc vận chuyển đất từ khu vực nạo vét đi tận thu | 5 năm (45 ngày/năm) | Bụi, khí thải động cơ |
|  | Hoạt động của các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bi. |  | Bụi, khí thải (CO, SO2, NO2 và HC). Tiếng ồn, rung. Gia tăng lưu lượng các phương tiện trên đường và các sự cố mất an toàn giao thông. |
|  | Hoạt động của công nhân |  | Nước thải và chất thải rắn sinh hoạt. Lây lan dịch bệnh, mâu thuẫn xã hội. |
|  | Nước mưa chảy tràn |  | Chất bẩn từ bề mặt nạo vét |
|  | Hoạt động vận chuyển đất tận thu đến khu vực tiếp nhận | 45 ngày/năm | Bụi, khí thải (CO, SO2, NO2 và HC). Tiếng ồn, rung. Gia tăng lưu lượng các phương tiện trên đường và các sự cố mất an toàn giao thông. |
| Kết thúc nạo vét | Hoạt động tháo dỡ các công trình | 1 tháng | Bụi, khí thải động cơ, chất thải rắn. Tiếng ồn, độ rung và sự cố mất an toàn. |
|  | Cải tạo mặt bằng (hoàn trả lại mương thoát nước, tháo dỡ lán trại) | 1 tháng | Bụi, khí thải động cơ. Tiếng ồn, độ rung và sự cố mất an toàn. |
|  | Hoạt động của cán bộ, công nhân | 1 tháng | Nước thải và chất thải rắn. Lây lan dịch bênh, mâu thuẫn xã hội. |

### 4.2. Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh từ Dự án

### - Quy mô, tính chất nước thải

### + Nước thải sinh hoạt: 5 cán bộ công nhân,khoảng 0,12m3/ ngày đêm.

### + Nước mưa chảy tràn: Được coi là nước sạch nên ít gây ảnh hưởng tới môi trường.

### - Chất thải rắn sinh hoạt: Từ hoạt động sinh hoạt của khoảng 5 công nhân làm việc trung bình từ 0,3 - 0,5 kg/người.ngày. Lượng chất thải này tuy không nhiều song nếu không thu gom hằng ngày sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, cảnh quan trong công trường và khu vực xung quanh. Khi rác thải vứt bừa bãi trên mặt đất, dưới tác dụng của thời tiết và vi khuẩn, các hợp chất hữu cơ bị phân hủy tạo thành các mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường không khí. Trong những ngày có mưa, nước mưa sẽ cuốn theo các chất hữu cơ xuống hồ gây ô nhiễm nguồn nước mặt.

### - Chất thải nguy hại: Lưu lượng phát sinh khoảng 0,2kg/ngày. Chất thải rắn nguy hại và dầu mỡ thải nếu không được thu gom và thải bỏ đúng quy định sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Khi dầu mỡ và chât thải rắn nguy hại phát tán ra môi trường sẽ để lại hậu quả lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và môi trường. Tuy nhiên, chủ đầu tư sẽ ưu tiên việc thay dầu máy, sữa chữa thiết bị, máy móc ở các cơ sở, gara trên địa bàn xã Vạn Trạch không tiến hành sữa chữa, thay dầu máy tại khu vực dự án do đó tác động không đáng kể.

### 4.3. Các tác động môi trường khác

### - Thu hẹp không gian, thay đổi cấu trúc, chức năng, giá trị của danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, cảnh quan thiên nhiên được quy hoạch bảo vệ: khu vực thực hiện dự án không phải, không có danh lam thắng cảnh thiên nhiên được quy hoạch bảo vệ do đó không có tác động này.

### - Thu hẹp diện tích, thay đổi cấu trúc, chức năng, dịch vụ sinh thái của các hệ sinh thái tự nhiên (Khu bảo tồn thiên nhiên, khu di sản thiên nhiên, hành lang đa dạng sinh học nên): dự án không thuộc khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên, hành lang đa dạng sinh học nên không có tác động này.

### - Thu hẹp sinh cảnh và suy giảm số lượng, chất lượng của các loài nguy cấp, quý hiếm, loài được ưu tiên bảo: Khu vực thực hiện dự án không có các loài nguy cấp.

### Việc nạo vét, cải tạo lòng hồ sẽ ảnh hưởng tới hệ sinh thái thủy sinh lòng hồ. Tuy nhiên việc nạo vét chỉ diễn ra vào mùa khô do đó trên thực tế ảnh hưởng này là không đáng kể.

### 4.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án

### - Nước thải sinh hoạt: Sử dụng nhà vệ sinh di động để xử lý nước thải sinh hoạt.

### - Nước mưa chảy tràn:

### + Áp dụng phương thức thi công nạo vét cuốn chiếu từ thượng lưu đến hạ lưu, từ lòng hồ đến mái Taluy để hạn chế xói lở.

### + Bố trí các rãnh thu nước mưa và hố lắng cặn trước khi thoát ra hồ nước để hạn chế gây đục nước trong hồ. Thi công đến đâu sẽ tạo các rãnh thoát nước kích thước rộng 0,7m sâu 0,5m, cách 40m bố trí 1 hố ga 1,5x1,5m để thoát ra lòng hồ hiện có.

### - Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ quản lý chất thải rắn:

### + Bố trí các thùng rác có thể tích 50 lít có nắp đậy kín tại khu vực lán trại để thu gom rác thải hằng ngày. Chủ Dự án hợp đồng với đơn vị thu gom rác để thu gom, vận chuyển đi xử lý định  kỳ theo quy định.

### + Xây dựng nội quy sinh hoạt, giữ gìn vệ sinh chung, đổ rác đúng nơi quy định, phổ biến và yêu cầu mọi người lao động tuân thủ.

+ Khối lượng đất tận thu trong quá trình nạo vét được tận để san nền tại các công trình trên địa bàn huyện Bố Trạch như công trình Hạ tầng kĩ thuật nối quy hoạch phía Đông ngã ba thị trấn Hoàn Lão ra Biển Trung Trạch  do UBND xã Trung Trạch làm chủ đầu tư và Khu dịch vụ thương mại thể thao cao cấp Vĩnh Hưng do công ty TNHH tập đoàn Vĩnh Hưng làm chủ đầu tư.

### - Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ quản lý chất thải nguy hại: Bố trí 01 thùng loại 100m lít có nắp đậy kín dán nhãn chất thải nguy hại để thu gom chất thải nguy hại phát sinh của dự án. Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại để đưa đi xử lý theo quy định.

### 4.5. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của Dự án

Danh mục các công trình bảo vệ môi trường của Dự án được thể hiện ở bảng dưới đây:

| TT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thùng chứa rác thải sinh hoạt 50 lít, | Trong quá trình thực hiện Dự án |
| 2 | Thùng chứa chất thải nguy hại 100 lít |  |
| 3 | Tạo các rãnh thoát nước tạm kích thước rộng 0,7m, sâu 0,5m, cách 40m bố trí 1 hố ga 1,5x1,5m để thoát ra lòng hồ hiện có. |  |

### 4.6. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của Dự án

4.6.1. Giám sát công tác thu gom, xử lý chất thải rắn và công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực thực hiện Dự án

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án và lân cận.

- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.

4.6.2. Giám sát các vấn đề môi trường khác

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án và lân cận.

- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu bồi lấp theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.

### 4.7. Cam kết của chủ Dự án

Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường như đã trình bày trong báo cáo, các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn bắt buộc theo các quy định hiện hành Nhà nước, bao gồm:

- Cam kết thi công các hạng mục công trình theo đúng thiết kế đã được phê duyệt;

- Cam kết sẽ thực hiện đúng tiến độ công trình như đã trình bày trong báo cáo này;

- Các cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện và hoàn thành trong các giai đoạn của Dự án;

- Cam kết về bồi thường thiệt hại và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do những lỗi xảy ra khi triển khai dự án; chịu trách nhiệm trong việc duy tu các đoạn đường mà chủ dự án sử dụng trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ xây dựng các hạng mục dự án nếu xảy ra hư hỏng;

- Cam kết khi có sự cố xảy ra trong quá trình cải tạo, nạo vét sẽ báo cáo ngay với chính quyền địa phương và các ban, ngành có liên quan để có phương án phối hợp xử lý. Đồng thời huy động toàn bộ nhân lực và vật lực để xử lý kịp thời và cam kết đền bù toàn bộ thiệt hại về tài sản, con người cho những hộ dân có liên quan do các sự cố gây ra từ quá trình thực hiện Dự án;

- Cam kết thực hiện chế độ báo cáo về công tác bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định 08/2012/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định về Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.