# CHƯƠNG 1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

## 1.1. Thông tin về dự án

### 1.1.1. Tên dự án

“Cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, kết hợp khai thác đất san lấp tại thửa đất số 502- Tờ bản đồ số 32, xã Phú Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình”.

### 1.1.2. Chủ dự án

* Chủ dự án: Hộ bà Lê Thị Trí

- Địa chỉ liên hệ: thôn Phú Hòa, xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

- Tiến độ thực hiện dự án: 12 tháng

### 1.1.3. Vị trí địa lý của Dự án

- Khu vực thực hiện Phương án cải tạo đất thuộc thửa đất số 502, tờ bản đồ số 32, xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, được giới hạn bởi các điểm góc 1,2,3,4…13 có tọa độ Hệ VN2000, múi chiếu 30, kinh tuyến trục 1060 như sau:

| Điểm góc | X(m) | Y(m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1901627,90 | 576127,87 |
| 2 | 1901617,97 | 576091,73 |
| 3 | 1901598,19 | 576087,31 |
| 4 | 1901581,01 | 576072,91 |
| 5 | 1901565,26 | 576072,07 |
| 6 | 1901556,54 | 576061,43 |
| 7 | 1901498,90 | 576070,66 |
| 8 | 1901497,00 | 576084,00 |
| 9 | 1901457,43 | 576098,53 |
| 10 | 1901465,00 | 576134,00 |
| 11 | 1901499,41 | 576142,26 |
| 12 | 1901578,41 | 576158,08 |
| 13 | 1901609,23 | 576152,67 |
| Diện tích: 11.378,40 m2 |  |  |

- Diện tích khu vực thực hiện phương án: 11.378,40 m2.

b. Nguồn gốc đất đai khu vực khai thác:

- Khu đất xin cải tạo thuộc thửa đất số 502, tờ bản đồ số 32, xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cấp GCN ngày 23/02/2023 cho bà Lê Thị Trí, có diện tích là 14.543,9 m2 với mục đích trồng cây lâu năm(CLN).

Hình 1. 1. Sơ đồ vị trí địa lý của dự án

Hiện trạng sử dụng đất: khu vực cải tạo của dự án hiện chủ yếu là cây keo đã khai thác hiện còn gốc cây.

Khu đất đang được hộ gia đình sử dụng ổn định, không có tranh chấp.

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất:

Khu đất xin cải tạo, hạ thấp mặt bằng có diện tích 11.378,40 m2, thuộc thửa đất số 502, tờ bản đồ số 32, xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, có các phía tiếp giáp:

+ Phía Bắc giáp đất trồng cây lâu năm;

+ Phía Tây giáp đất trồng cây lâu năm;

+ Phía Đông giáp đất trồng cây lâu năm;

+ Phía Đông Nam giáp đất rừng sản xuất;

+ Phía Tây Nam giáp đất trồng cây lâu năm.

Hiện trạng sử dụng đất: Khu đất thực hiện phương án cải tạo đang được các hộ gia đình sử dụng ổn định, không có tranh chấp, hiện trên khu đất chỉ có cây dại, trước đây hộ gia đình trồng cây cao su nhưng do đất đồi dốc, đất bị thoái hóa khô cằn và ảnh hưởng của thời tiết khô hạn nên nhiều cây đã bị chết, mật độ không đảm bảo hiệu quả kinh tế thấp vì vậy gia đình lập phương án để cải tạo.

* Một số đối tượng tự nhiên xung quanh khu vực Dự án:

- Đường giao thông: Hiện trạng dọc theo phía Nam dự án là tuyến đường Hồ Chí Minh. Dự án sẽ sử dụng tuyến đường đất này để vận chuyển đất tận thu.

Phần đất tận thu sẽ được vận chuyển từ khu vực dự án ra đường Hồ Chí Minh, để đưa đất tận thu về khu vực đổ đất.

- Các đối tượng kinh tế - xã hội:

Dự án nằm trong khu vực chủ yếu là rừng sản xuất. Khu dân cư nằm cách khu vực dự án khoảng 300m về phía Đông với mật độ thưa thớt. Nên việc thực hiện dự án không gây ảnh hưởng lớn đến các hộ dân.

Trong bán kính 1km từ khu vực thực hiện dự án hiện tại không có các công trình kiến trúc, không có các di tích lịch sử, không có các loài động thực vật quý hiếm cần được bảo vệ.

* Hiện trạng khu vực đổ đất tận thu

Chủ đầu tư đã hợp đồng với đơn vị thi công để vận chuyển đất tận thu phục vụ cho san lấp mặt bằng các công trình trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ.

### 1.1.5. Mục tiêu và quy mô của Dự án

1.1.5.1. Mục tiêu đầu tư

- Mục tiêu đầu tư của dự án: Mặt bằng của khu đất hiện có 02 gò đồi nên gây khó khăn trong việc trồng cây, cũng như canh tác trên toàn bộ thửa đất. Hiện nay, chủ dự án muốn hạ thấp cao độ bình quân của khu đất (chủ yếu ở 02 gò đồi) để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trồng cây keo.

Dự án được thực hiện sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc phát triển kinh tế của hộ gia đình. Tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng phát triển tốt phủ xanh đất trống đồi trọc, góp phần phát triển kinh tế cho hộ gia đình cũng như của địa phương và xã hội.

- Phần đất tận thu sẽ hỗ trợ Công trình “Khu dân cư xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy và một số công trình khác trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ” từ đó giúp phát triển kinh tế xã hội của thôn, xã.

1.1.5.2. Quy mô của Dự án

a) Trữ lượng đất dư thừa làm đất san lấp:

Diện tích khu vực khai thác: 11.378,40 m2.

Chiều dày đất mặt, lớp phủ: 0,7 m.

Chiều dày lớp sản phẩm: Từ 0,15 m đến 7,82 m, trung bình 3,15 m.

Tổng khối lượng sản phẩm:  46.782,72 m3

Khối lượng đất mặt, lớp phủ để lại: 7.964,88 m3.

Khối lượng đất để lại làm taluy: 3.014,84 m3

b) Khối lượng đất dư thừa làm đất san lấp đưa đi tiêu thụ:

- Khối lượng sản phẩm khai thác: 46.782,72 – 7.964,88 – 3.014,84 =         35.803,00 m3.

(Khối lượng được tính toán chi tiết thể hiện trên bản đồ hiện trạng khu vực cải tạo mặt bằng kết hợp tận thu đất san lấp kèm theo hồ sơ)

## 1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của Dự án

### 1.2.1. Các hạng mục công trình chính

- Cơ sở tính toán là chia lô cần tính toán đào đắp thành các ô vuông nhỏ và tính toán khối lượng đào đắp trong các ô nhỏ đó sau đó tổng hợp lại.

Kích cỡ các ô lưới do người sử dụng tính toán và phải phù hợp sao cho cao độ trung bình của các mắt luới tại 4 góc không chênh lệch nhau quá lớn để sai số kết quả tính toán không quá lớn.

Quá trình tính toán như sau :

•	Định nghĩa lô cần tính toán.

-	Lô cần tính toán được xác định bằng ranh giới khu đo.

•	Chia lưới ô vuông tính toán (thiết lập kích thước ô lưới, số ô lưới, góc nghiêng lưới).

-	Kích thước ô lưới đào D x R =20m x20m

-	Gốc nghiêng của lưới: 600

•	Gán cao độ tự nhiên, cao độ thiết kế cho lưới tính toán.

Gán từ mô hình địa hình được đo trực tiếp bằng máy toàn đạc điện tử và xử lý bằng phần mềm topo 5.0.

•	 Cao độ thiết kế cho lưới tính toán tính: từ cao độ tự nhiên về +17.0m đối với Khu A và +24.0m đối với Khu B.

Được thực hiện bằng thuật toán được lập trình sẳn trong phần mềm HS cho độ chính xác cao trong tính toán khối lượng….

Phương án thi công:

- Khai trường nằm trong ranh giới Dự án, nằm ngoài ranh giới giải phóng mặt bằng đường Hồ Chí Minh.

Phần diện tích đắp có code tự nhiên trung bình +15m thấp hơn code kết thúc cải tạo Khu A nên cần đắp đất nâng code lên +17m để địa hình kết thúc cải tạo được bằng phẳng tránh sói lở.

Phương án đã để lại hành lang bảo vệ chống sạt lở cho các hộ liền kề rộng 3m và taluy hệ số mái 1:3 về phía Tây Khu A và 1 phần phía Đông Khu B dự án và địa hình kết thúc cải tạo cao hơn so với code tự nhiên phía Bắc, và phía Nam của 2 thửa đất nên hướng thoát nước sẽ theo địa hình tự nhiên và theo rãnh thoát nước đường Hồ Chí Minh .

* Biên giới trên mặt: Biên giới khai trường trên mặt được xác định trùng với ranh giới tính trữ lượng và được xác định bởi các điểm góc khu vực Dự án có toạ độ xác định trên bản đồ khu vực dự án kèm theo.

* Biên giới dưới đáy mỏ: Tính từ ranh giới khai thác vào trong trung bình 3,0m.

- Góc dốc bờ mỏ = 38.010 (lấy theo kết quả phân tích tài liệu báo cáo đất san lấp trong khu vực và hệ số mặt cắt đã tính toán).

Các bước tiến hành:

- Bước 1: San gạt mặt bằng

+ Sử dụng máy đào đào gốc cây keo, tiếp đến dùng máy gạt để san gạt lớp đất phong hoá dày 0.7m sang một bên. Dùng máy xúc gàu ngược dung tích 0,9m3 và xe ben tự đổ có tải trọng 5,25 - 20 Tấn  để vận chuyển lớp đất thừa. San gạt bằng phẳng từ Nam về Bắc, về đến cote +17.0 m và về đến cote +24.0 m.

+ Tạo các hướng dốc nhằm thoát nước mặt tốt, hướng thoát nước từ nền ra theo rãnh thoát nước và theo địa hình tự nhiên.

+ Trên cơ sở code khống chế, tiến hành san gạt về về độ cao phù hợp để trồng cây keo.

- Bước 2: Trả lại đất phong hoá để trồng cây

+ Trước khi cải tạo tận thu đất, cần bóc lớp phong hoá 0.7m dồn lại về một phía. San gạt từ phía Nam lên phía Bắc, cứ 20 m sau khi khai thác xong thì hoàn thổ mặt bằng một lần theo hình thức cuốn chiếu.

+ Sau đó tiến hành công tác làm đất, đào hố bón phân, tạo độ tơi xốp và độ dốc hợp lý để phục vụ việc trồng cây keo nguyên liệu có hiệu quả hơn.

- Bước 3: Trồng cây

+ Sau khi đã san gạt xong mặt bằng, tiến hành trồng cây theo mùa vụ, loại cây trồng là cây keo con dâm hom, kỹ thuật và mật độ cây trồng theo quy trình, kỹ thuật của Sở Nông nghiệp&PTNT.

b. Hạng mục trồng cây

Trong quá trình tiến hành tận thu đất theo hình thức cuốn chiếu, hạ dần độ cao. Tại mỗi cột đất thực hiện, tiến hành tận thu đất và hoàn trả lớp đất bóc bề mặt theo từng lô. Sau khi cải tạo đất theo từng cột xong thì tiến hành đào hố và trồng cây trên toàn bộ diện tích cột. Tổng diện tích cần trồng cây là 11.378,40m2 ≈ 1,1 ha.

Loại cây trồng được chọn để tiến hành trồng cây tại khu vực Dự án là keo lai giâm hom với mật độ 2.000cây/ha, tỉ lệ trồng dặm bằng 30% mật độ cây trồng.

Bảng 1. 2. Đặc điểm của hạng mục trồng cây của Dự án

| TT | Các thông số | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diện tích trồng cây | m2 | 11.378,40 | Mật độ 2.000 cây/ha, tỉ lệ trồng dặm bằng 30% mật độ cây trồng |
| 2 | Đào hố, lấp hố trồng cây | hố | 4.200 | Kích thước hố 30 x 30 x 30 cm. |
| 6 | Chăm sóc cây sau khi trồng (thời gian 3 năm) | cây | 4.200 | Bón phân, vun gốc cây trồng. |
| 7 | Trồng dặm cây chết | cây | 1.260 | 30% mật độ cây trồng |

### 1.2.2. Các hạng mục công trình phụ

* Xây dựng lán trại:

Trước khi tiến hành cải tạo tận thu đất, chủ dự án dự kiến sẽ xây dựng lán trại tạm để che mưa che nắng cho công nhân tại khu vực dự án. Diện tích xây dựng nhà tạm khoảng 10m2. Lựa chọn khu vực đất bằng phẳng, tại vị trí vành đai bảo vệ phía Nam dự án, sử dụng bạt và cọc để dựng lán trại.

### 1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường

a. Hệ thống thoát nước

- Thoát nước thải: dự án sử dụng nhà vệ sinh lưu động.

- Thoát nước mưa: nước mưa chảy tràn của khu vực Dự án chảy theo hướng dốc địa hình về phía Bắc của khu A và phía Nam khu B trước khi thoát về khu vực trũng thấp ở phía Đông của khu vực cải tạo,

b. Công trình thu gom chất thải rắn

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Thu gom bằng thùng rác loại 60 lít có nắp đậy đặt tại khu vực lán trại.

- Đối với lượng dầu mỡ, giẻ lau phát sinh tại công trường, chủ dự án sẽ bố trí công nhân thu gom giẻ lau, bóng đèn hỏng... vào 01 thùng rác (thể tích 60 lít) có nắp đậy và có kí hiệu thùng chứa chất thải rắn nguy hại tại khu vực công trường và liên hệ với đơn vị thu gom để vận chuyển CTNH đi xử lý theo đúng quy định.

### 1.2.4. Tổng hợp khối lượng thi công

a. Tổng hợp khối lượng giải phóng mặt bằng

Diện tích khu vực thực hiện dự án 11.378,40m2. Trên thửa đất hiện tại là cây keo đã thu hoạch chỉ còn lại gốc cây. Trong khu vực dự án không có nhà cửa, công trình kiến trúc và dân cư sinh sống. Do đó, không phải thực hiện công tác di dân, tái định cư.

b. Tổng hợp khối lượng của Dự án

Bảng 1. 3. Khối lượng đào, đắp của dự án

| TT | Hạng mục | Khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3 | Tấn |
| 1 | Khối lượng bóc phong hóa | 12.267,06 | 17.173,88 |
| 2 | Tổng khối lượng tận thu | 79.515,38 | 111.321,5 |
| 3 | Tổng khối lượng đào | 99.209,81 | 138.893,7 |
| 4 | Tổng khối lượng đắp | 4.085,50 | 5.719,7 |

(Theo Công văn số: 1784/BXD-VP của Bộ xây dựng về công bố Định mức vật tư trong xây dựng, tỷ trọng của đất là 1,45 tấn/m3).

Theo bảng trên ta thấy, tổng khối lượng đất đào của Dự án là 138.893,7tấn, tổng khối lượng đất đắp là 5.719,7tấn.

Trong đó, khối lượng đất phong hóa 17.173,88tấn, lượng đất này được đào bóc và đổ đúng nơi quy định tại chỗ để sau khi đào đất tận thu thì san gạt trả lại mặt bằng.

## 1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hoá chất sử dụng của Dự án; nguồn cung cấp điện nước và các sản phẩm của dự án

### 1.3.1. Khối lượng nguyên vật liệu phục vụ Dự án

Khối lượng một số nguyên vật liệu phục vụ cải tạo, tận thu đất như sau:

Bảng 1. 4. Tổng hợp các nguồn nguyên liệu phục vụ cho Dự án

| TT | Tên nguyên, nhiên liệu | Đơn vị định mức | Định mức tiêu hao | Nhu cầu nguyên liệu trong 1 năm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu diezel | lít/tấn | 0,242 | 10.238 lít |
| 2 | Xăng (5% lượng dầu diezel) | lít/tấn | 0,0121 | 512 lít |
| 3 | Dầu thuỷ lực, mỡ bôi trơn | kg/tấn | 0,001 | 42,3 kg |

### 1.3.2. Nguồn cung cấp điện, nước, nhiên liệu

* Cấp điện: Việc thi công cải tạo, kết hợp tận thu đất chủ yếu là thực hiện vào ban ngày, các phương tiện thiết bị thi công đều sử dụng dầu diezel nên không sử dụng điện.

* Cấp nước:

Cấp nước cho dự án chủ yếu là nước uống phục vụ cho công nhân lái máy thi công nên việc cung cấp nước là không đáng kể. Nước sinh hoạt được đơn vị cung cấp bằng các thùng nước uống 20 lít mua tại các đại lý trên địa bàn.

* Cung cấp nhiên liệu:

Nguồn cung cấp nhiên liệu xăng, dầu, mỡ bôi trơn... cho các thiết bị thi công sẽ được lấy từ các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xã Trường Thuỷ và các vùng lân cận.

### 1.3.3. Danh mục máy thi công

Danh mục các máy móc, thiết bị chính trong hoạt động cải tạo, tận thu đất của Dự án được tổng hợp trong bảng sau:

Bảng 1. 5. Số lượng các máy thi công của Dự án

| TT | Thiết bị và các thông số kỹ thuật | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thiết bị xúc bốc, san gạt |  |  |
| 1 | Máy xúc gàu ngược dung tích 0,8 m3 | máy | 01 |
| 2 | Máy san gạt | máy | 01 |
| II | Ô tô vận tải |  |  |
| 1 | Ô tô tự đổ 5tấn. | chiếc | 05 |

## 1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành

a. Quy trình công nghệ tận thu đất

- Công nghệ tận thu đất

* Lựa chọn hệ thống tận thu đất:

Căn cứ vào sản lượng tận thu và đặc điểm thực trạng địa hình, cấu tạo địa chất, có thể áp dụng hệ thống tận thu khấu theo lớp bằng, từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, vận tải trực tiếp bằng ô tô.

* Công nghệ tận thu đất :

- Bước 1: San gạt mặt bằng

+ Sử dụng máy đào đào gốc cây keo, tiếp đến dùng máy gạt để san gạt lớp đất phong hoá dày 0.7m sang một bên. Dùng máy xúc gàu ngược dung tích 0,9m3 và xe ben tự đổ có tải trọng 5,25 - 20 Tấn  để vận chuyển lớp đất thừa. San gạt bằng phẳng từ Nam về Bắc, về đến cote +17.0 m (đối với Khu A) và về đến cote +24.0 m (đối với Khu B)  .

+ Tạo các hướng dốc nhằm thoát nước mặt tốt, hướng thoát nước từ nền ra theo rãnh thoát nước và theo địa hình tự nhiên.

+ Trên cơ sở code khống chế, tiến hành san gạt về về độ cao phù hợp để trồng cây keo.

+ Tận dụng đất đào để đắp phần diện tích 3.773,05m2. Trong quá trình khai thác chừa đai an toàn 3m về các phía dự án.

- Bước 2: Trả lại đất phong hoá để trồng cây

+ Trước khi cải tạo tận thu đất, cần bóc lớp phong hoá 0.7m dồn lại về một phía. San gạt từ phía Nam lên phía Bắc, cứ 20 m sau khi khai thác xong thì hoàn thổ mặt bằng một lần theo hình thức cuốn chiếu.

+ Sau đó tiến hành công tác làm đất, đào hố bón phân, tạo độ tơi xốp và độ dốc hợp lý để phục vụ việc trồng cây keo nguyên liệu có hiệu quả hơn.

- Bước 3: Trồng cây

+ Sau khi đã san gạt xong mặt bằng, tiến hành trồng cây theo mùa vụ, loại cây trồng là cây keo con dâm hom, kỹ thuật và mật độ cây trồng theo quy trình, kỹ thuật của Sở Nông nghiệp&PTNT.

- Chừa đai an toàn về tất cả các phía của khu vực cần cải tạo để tránh sạt lở các thửa đất liền kề.

Máy xúc gàu ngược

Xúc bốc lên ô tô

Đi tiêu thụ

Hoàn trả theo hình thức cuốn chiếu cứ 20m hoàn thổ một lần

Đất phong hóa

Đất san lấp

Cải tạo tận thu đất san lấp

Hình 1. 4. Sơ đồ cải tạo tận thu đất san lấp

Dự án thực hiện cải tạo tận thu theo hình thức cuốn chiếu từng cột một, mỗi cột thi công cuốn chiếu từng lô theo hướng từ Tây sang Đông. Dự án tiến hành thi công và hoàn thổ theo hình thức cuốn chiếu, cứ 20m hoàn thổ một lần.

Sau khi cải tạo tận thu, đất phong hóa được hoàn thổ trở lại để phục vụ cho việc trồng cây.

Để hạn chế bụi: Khối lượng đất cải tạo tận thu ít nên sẽ tiến hành vào những ngày trời mát, ít gió và hạn chế thực hiện khai thác vào những ngày trời khô hanh.

Để hạn chế sạt lở : chừa đai an toàn xung quanh khu vực thực hiện dự án và đảm bảo độ dốc mái taluy là 1:3 ở phía Tây của khu A và phía Đông của khu B.

b. Quy trình trồng cây và chủng loại cây trồng

- Quy trình trồng cây :

Sau khi kết thúc tận thu đất từng cột, hoàn trả lớp đất bề mặt của cột đó nên vẫn đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng, phát triển. Tổng diện tích cần trồng cây là 11.378,40   m2. Mật độ trồng cây là 2.000 cây/ha.

Trước khi trồng cần phải tạo lỗ có kích thước 30 x 30 x 30 m, dùng nọc hay bay để tạo lỗ. Trồng xong phải giậm nhẹ xung quanh hố để cây đứng và rễ cây tiếp xúc với đất. Sau khi trồng 15 – 20 ngày, kiểm tra thấy tỷ lệ cây sống 70% thì phải tiến hành trồng dặm, tỉ lệ trồng dặm bằng 30% mật độ cây trồng.

- Thời vụ trồng cây: Tiến hành trồng cây vào vụ thu (tháng 9, 10) hoặc vụ xuân (tháng 2,3) để đảm bảo tỷ lệ sống cao.

- Chủng loại cây trồng: Loại cây trồng được chọn để tiến hành trồng cây tại khu vực Dự án là keo lai giâm hom. Đây là loài cây gỗ cao, cành nhỏ, tự tỉa cành tốt, sống lâu, có khả năng cố định đạm. Cây mọc nhanh, sinh trưởng nhanh trong vài năm đầu, thường được dùng làm cây trồng phù hợp cải tạo đất, che bóng.

- Trong quá trình trồng và chăm sóc cây keo: sử dụng phân bón hữu cơ, không sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật vì cây keo có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện tự nhiên, ít sâu bệnh và rất thích hợp cho quá trình cải tạo đất.

## 1.5. Biện pháp tổ chức thi công

Khai trường nằm trong ranh giới Dự án.

- Khai thác từ độ cao tự nhiên xuống trung bình 6.27m (bao gồm 0.7m đất phong hóa). San nền bằng phẳng bao gồm đào và đắp từ cao độ tự nhiên về code +17.0m(so với mực nước biển) bằng code điểm số 9 và cao hơn code trung bình đường Hồ Chí Minh 3m (code trung bình đường Hồ Chí Minh là +14m).

- Các thông số bờ khu đất kết thúc tận thu phải phù hợp với tính chất cơ lý của đất đá, đảm bảo ổn định, tuân thủ quy định của quy phạm hiện hành, tránh mất an toàn xảy ra trong quá trình tận thu.

* Biên giới trên mặt: Biên giới khai trường trên mặt được xác định trùng với ranh giới tính trữ lượng và được xác định bởi các điểm góc khu vực Dự án có toạ độ xác định trên bản đồ khu vực dự án kèm theo.

* Biên giới dưới đáy khu vực cải tạo: Tính từ ranh giới khai thác.

- Góc dốc bờ khu vực cải tạo có tỉ lệ 1:3

- Chiều dài tuyến công tác: theo chiều dài khu vực dự án

Sau khi bóc bỏ phần đất phủ, phần còn lại sẽ được tận thu bằng phương pháp lộ thiên, theo hướng từ Tây sang Đông và vận chuyển đi tiêu thụ. Sau khi kết thúc việc đào đất, sử dụng máy san ủi để tạo mặt bằng khu vực và hoàn trả toàn bộ khối lượng đất phong hóa, cuối cùng là tiến hành các bước cải tạo đất và trồng cây theo quy định

Sơ đồ tổ chức thi công như sau:

Vận chuyển đất tận thu

Hoàn trả mặt bằng khu vực bằng đất phong hóa tại chổ

Khai thác tận thu bằng phương pháp lộ thiên

Bóc bỏ phần đất phủ bề mặt (dày 0,7 m)

San gạt mặt bằng khu đất

Trồng cây

Hình 1. 5. Sơ đồ tổ chức thi công