MỞ ĐẦU

1. Xuất xứ của Dự án

1.1. Xuất xứ, hoàn cảnh ra đời Dự án

Đối với nước ta, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Nông sản sạch là một mặt hàng thiết yếu mà người tiêu dùng hướng đến trong thời gian gần đây và trong tương lai của địa phương nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Với mục tiêu đi đầu, phát triển thị trường, xây dựng cơ sở sản xuất nông sản sạch theo tiêu chuẩn với mô hình sản xuất công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với chế biến trong nông nghiệp nhằm đảm bảo tính bền vững, vừa bảo vệ cải tạo đất vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, khi dự án đi vào hoạt động có công suất ổn định, cung cấp cho thị trường lượng rau quả đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn, tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương, đóng góp nguồn thu ngân sách góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sống tại địa phương, đồng thời làm mô hình điểm sản xuất nông nghiệp theo quy mô công nghiệp, hình thành chuỗi sản phẩm khép kín, gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Dự án đầu tư xây dựng Xây dựng trang trại tổng hợp ứng dụng công nghệ cao tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình nhằm hình thành mô hình tổ chức quản lý sản xuất, sơ chế, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm rau, củ, quả, hoa an toàn tập trung (đạt chuẩn VietGAP), đồng bộ tại khu vực chuyên sản xuất rau, củ, quả. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe cho người tiêu dùng, cung cấp thực phẩm rau, củ an toàn, sạch, chất lượng cao cho nhân dân trong huyện và các địa phương lân cận, đồng thời tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho người lao động và các hộ dân sản xuất rau, củ an toàn tại địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trong khu vực. Dự án sẽ cung cấp cho thị trường các sản phẩm từ nông nghiệp như Dưa Chuột baby, Măng tây, Mướp đắng, Bí các loại, Dưa lưới, Đậu các loại, rau các loại… đạt tiêu chuẩn (VietGAP) lâu dài và hiệu quả. Trồng rau sạch kết hợp trồng các loại Hoa tươi, nuôi cá giống nước ngọt (cá lóc, chép…) phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn. Trồng lúa với mô hình hiện đại, lúa chất lượng cao đưa lại năng suất cao hơn mô hình cũ, sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường…

Thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường (BVMT) theo các quy định hiện hành của Luật BVMT Việt Nam, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Công ty TNHH Công nghệ cao Happy Farm đã phối hợp với Công ty TNHH Kỹ thuật và Môi trường TAC là đơn vị tư vấn tổ chức thực hiện lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án “Xây dựng trang trại tổng hợp ứng dụng công nghệ cao” nhằm đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững cho dự án trong giai đoạn xây dựng cũng như khi đi vào hoạt động. Báo cáo sẽ giúp cho Chủ đầu tư có những thông tin cần thiết để lựa chọn những giải pháp tối ưu nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực gây ô nhiễm môi trường, góp phần bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và bảo vệ môi trường trong khu vực. Đồng thời, đây là cơ sở khoa học cho các cơ quan quản lý về môi trường trong việc thẩm định, giám sát và quản lý các hoạt động của Dự án một cách bền vững.

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt báo cáo, tài liệu liên quan

- Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Dự án là Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

- Cơ quan phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án là UBND thị xã Ba Đồn.

1.3. Mối quan hệ của dự án với các dự án khác và quy hoạch phát triển do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, Dự án góp phần thực hiện và hoàn thành nội dung chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân theo nội dung Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Chính phủ đề ra, phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới đến năm 2030 được UBND thị xã Ba Đồn phê duyệt.

Việc đầu tư xây dựng Trang tại Nông sản sạch Gia Hưng xuất phát từ nhu cầu có tính thiết thực, tính khả thi và hoàn toàn phù hợp với chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương; đáp ứng kịp thời nhu cầu của xã hội giai đoạn 2020 trở đi. Phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của khu vực đồng thời cung cấp một khối lượng lớn nguyên vật liệu san lấp cho các công trình trên địa bàn thị xã Ba Đồn và các khu vực lân cận.

Phù hợp với Quyết định số 1283/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Ba Đồn.

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM

2.1. Các văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường

a. Các văn bản pháp luật

* Văn bản pháp luật về môi trường

- Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022;

- Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ về quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển;

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường;

- Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường.

* Văn bản pháp luật về đất đai

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2013, có hiệu lực từ ngày 01/07/2014;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai;

-  Nghị  định  số  01/2017/NĐ-CP  ngày  06/1/2017  của  Chính  phủ  sửa  đổi,  bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai;

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của BTNMT quy định chi tiết nghị định số  01/2017/NĐ-CP ngày  06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

* Văn bản pháp luật về xây dựng

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày18/06/2015 về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ xây dựng về việc Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và đầu tư xây dựng công trình;

- Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 06/02/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phân cấp phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình) các công trình xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

b. Các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn áp dụng

- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

- QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng một số chất độc hại trong không khí xung quanh;

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ngầm;

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

- Quyết định số 3733/2002/QĐ - BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động;

- QCVN 24: 2016/BYT  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền về dự án

- Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc chấp thuận chủ trương đồng thời chấp thuận nhà đầu tư;

- Quyết định số /QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2021 của UBND thị xã Ba Đồn về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Xây dựng trang trại tổng hợp ứng dụng công nghệ cao;

- Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Công nghệ cao Happy Farm thuê đất để thực hiện dự án Xây dựng trang trại tổng hợp ứng dụng công nghệ cao, tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn;

2.3. Các nguồn tài liệu, dữ liệu liên quan

a. Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án lập

- Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật: Cải tạo mặt bằng, tận thu đất san lấp để xây dựng dự án Xây dựng trang trại tổng hợp ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH Công nghệ cao Happy Farm.

- Các bản vẽ quy hoạch và bản vẽ liên quan khác đến dự án.

b.  Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo khác

- Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình, năm 2021;

- Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội phường Quảng Thọ;

3. Tổ chức thực hiện ĐTM

3.1. Quy trình thực hiện lập Báo cáo ĐTM

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án: “Xây dựng trang trại tổng hợp ứng dụng công nghệ cao” được thực hiện bởi chủ dự án và phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Kỹ thuật và Môi trường TAC.

Quá trình lập Báo cáo ĐTM được thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Nghiên cứu tài liệu, các thiết kế cơ sở, công nghệ và các tài liệu liên quan của dự án;

Bước 2: Khảo sát thực địa thực hiện đo đạc, lấy mẫu tại hiện trạng môi trường tại địa điểm thực hiện dự án và đưa mẫu về phòng thí nghiệm phân tích;

Bước 3: Thu thập các số liệu, tài liệu về các điều kiện địa lý, khí hậu, kinh tế, văn hoá, xã hội khu vực dự án;

Bước 4: Tổng hợp số liệu, gửi các chuyên gia đánh giá, đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường và xây dựng chương trình giám sát môi trường;

Bước 5: Trên cơ sở các tài liệu, số liệu thu thập tiến hành viết báo cáo ĐTM theo nội dung đã được Quy định trong Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Gửi báo cáo ĐTM tham vấn đại diện chính quyền địa phương, đại diện dân cư khu vực thực hiện dự án;

Bước 6: Hoàn thiện báo cáo ĐTM theo ý kiến các chuyên gia và tham vấn trình thẩm định báo cáo ĐTM tại Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.

3.2. Tổ chức thực hiện Đánh giá tác động môi trường

- Chủ Dự án: Công ty TNHH Công nghệ cao Happy Farm

+ Địa chỉ liên hệ: phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

+ Người đại diện: Bà Phan Thị Hương                   	Chức vụ: Giám đốc

+ Điện thoại:

- Cơ quan tư vấn và thực hiện lập báo cáo ĐTM: Công ty TNHH Kỹ thuật và Môi trường TAC

+ Địa chỉ: TDP 6 – P. Ba Đồn – thị xã Ba Đồn- tỉnh Quảng Bình.

+ Điện thoại: 02323. 202.909;                   Fax: 02323 811 234.

+ Mã số thuế: 3101018792.

+ Email: MoitruongTAC@gmail.com

- Danh sách thành viên trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM:

| TT | Họ và tên | Chuyên ngành đào tạo | Tham gia thực hiện | Nội dung phụ trách | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | THÀNH VIÊN CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN |  |  |  |  |
|  | Phan Thị Hương |  | Chủ dự án | Chủ trì Cung cấp các hồ sơ, thông tin liên quan đến Dự án, Chủ trì thực hiện |  |
| II | THÀNH VIÊN ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO |  |  |  |  |
| 1 | Phan Anh Chiến | Kỹ sư Công nghệ môi trường | Chủ nhiệm | Nghiên cứu, tổng hợp chỉnh sửa báo cáo |  |
| 2 | Lê Quang Huy | Thạc sỹ Địa chất học | Thành viên | Phụ trách các vấn đề kỹ thuật về xây dựng và tư vấn kỹ thuật xây dựng |  |
| 3 | Nguyễn Khắc Tình | Cử nhân Địa chất công trình và Địa chất thủy văn | Thành viên | Nghiên cứu, thực địa, tham vấn cộng đồng, đánh giá hiện trạng, điều kiện tự nhiên KT - XH dự án |  |
| 4 | Nguyễn Ngọc Thành | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | Thành viên | Nghiên cứu, đánh giá tác động trong giai đoạn chuẩn bị, xây dựng dự án và biện pháp giảm thiểu |  |
| 5 | Nguyễn Chí Hoài | CN Địa chất công trình | Thành viên | Nghiên cứu, đánh giá tác động trong giai đoạn vận hành dự án và biện pháp giảm thiểu |  |
| 6 | Nguyễn Thị Thu Hồng | Thạc sỹ quản lý Môi trường | Thành viên | Xây dựng chương trình quản lý, giám sát, kết luận, hoàn thiện báo cáo |  |

4. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM

- Phương pháp làm việc nhóm: Lập nhóm ĐTM, gồm cử nhân môi trường, cán bộ đo đạc, phân tích, ....

- Phương pháp lập bảng liệt kê: Phân tích quá trình thực hiện dự án. Phương pháp này được sử dụng để lập mối quan hệ giữa các hoạt động của dự án và các tác động môi trường.

(Phương pháp này được sử dụng hầu hết ở các chương nhằm đưa ra cái nhìn tổng thể, phục vụ cho quá trình đánh giá tránh thiếu sót.

Cụ thể: Chương 1, liệt kê các thiết bị, máy móc, nguồn nguyên vật liệu trong quá trình khai thác để dự đoán tác động do máy móc, tải lượng nguồn thải trong quá trình thi công.

Chương 3: Liệt kê các nguồn gây tác động và nguồn tác động đến môi trường để tránh thiếu sót trong quá trình phân tích đánh giá tác động và đưa ra các biện pháp giảm thiểu phù hợp.

Chương 4: Lập bảng liệt kê nội dung chương trình quản lý sau khi đánh giá và nêu biện pháp, công trình giảm thiểu tác động).

- Phương pháp tham vấn cộng đồng: Tham vấn cộng đồng thông qua cuộc họp với UBND và các hộ dân cư tại phường Quảng Thọ;

(Đơn vị tư vấn phối hợp với Chủ dự án tiến hành liên hệ, bố trí lịch họp tham vấn cộng đồng cùng UBND xã và các hộ dân cư tại khu vực thực hiện dự án. Phương án này được trình bày ở chương 5: Kết quả tham vấn)

- Phương pháp đánh giá nhanh: Phương pháp này được sử dụng dựa trên hệ số ô nhiễm của nguồn thải được xác lập bởi các tổ chức, viện nghiên cứu khi đánh giá tải lượng ô nhiễm nước, khí thải, bụi,… của các hoạt động dự án để dự báo mức độ tác động đến môi trường xung quanh.

(Phương pháp này được sử dụng ở Chương 3, dựa trên hệ số ô nhiễm, công thức phát tán của nguồn thải được xác lập bởi các tổ chức, viện nghiên cứu cùng với nguồn nguyên liệu, máy móc sử dụng trong quá trình khai thác. Tiến hành tính toán dự báo mức độ và phạm vi tác động đến môi trường xung quanh).

- Phương pháp so sánh: Tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải, khí thải và so sánh với các chỉ tiêu trong Tiêu chuẩn, Quy chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành.

(Phương pháp này sử dụng ở chương 2, 3: Sau khi tính toán thì so sánh với các TC, QC hiện hành để đánh giá mức độ của tác động).

- Phương pháp dự báo: Dựa trên số liệu nền, nội dung Dự án để dự báo nguồn phát sinh, tải lượng, nồng độ và mức độ tác động do quá trình thực hiện Dự án đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, kinh tế - xã hội.

(Phương pháp này được sử dụng chủ yếu ở chương 3: Sau khi tính toán, so sánh với tiêu chuẩn, xác định được mức độ và phạm vi thì dự báo mức độ ảnh hưởng đến môi trường và các đối tượng bị ảnh hưởng xung quanh).

- Phương pháp khảo sát: Quan sát, đánh giá hiện trường (kết hợp với sự hướng dẫn của cán bộ thông thạo địa hình);

(Phương pháp này được xác định chủ yếu ở chương 1, nhằm xác định đối tượng dự án, tính phù hợp của dự án và các đối tượng xung quanh dự án có thể bị ảnh hưởng).

- Phương pháp đo đạc: Đo đạc các chỉ số môi trường bằng các thiết bị đo đạc có độ chính xác cao như:

+ Máy đo độ ồn: QUEST;

+ Máy đo khí độc: Multicheck 2000;

+ Máy đo bụi: EPAM 5000.

(Phương pháp này được sử dụng ở chương 2: Nhằm phân tích số liệu môi trường nền nhằm đánh giá ảnh hưởng của dự án trong thời gian khai thác).

- Phương pháp thu thập thông tin: Sưu tầm các nguồn tài liệu liên quan phục vụ quá trình ĐTM; thu thập các số liệu về điều kiện kinh tế - xã hội và khí tượng thủy văn khu vực; tham khảo các tài liệu ĐTM;

(Phương pháp này được sử dụng ở chương 2)

- Phương pháp viết báo cáo: Báo cáo ĐTM được lập với các nội dung trình bày dựa trên khung được quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Chương 1

MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

1.Tóm tắt về dự án

1.1. Thông tin chung về dự án

1.1.1. Tên dự án

Xây dựng trang trại tổng hợp ứng dụng công nghệ cao

1.1.2. Chủ Dự án

- Chủ Dự án: Công ty TNHH Công nghệ cao Happy Farm

- Địa chỉ liên hệ: phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

- Người đại diện: bà Phan Thị Hương                   Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại:

1.1.3. Tiến độ thực hiện dự án

Năm 2024 – 2025. Hoàn thành xây dựng dự án trong tháng 5 năm 2025.

1.1.4. Tổng mức đầu tư

*Tổng mức đầu tư: 7.000.000.000 đồng

(Bằng chữ: Bảy tỷ đồng chẵn)

1.1.5. Vị trí địa lý

1.1.5.1. Vị trí địa lý của dự án

Vị trí thực hiện Dự án tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình có vị trí tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông giáp đất nông nghiệp;

+ Phía Nam giáp đường giao thông (đường đất);

+ Phía Tây giáp đất nông nghiệp;

+ Phía Bắc giáp đất nông nghiệp (QH đường giao thông).

- Diện tích lập quy hoạch chi tiết khoảng: 19.129,30 m2.

Ranh giới khu vực dự án được giới hạn bởi 4 điểm, mốc từ 1 đến 4 có tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 106°, múi chiếu 30 như sau:

Bảng 1.1. Bảng thống kê tọa độ khu vực khai thác

| Điểm góc | Hệ tọa độ VN-2000 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X(m) | Y(m) |
| 1 | 1962614.64 | 548230.15 |
| 2 | 1962672.91 | 548432.78 |
| 3 | 1962577.46 | 548462.93 |
| 4 | 1962539.90 | 548352.78 |
| 5 | 1962567.61 | 548345.05 |
| 6 | 1962537.79 | 548265.97 |
| Diện tích: 19.129,30m2 |  |  |

Hình 1.1: Vị trí khu vực dự án

1.1.5.2.  Hiện trạng sử dụng đất

Tình trạng sử dụng đất: đất nông nghiệp

Hiện nay, khu vực dự án có trồng trồng cây bạch đàn và cây bụi phát triển. Tuy nhiên, do địa hình gò đồi, đất đá cẵn cỗi, địa hình dốc lớn rất khó canh tác, thực vật trên thửa đất phát triển kém, độ che phủ rừng thấp. Hiệu quả kinh tế không cao.

1.1.5.3. Hiện trạng địa hình khu vực Dự án

Khu vực Dự án đang trồng lúa và đào ao nuôi trồng thủy thuộc tờ bản đồ địa chính số 2, thửa đất số 29, 30-38, 40, 51-58, 66, 68, 85, 86, 109… thuộc phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn do chủ đầu tư quản lý.

Do đó, trong quá trình đo đạc và thiết kế Dự án để phù hợp với độ cao quy hoạch san nền được UBND thị xã Ba Đồn phê duyệt, phải tiến hành san gạt mặt bằng. Quá trình tính toán cân bằng đào đắp, còn một khối lượng đất đá còn thừa không sử dụng được trong dự án.

1.1.5.4. Hiện trạng khu dân cư và các đối tượng có khả năng bị tác động bởi Dự án trong quá trình hoạt động của dự án

* Khu dân cư: Cụm dân cư tập trung gần nhất tiếp giáp về phía Nam dự án dọc tuyến đường liên thôn.

Đường QL12A

Cụm dân cư phía Nam

Sơ đồ tương quan vị trí dự án với các đối tượng xung quanh

- Hiện trạng hoạt động sản xuất xung quanh Dự án

Xung quanh khu vực Dự án là đang trồng lúa và nuôi trồng thủy sản của các hộ dân có đất tiếp giáp khu vực Dự án.

* Hiện trạng giao thông

Trong khu vực Dự án không có đường giao thông, phía Bắc có đường quy hoạch rộng 23,0m; Phía Nam là đường hiện trạng tiếp giáp với khu đất (đường đất).

* Hiện trạng sông, suối và các dòng chảy bề mặt

+ Hiện trạng sông, suối và các dòng chảy bề mặt: Trong phạm vi thực hiện dự án không có sông, suối chảy qua, không có sự hiện diện của nước mặt.

+ Hiện trạng thoát nước mưa khu vực dự án: Khu vực chưa có hệ thống thu gom và thoát nước mưa. Nước mưa chảy tràn chủ yếu thoát theo địa hình dự án về các tuyến mương, rãnh thoát nước dọc đường rồi chảy về các vùng thấp trũng, cụ thể nước mưa khu vực dự án chảy theo địa hình về phía các phía xung quanh sau đó tập trung về mương thoát nước dọc tuyến đường hiện trạng phía Tây rồi chảy về khu vực thấp trũng phía Tây Bắc và hồ nước phía Tây Dự án.

+ Cách khu vực dự án khoảng 1,2km về phía Đông là biển Đông.

+ Đặc điểm nước dưới đất: Nguồn nước dưới đất tại khu vực dự án khá dồi dào, hiện nay khu vực chưa có hệ thống nước cấp nên toàn bộ dân cư sử dụng nguồn nước ngầm phục vụ sinh hoạt, theo khảo sát nguồn nước giếng tại một số hộ gia đình xung quanh xuất hiện từ 3-5m, chưa có dấu hiệu cạn vào mùa hạn.

* Hiện trạng các công trình khác

+ Gần khu vực dự án chỉ có các hoạt động lúa và nuôi trồng thủy sản,... của các hộ dân trong khu vực.

1.1.6. Mục tiêu, quy mô, công suất Dự án

1.1.6.1. Mục tiêu Dự án

Nhằm hình thành mô hình tổ chức sản xuất, sơ ché, bảo quản và tiêu thy sản phầm rau, củ, quả an toàn tập trung (đạt chuẩn VietGAP), đồng bộ tại khu vực chuyên sản xuất rau, củ, quả, hoa, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phầm và Sức khỏe cho người tiêu dùng, cung cấp thực phầm rau, củ an toàn. sạch, chất lượng cao cho nhân dân trong thị xã Và các địa phương lân cận, đồng thời tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sóng cho người lao động và các hộ dân sản xuất rau, củ an toàn tại địa phương, thúc đây phát triền kinh tế, xã hội trong khu vực.

1.1.6.2. Quy mô, công suất Dự án

a. Quy mô dự án:

Diện tích dự kiến sử dụng đất: 22.000 m²; Dự kiến các hạng mục đầu tư: Khu vực canh tác nông nghiệp (19.800m²) bao gồm: Khu nhà màng đề tròng rau, trồng hoa...(nhà khung thép không xây dựng kiên có) 01 tầng với diện tích dự kiến 6.000m², khu vực chuyên trồng lúa nước với diện tích dự kiến 8.800m², khu vực đào ao nuôi cá giống (trên diện tích hồ hiện trạng và mở rộng) với diện tích dự kiến 5.000m², sân đường nội bộ và cây xanh cânh quan phụ với diện tích dự kiến 2.200m²

b. Bảng tổng hợp quy hoạch tổng mặt bằng

| STT | Chức năng, hạng mục xây dựng | Diện tích xây dựng (m2) | MĐXD tối đa (%) | Tầng cao XD (tầng) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà màng trồng cây | 5.173,0 | 1 | 27,04 |  |
| 2 | Khu ao hồ nuôi cá, hải sản giống | 4.600,0 | 24,05 |  |  |
| 3 | Khu vực trồng lúa nước | 5.100,0 | 26,66 |  |  |
| 4 | Sân đường, cây xanh | 4.256,3 | 22,25 |  |  |
| Tổng |  | 19.129,3 | 25 | 1 | 100 |

- Nhu cầu khai thác, sử dụng nước ngầm lớn nhất: ước tính 67,97m3/ngày.

b. Dịch vụ, sản phẩm cung cấp:

- Sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn (VietGAP). Dự kiến cung cấp ra thị trường các sản phẩm trong một năm như sau:

- Dưa Chuột baby: khoảng 1.500kg/năm

- Măng tây: khoảng 110kg/năm

- Mướp đắng: khoảng 1.000kg/năm

- Bí các loại: khoảng 1550kg/năm

- Đậu các loại: khoảng 1050kg/năm

- Rau các loại: khoảng 450kg/năm

- Dưa lưới: khoảng 6.000kg/năm

- Dưa lưới hoàng kim: khoảng 150kg/năm

- Dưa lưới ruột vàng: khoảng 1450kg/năm

- Dưa lưới ruột xanh: khoảng 400kg/năm

+ Khu vực trồng lúa nước: Dự kiến 1 năm trồng 2 vụ, sản xuất và cung cấp ra thị trường khoảng 6-8 tấn lúa (giống lúa mới) mỗi năm.

+ Khu vực nuôi cá giống nước ngọt (cá lóc, cá chép...): Dự kiến 500 m2 thả 20.000 con cá giống, với năng suất bình quân 140-150 tấn/ha, giá thành giao động khoảng 28.000đ/kg, sau khi trừ chi phí lợi nhuận khoảng 8.000-10.000đ/kg.

1.2. Các hạng mục Dự án

1.2.1. Các hạng mục chính

A. Hạ tầng kỹ thuật

1. Giao thông, cao độ nền

Khu đất tiếp giáp với tuyến đường của khu vực quy hoạch rộng 23,0m (hiện trạng đường đất nội đồng), tổ chức đấu nối các vị trí cổng ra vào với khu đất. Cao độ nền khu đất xác định theo quy hoạch phân khu, cao độ từ +2.8 đến +3.0m, hướng dốc thấp dần từ phía Nam về phía Bắc.

2. Cấp nước: Nguồn cấp nước được quy hoạch, thiết lập đấu nối đường ống cấp nước trên tuyến đường quy hoạch rộng 23,0m phía Tây Bắc; từ đó đấu nối cấp nước đường ống D110 cho khu quy hoạch. Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước chung cho hoạt động sản xuất và dự phòng PCCC.

3. Cấp điện: Nguồn cấp điện cho khu quy hoạch từ đường dây 22kV phía Tây Nam khu đất (khu vực dân cư hiện hữu). Xây dựng hệ thống trạm, đường dây hạ thế 0,4Kv đấu nối từ đường dây khu vực; dẫn đấu nối đến tủ điện tổng đặt tại công trình để cấp điện cho công trình, khu chức năng thuộc dự án.

4. Thoát nước mưa: Nước mưa được thu gom qua hệ thống đường ống, hố ga và các tuyến rảnh bố trí dọc theo các tuyến giao thông nội bộ và quanh các hạng mục, khu chức năng thu nước thoát về hệ thống đường ống thoát nước của khu vực trên tuyến đường quy hoạch rộng 23,0m phía Tây Bắc khu đất, trước mắt thoát theo địa hình về phía mương nước phía Đông khu vực, về lâu dài đầu nối thoát nước vào hệ thống chung của đô thị khi được đầu tư.

5. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Nước thải từ các hạng mục công trình được thu gom về bể xử lý 3 ngăn; do tính chất chính của dự án trồng cây nông nghiệp, với lượng nước thải ít; trước mắt tổ chức xử lý cục bộ tại bể và tự thấm, về lâu dài tổ chức đường ống đấu nối với hệ thống thoát nước thải chung của đô thị khi được đầu tư.

- Rác thải được thu gom theo mạng lưới thu gom rác thải của đô thị và vận chuyển bằng xe chuyên dụng đến bãi rác chung để xử lý.

B. Các hạng mục xây dựng phục vụ Dự án

* Trên diện tích xây dựng 19.129,30 m2, bố trí các hạng mục như sau:

- Khu nhà màng (01 tầng).

- Khu ao hồ (nuôi cá, hải sản giống).

- Khu vực trồng lúa nước.

- Bể nước PCCC, hàng rào xung quanh khuôn viên, cổng vào, sân bãi, xây xanh và các công trình phụ.

a. Khu nhà màng

- Giải pháp mặt bằng: Mặt bằng công trình thiết kế hình thức đơn giản. Các bước cột từ 3m đến 5m; nhịp 6m đến 6,5m.

- Giải pháp mặt đứng: Mặt đứng sử dụng hình khối đơn giản, hiện đại; tạo các mảng có tỷ lệ hài hòa nhằm đem lại hình thức sinh động cho công trình. Công trình có chiều cao tối đa 01 tầng; chiều cao tầng từ 3,3m đến 3,9m.

- Công trình sử dụng hệ kết cấu khung thép bền vững.

- Khối công trình bao gồm: Khu nhà màng kết hợp cây xanh nội bộ, nằm phía Nam khu vực quy hoạch, với cơ cấu 27,04%.

b. Khu ao hồ (nuôi cá, hải sản giống)

- Bao gồm: Khu ao hồ (nuôi cá, hải sản giống....) kết hợp sân đường nội bộ, cây xanh cảnh quan. Vị trí nằm phía Bắc của khu đất, với cơ cấu khoảng 24,05%.

c. Khu vực trồng lúa nước

- Bao gồm: Khu vực trồng lúa nước (các loại giống lúa....) kết hợp sân đường nội bộ, cây xanh cảnh quan. Vị trí nằm phía Tây Bắc của khu đất, với cơ cấu khoảng 26,66%.

- d. Sân đường nội bộ, cây xanh cảnh quan, bãi đậu xe và các công trình phụ trợ

- Cổng hàng rào bao quanh sử dụng móng đá, phần thân xây gạch, tô trát hoàn thiện bằng vữa xi măng, đưọc sơn màu hoàn thiện.

- Sân bãi được hoàn thiện theo cos san nền, một phần sân được hoàn thiện đổ bê tông láng vữa tạo lối đi lại.

- Bố trí hệ thống bồn hoa, cây xanh xung quanh các công trình nhằm giảm thiểu nắng nóng về mùa hè và tạo cảnh quan cho khu quy hoạch.

- Các công trình phụ, cây xanh cảnh quan bố trí hài hòa trong khu vực dự án, với cơ cấu 22,25%.

1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường

a. Môi trường không khí: Bố trí xe bồn chở nước phun ẩm dọc tuyến đường từ khu vực dự án ra đường Quốc lộ.

b. Môi trường nước

* Nước thải sinh hoạt: Đối với nước thải đen, nước thải xám của cán bộ công nhân: Dự án sử dụng nhà vệ sinh lưu động (1,3 x 0,95 x 2,5)m đặt tại khu vực lán trại để thu gom và xử lý.

* Nước mưa chảy tràn: Đào tuyến mương thoát nước mưa thu gom nước mưa chảy tràn trong khu vực thực hiện dự án về hố lắng phía Tây để lắng cặn sau đó thoát ra môi trường theo hiện trạng thoát nước địa hình khu vực.

c. Chất thải rắn

* Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí tại khu vực lán trại 02 thùng đựng rác loại 50lít, một thùng đựng rác hữu cơ như thức ăn dư thừa, hoa quả hư hỏng,.. loại rác thải này tận dụng cho các trang trại lân cận lấy làm thức ăn chăn nuôi; một thùng đựng rác thải vô cơ như giấy loại, chai lọ, vỏ lon, túi ni lông,.. sau đó hợp đồng với đơn vị thu gom rác của thị trấn để vận chuyển đi xử lý.

* Đối với chất thải nguy hại: Chủ dự án sẽ trang bị thùng đựng chất thải nguy hại loại 100lít (có ký hiệu, có nắp đậy) để lưu chứa các loại chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án

1.3.1. Nhu cầu về nguyên, nhiên liệu

a. Trong giai đoạn xây dựng

Loại nguyên, nhiên liệu chính phục vụ cho hoạt động khai thác của dự án là dầu Diezen được dùng cho máy đào, xe ben. Nguồn nhiên liệu được lấy từ cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thị trấn và các vùng lân cận. Nhiên liệu phục vụ cho quá trình san nền, tận thu đất được ước tính như sau:

Bảng 1.3. Nhu cầu các loại nhiên liệu, vật liệu chính

| TT | Tên nguyên, nhiên liệu | Đơn vị | Định mức tiêu hao | Nhu cầu nguyên liệu trong năm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiên liệu |  |  |  |
| A | Dầu diezel | lít/m3 | 0,3 | 26.218 lít |
| B | Xăng (5% lượng dầu diezel) | lít/tấn | 0,0121 | 1.480 lít |
| C | Dầu thuỷ lực, mỡ bôi trơn | l/m3 | 0,001 | 93,5 kg |

(Nguồn: Hồ sơ dự án)

* Nhu cầu về nguồn cung cấp điện: Cung cấp cho các hoạt động thi công xây dựng, lán trại. Nguồn điện cung cấp cho công trình lấy từ đường điện hạ thế 0,2kV chạy dọc Quốc lộ 12A

* Nhu cầu về nguồn cung cấp nước: Cấp nước cho phương án chủ yếu là nước uống phục vụ cho công nhân lái máy thi công nên việc cung cấp nước là không đáng kể. Nguồn cấp nước cho công nhân thi công do đơn vị thi công tự cung cấp. Cụ thể:

+ Nước uống: Mua các bình nước 20l tại các của hàng tạp hóa trên địa bàn để phục vụ nhu cầu của công nhân.

+ Nước sinh hoạt: Nguồn cấp nước cho công nhân thi công do đơn vị thi công tự cung cấp bằng xe bồn rồi bố trí bồn chứa nước khoảng 3m3 tại lán trại để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của công nhân.

+ Nước tưới đường (phun ẩm): sử dụng xe bồn để chứa nước.

* Cung cấp nhiên liệu: Được lấy từ cửa hàng xăng dầu trên địa bàn phường Quảng Thọ và các vùng lân cận.

* Cung cấp cây giống: Nguồn cung cấp cây giống bởi các vườn ươm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Thực hiện vận chuyển lên khu vực dự án vào thời điểm trồng cây.

* Cung cấp phân NPK: Nguồn cung cấp bởi các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Thực hiện vận chuyển lên khu vực dự án vào thời điểm bón phân. Định kỳ khi nào thực hiện bón phân sẽ vận chuyển khối lượng theo ngày lên và bón trực tiếp vào cây. Không lưu giữ tại khu vực dự án.

b. Trong giai đoạn hoạt động

* Nhu cầu sử dụng điện: Căn cứ vào chỉ tiêu cấp điện cho các loại công trình và khảo sát thực tế xác định chỉ tiêu cấp điện như sau:

PĐM = Quy mô x tiêu chuẩn; PTT = PDM x Kđt; STT = PTT / cos

Trong đó: Hệ số đồng thời Kđt = 0,8; Hệ số công suất: cos=0,85.

Xác định phụ tải điện cho quy hoạch

| TT | Tên phụ tải | Quy mô | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Đơn vị | PĐM (kW) | PTT (kW) | STT (kVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khối các công trình | 500 | m2 | 20 | W/m2 | 10 | 8,0 | 9,4 |
| 2 | Khối nhà kín | 3000 | m2 | 10 |  | 30 | 24,0 | 28,2 |
| 2 | Điện chiếu sáng | 4 | Bóng | 100 | W | 0,4 | 0,32 | 0,38 |
| 3 | Dự phòng | 40,0 |  | 10% | kW |  |  | 4,0 |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  | 42,0 |

Tổng công suất tiêu thụ điện tối đa của khu vực là khoảng 42 kVA/ngày đêm.

Từ cột điện khu vực, thỏa thuận các thủ tục đấu nối điện để cung cấp cho khu vực dự án. Thiết kế hệ thống điện đi đến các công trình trong khu vực bằng hệ thống đường dây chạy chìm (ngầm) hoặc cột điện ly tâm cáp bọc. Các điểm đấu nối với nhà làm việc có hệ thống tủ cấp điện được bố trí trong các công trình xây dựng.

* Nhu cầu sử dụng nước: Căn cứ TCXDVN 33:2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn, nhu cầu sử dụng nước của dự án trong giai đoạn hoạt động được ước tính ở như sau:

- Cấp nước sinh hoạt: Với 20 công nhân, mức sử dụng khoảng 80 lít/người/ngày. Tổng lượng nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt khoảng: 80lít/người/ngày × 20 công nhân = 1.600 lít/ngày.đêm = 1,6 m3/ngày.đêm.

- Nước tưới cây các vườn ươm: 10 – 15l/m2/ngày, ước tính nhu cầu sử dụng nước cho tưới cây khoảng: 12 x 5.500m2 = 66m3/ngày.

- Nước rửa đường: chỉ tiêu nước cấp rửa đường 0,4 lít/m2/ngày đêm. Tổng lượng nước phục vụ rửa đường khoảng: 0,4 x 970 = 0,37 m3/ngày đêm.

- Lượng nước dự trữ cấp cho chữa cháy được tính cho 1 đám cháy trong 2h liên tục với lưu lượng 15 l/s/đám cháy khoảng: Wcc= 15 l/s/đám cháy x 2h x 1 đám cháy x 3.600s/1.000 = 108m3.

Tổng nhu cầu sử dụng nước thường ngày: 67,97m3/ngày.

- Nguồn cung cấp nước: Cấp nước cho công trình được lấy từ giếng khoan trong khuôn viên công trình. Khoan 01 giếng và hệ thống máy bơm bơm nước về bể chứa nước dung tích khoảng 20 m3. Cấp nước cho các công trình bằng hệ thống đường ống nhựa uPVC D27.

1.3.3. Sản phẩm của dự án: Dự án Xây dựng trang trại tổng hợp ứng dụng công nghệ cao đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện phát triển các mô hình nhà màng (nhà kính, nhà lưới với các thiết bị kèm theo) để tiếp nhận công nghệ và tổ chức thực nghiệm các biện pháp kỹ thuật (cải tiến cho phù hợp với điều kiện của địa phương), trình diễn chuyển giao công nghệ sản xuất. Xây dựng dự án kiểu mẫu, thân thiện với môi trường. Xung quanh khu vực thực hiện dự án, được trồng cây lâu năm cách ly với khu vực, hình thành hàng rào sinh học, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất của dự án. Xây dựng cơ sở sản xuất nông sản sạch theo tiêu chuẩn với mô hình sản xuất công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với chế biến trong nông nghiệp nhằm đảm bảo tính bền vững, vừa bảo vệ cải tạo đất vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; đồng thời làm mô hình điểm sản xuất nông nghiệp theo quy mô công nghiệp, hình thành chuỗi sản phẩm khép kín, gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

1.3.4. Tuyến đường vận chuyển: Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu từ các đơn vị cung cấp và đất san lấp trong quá trình tận thu đến công trình chủ yếu theo tuyến đường đất hiện trạng đi ra Quốc lộ 12A sau đó đi đến các công trình cần đất san lấp.

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành

Sơ đồ hoạt động trong giai đoạn hoạt động của Dự án

1.5. Biện pháp tổ chức thi công

* Bãi tập kết, lán trại và công tác thoát nước mưa

- Xây dựng 01 lán trại bằng cách tận dụng cọc, tre để xây nhà tạm bằng mái tôn diện tích khoảng 12m2, bố trí nhà vệ sinh di động trước khi đi vào khai thác.

- Công tác thoát nước mưa: Chủ dự án sẽ tiến hành đào mương thoát nước tự chảy để thoát nước mưa, hạn chế việc tù đọng nước trong phạm vi dự án.

* Biện pháp thi công san nền kết hợp tận thu đất

- Dùng máy xúc gàu ngược dung tích 0,9 m3 và xe ben tự đổ. San gạt từ phía Bắc xuống phía Nam dự án. Khi thi công cần tạo mặt bằng thấp dần về đến cote +13,00m.

- Tạo các hướng dốc nhằm thoát nước mặt tốt, hướng thoát nước từ nền ra đường.

- Trên cơ sở cốt khống chế, tiến hành san gạt về về độ cao phù hợp để trồng rừng sản xuất.

- Tận dụng đất đào để đắp (nếu có).

1.6. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án

a. Tổng mức đầu tư

- Tổng mức đầu tư: 4.500.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm triệu đồng chẵn./.)

* Sơ đồ quản lý trong quá trình thi công

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tự tổ chức.

- Tổ chức thực hiện dự án:

+ Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghệ cao Happy Farm.

+ Tư vấn thiết kế: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Khang Phú.

+ Đơn vị thi công: Chủ đầu tư tự tổ chức lựa chọn nhà thầu.

+ Chủ dự án lựa chọn đơn vị quản lý để trực tiếp giám sát các nhà thầu thi công.

Chủ dự án

Kỹ thuật

Đơn vị Thiết kế

Đơn vị thi công

Công nhân

Đại diện chủ dự án

- Số lượng công nhân thi công dự án: Với quy mô các hạng mục công trình được đầu tư của dự án thì số lượng công nhân tham gia xây dựng dự kiến khoảng 15 người.

c. Tiến độ thực hiện dự án

Tiến độ thực hiện Dự án dự kiến như sau:

- Lập và phê duyệt dự án: Quý IV/2024;

- Lập và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán: Quý IV/2024;

- Khởi công xây dựng dự án tháng: Quý IV/2024;

- Hoàn thành đưa vào sử dụng: Quý II/2025.

| Công việc Thời gian | Tháng 5/2024 | Tháng 8/2024-12/2024 | Tháng 12/2024 - 5/2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoàn thiện đánh giá tác động môi trường và các thủ tục pháp lý khác |  |  |  |
| Giải phóng mặt bằng và san nền |  |  |  |
| Thi công các hạng mục |  |  |  |
| Hoàn thiện và nghiệm thu bàn giao Dự án |  |  |  |

Chương 2

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất

a. Đặc điểm địa hình

Khu vực thực hiện dự án có địa hình bằng phẳng, hiện trạng là đất trồng lúa của người dân trong khu vực, cao độ địa hình dao động khoảng +0,69m đến +0,81m. Cao độ san nền hoàn thiện tối thiểu là +2,68m và tối đa là +2,72m, có hướng nghiêng từ Đông sang Tây. Việc san nền tại khu vực dự án là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch. Cao độ san nền thấp dần về các tuyến đường giáp phía Tây của dự án để thuận lợi thu gom nước mưa và nước thải.

b. Đặc điểm địa chất

Kết quả khoan thăm dò khảo sát địa chất công trình do đơn vị tư vấn thiết kế thực hiện cho thấy cấu trúc địa chất chung của toàn khu vực thực hiện Dự án như sau:

Lớp 1: Đất á sét màu xám vàng, xám đen lẫn rễ cây, mùn thực vật.

Lớp 2: Đất á sét màu xám vàng nâu đỏ, trạng thái dẻo cứng. Lớp này nằm dưới lớp 1 trên lớp 3 và phân bố trên hầu hết dự án. Để nhận biết tính chất cơ lý của lớp (2) chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu đưa về phòng thí nghiệm và cho các tính chất cơ lý sau.

Đặc điểm các chỉ tiêu cơ lý lực học lớp (2)

| TT | Các tiêu chuẩn | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị TB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạt sét |  | % | 22,77 |
| 2 | Hạt bụi |  | % | 29,77 |
| 3 | Hạt cát |  | % | 45,58 |
| 4 | Hạt sỏi |  | % | 1,88 |
| 5 | Hạt cuội |  | % | 0,00 |
| 6 | Giới hạn chảy | WL | % | 34,04 |
| 7 | Giới hạn dẻo | WP | % | 20,48 |
| 8 | Chỉ số dẻo | IP |  | 13,56 |
| 9 | Độ sệt | B |  | 0,36 |
| 10 | Lượng ngậm nước tự nhiên | W | % | 25,41 |
| 11 | Dung trọng ướt | w | T/m3 | 1,97 |
| 12 | Dung trọng khô | k | T/m3 | 1,57 |
| 13 | Tỷ trọng |  | T/m3 | 2,69 |
| 14 | Độ lỗ rỗng | n | % | 41,60 |
| 15 | Hệ số rỗng tự nhiên | 0 | % | 0,712 |
| 16 | Độ bảo hoà | G | % | 95,94 |
| 17 | Lực dính | C | kG/cm2 | 0,200 |
| 18 | Góc ma sát trong | φ | độ | 16026’ |
| 19 | Hệ số nén lún | A1,00-2.00 |  | 0,023 |
| 20 | Modul biến dạng | E1.00-2.00 | kG/cm2 | 71,12 |

Lớp 3: Đất sét màu xám ghi, trạng thái dẻo chảy nằm dưới lớp 2 cho đến hết chiều sâu lỗ khoan và phân bố trên toàn bộ dự án. Để nhận biết tính chất cơ lý của lớp (3) chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu đưa về phòng thí nghiệm và cho các tính chất cơ lý sau.

Đặc điểm các chỉ tiêu cơ lý lực học lớp (3)

| TT | Các tiêu chuẩn | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị TB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạt sét |  | % | 37,33 |
| 2 | Hạt bụi |  | % | 31,11 |
| 3 | Hạt cát |  | % | 31,56 |
| 4 | Hạt sỏi |  | % | 0,00 |
| 5 | Hạt cuội |  | % | 0,00 |
| 6 | Giới hạn chảy | WL | % | 36,98 |
| 7 | Giới hạn dẻo | WP | % | 20,41 |
| 8 | Chỉ số dẻo | IP |  | 16,57 |
| 9 | Độ sệt | B |  | 0,81 |
| 10 | Lượng ngậm nước tự nhiên | W | % | 33,82 |
| 11 | Dung trọng ướt | w | T/m3 | 1,83 |
| 12 | Dung trọng khô | k | T/m3 | 1,37 |
| 13 | Tỷ trọng |  | T/m3 | 2,64 |
| 14 | Độ lỗ rỗng | n | % | 48,20 |
| 15 | Hệ số rỗng tự nhiên | 0 | % | 0,931 |
| 16 | Độ bảo hoà | G | % | 95,95 |
| 17 | Lực dính | C | kG/cm2 | 0,027 |
| 18 | Góc ma sát trong | φ | độ | 5021’ |
| 19 | Hệ số nén lún | A0,50-1.00 |  | 0,107 |
| 20 | Modul biến dạng | E0.50-1.00 | kG/cm2 | 17,10 |

### Như vậy, Khu vực xây dựng công trình là khu vực có địa chất tương đối ổn định, chủ yếu là đất trồng lúa, tầng đất không thích hợp dày trung bình 20cm ở trên;

### 2.1.2. Đặc điểm khí hậu

Quảng Bình nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng của khí hậu chuyển tiếp giữa miền Bắc và miền Nam, với đặc trưng của khí hậu nhiệt đới điển hình ở phía Nam và có mùa Đông tương đối lạnh ở miền Bắc. Khí hậu chia làm 02 mùa rõ rệt: Mùa khô và mùa mưa.

1) Mùa khô: Từ tháng 4 đến tháng 8, trùng với mùa gió Tây Nam khô nóng, lượng bốc hơi lớn nên thường xuyên gây hạn hán, cát bay, cát chảy lấp sông Nhật Lệ và khu dân cư. Nhiệt độ trung bình năm từ 24oC - 25oC. Mùa nóng kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm với nhiệt độ trung bình trên 27oC, mùa lạnh bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau với nhiệt độ trung bình 21oC. Tổng nhiệt độ hàng năm khoảng 8.600 - 8.700oC, số giờ nắng trung bình hàng năm khoảng 1.700 - 1.800 giờ/năm.

2) Mùa mưa: Từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau, chiếm 80% tổng lượng mưa cả năm nên thường gây lũ lụt trên diện rộng, lượng mưa trung bình nhiều năm là 2.100 - 2.200mm, số ngày mưa trung bình là 152 ngày/năm.

Như vậy, với nhiệt độ và tổng nhiệt độ năm xếp vào loại khá cao và được đánh giá là phù hợp, thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của các loại cây, con trong sản xuất nông nghiệp như: Cây lâm nghiệp, cây công nghiệp, cây ăn quả, gia súc, thủy sản.

Điều kiện thời tiết bất lợi là gió Tây Nam khô nóng xuất hiện chủ yếu tập trung trong các tháng 6, 7, 8 kết hợp với lượng mưa ít gây hạn hán. Mùa mưa bão, tập trung vào tháng 8, 10, bão thường đi kèm với mưa lớn. Do địa hình hẹp, sông ngắn và dốc nên mùa mưa bão thường xảy ra lũ lụt gây thiệt hại lớn về người và của, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hàng năm.

Bảng 2.1. Nhiệt độ không khí trung bình tại trạm quan trắc

Đơn vị tính: OC

| Bình quân năm | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25,3 | 25,1 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 24,9 |
| Tháng 1 | 19,9 | 17,8 | 18,5 | 17,7 | 18,7 | 19,4 |
| Tháng 2 | 22,0 | 18,5 | 21,7 | 19,2 | 20,7 | 17,0 |
| Tháng 3 | 22,0 | 21,4 | 23,9 | 21,7 | 24,2 | 20,8 |
| Tháng 4 | 25,3 | 26,3 | 25,9 | 26,0 | 25,6 | 26,0 |
| Tháng 5 | 29,7 | 29,2 | 29,5 | 30,0 | 31,5 | 28,4 |
| Tháng 6 | 30,9 | 30,1 | 29,3 | 30,6 | 30,9 | 30,6 |
| Tháng 7 | 30,2 | 29,7 | 28,9 | 29,7 | 29,1 | 30,1 |
| Tháng 8 | 27,8 | 29,2 | 29,0 | 29,3 | 29,6 | 29,3 |
| Tháng 9 | 28,2 | 26,8 | 27,0 | 27,9 | 28,8 | 27,8 |
| Tháng 10 | 24,1 | 25,6 | 24,6 | 25,2 | 25,8 | 26,2 |
| Tháng 11 | 22,2 | 24,8 | 23,0 | 23,9 | 25,5 | 23,3 |
| Tháng 12 | 20,5 | 21,5 | 18,1 | 18,3 | 21,2 | 20,3 |

Chế độ mưa

Theo Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2021, lượng mưa hàng năm qua các năm như sau: Năm (2016) là: 2.908mm; năm (2017) là: 1.744mm; năm (2018) là: 2.407mm, năm (2019) là: 1.490mm, năm (2020) là: 1.613mm, năm (2021) là: 3.137 mm. Do đặc điểm của địa hình nên lượng mưa phân bố không đều ở các nơi trong tỉnh và cũng không đều ở các tháng trong năm, thường tập trung vào mùa mưa (tháng 8 đến tháng 11) và chiếm phần lớn lượng mưa cả năm. Chi tiết lượng mưa thể hiện ở (Bảng 2.2).

Bảng 2.2. Lượng mưa tại trạm quan trắc

Đơn vị tính: mm

| Cả năm | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.908 | 1.744 | 2.407 | 1.490 | 1.613 | 3.137 |
| Tháng 1 | 65,5 | 38,3 | 29,9 | 20,4 | 83,5 | 65,4 |
| Tháng 2 | 9,4 | 11,0 | 28,3 | 21,0 | 39,9 | 16,0 |
| Tháng 3 | 12,8 | 17,5 | 53,4 | 16,8 | 32,0 | 19,6 |
| Tháng 4 | 70,2 | 82,2 | 31,9 | 42,0 | 206,0 | 75,7 |
| Tháng 5 | 43,5 | 154,7 | 96,2 | 50,8 | 9,2 | 110,9 |
| Tháng 6 | 99,1 | 82,6 | 94,8 | 105,5 | 73,2 | 121,9 |
| Tháng 7 | 308,8 | 123,2 | 144,5 | 113,9 | 88,3 | 30,5 |
| Tháng 8 | 470,8 | 145,2 | 77,9 | 130,2 | 36,2 | 151,2 |
| Tháng 9 | 112,5 | 547,0 | 947,7 | 162,2 | 567,4 | 570,8 |
| Tháng 10 | 1.578,5 | 281,9 | 688,9 | 509,0 | 75,5 | 1.291,8 |
| Tháng 11 | 67,2 | 156,8 | 152,4 | 191,1 | 323,1 | 551,8 |
| Tháng 12 | 69,8 | 103,7 | 61,4 | 127,3 | 79,0 | 130,9 |

Bảng 2.3. Số giờ nắng tại trạm quan trắc

Đơn vị tính: Giờ

| Cả năm | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.639 | 1.588 | 1.491 | 1.654 | 2.005 | 1.661 |
| Tháng 1 | 58,8 | 10 | 51 | 96 | 130 | 46 |
| Tháng 2 | 89,9 | 61 | 68 | 61 | 64 | 83 |
| Tháng 3 | 120,6 | 82 | 121 | 78 | 100 | 82 |
| Tháng 4 | 113,1 | 175 | 135 | 145 | 174 | 161 |
| Tháng 5 | 226,3 | 227 | 238 | 259 | 299 | 239 |
| Tháng 6 | 238,0 | 157 | 216 | 193 | 289 | 253 |
| Tháng 7 | 258,0 | 220 | 207 | 217 | 107 | 269 |
| Tháng 8 | 148,4 | 206 | 186 | 171 | 241 | 183 |
| Tháng 9 | 166,2 | 123 | 104 | 185 | 204 | 140 |
| Tháng 10 | 80,5 | 142 | 78 | 118 | 171 | 113 |
| Tháng 11 | 48,4 | 115 | 59 | 104 | 151 | 64 |
| Tháng 12 | 91,7 | 70 | 28 | 27 | 75 | 28 |

Độ ẩm không khí

Độ ẩm không khí phụ thuộc vào mùa, có nghĩa là độ ẩm phụ thuộc vào lượng mưa và nhiệt độ không khí. Độ ẩm trung bình năm theo Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2021 như sau: Năm (2016) là: 84%, năm (2017) là: 84%, năm (2018) là: 82%, năm (2019) là: 83%, năm (2020) là: 81%, năm (2021) là: 84%, vào mùa mưa độ ẩm thường cao. Độ ẩm thấp nhất là vào mùa khô khi nhiệt độ không khí cao và lượng mưa ít. Dữ liệu về độ ẩm không khí trung bình thể hiện chi tiết tại (Bảng2.4).

Bảng 2.4. Độ ẩm không khí trung bình tại trạm quan trắc

Đơn vị tính: %

| Bình quân năm | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 84 | 84 | 82 | 83 | 81 | 84 |
| Tháng 1 | 90 | 93 | 86 | 86 | 84 | 91 |
| Tháng 2 | 89 | 90 | 91 | 89 | 91 | 83 |
| Tháng 3 | 86 | 88 | 88 | 90 | 91 | 89 |
| Tháng 4 | 87 | 82 | 84 | 87 | 85 | 87 |
| Tháng 5 | 77 | 80 | 75 | 74 | 69 | 82 |
| Tháng 6 | 72 | 73 | 71 | 71 | 69 | 74 |
| Tháng 7 | 75 | 75 | 77 | 75 | 72 | 74 |
| Tháng 8 | 85 | 76 | 75 | 76 | 76 | 78 |
| Tháng 9 | 83 | 88 | 85 | 84 | 81 | 85 |
| Tháng 10 | 90 | 87 | 85 | 89 | 83 | 89 |
| Tháng 11 | 86 | 88 | 86 | 89 | 86 | 90 |
| Tháng 12 | 87 | 89 | 77 | 86 | 85 | 89 |

* Gió

Quảng Bình nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa nên có hai mùa gió chính là gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hè. Do địa hình chi phối nên hướng gió không phản ánh đúng cơ chế của hoàn lưu. Tuy nhiên, hướng gió thịnh hành vẫn biến đổi theo mùa rõ rệt. Gió được xác định chủ yếu theo hai đại lượng: hướng gió và tốc độ gió.

* Hướng gió

Hướng gió trong mùa đông (từ tháng XI - IV)

Trong mùa đông, thời kỳ hoạt động của hoàn lưu gió mùa Đông Bắc, trên đại bộ phận lãnh thổ của tỉnh các hướng gió thịnh hành là Tây Bắc với tần suất dao động trong khoảng 20 - 53%, sau đó tuỳ nơi là Bắc hoặc Tây với tần suất đạt khoảng 12 - 20%. Riêng khu vực vùng thấp nằm khuất ở phía Nam dãy Hoành Sơn có hướng gió thịnh hành là Tây (22 - 30%), sau đó là Tây Bắc và Đông Bắc với tần suất mỗi hướng dao động trong khoảng 10 - 22%.

Trên đất liền, hướng thịnh hành chủ yếu của gió mùa đông là hướng Tây Bắc, trừ vùng Ba Đồn thịnh hành hướng Tây do ảnh hưởng của các dãy núi chắn gió ở phía Bắc và thung lũng của hạ lưu sông Gianh, gió thổi hướng Tây Bắc theo thung lũng đến đây đổi thành hướng Tây.

Trên biển, do ít chịu sự chi phối của địa hình nên gió trên biển thường giữ nguyên hướng ban đầu và tốc độ cũng ít thay đổi.

Trong cơ chế gió mùa đông, ngay những tháng giữa mùa thỉnh thoảng cũng xuất hiện các hướng gió trái mùa như hướng gió Nam hoặc hướng Tây Nam, xen kẻ giữa hai đợt gió mùa Đông Bắc là những ngày gió Đông hoặc Đông Nam.

Hướng gió trong mùa hè (từ tháng V - X)

Vào mùa hè, các hướng gió thịnh hành là Tây Nam hoặc Đông và Đông Nam với tần suất đạt khoảng 14 - 35%, sau đó là các hướng Nam, Tây với tần suất mỗi hướng dao động trong khoảng 12 - 22%.

Gió trong mùa hè bắt đầu từ tháng V khi lục địa châu Á bị đốt nóng, cao hơn nhiều so với nhiệt độ trên Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Trong thời gian này, nhiệt độ nước biển dao động quanh giá trị 27˚C thì nhiệt độ lục địa có thể lên đến 34 - 35˚C, thậm chí còn cao hơn. Do đó trên lục địa hình thành những vùng khí áp thấp, gió từ Ấn Độ Dương thổi mạnh vào lục địa. Gió này nguyên là tín phong Đông Nam ở Nam bán cầu vượt qua xích đạo lên Bắc bán cầu, dưới tác dụng của lực Coriolis nó đổi hướng thành gió Tây Nam và thổi vào lục địa châu Á. Gió này bản chất là khối không khí nóng ẩm  khi vượt qua dải Trường Sơn gây mưa ở sườn Tây nên khi tới Quảng Bình lớp dưới thấp của khối không khí này đã mất hẳn tính chất ban đầu của nó và trở thành luồng gió khô nóng hay còn gọi là gió Lào.

Tốc độ gió

Tốc độ gió trung bình trong mùa đông lớn hơn trong mùa hè. Tốc độ gió trung bình năm tại đồng bằng ven biển từ 2,5 - 3,0m/s, tại vùng núi dưới 2,5m/s, tốc độ gió trung bình giảm dần từ Đông sang Tây, điều này thể hiện sự chi phối của địa hình đối với hướng gió và tốc độ gió. Tốc độ gió trung bình năm ít biến đổi theo các thời đoạn.

Bảng 2.5: Tốc độ gió trung bình (m/s) ở các địa phương

| Trạm đo | Tháng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Ba Đồn | 3,3 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 2,4 | 2,5 | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 2,9 |

Gió mạnh là gió có tốc độ từ 10,8m/s tức là từ cấp 6 trở lên, theo số liệu đã quan sát được và tính toán cho thấy: ở đồng bằng gió mạnh xảy ra hầu khắp các tháng nhưng tần suất xuất hiện có sự khác nhau. Ngược lại ở miền núi các tháng I và tháng II không thấy có gió mạnh từ cấp 6 trở lên. Gió mạnh ở Quảng Bình tập trung nhất ở cường độ cấp 6 - cấp 7 (chiếm đến 96 - 98%). Vùng đồng bằng gió mạnh tập trung nhiều nhất vào các tháng X và XI, trùng với thời kỳ hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh. Vùng núi gió mạnh tập trung vào tháng V và VI, thường xảy ra trong các cơn dông, tố lốc.

Vào tất cả các tháng trong năm vận tốc gió mạnh nhất đều 12m/s, đạt giá trị cực đại là 40m/s ở Ba Đồn vào tháng 10/1983. Các giá trị cực đại của vận tốc gió mạnh nhất thường quan trắc được vào thời kỳ bão hoạt động mạnh nhất trong năm là các tháng IX và X.

* Bão:

Tỉnh Quảng Bình, nhất là khu vực ven biển là một trong những nơi hàng năm chịu ảnh hưởng rất nặng nề của bão, thuộc vào loại nhất nước ta. Theo số liệu thống kê, tính trung bình mỗi năm ở Quảng bình có từ 1-2 cơn bão đổ bộ trực tiếp vào  biển của tỉnh. Bão có thể xuất hiện vào thời kỳ từ tháng VI đến tháng X, trong đó nhiều nhất vào 3 tháng (VIII-X). Theo thống kê từ năm 2000 đến nay tỉnh Quảng Bình đã đón tổng cộng 12 cơn bão, tần suất 0,63 cơn/năm.

Khu vực từ Quảng Bình – Thừa Thiên Huế: mùa bão từ tháng VIII đến tháng X. Tần suất bão lớn nhất trong tháng IX: 41%, tháng VIII: 17%, tháng X: 26%. Tuy vậy có năm đã xuất hiện bão trong các tháng VI, VII.

Bảng 2.6. Thống kê các cơn bão đổ bộ vào bờ biển Quảng Bình từ năm 2000 – 2021

| Vùng bờ biển | Thời gian xuất hiện | Tên cơn bão | Cấp bão |
| --- | --- | --- | --- |
| Quảng Bình – Quảng Trị | 15/11/2020 | Vàm cỏ | Cấp 8 |
| Hà Tĩnh - Quảng Bình | 15/9/2017 | Doksuri | Cấp 15 |
| Hà Tĩnh -Thừa Thiên Huế | 30/9/2013 | Wutip | Cấp 10-14 (102-149 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 21/08/2010 | Mindulee | Cấp 10 (89-102 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 13/10/2008 | ATNĐ | Cấp 7 (50 - 61 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 27/09/2008 | Mekkhala | Cấp 9 (75 - 88 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 27/09/2007 | Lekima | Cấp 11 (103-117 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 28/10/2005 | KAITAK (Số 8) | Cấp 9 (75 – 88 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 15/09/2005 | VICENTE (Số 6) | Cấp 9 (75 – 88 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 08/09/2003 | ATNĐ | Cấp 6 (39 – 49 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 10/09/2002 | HAGUPIT (Số 4) | Cấp 6 (39 – 49 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 10/08/2001 | USAGI (Số 5) | Cấp 8 (62 – 74 km/h) |
| Nghệ An -Quảng Bình | 05/09/2000 | WUKONG (Số 4) | Cấp 10 (89-102 km/h) |

### 2.1.3. Đặc điểm thủy văn

Trong khu vực Dự án không có hệ thống khe suối chảy qua. Khu vực Dự án cách sông Gianh khoảng 470 m về phía Đông, đây là nguồn tiếp nhận nước mưa chảy tràn từ Dự án và các khu vực xung quanh.

Sông Gianh có tổng chiều dài 158km, lòng sông không đều, thượng nguồn hẹp, càng về xuôi càng rộng. Phần thượng nguồn đoạn chảy qua Dự án có nhiều đoạn uốn khúc và có cồn nổi giữa lòng sông là Cồn Sẻ, Cồn Ngựa, Cồn Quan...

Dòng chảy lũ sông Gianh phụ thuộc vào đặc điểm địa hình, mạng lưới sông suối và chủ yếu là chế độ khí hậu. Tại Quảng Bình nói chung và khu vực thực hiện dự án nói riêng, hàng năm có 2 mùa dòng chảy khác biệt đó là mùa lũ và mùa cạn.

- Mùa lũ: Trên sông Gianh, đỉnh lũ có biến đổi rất lớn giữa các năm, thủy chế dòng sông thất lượng, mùa nước cạn vào khoảng tháng XII đến tháng VIII, mùa nước vào các tháng IX, X, XI, đây cũng là mùa lũ lụt. Lưu vực sông Gianh mùa lũ từ tháng IX - XI, tuy nhiên tháng VIII đã có mưa lớn mà chưa thuộc vào mùa lũ nhưng có nhiều năm lũ đã xuất hiện trong tháng VIII, thậm chí là lũ lớn.

- Mùa cạn: Theo chỉ tiêu phân mùa, mùa cạn của sông thuộc tỉnh Quảng Bình được tính từ tháng XII đến tháng VII năm sau. Dòng chảy mùa cạn được cung cấp chủ yếu bởi lượng nước ngầm và lượng mưa trong mùa cạn. Trên lưu vực sông Gianh, mùa cạn bắt đầu từ tháng tháng XII và kết thúc vào tháng VII, ba tháng cạn nhất là tháng II, III, IV. trên sông Gianh tổng lượng dòng chảy trong tháng IV nhỏ nhất đạt 46,138 x 106m3, chiếm 2,12% tổng lượng dòng chảy năm.

- Chế độ triều: Tại sông Gianh, biên độ mực nước triểu trong một năm lớn nhất tại cửa Gianh (Tân Mỹ cách cửa sông 2km) là 1,66m, trung bình 0,75m. Dọc theo sông tại trạm thủy văn Mai Hóa cách cửa sông khoảng 40km, biên độ triểu giảm đi một ít. Do sông Gianh rộng và độ dốc lòng sông phần hạ lưu không lớn, nên thủy triều ảnh hưởng suốt dọc từ cửa sông đến xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa (cách sông biển khoảng 60km). Như vậy, lưu vực sông Gianh đoạn chảy qua dự án nằm trong vùng bị ảnh hưởng bởi thủy triều. Triều ở Quảng Bình thuộc loại triều yếu, biên độ triều trong khoảng 0,7-0,8m, lớn nhất 1,61m và nhỏ nhất 0,05m. Trong các tháng không ảnh hưởng lũ, dạng đường quá trình mực nước triều thường khá ổn định. Còn những tháng ảnh hưởng lũ thì tùy thuộc vào mức độ dòng chảy ở thượng nguồn và quy luật triều có thể bị phá vỡ. Thủy triều sông Gianh thuộc dạng bán nhật triều không đều, có thời gian triều lên ngắn hơn thời gian triều xuống và chế độ triều ở đây thuộc dạng chế độ triều hỗn hợp , những ngày bán nhật triều thời gian triều lên trung binfh-6h, thời gian triểu  xuống trung bình 6-7h.

* Hiện trạng thoát nước mưa khu vực Dự án:

Quá trình khảo sát hiện trạng khu vực cho thấy khu vực Dự án hiện trạng là đất lúa. Vì vậy, khu vực dự kiến thực hiện dự án có cos hiện trạng dao động khoảng 0+0,69m đến +0,81m, thấp hơn 2 tuyến đường tiếp giáp về phía Bắc và phía Tây khoảng 1 -2m.

- Hiện trạng hướng thoát nước mưa của khu vực thực hiện Dự án như sau:

+ Khu vực thực hiện Dự án và diện tích ruộng lúa phía Đông tuyến đường đất tiếp giáp phía Tây Dự án: nước mưa chảy tràn địa hình khu vực rồi đổ ra sông Gianh.

+ Khu vực diện tích phía Tây tuyến đường đất sẽ được thu gom bởi mương đất rộng 1m, sau đó tháot theo địa hình ra sông Gianh.

- Khi dự án đi vào hoat động:

Khi thi công Dự án sẽ san nền tương đương với cost nền của tuyến đường betong tiếp giáp Bắc của Dự án và cao hơn khoảng 0.5m cost nền của tuyến đường đất phía Tây Dự án để tránh ngập lụt khi mưa lớn và thuận lợi thoát nước mưa của Dự án. Quá trình san nền của Dự án không gây ảnh hưởng đến quá trình thoát nước mưa của khu vực vì không tạo thành bê ngăn nước. Nước mưa chảy tràn khu vực dự án sẽ không xả ra diện tích đất lúa tiếp giáp phía Đông và phía Nam của Dự án tránh gây ngập úng khu vực này, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Nước mưa chảy tràn của Dự án sẽ được thu gom bưởi hệ thống thoát nước mưa, sau đó đổ ra mương đất 1m của tuyến đường đất tiếp giáp phía Tây Dự án và thoát ra sông Gianh.

### 2.1.4 Điều kiện kinh tế xã hội

2.1.4.1. Cơ sở hạ tầng:

a. Hệ thống giao thông:

Khu vực Dự án có điều kiện giao thông khá thuận lợi. Phía Bắc tiếp giáp đường bê tông rộng 7m, kết nối ra đường Quốc lộ 1A (tuyến đường này được quy hoạch rộng 23m). Quốc lộ 1A là tuyến đường giao thông huyết mạch từ Bắc vào Nam. Đây là tuyến đường giao thông huyết mạch từ Bắc vào Nam và đã được nâng cấp mở rộng (đường nhựa) hoàn chỉnh. Từ tuyến đường này có thể dễ dàng kết nối với trung tâm thị xã Ba Đồn.

+ Phía Tây tiếp giáp với Dự án có tuyến đường đất rộng 2m (quy hoạch tuyến đường 13,5m). Tuy nhiên, trong quá trình thi công dự án không sử dụng tuyến đường này.

b. Cấp thoát nước:

- Cấp nước: Khu vực Dự án đã có hệ thống cấp nước của thị xã Ba Đồn.

- Thoát nước: Khu vực Dự án chưa có hệ thống thu gom nước thải chung; nước mưa chảy tràn được thoát theo địa hình khu vực.

c. Cấp điện:

Khu vực đã được phủ hệ thống lưới điện quốc gia.

d. Vệ sinh môi trường

Rác thải khu vực được thu gom, đựng vào thùng chứa rác và hợp đồng với Ban quản lý các công trình công cộng thị xã Ba Đồn để thu gom và vận chuyển đi xử lý.

2.1.4.2. Điều kiện về phát triển kinh tế - xã hội

Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn có diện tích tự nhiên 7,7 km2, dân số 7.381người, được chia thành 8 tổ dân phố. Người dân trong xã chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng trọt, nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản, phần còn lại là kinh doanh, dịch vụ.

a. Về phát triển kinh tế:

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch: hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có mức tăng trưởng khá, các cơ sở kinh doanh tiếp tục sản xuất có hiệu quả.

- Chăn nuôi được chú trọng phát triển, đàn gia súc gia cầm, UBND phường đã chỉ đạo và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

- Nuôi trồng thuỷ sản: diện tích nuôi trồng được duy trì và phát triển với năng suất ngày các cao..

b. Về văn hoá - xã hội:

- Văn hóa, thông tin, thể thao: các hoạt động văn hóa, thông tin, phát thanh, thể thao đã tập trung vào phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì.

- Về giáo dục: Phường đã thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng xã hội học tập, cụ thể là tập trung thực hiện mô hình cộng đồng học tập cấp phường. Phường đã hoàn thành phổ cập Mầm non cho trẻ 5 tuổi, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học, phổ cập giáo dục THCS.

- Về y tế, dân số, gia đình và trẻ em: đẩy mạnh công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Công tác dân số gia đình trẻ em được duy trì và hoạt động có hiệu quả.

- Về an ninh trật tự: Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn; Củng cố, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của công an phường, tổ chức các đợt tấn công, trấn áp tội phạm, đẩy mạnh các biện pháp ma túy và các tệ nạn xã hội khác nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường ổn định.

* Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện Dự án với đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực

Khu vực Dự án hiện tại chủ yếu là đất ruộng lúa đã được quy hoạch đất thương mại dịch vụ. Với xu hướng phát triển của thị xã Ba Đồn, cùng với việc năng suất cây trồng ở khu vực thấp, việc thực hiện Dự án sẽ làm gia tăng giá trị sử dụng đất, giá trị kinh tế của khu đất lên rất nhiều lần.

Khu đất Dự án giáp tuyến đường bê tông 7m (quy hoạch 23 m) kết nối ra đường Quốc lộ 1A và trung tâm thị xã Ba Đồn sẽ là điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng phục vụ thi công Dự án cũng như hoạt động giao thông phục vụ hoạt động kinh doanh khi Dự án đi vào hoạt động.

Ngoài ra, các hạng mục đầu tư về cơ sở hạ tầng kỹ thuật của khu vực như đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cấp điện đã cơ bản được hoàn thiện nên thuận tiện cho việc đấu nối hệ thống cấp thoát nước, cấp điện để phục vụ hoạt động của Dự án.

- Xét về khía cạnh cơ sở hạ tầng: Khu vực Dự án dễ dàng kết nối với cơ sở hạ tầng, giao thông kết nối với trung tâm thị xã Ba Đồn; Có những điều kiện thuận lợi cho việc kết nối hệ thống cấp điện, cấp nước cho khu vực Dự án; nằm trong địa bàn phường đang có nhiều Dự án quy hoạch phát triển đô thị mới của thị xã.

- Trên khu vực thực hiện Dự án không có công trình di tích lịch sử, văn hóa, quân sự và các công trình xây dựng quan trọng của Nhà nước; không thuộc danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, cảnh quan thiên nhiên được quy hoạch bảo vệ.

Như vậy, địa điểm xây dựng Dự án tại xã phường Quảng Thọ là phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội khu vực phường nói riêng và thị xã Ba Đồn nói chung.

2.2. Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực dự án

2.2.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật

a. Dữ liệu về hiện trạng môi trường

Trong khu vực Dự án không có hệ thống khe suối chảy qua. Hiện tại trong khu vực dự án chưa có thống kê, dữ liệu nào về hiện trạng môi trường không khí, nước….

b. Dữ liệu về hiện trạng tài nguyên sinh vật

Theo như điều tra khảo sát thực tế của đơn vị tư vấn thì hiện trên khu vực dự án chủ yếu là:

- Động vật: Động vật trên cạn chủ yếu là các loài chim nhỏ như chim sẻ, chim sâu, gà, vịt, chó, lợn... và các loài bò sát da trơn như tắc kè, thằn lằn, rắn.

- Thực vật: Thảm thực vật chủ yếu là cây tràm, bạch đàn với mật độ khá dày 1 cây/ 1m2. Chiều cao trung bình 4m, kích thước thân trung bình 15cm.

Tiếp giáp xung quanh là đất trồng rừng sản xuất, chủ yếu là cây bạch đàn và cây bụi.

Nhìn chung, trong toàn bộ khu vực san nền kết hợp tận thu đất san lấp của Dự án rất nghèo nàn cả về thành phần và chủng loại, trong đó, không có các loài quý hiếm nằm trong danh mục cần được bảo vệ.

2.2.2. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí

Để đánh giá chất lượng môi trường nền khu vực thực hiện Dự án làm cơ sở cho việc đánh giá tác động sau này khi dự án đi vào hoạt động, Chủ dự án đã phối hợp với Công ty TNHH Kỹ thuật và Môi trường TAC tiến hành lấy mẫu, phân tích đánh giá và đo tại hiện trường một số chỉ tiêu chất lượng môi trường không khí.

a. Hiện trạng môi trường không khí

Chất lượng môi trường không khí xung quanh: Nguồn phát sinh ô nhiễm chủ yếu do phát tán khí thải, bụi của các phương tiện tham gia giao thông. Kết quả phân tích một số chỉ tiêu chất lượng môi trường không khí khu vực Dự án được trình bày ở bảng sau:

- Lần đo 1: 10/11/2022.

Bảng 2.8. Chất lượng môi trường không khí, độ ồn

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả thử nghiệm |  |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K1 | K2 | K3 | K4 |  |
| 1 | Bụi lơ lửng* | mg/m3 | 0,122 | 0,118 | 0,115 | 0,120 | 0,3 |
| 2 | CO* | mg/m3 | 3,13 | 3,00 | 2,98 | 2,91 | 30 |
| 3 | SO2 | mg/m3 | 0,062 | 0,062 | 0,060 | 0,063 | 0,35 |
| 4 | NO2 | mg/m3 | 0,060 | 0,062 | 0,060 | 0,063 | 0,2 |
| 5 | Tiếng ồn | dBA | 62,1 | 61,9 | 61,6 | 61,4 | 70(1) |

(Nguồn: Công ty TNHH Kỹ thuật và Môi trường TAC)

Ghi chú:

- Thời gian đo:  Từ 7h30 - 18h00;

- Vị trí lấy mẫu:

+ K1: Tại trung tâm khu vực thực hiện dự án, Tọa độ X: 1965362.689; Y: 538479.162;

+ K2: Trên tuyến đường hiện trạng phía Tây dự án, Tọa độ X: 1965379.458; Y: 538380.441;

+ K3: Tại vị giao tuyến đường dân sinh với Quốc lộ 12A, Tọa độ 1965280.639; Y: 538380.441;

+ K4: Tại khu dân cư tiếp giáp phía Nam dự án, Tọa độ X: 1965293.639; Y: 538439.479.

Dấu "-": Không quy định;

QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

(1): QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Nhật xét: Từ kết quả đo được ở bảng trên, so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT cho thấy, khu vực dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm tiếng ồn và môi trường không khí. Tất cả các thông số đo đạc và phân tích đều đạt quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT

2.2.3. Hiện trạng tài nguyên sinh vật

Theo báo cáo đa dạng sinh học tỉnh Quảng Bình năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình, khu vực thực hiện Dự án không thuộc khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học khác, hành lang đa dạng sinh học, khu vực có đa dạng sịnh học cao, vùng đất ngập nước quan trọng, hệ sinh thái rừng tự nhiên, hệ sinh thái san hô, cỏ biển, hệ sinh thái thủy sinh. Hệ sinh thái của khu vực không có loài nguy cấp, quý hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ.

Khu vực thực hiện Dự án là vùng đất đồng bằng trồng lúa miền Trung với những đặc điểm sau:

- Thực vật: Qua khảo sát thực tế tại khu vực cho thấy, thực vật chủ yếu là cây lúa được trồng theo mùa vụ ở các khu đất trồng lúa nước. Khu đất Dự án đã được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ nên đang được bỏ hoang, chỉ có các loài cỏ dại, cây bụi.

- Động vật: Qua khảo sát cho thấy, động vật ở khu vực chủ yếu là một số loài như: chuột, rắn, chim, kỳ nhông và một số loài bò sát khác.

## 2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện Dự án

### 2.3.1. Các đối tượng bị tác động bởi Dự án

a. Trong giai đoạn xây dựng Dự án

Các đối tượng với quy mô bị tác động bởi những hoạt động trong quá trình xây dựng Dự án được thể hiện ở bảng sau:

| TT | Nguồn tác động | Quy mô, tính chất |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi, khí thải | -Bụi, khí thải phát sinh tại công trường: Bụi phát tán trong phạm vi hẹp, chỉ tác động đến cán bộ công nhân tại công trường và người tham gia giao thông trên đoạn đường tiếp giáp ở phía Bắc và sẽ chấm dứt khi kết thúc xây dựng -Bụi cuốn trên tuyến đường: chủ yếu ảnh hưởng đến người tham gia giao thông trên tuyến đường vận chuyển, bụi chỉ phát sinh khi có xe vận chuyển đi qua và chấm dứt khi kết thúc hoạt động xây dựng. - Tác động trực tiếp đến công nhân thi công trên Dự án, lái xe và người tham gia giao thông. |
| 2 | Nước thải sinh hoạt của CBCN | - Phát sinh hàng ngày - Tác động đến môi trường đất, nước ngầm khu vực xung quanh điểm xả thải và sẽ chấm dứt khi kết thúc hoạt động xây dựng. |
| 3 | Nước mưa chảy tràn, ngập lũ | - Phát sinh khi thời tiết có mưa - Cuốn trôi đất cát, chất bẩn bề mặt, ảnh hưởng đến nguồn nước tiếp nhận |
| 4 | Chất thải rắn | - Phát sinh hàng ngày - Tác động đến môi trường đất, nước dưới đất khu vực xung quanh điểm để chất thải rắn và sẽ chấm dứt khi kết thúc hoạt động xây dựng |
| 5 | Chất thải nguy hại | - Phát sinh hàng ngày - Tác động đến môi trường đất, nước dưới đất khu vực xung quanh điểm để chất thải nguy hại. |
| 6 | Thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất | Làm mất diện tích đất trồng lúa. |

b. Trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động

Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh trong giai đoạn này được trình bày như sau:

| TT | Chất thải phát sinh | Quy mô, tính chất |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi, khí thải | Bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông, máy phát điện,... gây tác động không đáng kể |
| 2 | Nước thải sinh hoạt từ khách lưu trú, giao dịch và CBCNV,... | - Phát sinh hàng ngày, gây mùi hôi và ô nhiễm môi trường tiếp nhận nếu không được xử lý đạt quy chuẩn hay thu gom hiệu quả. |
| 3 | Nước mưa chảy tràn | - Phát sinh khi thời tiết có mưa - Cuốn trôi đất cát, chất bẩn bề mặt, ảnh hưởng đến nguồn tiếp nhận |
| 4 | Chất thải rắn | - Chất thải rắn phát sinh hàng ngày và nếu không được thu gom hàng ngày sẽ làm mất mỹ quan và ô nhiễm khu vực Dự án. |
| 5 | Chất thải nguy hại | - Phát sinh hàng ngày - Nếu không được thu gom, quản lý tốt có thể gây ô nhiễm môi trường đáng kể. |

### 2.3.2. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện Dự án

Dự án chuyển đổi 2.910,1m2 đất trồng lúa nước là yếu tố nhạy cảm về môi trường theo điểm đ, khoản 4, điều 28 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020 và mục 6, phụ lục IV, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

## 2.4. Sự phù hợp của địa điểm thực hiện Dự án

Khi Dự án được triển khai sẽ góp phần phát triển hoạt động kinh doanh, dịch vụ ở địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển của thị xã Ba Đồn, tăng thu nhập cho người dân khu vực và đóng góp một nguồn kinh phí cho địa phương thông qua các loại thuế, phí.

Mặt khác, khi Dự án triển khai sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho một bộ phận lao động địa phương, cải thiện và nâng cao đời sống cho người dân khu vực.

Trên khu vực thực hiện Dự án không có công trình di tích lịch sử, văn hóa, quân sự và các công trình xây dựng quan trọng của Nhà nước; không thuộc danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, cảnh quan thiên nhiên được quy hoạch bảo vệ.

Như vậy, địa điểm xây dựng Dự án là phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội khu vực