HỘ GIA ĐÌNH LƯU VĂN ĐẠT, LÊ THỊ THẢO NHI VÀ LÊ VĂN NAM

---------------

BÁO CÁO TÓM TẮT

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

DỰ ÁN:

CẢI TẠO MẶT BẰNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐÃ GIAO CHO HỘ GIA ĐÌNH, KẾT HỢP KHAI THÁC TẬN THU ĐẤT SAN LẤP, TẠI THỬA ĐẤT SỐ 1, 3, 5, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 34, THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG VIỆT TRUNG, HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

ĐỊA ĐIỂM:

THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG VIỆT TRUNG, HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

HỘ GIA ĐÌNH LƯU VĂN ĐẠT, LÊ THỊ THẢO NHI VÀ LÊ VĂN NA

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên dự án:

Cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, kết hợp khai thác đất san lấp tại thửa đất số 1,3 và 5, tờ bản đồ số 34, thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

2. Tên cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án:

Ông Lưu Văn Đạt, sinh năm 2000, chủ hộ sở hữu thửa đất số 1. Bà Lê Thị Thảo Nhi, sinh năm 1970, chủ hộ sở hữu thửa đất số 3. Ông Lê Văn Năm, sinh năm 1969 chủ hộ sở hữu thửa đất số 5.

Địa chỉ liên hệ: Thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 0977919333

II. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN 1. Vị trí địa lý của dự án:

Khu vực thực hiện cải tạo thuộc thửa đất số 1,3 và 5, tờ bản đồ số 34, thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, được giới hạn bởi các điểm góc 1, 2, 3, 4, 5, 6,...11 có tọa độ Hệ VN2000, múi chiếu 30, kinh tuyến trục 1060 như sau:

Bảng 1. Tọa độ các điểm góc khu vực mỏ

Điểm	X(m)

1	1934595.76

2	1934554.66

3	1934525.41

4	1934488.83

5	1934481.42

6	1934435.64

7	1934469.75

8	1934438.28

9	1934490.05

10	1934540.82

11	1934547.48

Y(m)

556377.52

556473.88

556518.36

556514.65

556457.17

556369.25

556338.66

556309.94

556281.67

556348.19

556372.53

Diện tích: 19.659,3 m2

Tổng diện tích khu đất: 27.957,6m2. Diện tích thực hiện Dự án: 19.659,3 m2.

Các phía tiếp giáp của thửa đất thực hiện cải tạo như sau:

- Phía Bắc Tây giáp phần đất còn lại trong ranh giới khu đất thực hiện dự án của chủ dự án;

- Phía Nam giáp đất trồng rừng sản xuất; - Phía Đông giáp đất trồng rừng sản xuất;

- Phía Tây giáp phần đất còn lại trong ranh giới khu đất thực hiện dự án của chủ dự án.

Sơ đồ vị trí thực hiện dự án được thể hiện như sau:

2. Hiện trạng khu dân cư và các đối tượng dễ bị tổn thương trong quá trình hoạt động của dự án.

* Khu dân cư:

Khu vực thực hiện dự án nằm ở vùng đồi trồng rừng sản xuất, không có dân cư sinh sống gần khu vực dự kiến cải tạo. Cách khu vực dự án khoảng 250m về phía Tây là khu dân cưtổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn NôngTrường Việt Trung. Khu vực dự án đến khu dân cư được ngăn cách bởi cây cối nên tác động được

giảm đi đáng kể.

* Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: Khu vực thực hiện dự án không có các yếu tố nhạy cảm về môi trường gồm nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, thủy sản; các loại rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; di sản văn hóa vật thể, di sản thiên nhiên khác; vùng đất ngập nước quan trọng; yêu cầu di dân, tái định cư và yếu tố nhạy cảm khác về môi trường.

* Các đối tượng xung quanh có khả năng bị tác động bởi Dự án:

- Khu vực trồng keo của các hộ tiếp giáp: Các phía tiếp giáp xung quanh khu đất của chủ dự án là đất trồng rừng sản xuất, hiện nay đang được người dân trồng cây cao su, keo lai. Khu vực cây trồng này có thể bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tác động của việc thực hiện dự án.

- Người dân sinh sống dọc các tuyến đường vận chuyển đất đến khu vực san lấp.

- Khu vực cây trồng dọc dọc các tuyến đường vận chuyển đất đến khu vực san lấp.

- Người dân tham gia giao thông ở trên tuyến đường liên xã đoạn từ trang trại bò ra đường Hồ Chí Minh.

- Hệ thống giao thông: Thị trấn Nông Trường Việt Trung có hệ thống giao thông đi lại khá thuận tiện, cách khu vực cải tạo khoảng 600m về phía Nam là tuyến đường Hồ Chí Minh. Các tuyến đường liên xã, liên thôn đa số đã được bê tông hóa. Hoạt động vận chuyển đất có thể tác động gây hư hỏng hệ thống giao thông nông thôn.

- Hệ thống sông suối, ao hồ: Trong khu vực dự án không có sông suối chảy qua, hai bên thửa đất có mương thoát nước của thửa đất. Hoạt động cải tạo nếu thực hiện trong mùa mưa hoặc khi trời mưa sẽ có thể làm nước mưa chảy tràn cuốn theo đất đá gây bồi lấp dòng chảy của các khe thoát nước và các vùng tiếp nhận nước mưa

III. QUY MÔ, CÔNG SUẤT CỦA DỰ ÁN 1. Quy mô diện tích cải tạo

*	Quy mô diện tích cải tạo:

-	Diện tích toàn bộ thửa đất: 27.957,6m2 -	Diện tích khu vực cải tạo: 19.659,3 m2.

*	Công suất của dự án (trữ lượng đất san lấp):

-	 Khối lượng đất cải tạo: 46.722,3 – 0,00 = 46.722,3 m3 Trong đó:	Khối lượng đất đào: 46.722,3m3

Khối lượng đất đắp: 0,00 m3

-	Khối lượng đất mặt, lớp phủ: 19.659,3 m2 x 0,7m = 13.761,51 m3 (đây là khối lượng lớp đất phong hóa được giữ lại để trồng cây)

-	Chiều cao trung bình cải tạo 2,8 m; trong đó:

+ Chiều dày lớp đất phủ: 0,7 m

+ Chiều dày lớp sản phẩm trung bình: 2,1 m.

- Khối lượng đất cải tạo tận thu để phục vụ san lấp: 46.722,3 m3 – 13.761,51 m3= 32.960,79 m3

- Công suất Dự án: 32.960,79 m3/năm = 238,32 m3/ngày (Số ngày làm việc trong năm là 270 ngày).

(Bản vẽ thiết kế san nền khu vực cải tạo ở Phụ lục bản vẽ)

2. Các hạng mục công trình của dự án:

Trên cơ sở khối lượng, tiến độ thực hiện các công việc của Dự án, chủ dự án sẽ thực hiện công việc, cụ thể:

TT	Công trình và hạng mục công việc	ĐVT

Khối lượng

I	Công trình và hạng mục chính

1	Cải tạo khu đất và vận chuyển đất san lấp	m3

a	Đất san lấp tận thu	m3

b	Đất bóc bề mặt	m3

2	Trồng cây keo lai	cây

46.722,3

32.960,79

13.761,51

3.932

II	Công trình và hạng mục phụ trợ

1	Lán trại	m2	12

Bảng3.1.Danhmục các côngtrìnhvàhạngmục côngviệccủadựán 2.1.Các hạng mụccôngtrìnhchínhcủadựán:

a) Cải tạo khu đất và vận chuyển đất san lấp

Trên diện tích cải tạo là 19.659,3 m2, chủ dự án hợp đồng với đơn vị tư vấn sử dụng phần mềm tính toán san nền chuyên dụng Hs đã tính toán trữ lượng được

khối lượng đào như sau:

- Tổng khối lượng đất đào: Trong đó:

+ Đất san lấp tận thu:

+ Đất bóc bề mặt (0,7m):

46.722,3 m3

32.960,79 m3

13.761,51 m3

Quá trình cải tạo và vận chuyển đất san lấp có những đặc điểm chính như sau:

- Cao độ tự nhiên của khu vực cải tạo hạ độ cao thay đổi từ +79,5m ÷ +42,9m so với mực nước biển.

- Tiến hành cải tạo từ độ cao cos tự nhiên +31,9m÷+25,6m hạ thấp theo taluy hệ số mái 1:3,sau đó san gạt thấp dần và bốc xúc lớp đất trung bình dày 2,4m để hạ độ cao của toàn bộ khu vực về cao độ từ +29,5m ÷ +25,1m. Sau đó phủ lại lớp đất phủ 0,7m nâng cao độ của toàn bộ khu vực lên cao độ từ +30,2m ÷ +25,8m

(phù hợp với hiện trạng địa hình thực tế khu vực Dự án và khu vực xung quanh). - Trước khi hạ độ cao phải bóc lớp đất phong hóa dày 0,7m, dồn sang khu

vực đất trống nằm trong ranh giới thửa đất một bên khu vực cải tạo để tận dụng đắp hoàn trả khu vực hạ độ cao nhằm nâng cao chất đất. Cải tạo theo hình thức cuốn chiếu từ phía Đông Bắc xuống phía Tây Nam của thửa đất, sau khi cải tạo xong thì hoàn thổ mặt bằng, sau đó, tiến hành công tác làm đất, tạo độ tơi xốp để trồng cây.

- Độ sâu cải tạo trung bình là 2,4 m, trong đó: chiều dày sản phẩm là 1,7m; chiềudàylớpđấtphonghoá là 0,7m. Khithicôngsẽtạolaluymáivớigóc nghiêng là 18o và chừa mặt tầng để tránh sạt lở bờ. Khu vực cải tại nằm trong lòng thửa đất và ranh giới cải tạo (mép ngoài của taluy) cách xa ranh giới tiếp giáp với các thửa đất xung quanh tối thiểu là 5m ở các phía của thửa đất để đảm bảo không ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

- Kết thúc quá trình hạ độ cao mặt bằng dự án có cao độ từ +30,2m ÷ +25,8m thấp dần từ phía Bắc xuống phía Nam, độ dốc 4,3%, tạo điều kiện cho nước mưa chảy tràn thoát hết nước theo địa hình đổ ra vùng thấp trũng phía Bắc nằm trong khu đất trước khi thoát nước vào mương thoát nước của khu vực và không gây ngập úng trong giai đoạn trồng cây của Dự án.

- Đất tận thu được vận chuyển theo tuyến đường liên xã và đường Hồ Chí Minh để để san lấp cho công trình nông thôn mới trên địa bàn thị trấn Nông Trường Việt Trung.

* Vị trí mở vỉa: Vị trí mở vỉa là tại cạnh 1-2, phía Bắc của khu đất thực hiện dự án.

b) Đắp đất và trồng cây keo lai

Tiến hành đắp đất và trồng keo lai trên diện tích đã khai thác và san gạt lớp đất phủ bề mặt như sau:

* Trồng keo lai:

+ Đào hố trồng cây và trồng cây, kích thước hố 30 x 30 x 30cm + Diện tích trồng cây là: 19.659,3m2.

+ Mật độ trồng: 2.000 cây/ha.

+ Mùa vụ: đầu mùa mưa (tháng 5 – tháng 6).

+ Số lượng cây cần trồng: 3,0273 ha x 2.000cây/ha = 3.932 cây.

- Chăm sóc: Làm cỏ, vun gốc, bón phân, cắt tỉa, tưới nước giữa ẩm và thu

hoạch.

- Quá trình trồng cây không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. 2.2.	Các công trình phụ trợ của dự án:

* Lán trại

Cán bộ, công nhân đi về trong ngày, để bố trí chỗ sinh hoạt tạm thời cho công nhân làm việc tại Dự án, chủ Dự án dựng lán trại sinh hoạt tại khu vực khai thác, tận dụng cọc tre, nứa để xây nhà tạm bằng mái tôn phía Tây Bắc khu vực cải tạo. Diện tích xây dựng nhà tạm khoảng 12 m2. Vị trí lán trại được bố trí như bản vẽ ở phụ lục.

2.3.	 Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường: * Xử lý nước thải

- Nước thải sinh hoạt :

+ Nước thải đen: thu gom và xử lý bằng nhà vệ sinh lưu động kích thước 1,3m x 0,95m x 2,5m đặt tại khu vực lán trại với bể chứa chất thải 0,5m3.

+ Nước thải xám: Đào 01 hố lắng 2 ngăn với thể tích 3m3, kích thước mỗi ngăn là 1m x 1,5m x 1m gần khu vực rửa của lán trại để gom, lắng cặn và thấm vào đất.

- Nước mưa chảy tràn:

+ Tạo hệ thống mương thu nước dọc phía Tây Nam và Đông Nam của khu vực cải tạo để thu gom nước mưa chảy tràn và thoát nước theo địa hình và dẫn về hố lắng diện tích khoảng 30m2, sâu khoảng 1,5m nằm trong ranh giới của khu đất. Tuyến mương có tổng chiều dài 250m, rộng 0,6m, sâu 0,5m, trên tuyến mương bố trí 02 hố lắng kích thước 1m x 1m x 1m để tăng khả năng lắng cặn.

* Công trình thu gom chất thải rắn

- Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí 01 thùng rác loại 50 lít, có nắp đậy kín ở khu vực lán trại.

- Chất thải nguy hại: Bố trí 02 thùng phuy loại 50 lít, có nắp đậy kín, dán nhãn theo quy định về CTNH ở góc trong khu vực lán trại.

* Công trình giảm thiểu ô nhiễm bụi

- Xe bồn tưới nước phun ẩm các tuyến đường vận chuyển.

- Máy bơm nước kết hợp với xe chở bồn nước tiến hành phun bãi tập kết đất bóc bề mặt để giảm thiểu bụi.

2.4.	Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của Dự án:

2.4.1. Nhu cầu hóa chất sử dụng

Dự án không sử dụng bất kỳ loại hóa chất nào trong quá trình cải tạo tận thu đất san lấp cũng như giai đoạn trồng cây.

2.4.2. Hệ thống cấp điện

Trong khu vực Dự án đã có mạng lưới cung cấp điện hoàn chỉnh từ lưới điện Quốc gia. Tuy nhiên do nằm xa khu dân cư và các hoạt động ít sử dụng điện nên đơn vị cải tạo sẽ sử dụng các nguồn điện di động như ắc quy hoặc máy phát điện.

2.4.3. Hệ thống cấp nước

Cấp nước cho Dự án chủ yếu là nước uống phục vụ cho công nhân lái máy móc thi công và nước rửa tay, chân nên nhu cầu cấp nước là không đáng kể. Để đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho cán bộ công nhân chủ Dự án sẽ mua nước uống đóng thùng để phục vụ sinh hoạt.

* Nước phục vụ cho sinh hoạt:

Số lượng công nhân làm việc tại khu vực Dự án giai đoạn cải tạo là 7 người (270 ngày), giai đoạn trồng cây là 3 người (30 ngày). Cán bộ công nhân đi về trong ngày,không sinh hoạttại Dựán (sửdụng 20lít/người/ngày).Tổng khối lượng nước cấp phục vụ cho sinh hoạt của công nhân làm việc tại khu vực Dự án là 0,02 m3/người/ngày x ((7 người x 270 ngày) + (3 người x 30 ngày)) = 39,6 m3/năm. * Nước phục vụ cho hoạt động phun ẩm của Dự án:

Lượng nước cung cấp cho hoạt động phun ẩm của Dự án ước tính khoảng 4m3/ngày. Lượng nước này sẽ được mua tại nhà dân ở xã Tây Trạch và chở bằng xe bồn về khu vực Dự án.

2.4.4. Nguyên vật liệu thi công dự án

- Nhu cầu về loại nguyên, nhiên liệu chính phục vụ cho hoạt động cải tạo đất của dự án là dầu DO và xăng.

- Nguồn nhiên liệu được lấy từ cửa hàng xăng dầu trên địa hộ bàn xã Tây Trạch và các vùng lân cận.

2.5. Biện pháp tổ chức thi công 2.5.1.Thi công cải tạo đất san lấp

Trên cơ sở khối lượng, tiến độ thực hiện các công việc của Dự án và thời

gian hoàn thành đã tính toán, chủ Dự án sẽ thực hiện công việc, cụ thể:

- Bóc lớp đất phong hóa dày 0,7 m: Dùng máy xúc gàu ngược gạt lớp đất bề mặt phong hóa với chiều dày 0,7 m dồn về một bên để sau này hoàn trả mặt bằng trồng cây; tiến hành bóc đất cải tạo lên xe tải vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

- Tiến hành cải tạo từ độ cao tự nhiên xuống trung bình 8.05 m (Trong đó: 0,7 bóc phong hóa). Điểm cao nhất từ code tự nhiên +120 m (điểm số 2) giật 2 cấp taluy xuống +100 m để lại taluy hệ số mái 1.1,5 (các cạnh 1-2-3-4); sau đó san gạt từ code 100 m thấp dần về code 60.0 m so với mực nước biển (theo mặt cắt 2-6 trên bản đồ) bằng với code điểm số 6. Các cạnh để lại mái taluy còn lại với hệ số mái 1:3 tránh sạt lở.

* Biên giới trên bề mặt: Biên giới khai trường trên mặt được xác định trùng với ranh giới tính trữ lượng và được xác định bởi các điểm góc khu vực Dự án có tọa độ xác định trên bản đồ khu vực dự án kèm theo.

* Biên giới đáy mỏ: Tính từ ranh giới khai thác vào trong trung bình 10.0 m.

- Chiều cao tầng khai thác có chiều dày trung bình 8.05 m (bao gồm 0.7 m đất phong hóa).

- Góc dốc bờ mỏ = 300 (lấy theo kết quả phân tích tài liệu báo cáo đất san lấp trong khu vực).

- Bước 1: San gạt mặt bằng

+ Sử dụng máy đào góc cây keo, tiếp đến dùng máy gạt để san gạt lớp đất phong hóa dày 0.7 m sang một bên. Dùng máy xúc gàu ngược dung tích 0,9 m3 và xe ben tự đồ 5.25 – 20 tấn để vận chuyển lớp đất thừa.

+ Tạo các hướng dốc nhằm thoát nước mặt tốt, hướng thoát nước từ nền xuống rãnh thoát nước phía Tây thửa đất.

+ Trên cơ sở code khống chế, tiến hành san gạt về chế độ cao phù hợp để trồng cây keo.

+ Tận dụng đất đào để đắp (nếu có). Trong quá trình khai thác chừa đai an toàn 10 m về các phía dự án.

- Bước 2: Trả lại đất phong hóa để trồng cây.

+ Trước khi cải tạo tận thu đất, cần bóc lớp phong hóa 0.7 m (tương đương 18.037,47 m3) dồn lại về một phía. San gạt từ trên đỉnh xuống, cứ 20 m sau khi khai thác xong thì hoàn thổ mặt bằng một lần theo hình thức cuốn chiếu.

+ Sau đó tiến hành công tác làm đất, đào hố bón phân, tạo độ tơi xốp và độ dốc hợp lý để phục vụ việc trồng cây keo nguyên liệu có hiệu quả hơn.

- Bước 3: Trồng cây

+ Sau khi đã san gạt xong mặt bằng, tiến hành trồng cây theo mùa vụ, loại cây trồng là cây keo con dâm hom, kỹ thuật và mật độ cây trồng theo quy trình, kỹ thuật của Sở Nông nghiệp & Phát triền Nông thôn.

* Giải pháp chừa mái taluy chống sạt lở:

Do địa hình của khu vực dự án sau khi cải tạo thấp hơn so với khu vực xung quanh nên quá trình thi công thiết kế chừa mái ta luy ở tất cả các phía của dự án. Theo TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu, góc giới hạn của mái dốc tầng khai thác trong thời kì khai thác được quy định từ 450 đến 600, do đó phương án cải tạo của dự án được thiết kế chừa mái taluy 1:3 và 1:1,5 với góc nghiêng lần lượt là 18.4o, 33.4o đây là góc đảm bảo hạn chế tối đa sự cố sạt lở, đồng thời trên mái dốc chủ dự án tiến hành trồng cây cỏ voi để cố định đất, hạn chế xói lở do đó phương án lựa chọn mái taluy bằng với tỉ lệ 1:3 và 1:1,5, góc dốc 18.40 và 33.4o vẫn đảm bảo chức năng phòng chống sạt lở trong khu vực dự án. Các mái taluy được bố trí như sau:

+ Phía Bắc khu vực cải tạo tiếp giáp với phần đất còn lại trong ranh giới khu đất của chủ hộ và phần giáp đất trồng rừng sản xuất. Điểm cao nhất từ code tự nhiên +120 m (điểm số 2) giật 2 cấp taluy xuống +100 m để lại taluy hệ số mái 1.1,5 ( các cạnh 1-2-3-4).

+ Phía Tây của dự án tiếp giáp với thửa đất RSX 298 và RSX 350, để lại mái taluy còn lại với hệ số mái 1:1,5 tránh sạt lở.

+ Phía Đông của dự án tiếp giáp với phần đất trồng rừng sản xuất và phần đất còn lại trong ranh giới khu đất của chủ hộ, để lại mái taluy còn lại với hệ số mái 1:3 tránh sạt lở.

+ Phía Nam của dự án tiếp giáp với phần đất còn lại trong ranh giới khu đất của chủ hộ phần và đất trồng rừng sản xuất, để lại mái taluy 1:3 tránh sạt lở.

* Bãi tập kết đất bóc bề mặt trong quá trình cải tạo:

Dự án thi công cuốn chiếu theo hướng từ phía Nam lên phía Bắc, trước khi tiến hành cải tạo hạ độ cao, đơn vị thi công sẽ bóc lớp đất bề mặt để sang một bên, sau khi cải tạo xong thì hoàn trả lớp đất bề mặt trên diện tích vừa cải tạo và cải tạo cột tiếp theo; cải tạo đến đâu hoàn thổ đến đó. Như vậy, bãi chứa đất bóc bề

mặt của cột tiếp theo là cột vừa mới khai thác xong. 2.5.2. Giải pháp trồng cây

* Đánh giá khả năng trồng cây:

Theo thiết kế cải tạo thì trong quá trình cải tạo, lớp đất phong hóa trên mặt được giữ lại và san gạt hoàn trả lại nên hoàn toàn phù hợp cho việc trồng cây.

Do đó phương án trồng cây keo lai sau khi thực hiện cải tạo đất là hoàn toàn khả thi và đem lại hiệu quả kinh tế cho chủ dự án.

* Phương án trồng cây phục hồi môi trường

Sau khi cải tạo đất, thì tiến hành san gạt, đào hố trồng cây. Kỹ thuật và mật độ cây trồng theo quy trình, kỹ thuật của Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn.

Loại cây trồng: trồng cây keo lai.

Mật độ trồng hàng cách hàng từ 2,5 – 3,0 m; cây cách cây từ 2,5 – 3,0 m tương đương 2.000 cây/ha.

Kích thước hố: 30 cm x 30 cm x 30 cm

Mùa vụ: vụ xuân hè (tháng 3 – tháng 5) và vụ hè thu (tháng 8 – tháng 10) Phươngpháp trồng: Trồng cây conđược ươm bằnghom trong túibầu nilon. Kỹ thuật làm đất: Cày, cuốc, bón lót

Phương pháp chăm sóc: Làm cỏ, vun gốc, bón phân, cắt tỉa, tưới nước giữa ẩm, bao quả và thu hoạch.

-	Quá trình trồng cây không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

* Đánh giá hiệu quả của việc cải tạo đất đối với hoạt động trồng cây trên khu đất dự án:

Theo phương án cải tạo thì lớp đất màu phòng hóa bề mặt (dày 0,7 m) được bóc tách và hoàn thổ trở lại bề mặt khu vực dự án. Đây là khu vực đất trồng rừng sản xuất và trước đây đã được chủ dự án trồng do đó đất sau khi cải tạo hoàn toàn phù hợp để trồng cây keo lai.

Kết thúc quá trình cải tạo khu đất của dự án được hạ độ cao tự nhiên xuống trung bình khoảng 8.05 m giúp cho quá trình trồng và chăm sóc cây được thuận tiện hơn. Đồng thời sau khi cải tạo, mặt bằng khu vực trồng cây có độ dốc đảm bảo cho việc thoát nước chống ngập úng cho khu vực cải tạo. Trong quá trình trồng, đất được bón phân đầy đủ để tăng độ màu mỡ, hàm lượng chất dinh dưỡng cho cây trồng. Do vậy có thể kết luận đất sau khi cải tạo đủ điều kiện để cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt hơn.

2.5.3. Giải pháp vận chuyển đất san lấp của Dự án

Đường từ khu vực Dự án ra đường Hồ Chí Minh là tuyến đường đất, hai bên đường là đất trồng rừng sản xuất của các hộ dân và một số hộ dân cư sinh sống. Đất san lấp vận chuyển từ khu vực khai thác theo đường tuyến đường Hồ Chí Minh Đông. Sau đó được vận chuyển đến nơi tiêu thụ qua các tuyến đường nhựa liên xã đến công trình cần đất san lấp trong khu vực thị trấn Nông Trường Việt Trung và các vùng lân cận.

Xe vận chuyển đất: Sử dụng 05 xe tự đổ loại 10 tấn.

3. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án: 3.1. Tiến độ thực hiện dự án

Thời gian thực hiện Dự án: 1 năm (trong đó thời gian cải tạo đất là 270 ngày). 3.2. Tổng mức đầu tư:

Tổng nguồn vốn: 791.855.000 đồng. Trong đó:

TT	Hạng mục

I	Chi phí thi công

II	Nộp ngân sách

1	Thuế tài nguyên

2	Phí BVMT

3	Tiền cấp quyền khai thác

III	Chi phí trồng cây

Thành tiền (VNĐ)

249.625.530

218.223.503

113.055.510

65.921.580

39.246.413

15.000.000

Tổng (I + II + III+IV)	482.849.000

3.3.	 Tổ chức quản lý và thực hiện dự án * Hình thức quản lý Dự án

Trong quá trình thực hiện Dự án, Chủ Dự án sẽ phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tổng hợp Trường Thành là đơn vị có đủ nhân lực và thiết bị để cải tạo, vận chuyển đất đến khu vực thi công các công trình san lấp. Thông qua hợp đồng, Chủ Dự án sẽ yêu cầu đơn vị cải tạo thực hiện nghiêm túc

các biện pháp BVMT để giảm thiểu các tác động gây ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực Dự án cũng như trên tuyến đường vận chuyển và nơi đổ đất.

*Tổ chức nhân lực:

Chế độ làm việc của Dự án được áp dụng là chế độ gián đoạn, các ngày lễ tết được bố trí nghỉ.

Trên cơ sởkhối lượngđấtcảitạo, địnhmức khối lượng công việc và sốlượng thiết bị lựa chọn để phục vụ cải tạo và trồng cây, số lượng lao động tại Dự án được xác định như sau:

Giai đoạn cải tạo (7 người)

Giai đoạn trồng

cây (3 người)

1. Bộ phận gián tiếp	1 người - Giám sát chung, ghi sổ sách                           1

2. Bộ phận trực tiếp sản xuất	6 người -Điềukhiểnmáyxúc                                           1

-Điềukhiểnmáyủi                                              1 -Láixeôtôtựđổ10tấn                                       4

3. Công nhân đào hố, trồng cây	3 người

Tổng cộng	10

Số ngày làm việc trong năm: 270 ngày cải tạo đất, 90 ngày trồng và chăm sóc cây (tất cả các ngày trong năm trừ những ngày thời tiết bất lợi, lễ, Tết).

4. Tóm tắt các vấn đề môi trường chính của Dự án

4.1. Các tác động môi trường của dự trong giai đoạn cải tạo đất

Các tác động chính trong giai đoạn thi công Dự án được trình bày ở bảng dưới đây:

Bảng4. 1. Tómtắtcácnguồngâytácđộngtronggiaiđoạncảitạođất

TT Hoạt động tạo nguồn gây tác động	Nguồn gây tác động

I	Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

1	Hoạt động phát quang bề mặt	Chất thải rắn (sinh khối thực vật)

Bụi, khí thải động cơ (CO, SO2, 2	Hoạt động cải tạo tận thu đất	NO2)

Đất phong hóa bề mặt

3	Hoạt động vận chuyển đi tiêu thụ 4	Hoạt động đổ đất tại nơi tiêu thụ 5	Hoạt động của công nhân

6	Nước mưa chảy tràn

Bụi, khí thải, chất thải rắn,tiếng ồn Bụi

Nước thải và chất thải rắn sinh hoạt

Chất bẩn từ bề mặt cải tạo

II	Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

1	Hoạt động cải tạo đất

Tiếng ồn, sạt lở thay đổi địa hình,

cảnhquankhuvực,antoànlaođộng

Tiếng ồn, độ rung; gia tăng lưu

2

3

Hoạt động của các phương tiện vận chuyển

Các sự cố rủi ro trong quá trình cải

tạo

lượng các phương tiện trên đường, ảnh hưởng đến lưu thông của người dân khu vực và các sự cố mất an toàn giao thông

Gây hư hỏng các tuyến đường Sạt lở đất, tai nạn lao động

Lũ lụt, ngập nước

Sự cố cháy rừng khu vực cây trồng

4.2.	 Các tác động chính trong giai đoạn trồng cây a. Nước thải:

+ Nước thải sinh hoạt: 0,048m3/ngày

+ Nước mưa chảy tràn: 2.937 m3/ngày đêm

Thông số ô nhiễm đặc trưng của nước thải: BOD5, COD, TSS, tổng lượng nitơ (N), phôtpho (P), coliform.

b. Bụi và khí thải:

+ Bụi: đào hố trồng cây, phương tiện vận chuyển….

+ Khí thải: phương tiện vận chuyển có sử dụng xăng, dầu diesel.

+ Thông số ô nhiễm đặc trưng của nước thải: bụi, NOx, SO2, CO, VOC. c. Chất thải rắn, chất thải nguy hại:

+ Chất thải rắn sinh hoạt: 0,3 kg/ngày

Thành phần chất thải: bao bì nilon, giấy vụn, thức ăn thừa… 4.3. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án.

4.3.1. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn liên quan đến chất thải.

a. Công trình và biện pháp xử lý nước thải * Nước thải sinh hoạt:

- Đào hố lắng hai ngăn, kích thước mỗi ngăn 1,5m x 1m x 1m để thu gom, xử lý nước thải xám tại khu vực lán trại của công nhân.

- Sử dụng nhà vệ sinh lưu động đặt tại khu vực lán trại, sau khi hoàn thành dự án, chủ dự án hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng tiến hành bốc dỡ nhà vệ sinh di động theo đúng quy định. Nước thải sau xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận đạt Cột B1 QCVN 14: 2008/BTNMT.

* Nước mưa chảy tràn.

- Tạo hệ thống mương thu nước chạy dọc phía Tây Nam và Đông Nam của khu vực cải tạo để thu gom nước mưa chảy tràn và thoát nước theo địa hình và dẫn về hố lắng diện tích khoảng 30m2, sâu khoảng 1,5m nằm trong ranh giới của khu đất. Tuyến mương có tổng chiều dài 250m, rộng 0,6m, sâu 0,5m, trên tuyến mương bố trí 02 hố lắng kích thước 1m x 1m x 1m để tăng khả năng lắng cặn.

- Không thi công vào những ngày có mưa lớn, thu dọn, nạo vét mương thoát nước trong quá trình thi công.

- Định kỳ nạo vét hố lắng, khơi thông các tuyến mương đất để đảm bảo khả năng thoát nước và lắng cặn trước khi thoát về mương thoát nước của khu vực. b). Công trình xử lý bụi và khí thải

- Bảo vệ hành lang cây xanh xung quanh khu vực dự án để hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh;

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc như khẩu trang, kính bảo vệ mắt, mũ nón, áo quần bảo hộ...

- Sử dụng các phương tiện máy móc được đăng kiểm định kỳ bởi cơ quan có chức năng;

- Dự án tiến hành cải tạo theo hình thức cuốn chiếu từ phía Đông Bắc xuống phía Tây Nam, cứ cải tạo xong một cột (20m) thì tiến hành san gạt đất trên diện tích vừa cải tạo xong, tuân thủ theo đúng thiết kế cải tạo, tránh cải tạo tràn lan nhằm hạn chế bụi đất bị cuốn theo gió ra khu vực xung quanh;

- Bố trí các phương tiện vận chuyển đất hợp lý, tránh tập trung các phương tiện một lúc để hạn chế bụi phát thải tập trung;

- Không cho máy động cơ các phương tiện vận tải hoạt động trong thời gian chờ nhận đất.

- Không chở đất cao quá thùng xe theo quy định để hạn chế đất rơi vãi dọc tuyến đường vận chuyển gây nên bụi cuốn, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và người dân sống hai bên tuyến đường vận chuyển;

- Sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng cuốn bụi gây ô nhiễm môi trường cho dân cư xung quanh và người tham gia giao thông;

- Phun ẩm trên tuyến đường đất từ khu vực cải tạo ra đường đường Hồ Chí Minh và đoạn giao nhau giữa tuyến đường đất và đường Hồ Chí Minh với tần suất 2 lần/ngày vào những ngày nắng, tăng tần suất tưới lên 4 lần/ngày vào những ngày nắng nóng và có gió mạnh;

- Thường xuyên xịt rửa bánh xe để loại bỏ bùn đất dính bám, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

4.3.2. Biện pháp xử lý chất thải rắn

a. Rác thải từ quá trình xây dựng lán trại và đào các tuyến mương, hồ lắng:

- Tiến hành thu gom toàn bộ rác thải sau khi hoàn thành xây dựng lán trại.

- Đất đá phát sinh từ quá trình đào mương và hồ ga được tập kết ở bãi chứa đất bóc bề mặt để tận dụng san lấp mặt bằng trồng cây.

b. Rác thải sinh hoạt:

- Bố trí 01 thùng rác loại 50 lít, có nắp đậy kín tại khu vực lán trại để thu gom rác thải hằng ngày. Chủ Dự án hợp đồng với đội thu gom rác của huyện để thu gom, vận chuyển đi xử lý.

- Đối với nguồn rác thải hữu cơ, là thức ăn thừa, sẽ được thu gom cho các hộ chăn nuôi gia súc trong khu vực.

c. Chất thải trong quá trình thực hiện cải tạo, vận chuyển đất san lấp:

Chất thải trong quá trình này chủ yếu là đất đá rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển đất san lấp về khu vực tiêu thụ. Chủ Dự án phải sử dụng xe chở đúng trọng tải quy định, dùng bạt che phủ kín thùng xe, vật liệu không chở quá thùng xe để hạn chế đất, đá rơi vãi.

Bố trí công nhân thu dọn đất đá rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển. 4.3.4. Các công trình, biển pháp quản lý chất thải nguy hại

- Bố trí 02 thùng phuyloại 50 lít có nắp đậy kín, có dán nhãn cảnhbáo CTNH tại góc phía trong khu vực lán trại để lưu chứa CTNH tạm thời.

- Định kỳ hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. Quá trình thu gom, quản lý CTNH tại khu vực dự án sẽ tuân thủ theo Thông tư 02/2022/BTNMT về quản lý chất thải nguy hại. 4.3.4. Biện pháp giảm thiểu đối với nguồn tác động không liên quan đến chất thải

4.3.4.1. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển, máy thi công hiện đại và thực hiện phân công công việc phù hợp.

- Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị, bảo đảm các yêu cầu về cân bằng thiết bị nhằm hạn chế khả năng gây ồn và rung do thiết bị thi công tạo ra.

- Trang bị đầy đủ cho công nhân phương tiện bảo hiểm thích hợp như dùng mũ giảm âm, hoặc nút tai chống ồn.

- Bố trí thời gian vận chuyển hợp lý để giảm thiểu tác động của tiếng ồn đến môi trường sống của cư dân hai bên tuyến đường vận chuyển.

- Đối với các xe vận chuyển: Yêu cầu các lái xe phải chạy đúng tốc độ quy định khi chở đất đi tiêu thụ.

4.3.4.2. Giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội

Chủ dự án và đơn vị cải tạo phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp quản lý cũng như tuyên truyền, giáo dục ý thức cho công nhân nhằm tránh phát sinh mâu thuẫn, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực

4.3.4.3. Giảm thiểu các sự cố liên quan đến hoạt động của Dự án a. Giảm thiểu tác động do sạt lở đất

- Trong quá trình cải tạo đất phải tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2009/BCT về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên do Bộ Công thương ban hành.

- Chủ dự án cam kết tuân thủ cải tạo theo phương án cải tạo đã được phê duyệt. Trong đó bao gồm: thực hiện chừa mái taluy tỉ lệ 1:3 với góc dốc α = 180 ở phía Tây của khu vực cải tạo; để lại vành đai an toàn với các thửa đất tiếp giáp tối thiểu 5m; trồng cỏ voi trên mái dốc tầng khai thác, cải tạo để giảm thiểu sự cố sạt lở bờ moong.

b. Giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông

- Bố trí các xe vận chuyển đất, thiết bị máy móc ra vào khu vực Dự án và khu vực đổ đất với mật độ hợp lý, không tập trung quá nhiều cùng một lúc để tránh gây ùn tắc giao thông;

- Giáo dục, tuyên truyền cho công nhân ý thức chấp hành Luật An toàn giao thông, yêu cầu các lái xe chạy đúng tốc độ quy định, hạn chế tốc độ khi đi trên các tuyến đường nhỏ hẹp, qua khu dân cư.

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển và máy móc khai thác đã được đăng kiểm.

- Thu dọn đất đá rơi vãi trên nền đường do hoạt động vận chuyển của Dự án. - Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục, sửa chữa các

tuyến đường giao thông được xác định là bị hư hỏng do quá trình vận chuyển đất đá thuộc phạm vi Dự án gây ra.

c. Giảm thiểu sự cố tai nạn lao động

- Bố trí các xe vận chuyển đất, thiết bị máy móc ra vào khu vực Dự án và khu vực đổ đất với mật độ hợp lý, không tập trung quá nhiều cùng một lúc để tránh gây ùn tắc giao thông;

- Giáo dục, tuyên truyền cho công nhân ý thức chấp hành Luật An toàn giao thông, yêu cầu các lái xe chạy đúng tốc độ quy định, hạn chế tốc độ khi đi trên các tuyến đường nhỏ hẹp, qua khu dân cư.

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển và máy móc khai thác đã được đăng kiểm.

- Thu dọn đất đá rơi vãi trên nền đường do hoạt động vận chuyển của Dự án. - Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục, sửa chữa các

tuyến đường giao thông được xác định là bị hư hỏng do quá trình vận chuyển đất đá thuộc phạm vi Dự án gây ra.

d. Giảm thiểu sự cố ngập lụt, đọng nước vào mùa mưa

- Tuân thủ cải tạo đúng độ cao và công suất thiết kế để tránh tạo ra những vùng đất trũng lớn vì có thể gây ngập úng.

- Có kế hoạch di chuyển các loại trang thiết bị, máy móc phục vụ cho công việc đến khu vực cao và khô ráo, an toàn vào những ngày có mưa lớn.

- Thường xuyên thực hiện nạo vét mương thoát nước, tạo địa hình thoát nước tốt, tránh hiện tượng tắc nghẽn dòng chảy đáng tiếc xảy ra.

e. Biện pháp giảm thiểu sự cố hư hỏng tuyến đường vận chuyển

- Sử dụng xe chở đất san lấp đúng trọng tải quy định của tuyến đường;

- Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục, sửa chữa các tuyến đường giao thông được xác định là bị hư hỏng do quá trình vận chuyển đất đá thuộc phạm vi dự án gây ra.

f. Giảm thiểu sự cố bom, mìn

- Tiến hành rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh trước khi thực hiện cải tạo đất của Dự án;

- Thuê đơn vị có đủ năng lực chuyên môn và được cấp phép về rà phá bom mìn để thực hiện công việc này;

- Chỉ khi nào tiến hành xong công tác rà phá bom mìn mới được thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án.

g. Giảm thiểu sự cố cháy khu vực trồng cây

- Thực hiện giáo dục cho tất cả công nhân về an toàn lao động, hạn chế tình trạng sử dụng lửa bất cẩn có thể là nguyên nhân gây cháy diện tích cây trồng trong khu vực thửa đất của chủ dự án và ở khu vực lân cận, đặc biệt là vào mùa khô, hạn hán kéo dài.

- Khi có sự cố cháy khu vực cây trồng xảy ra, chủ dự án sẽ huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện sẵn có để tham gia chữa cháy, đồng thời thông báo và phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan để ứng cứu.

4.4.	Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án

Căn cứ quy mô, phạm vi và đặc điểm hoạt động của Dự án, cũng như quá trình phân tích, dự báo và đánh giá các tác động môi trường xảy ra bởi các hoạt động của Dự án, chương trình quản lý môi trường được đề ra cho Dự án trong suốt quá trình từ giai đoạn xây dựng đến giai đoạn trồng cây. Chương trình được trình bảy ở Bảng sau:

Bảng4. 1. NộidungchươngtrìnhquảnlýmôitrườngDựán

TT

1

2

Các hoạt động

Phát quang thảm thực vật

Đào tuyến mương thoát nước

Cải tạo đất san lấp

Các tác động môi trường

Sinh khối hữu cơ

Phát sinh chất thải rắn, bụi, chất thải sinh hoạt

- Phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn, chất thải rắn, chất thải nguy hại, nước thải, nước mưa chảy tràn;

- Tai nạn lao động.

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

- Cho các hộ dân trong khu vực sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, ủ phân xanh hoặc làm chất đốt. - Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân;

- Lắp đặt nhà vệ sinh lưu động. - Lắp đặt các biển báo, sựcố môi trường.

- Trang bị thiết bị PCCC (bình chữa cháy, máy bơm di động...) - Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân;

- Bố trí thùng rác, thùng chứa chất thải nguy hại tại khu vực lán trại;

- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa;

- Bố trí nhà vệ sinh lưu động.

- Phun ẩm chống bụi vào những

Kinh phí thực hiện dự tính (đồng)

3.000.000

10.000.000 2.000.000

2.000.000

3.000.000 1.500.000

20.000.000 10.000.000

5.000.000

Thời gian thực hiện và hoàn thành

Trong quá trình cải tạo đất, trồng cây

Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Đơn vị thi công; chủ Dự án

Trách nhiệm giám sát

Chủ dự án, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường

ngày nắng

3

Vận chuyển đất và san lấp

Phát sinh bụi, tiếng ồn

10.0000 - Phun ẩm chống bụi trên tuyến

đường vận chuyển

4

5

Hoạt động trồng cây

Giám sát chất lượng môi trường định kỳ

Phát sinh khí thải, bụi, chất thải rắn

- Quản lý việc vận chuyển; - Thu gom đất đá rơi vãi;

- Che chắn thùng xe, phun ẩm.

- Duy trì, bão dưỡng hệ thống thu gom nước thải, rác thải từ giai đoạn cải tạo đất

30.000.000 5.000.000

10.000.000/ năm

Giám sát 1 lần       hoặc

theo	yêu Chủ Dự cầu của cơ	án quan chức

năng

Cơ quản quản lý nhà nước về môi trường.

4.2. Chương trình giám sát môi trường

Công tác giám sát môi trường thực hiện nhằm đảm bảo các biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất ở trên được thực hiện một cách đầy đủ và có hiệu quả nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động bất lợi do Dự án mang lại. Dự án tiến hành giám sát trong giai đoạn cải tạo đất.

4.2.1. Giám sát chất lượng môi trường không khí

- Các chỉ tiêu giám sát: Bụi, CO, SO2, NO2, tiếng ồn, độ rung. - Vị trí giám sát:

+ K1: Tại trung tâm khu đất thực hiện dự án.

+ K2: Trên tuyến đường tuyến đường liên thôn vào khu dân cư đoạn qua khu vực thực hiện dự án + K3: Trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn giao nhau với tuyến đường liên thôn.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần hoặc khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường. - Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh – Cột trung bình 1 giờ; + Quy chuẩn 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Hàng khu vực thông thường.

+ Quy chuẩn 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung – Hàng khu vực thông thường.

+ QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc – Cột giới hạn tiếp xúc ca làm việc (TWA)

4.2.2. Giám sát công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại

- Thông số giám sát: tổng lượng thải, thành phần chất thải và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải. - Vị trí giám sát: tại các vị trí có phát sinh chất thải

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.

- Quy định áp dụng: Luật Bảo vệ môi trường 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

4.2.3. Giám sát các vấn đề môi trường khác

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án và lân cận.

- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. - Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 1. Kết luận

Một số kết luận sau khi thực hiện Báo cáo ĐTM của Dự án “Cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, kết hợp khai thác đất san lấp tại thửa đất số 1,3 và 5, tờ bản đồ số 34, thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình” được rút ra như sau:

Quá trình khai thác cải tạo đất sẽ gây ra các tác động khác nhau lên các thành phần môi trường, xã hội khu vực là không thể tránh khỏi, nhưng mức độ tác động và phạm vi ảnh hưởng không lớn, có thể chấp nhận được. Các tác động chính là do bụi, khí thải, tiếng ồn phát sinh từ quá trình bốc xúc đất lên phương tiện vận chuyển, vận chuyển đất đi tiêu thụ. Ngoài ra, lượng nước mưa chảy tràn qua Dự án cũng gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường khu vực nếu không được kiểm soát tốt.

Để khống chế và giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu bao gồm các biện pháp kỹ thuật và quản lý, tuyên truyền, giáo dục như đã trình bày trong Báo cáo này. Khi áp dụng các phương pháp khống chế này, chúng tôi đảm bảo giảm được các tải lượng ô nhiễm môi trường, phù hợp với các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn môi trường hiện hành.

Với bản báo cáo đánh giá tác động môi trường này, các luận chứng của dự án đã được hoàn chỉnh và mang tính khả thi rõ rệt.

2. Kiến nghị

Để hài hoà các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, không những cần phải có sự tham gia phối hợp của chủ Dự án với nhà thầu thi công mà còn đòi hỏi sự tham gia của các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội, người dân trên địa bàn. Chủ Dự án kiến nghị với chính quyền địa phương, các ban ngành chức năng trên địa bàn phối hợp với chúng tôi để thực hiện tốt hơn việc bảo vệ môi trường chung cho toàn khu vực.

3.	Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường

Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường ngay từ khâu lập dự án đến khi đi vào hoạt động, các hộ gia đình: ông Lưu Văn Đạt, bà Lê Thị Thảo Nhi và ông Lê Văn Năm, cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường như đã trình bày trong báo cáo, các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn bắt buộc theo các quy định hiện hành Nhà nước, bao gồm:

- Cam kết thi công cải tạo khu vực dự án theo đúng thiết kế đã được cấp có thẩm quyền cấp phép.

- Cam kết khai thác đúng phạm vi dự án, không vi phạm vào ranh giới của các hộ liền kề.

- Cam kết sẽ thực hiện đúng tiến độ công trình như đã trình bày trong báo cáo này;

- Cam kết hoạt động tận thu chỉ được thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, bồi thường toàn bộ thiệt hại nếu để xảy ra sự cố.

- Chủ dự án phối hợp với UBND xã và các hộ có đất liền kề dự án xác định chính xác ranh giới, cắm mốc khu vực thực hiện dự án; thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông; cải tạo, sửa chữa và khôi phục các công trình hạ tầng kỹ thuật bị hư hỏng, xuống cấp được xác định do hoạt động của dự án gây ra.

- Chủ dự án tiến hành cải tạo theo đúng vị trí, độ sâu thiết kế được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; sau khi hoàn thành việc cải tạo, tiến hành san gạt mặt bằng cải tạo đất, triển khai ngay việc trồng cây trên toàn bộ diện tích của dự án.

- Các cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện và hoàn thành trong các giai đoạn của Dự án.

- Cam kết về bồi thường thiệt hại và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do những lỗi xảy ra khi triển khai dự án; chịu trách nhiệm trong việc duy tu các đoạn đường mà chủ dự án sử dụng trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ xây dựng các hạng mục dự án nếu xảy ra hư hỏng.

- Cam kết có phương án bồi thường, hoàn trả những thiệt hại đến các đối tượng xung quanh, được xác định là do hoạt động của dự án gây ra.

- Cam kết khi có sự cố sạt lở, cháy khu vực trồng cây xảy ra trong quá trình cải tạo sẽ báo cáo ngay với chính quyền địa phương và các ban, ngành có liên quan để có phương án phối hợp xử lý. Đồng thời huy động toàn bộ nhân lực và vật lực để xử lý kịp thời và cam kết đền bù toàn bộ thiệt hại về tài sản, con người cho những hộ dân có liên quan do các sự cố gây ra từ quá trình thực hiện Dự án.